城中发改规划 〔2021〕19号

**关于城中区民政局申请文博社区居家养老服务中心**

**改造工程立项请示的批复**

城中区民政局：

 你单位报来的《城中区民政局关于申请立项实施文博社区居家养老服务中心改造工程的请示》及相关材料已收悉，为提升社区基础设施，原则同意该项目立项。现批复如下：

 一、建设规模及建设内容

（一）建设地址：柳州市海关路58号文博帅府2栋2单元1层原文博社区居委会办公用房。

（二）建设起止时间：2021年8月-2021年10月，建设周期约为90天。

（三）建设规模及内容：项目总面积178.43平方米。主要建设内容包括楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、外墙改造、屋外广告、屋面改造、砌体工程、门窗工程、拆除工程、电气工程、给排水工程、空调工程、监控工程、消防工程等。

二、投资估算及资金来源

项目估算总投资约为捌拾贰万玖仟叁佰元整（¥829,300.00元），最终投资额以审核部门审核为准。项目资金来源为上级财政投资和本级财政投资。

接文后，请据此批复开展下阶段工作。招投标工作根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》及相关法规执行，并完善报建手续、办理相关证件后开工建设。

城中区发展和改革局

2021年7月14日

政府信息公开选项：主动公开

抄 报：刘杰华区长、周明常务副区长、冷晶副区长。

抄 送：区政府办、区财政局、区司法局。

 城中区发展和改革局 2021年7月14日印