附件

项目投资概算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **概算造价（万元）** | | | | **合计** | **投资**  **占比（%）** | **备注** |
| **软件**  **开发费** | **设备**  **购置费** | **安装**  **工程费** | **其它**  **费用** |
| **一** | **第一部分工程费用** | **51.37** | **333.60** | **58.53** | **0.00** | **443.50** | **91.78%** |  |
| **（一）** | **软件系统** | **51.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51.37** | **10.63%** |  |
| 1 | 桥梁基础信息管理子系统（新建桥梁系统接入） | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 0.87% |  |
| 2 | 桥梁健康监测综合管理子系统（新建桥梁系统接入） | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.97% |  |
| 3 | 桥梁信息化管养子系统（新建桥梁系统接入） | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.95% |  |
| 4 | 结构预警与评估子系统（新建桥梁系统接入） | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 1.21% |  |
| 5 | 新建桥梁数据采集软件 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 1.27% |  |
| 6 | 新建桥梁数据传输软件 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 1.66% |  |
| 7 | 电子化人工巡检子系统 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 2.06% |  |
| 8 | 数据接入服务 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 1.64% |  |
| **（二）** | **硬件设备（4座桥梁新增测点、5座大桥新建监测系统、监控主机、网络服务）** | **0.00** | **333.60** | **58.53** | **0.00** | **392.13** | **81.15%** |  |
| **二** | **其他费用** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39.71** | **39.71** | **8.22%** |  |
| 1 | 初步设计报告编制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 8.87 | 1.84% | 工程费\*2%。 |
| 2 | 初步设计评审 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.46% | 工程费\*0.5%。 |
| 3 | 工程监理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 11.08 | 2.30% | 工程费\*2.5%。 |
| 4 | 信息安全等级测评费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 2.69% | 三级安全等保费用。 |
| 5 | 第三方软件测评费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 0.94% | 工程费\*1%。 |
| **三** | **合计** | **51.37** | **333.60** | **58.53** | **39.71** | **483.21** | **100.00%** |  |