柳州市大数据发展局文件

柳数据规划〔2022〕13号

关于政务数据治理项目实施方案的批复

市信息化建设管理中心：

来文《关于批复政务数据治理项目实施方案的请示》（柳信管字〔2022〕8号）及相关材料收悉。根据《柳州市政府投资信息化项目管理办法》，并结合广西诚信工程投资咨询有限责任公司对该项目实施方案的评估报告，原则同意政务数据治理项目实施方案。

一、投资项目审批监管平台项目代码

2204-450200-89-04-845845

二、建设目标

完善基础库建设，围绕应用场景需求构建相应的专题数据库，打造“数据+生态”应用生态圈，整体提升柳州市政府信息资源的利用水平和政务服务能力。

项目建设内容

项目采用购买服务的方式，围绕柳州市政务信息共享平台已汇聚的6.6亿余条部门数据进行政务数据治理，服务期三年。

（一）建立政务数据治理标准规范制度体系

制定《柳州市政务信息资源数据汇聚标准规范》《柳州市人口综合库数据标准规范》《柳州市主题数据库标准规范》《柳州市政务数据治理实施管理规范》《柳州市政务数据全生命周期管理规范》等规范性文件，同时对《柳州市政务数据治理标准规范》等11个规范性文件进行修订完善。

（二）开展政务数据治理

1．四大基础库建设。建成人口综合数据库，完善法人单位信息、自然资源和空间地理信息、电子证照信息等基础库。

2．建立20个多元化的主题库。梳理、整合柳州市政务信息共享平台的多源数据，建立主题库；运用公共卫生应急、地址信息、基层社会治理等主题领域，建立政务信息资源目录，为各类政务服务提供精准化数据支撑。

3．搭建100个专题库。搭建100个包含低收入人口动态、残疾人补贴、婚姻登记、离/退休等领域的专题库。

4．建设100个跨部门协同的应用场景。强化政府内部间业务协同，优化业务流程，以具体的跨部门业务需求实现政务数据在政府决策、网上办事、城市治理、民生服务、数字经济等领域的深化应用，驱动政务数据治理的可持续性和良性循环。

5．实施100个应用场景的政务数据上链。基于100个应用场景的政务数据实施基础数据上链、业务数据上链、上链可视化等服务。

6．推广宣传100个应用场景。以图文结合的形式推广和宣传，让受众更好的享受到政务数据治理带来的便捷与福利

7．展现政务数据治理成果。通过柳州市政务信息共享平台的领导驾驶舱展现政务数据治理成果。

8．提供日常检查服务。政务数据治理服务期间，对承载政务数据的柳州市政务信息共享平台进行常规检查，确保平台正常运行。

（三）提供三年政务数据绩效指标考核服务

1．根据自治区下达的绩效考核指标，按季度、年度开展自查自评，并按时报送自查自评报告和相关佐证材料。

2．面向75个市直部门和12个县区，制定柳州市的绩效指标，按季度、年度开展评估考核工作。

四、项目投资与资金来源

项目总投资概算为1465.29万元，资金来源为市财政资金。

五、相关工作要求

（一）项目建设须按照柳政规〔2020〕7号文要求，严格执行有关信息化建设项目管理程序，执行项目审批制度、工程招投标制度和项目工程监理制度。

（二）项目监理、安全等级测评、设备材料的采购、软件开发等内容，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定组织实施，硬件设备按照固定资产管理规定建立台帐，项目开发、购置软件纳入无形资产管理。

（三）项目建设须根据《柳州市数据资源与共享交换技术规范》开展工作，实现与柳州市政务信息系统整合共享一体化平台的数据共享，末端感知设备数据接入柳州市城市物联网运营管理支撑平台，重点公共服务接入龙城市民云APP。

（四）项目建设应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。

（五）项目的操作系统、数据库、中间件、硬件等基础架构应采用国产化安全可靠技术路线，完成国产终端适配工作，并符合相关文件要求。

（六）项目单位应当按照《政府投资条例》的要求，通过广西投资项目在线并联审批监管平台如实填报项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

请据本批复文件开展下一步工作。

（柳州市纪委监委驻市大数据发展局纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-12388；收信地址：柳州市高新一路15号柳州市纪委监委信访室，邮政编码：545001；网络举报请登录：http://guangxi.12388.gov.cn/liuzhoushi/）

附件：政务数据治理项目投资概算表

柳州市大数据发展局

2022年6月2日

政府信息公开选项:主动公开

柳州市大数据发展局 2022年6月2日印发