柳州市大数据发展局文件

柳数据规划〔2022〕14号

关于电子政务云平台2022—2027年租用项目

实施方案的批复

市信息化建设管理中心：

来文《关于申请批复电子政务云平台2022-2027年租用项目实施方案的请示》（柳信管字〔2022〕9号）及相关材料收悉。根据《柳州市政府投资信息化项目管理办法》，并结合广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司对该项目初步设计方案的评估报告，原则同意批复电子政务云平台2022—2027年租用项目实施方案。

一、投资项目审批监管平台项目代码

2203-450200-89-04-217082

二、建设目标

通过新一轮电子政务云平台的建设，实现柳州市电子政务云资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用、有效共享，满足今后6年柳州市各单位计算和存储资源的需求。

三、项目建设内容

项目采用租用模式，采购6年政务云服务，统筹建设云基础平台与备份系统，按照逐年递增方式提供资源。主要内容包括：

（一）政务云基础设施平台

1．包括网络、计算、存储、云虚拟化平台资源等基础设施资源，满足各部门现有业务系统迁移和新增业务应用部署的需要。在保证电子政务系统使用的前提下，每年按一定的增长比例扩大虚拟云主机中信创政务云的占比，到2027年占比不低于30%。

2．服务期提供各年度虚拟机累计数不低于16698台、物理机累计数不低于445台的资源能力，各年度CPU核数累计不低于150896核，内存累计不低于485224G，集中式存储和分布式存储提供的最大实际有效可用存储空间累计不低于9043.32TB。

3．服务期内每年需提供不低于3000万条短信服务。

4．服务期内提供相应的ＤＮＳ服务、时间服务、补丁服务和应用市场服务等管理服务器，以及相应的机房资源，保障政务云的正常运行。

（二）数据备份系统

1．提供数据系统备份服务，实现本地、同城异地、同省异地数据安全备份，在系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失时，能够恢复数据，并配备相应机房资源。

2．服务期内提供满足备份策略要求的实际有效的可用存储空间。

（三）业务数据迁移

1．将柳州市政务云现有3个政务云资源池的业务数据（含1640台虚拟机、48台物理机）迁移至本项目。

2．将目前柳州市各部门未上云的非涉密信息系统迁移上云预计约为630台虚拟机。

（四）安全保障体系

1．根据网络安全等级保护2.0制度三级等保要求提供电子政务云平台安全保障体系，建立电子政务安全策略、安全评估和安全管理等机制，全网实时监控，实现电子政务信息安全分级管理，保障电子政务基础结构安全、网络层安全、操作系统平台安全、应用平台安全和应用数据安全。

2．根据政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，构建合规、正确、有效的密码应用保障体系，满足柳州市政务云密码应用基本要求。

3．采用第三方机构安全服务。第三方需组建安全保障团队，提供安全服务，部署基础安全防护软硬件设施，提供每年不低于一次的信息安全风险评估，安全加固，代码审计，网站安全监测，渗透测试、安全管理、漏洞管理扫描、应急防护，安全培训等增值性安全服务。实现云平台实时监控与安全可靠，保证云平台安全防护的连续性和合规性。

（五）多云监管平台升级

1．按照统一的接口规范实现多云监管平台与多个云服务商平台进行信息交换、数据传输.

2．升级改造多云监管平台，满足承载新建云服务商平台的需求，实现统一管理、数据传输，信息交换，安全保护。

（六）运维保障

1．在现有的基础上，按照统一运维的原则，构建柳州市政务云网一体的运行维护保障服务体系，保证柳州市电子政务云的运维保障。

2．提供不低于13人的专业运维团队，提供7×24小时运维服务，人员具备网络工程师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师（含同等级）或以上持证人员；动环运维人员应具有电气、暖通（制冷）、消防等专业资质。

四、项目投资与资金来源

项目总投资概算为32922.36万元，资金来源为市财政资金。

五、相关工作要求

（一）项目建设须按照柳政规〔2020〕7号文要求，严格执行有关信息化建设项目管理程序，执行项目审批制度、工程招投标制度和项目工程监理制度。

（二）项目监理、安全等级测评、设备材料的采购、软件开发等内容，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定组织实施，硬件设备按照固定资产管理规定建立台帐，项目开发、购置软件纳入无形资产管理。

（三）项目建设须根据《柳州市数据资源与共享交换技术规范》开展工作，实现与柳州市政务信息系统整合共享一体化平台的数据共享，末端感知设备数据接入柳州市城市物联网运营管理支撑平台，重点公共服务接入龙城市民云APP。

（四）项目建设应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。

（五）项目的操作系统、数据库、中间件、硬件等基础架构应采用国产化安全可靠技术路线，完成国产终端适配工作，并符合相关文件要求。

（六）项目单位应当按照《政府投资条例》的要求，通过广西投资项目在线并联审批监管平台如实填报项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

请据本批复文件开展下一步工作。

（柳州市纪委监委驻市大数据发展局纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-12388；收信地 址：柳州市高新一路15号柳州市纪委监委信访室，邮政编码：545001；网络举报请登录：http://guangxi.12388.gov.cn/liuzhoushi/）

附件：电子政务云平台2022—2027年租用项目投资概算表

柳州市大数据发展局

2022年 6月7日

政府信息公开选项:主动公开

柳州市大数据发展局 2022年6月7日印发