广西壮族自治区柳州城区公路管理局对2017年度自治区

绩效考评社会评价群众意见建议第224项的整改方案

根据《柳州市绩效考评领导小组关于印发〈柳州市2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议整改方案〉的通知》（柳绩发[2018]2号）有关要求，为做好自治区反馈我局的群众意见建议整改工作，我局高度重视，专项研究自治区2017年度群众反馈的意见建议的整改工作，并开展调查研究，现对224号第120170020900102项建议整改方案公示如下。

- 整改前期调查情况

1.反映路段属于我局管养，2018年6月28日，我局实地调查，群众反映的“镇上的道路从东泉到华侨这路段，路面坑洼不平非常明显，对交通出行很不便，希望当地政府部门能够提高水质及尽快把道路修平整”，情况属实。

2.东泉—华侨公路属于G323线瑞金至清水河公路的一部分，该路段是2017年元月份开始由柳城县交通局移交到我局管养的四级路，共8.8公里长，该路段由于年久失修，路面已经破烂不堪，尤其是K0+000~K0+800过境路段，由于坑槽太大太深，车辆难行，群众意见纷纷，经和柳城县交通局协商后，双方共同出资共120万元，对该路段进行了中修，其他路段我局前前后后也筹资了100万进行选段修补。剩余的路段由于资金紧缺，只能用碎石混合料作临时填补坑槽，保障畅通。今年以来，我局养护站工人针对这条路已经进行了多次的填补，但由于填补材料等级较低不经久耐用，雨后坑槽反复出现，影响行车舒适度。

二、整改目标

及时进行路面填补，改善交通路况。

三、整改主体

责任单位： 柳州城区公路管理局。

责任人员及联系方式：韦永柏 0772-3815462

四、整改措施

由柳州城区公路管理局养护工程科沙埔养护站进行施工填补。

五、整改回应机制

在东泉镇大樟村公告栏上公示整改方案。联系电话：0772-3815462

六、整改要求

按照项目施工计划，2018年9月底完成路面填补施工工作，确保路面平整，交通畅通。

广西壮族自治区柳州城区公路管理局

2018年 7月 8日