融安县水利局对2017年度自治区绩效考评

社会评价群众意见建议第66项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第66项：“柳州市融安县板榄镇马步村村民反映，现在该村还有几个自然村屯还没有通自来水，有水源太远了但是没有接通水管，希望当地政府部门能够在2018年底内能够完成饮水工程。”

二、调查情况

2018年7月10日，我局通过电话沟通、查阅历年实施的饮水工程项目库资料方式，核实了板榄马步村尚有上村屯、下村屯、同见屯3个自然屯未实施过饮水工程。其余自然屯全部已实施饮水工程、均接通自来水，解决群众饮用水问题。群众反映意见建议属实。

三、整改目标

2018年10月30日前完成马步村下村屯、上村屯、同见屯3个的饮水工程，通过验收并投入使用。

三、整改主体

责任单位：融安县水利局

责任人：何卫平

联系方式：0772-8112003

四、整改措施

新建马步村下村屯、上村屯、同见屯3处饮水工程，主要建设内容：水源头拦水坝、沉淀池；蓄水池，净水设备、管路安装等。通自来水解决马步村3个自然屯的饮用水问题。

2018年5月25日-2018年9月30日：对马步村下村屯、上村屯、同见屯实施饮水工程，工程资金来源为：2018年自治区扶贫专项资金、2018年统筹资金（中央预算内投资农村饮水安全巩固提升工程）、和村民自筹、投工投劳折资。

2018年9月30日-2018年10月30日：对马步村下村屯、上村屯、同见屯3处饮水工程进行验收并投入正常使用。

五、整改回应机制

第66项整改事项（柳州市融安县板榄镇马步村村民反映，现在该村还有几个自然村屯还没有通自来水，有水源太远了但是没有接通水管，希望当地政府部门能够在2018年底内能够完成饮水工程。）

整改公开方式：融安县水利局公告栏公示

监督投诉电话：0772-8112003

整改公开内容：整改方案

群众反馈、监督投诉渠道：077-8112003

融安县水利局

2018年7月10日