融安县水利局对2017年度自治区绩效考评

社会评价群众意见建议第70项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第70项：“柳州市融安县泗顶镇三坡村2015年开通自来水，只通了半年，就不通了，希望能尽快开通。”

二、调查情况

2018年7月9日，我局通过电话沟通、查阅历年实施的饮水工程项目库资料方式，核实了泗顶镇三坡村所有的自然屯全部实施饮水工程，属于2011年中央预算内投资(含大石山区)项目泗顶镇三坡村三坡、林岗、社塘、南马、大同屯（含村小学）饮水工程，该工程于2011年8月8日开工建设，2011年10月31日竣工并通水运行，并于2011年12月28日将该工程移交给泗顶镇三坡村三坡、林岗、社塘、南马、大同屯使用。通过与泗顶镇政府沟通了解得知该工程主要原因是由于村民用水不节制和管护不到位，造成现在供水不足的情况。

三、整改目标

2018年11月20日前完成泗顶镇三坡村三坡、林岗、社塘、南马、大同屯（含村小学）饮水工程正常供水。

三、整改主体

责任单位：融安县水利局

责任人：何卫平

联系方式：0772-8112003

四、整改措施

第一，我局通过与泗顶镇政府进行沟通，联合对泗顶镇三坡村三坡、林岗、社塘、南马、大同屯（含村小学）饮水工程涉及到的村屯群众进行协调处理，对群众自行投工投劳部分及群众对工程建后管理意识要加强指导，避免此类问题发生，增强群众节约用水的意识。第二，我局建议涉及到的村屯屯长分别写好申请新建饮水工程报告，通过我局相关申报工程手续进行申报饮水工程项目，已便解决三坡村5个自然屯的饮用水问题。

五、整改回应机制

第70项整改事项（柳州市融安县泗顶镇三坡村2015年开通自来水，只通了半年，就不通了，希望能尽快开通。）

整改公开方式：融安县水利局公告栏公示。

监督投诉电话：0772-8112003

整改公开内容：整改方案

群众反馈、监督投诉渠道：077-8112003

融安县水利局

2018年7月10日