鱼峰区城市管理行政执法局对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议第172项的整改方案

根据自治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第172项：“柳州市鱼峰区驾鹤路怡景园小区附近的小巷道路卫生非常差，希望当地政府相关部门能够在那里有些警示牌，城管部门要加强管理。”

二、调查情况

我执法局鱼峰中队于2018年6月6日对驾鹤路怡景园小区附近的小巷进行现场巡查，因无具体投诉人联系方式，针对群众反映的问题，对小区周边商户及违章当事人进行现场走访询问，对市容环境卫生提出管理方面建议。经调查我局执法人员现场走访了解，驾鹤路怡景园小区存在不同程度的问题，通过走访及群众意见主要存在有：该小区周边临近驾鹤市场形成了一个大规模的海鲜批发市场，人流、车流、物流密集、市场内及周边没有专用的场所，商贩只能占用道路停车卸货交易，在交易时道路上会产生固体或水体垃圾留置，产生异味造成空气污染，影响周边居民居住生活及市容市貌。相关随机调查照片、受访人员名录（附照片）。

三、整改目标

第172项整改事项（柳州市鱼峰区驾鹤路怡景园小区附近的小巷道路卫生非常差，希望当地政府相关部门能够在那里有些警示牌，城管部门要加强管理。）

进一步开展对柳州市鱼峰区驾鹤路怡景园小区附近的小巷内加强环境卫生的综合整治，建议市场方、环卫或街道列为道路卫生保洁问题牵头单位，加强道路保洁频次；执法局加大宣传引导鼓励市民参与，并在周边道路增设禁止占道经营警示牌，加强市容市貌管理。

四、整改主体

责任科室：鱼峰区执法局鱼峰中队

责任网格员：欧宝莲、陆迪、叶玮

责任科室路段负责人：黄宇

联系方式：2491563

五、整改措施

第172项整改事项（柳州市鱼峰区驾鹤路怡景园小区附近的小巷道路卫生非常差，希望当地政府相关部门能够在那里有些警示牌，城管部门要加强管理。）

执法局责任事项整改措施：

1.2018年6月1日—6月30日对驾鹤路怡景园小区附近的小巷沿街门面业主进行市容宣传教育工作。

2.2018年7月1日—10月31日，对周边道路增设禁止占道经营警示牌；开展对占道经营专项整治行动。

3.11月1日—11月20日巩固整治成果，落实日常管理，避免整治反弹。

其他责任事项整改措施：由于权责有限，建议环卫或街道牵头对该区域小街巷卫生保洁，增加交警部门对时段路段内机动车道违停行为整治，密切部门联动共同进行整治。

六、整改回应机制

在该路段设置法律法规宣传牌、警示牌，并附相关投诉方式及联系电话，接受群众的监督，对群众反映的问题快速回应解决。

鱼峰区城市管理行政执法局

2018年7月11日