三江县扶贫开发领导小组

基础设施专责小组

柳州市三江县基础设施专责小组对2017年度

自治区绩效考评社会评价群众意见建议

第107、113、133项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第107、113、133项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 120170020100091 | 柳州市三江县基础设施、农村产业路不完善，贫困户没有技能和工作，希望政府相关部门加强对基础设施的完善，加大对产业路的开发，让农村群众学习技能，可引进工厂让贫困户有工作。 | 扶贫办 |
| 113 | 120170020900043 | 三江县洋溪乡安马村村民反映本村农田多，但是没有路进去，希望当地政府能够有扶贫资金下来。 | 洋溪乡、扶贫办 |
| 133 | 120170021200036 | 古宜镇泗联村监管力度不够，出现豆腐渣工程，道路修建只用了两个月，道路就全部开裂了，烂掉了 | 扶贫开发基础设施组 |

二、整改情况说明

产业路建设不是扶贫开发工作的硬性指标，本着群众自愿调整用地、协调解决的原则，在没有补偿金的情况下能开则开，不作硬性要求；但本着有利于当地群众发展、有利于产业发展、有利于改善贫困地区生产生活条件的需要出发，请乡镇做好用地协调工作。工程实施步骤：立项→工程前期→资金安排→工程招投标→工程建设管理。在原则上优先安排当年计划脱贫村的项目，按计划脱贫顺序屡推。在资金充足的条件下，考虑个别急需存在问题的项目。

初步核查统计:坳顶至三叉路口段路面纵向开裂10道，并有不同程度砂粒脱落现象，三叉路口至坡洞屯段没有出现裂迹；受2017年洪灾影响，整条路尚有6处水毁塌方未修复。

造成路面纵向裂痕的主要原因:一是重车运料。该路面设计厚度18公分，里面道路硬化工程赶工期，该路段刚验收，第二施工队就突击材料运输。二是2017年水灾频繁，路基下沉、塌方较多。

结合调查情况和本年度工作实际情况制定整改方案。

三江县扶贫开发领导小组

基础设施专责小组办公室

2018年7月17日