三江县城管执法局对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议第111、118项的整改方案

根据自治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第111项：“三江县古宜镇县城以前做的路整体基本都烂了，希望当地规划和市容部门发现有烂的路段及时修补，不要等到全部烂了才去修补。”

第118项：“柳州市三江县县城环保方面，垃圾清理不及时，可能要出台一政策，给群众一些提醒。”

二、调查情况

第111项：“三江县古宜镇县城以前做的路整体基本都烂了，希望当地规划和市容部门发现有烂的路段及时修补，不要等到全部烂了才去修补。”调查后发现该意见以偏概全，城区路面有破损现象，但不存在“不及时修补”或者“等全部烂了才修补”的现象。

第118项：“柳州市三江县县城环保方面，垃圾清理不及时，可能要出台一政策，给群众一些提醒。”调查后发现群众反馈的意见基本属实。

三、整改目标

第111项：1.侗乡大道实施“白改黑”工程，既是将原来的水泥路面提升成沥青路面，今后更易于维护。

2.实施城市道路白改黑工程后实行人行、非机动车辆、机动车分流，新增地下管道统一规划敷设，避免今后拉链式的开挖。

3.改造后侗乡大道公交站台实行港湾式停靠，并结合侗族民族特色予以建设站台，对外树立我县良好形象。

4.对现有的地下排水管网进行整改，新增排水口沉砂井有效抑制砂石堵塞排水管。

第118项：

我县环卫保洁清运工作已经由三江恒美丽公司进行服务，该公司针对环境综合整治工作中存在的薄弱环节，大胆实践，奋力争先，扎扎实实的做好每一项整治工作，进一步巩固环境综合整治成果，增强广大市民的文明意识，带动环境品质和人文素质提升总结。我局将进一步督促该公司在以后的发展中不断地完善管理制度，统一领导，至上而下，层层抓落实，形成能顺畅运转的管理工作体系，积极做好县城环卫服务工作。可检视的成效为：城区每个固定垃圾收集点由去年的一天清运一次，增加到目前的每天清运2次，并在每个垃圾收集点的垃圾收集箱标明该收集点相对固定的垃圾清运时间，引导市民定时、定点投放垃圾。扫洗车辆由原来的每天一次，更改为每天4次，路牙石除尘每五天1次，天桥栏杆清洗每天一次，特殊路段每天不间断扫洗，降低路面泥沙灰尘，提高道路环境卫生质量。平均每天清洗城区面积70万平方米，每天用水160吨。

四、整改主体

责任科室：三江县城管执法局

责任人：覃玉璧 联系方式：8613213

五、整改措施

针对第120170020900041项的整改措施：

2018年4月份起，我县启动城区道路白改黑工程，工程涉及城区主次干道，分步实施。为避免重复施工，除需紧急处理的破损路面外，原则上不在对原有路面进行大面积修补。

针对第120170020900143项的整改措施：

1、改善路段清扫保洁作业设备，增加机械作业面积比例，侗乡大道、芙蓉街、古宜大桥、风雨桥等车道逐步实行机械作业，减少工人人工清扫面积，减少工作量；另安排电动三轮保洁垃圾车和三马车对县城主要路段进行不间断巡逻，力争做到垃圾随丢随清。

2.督促环卫公司明确垃圾收集点清运时间，并在各垃圾收集点予以公布。通过本局微信公众平台发布信息，提高群众知晓度。

3、增加垃圾集中点的清运频率，由原来每天上午清运一次增加到每天上午、下午各清运一次。

六、整改回应机制

整改公开方式：三江县政务公开网（http://www.sjx.gov.cn/）城管执法局宣传栏

公开栏监督投诉电话：8613213

附件1：三江县2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议整改措施表（城管执法局）

三江侗族自治县城市管理行政执法局

2018年7月16日