附件

安置房建设管理流程图

城区（开发区）提出建设需求

市自然资源和规划局牵头拟定年度建设计划，并报市政府批准

安置房项目的确定阶段

市自然资源和规划局组织的定价审定会确定回购价格，并报市政府批准

通过土地招拍挂，明确安置房的建设规模

建设单位与市土储中心签订《安置房建设和交付合同》

安置房项目的建设阶段

建设单位完成总体建筑方案

建设单位向市土储中心提交楼号、户型等要件

房源纳入

信息平台

完成项目建设

安置房项目的交付阶段

竣工验收后与市土储中心办理交接

城区（开发区）提出安置房使用申请

市征地拆迁领导小组办公室提出分配意见

市征地拆迁领导小组审定分配意见

城区（开发区）按照审定的分配意见进行安置，并参照商品房合同签订协议，纳入网签管理

安置房的分配阶段

市土储中心将符合盘活条件的安置房报市政府批准后向社会出售

城区（开发区）或市土储中心回购

出售房款上交市财政

安置房的回购、

盘活阶段