柳州市社会福利医院

2025年度彩票公益金使用情况公告

为加强彩票公益金使用管理，提高资金使用透明度，根据《民政部彩票公益金管理办法》《自治区民政厅关于进一步加强彩票公益金使用管理工作的通知》等规定，现将2025年度彩票公益金使用情况予以公告。

一、中央集中彩票公益金使用情况

2025年度，我院实际支出中央集中彩票公益金335.12万元，资金来源均为历年结转资金，年末结余203.88万元。资金专项用于柳州市社会福利医院功能提升完善工程项目，具体项目实施情况如下：

项目内容：项目工程施工合同总价为1770.39万元。资金来源为：中央集中彩票公益金及单位自筹资金。项目建设内容：主要建设内容包括对门诊大楼、住院大楼、康复综合楼外观及内饰进行修缮改造，室外加装电梯、新增连廊、廊亭，同时配套建设给排水工程、电气工程、弱电工程、室外活动场地硬化及铺装等附属配套设施。

资金使用：335.12万元。

项目进度：2025年底，项目已完成门诊大楼三至七层公共区域及房间拆除、屋面太阳能热水系统拆除、女儿墙拆除与重砌，以及建筑装修材料的选样工作。完成门诊大楼屋面防水施工；完成太阳能热水系统及屋面防水层拆除工作，防水层施工完成25%；连廊钢结构安装完成95%。项目推进过程中，根据住建部门管理要求，本项目需划分为门诊住院楼、康复楼两个标段，分别办理施工许可、分批报审材料、单独缴纳检测费用并重新开展报建；同时，经住建部门现场核查并提出整改优化意见后，代建单位严格对照审批及施工规范，对项目消防、绿色建筑等相关施工图完成优化调整与设计变更。目前施工照常进行，预计2026年12月完工。

项目成效：项目完工后，将完善精神卫生医疗基本功能，强化公共卫生体系建设，满足柳州市医疗体系建设的需要。

二、自治区彩票公益金使用情况

2025年度，我院实际支出自治区彩票公益金25万元，资金来源均为历年结转资金，年末结余0万元。资金专项用于困难重度精神残疾人照护服务项目，具体项目实施情况如下：

（一）困难重度精神残疾人照护服务项目

项目内容：为困难重度精神残疾人提供心理疏导、康复训练、生活照料、医疗护理等综合服务，并减免相关费用。截至照护服务工作结束，纳入照护服务享受待遇共计64人次，每人救助296~16120元不等，减免困难重度精神残疾病人家庭经济负担共25万元，直接受益家庭64户。

资金使用：25万元。

项目进度：项目时间原计划从2024年11月1日—2025年6月30日，根据资金使用情况，项目至2025年5月20日截止，资金使用完毕。

项目成效：有效缓解了困难家庭因精神残疾患者照护产生的经济压力与照护负担，避免了 “因病致贫、因病返贫” 情况发生，切实巩固了脱贫攻坚成果，体现了民政工作的兜底性、基础性作用。

三、资金监管与信息公开

（一）严格执行《彩票公益金管理办法》，确保专款专用，接受财政、审计等部门监督。

（二）公示单位、联系人及联系电话：柳州市社会福利医院，唐昭杰，0772-3117258。

特此公告

柳州市社会福利医院

（柳州市精神病医院）

2026年5月6日