柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2021〕288号

柳州市发展和改革委员会关于柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目

项目建议书的批复

柳州市园林建设工程处：

来文《关于请批复<柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目项目建议书>的请示》（柳园建〔2021〕006号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、柳州市园林建设工程处原办公地点由于城市发展需要，原办公楼土地于2015年被市土储中心收储，目前以租房形式进行办公。为进一步推动柳州市打造“公园城市”，建设宜居城市。原则同意柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目项目建议书。

二、项目代码：2112-450200-04-01-441956。

三、项目建设地点：柳州市桂柳路北侧，静兰220kv变电站北侧。

四、项目建设规模及主要建设内容:项目总用地面积30024.66㎡（折合45.04亩），其中办公用地4931.55㎡（折合7.40亩），一期生产用地4794.26㎡（折合7.19亩），二期生产用地（规划为建设开发用地）20298.85㎡（折合30.45亩）；地块内主要共设业务技术综合楼及阳光生产大棚两栋新建建筑，总建筑面积为10867㎡，其中：业务技术综合楼总建筑面积为9467㎡，阳光生产大棚总建筑面积为1400㎡。主要建设内容包括：业务综合楼、车库、辅助用房、门卫室、阳光生产大棚、道路及地面硬化、地面停车场、土石方工程、室外挡墙工程、室外给排水及消防工程、室外供电工程、弱电工程、暖通工程、绿化工程、大门、围墙及其他附属设施等。

五、总投资规模及资金来源：项目总投资估算为8380.11万元。其中工程费用3495.60万元，工程建设其他费用3920.43万元(含建设用地费3152.80万元），基本预备费964.08万元。资金来源为土地征收补偿款。

六、接文后，请按照相关文件标准抓紧编制开展项目可行性研究报告编制工作，严格控制建设规模与投资规模。项目可行性研究报告完成后，报我委审批。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388，收信地址：广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-12388，收信地址：柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编：545006。)

柳州市发展和改革委员会

2021年12月8日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会                2021年12月8日印发