
柳州市发展和改革委员会文件
柳发改规划〔2021〕296号
[image: image1.png]



柳州市发展和改革委员会关于柳州市人大

常委会大楼项目智能化改造工程

项目建议书的批复
柳州市机关事务管理局：

来文《关于申请批复柳州市人大常委会大楼项目智能化改造工程项目建议书的函》（柳管字〔2021〕160号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、为提升人大工作的效率和质量，原则同意柳州市人大常委会大楼项目智能化改造工程项目建议书。

二、项目代码：2111-450200-04-01-552641。

三、项目建设地点：柳州市潭中东路20号。

四、项目建设规模及主要建设内容:主要对柳州市人大常委会大楼进行改造，改造面积17428.32㎡，本次智能化系统弱电集成系统工程包括14个项目。主要建设内容包括：1.综合布线系统；2.智能化专网系统；3.信息网络系统；4.信息发布系统；5.视频安防监控系统；6.出入口控制系统；7.电梯梯控系统；8.电梯五方通话系统；9.停车场管理系统；10.电子巡查系统；11.会议系统；12.机房工程；13.综合管路；14.建筑能效监管系统。

五、总投资规模及资金来源：项目总投资估算为1797.23万元。其中工程费用1412.64万元，工程建设其它费用200.83元，基本预备费183.76万元。资金来源为市财政投资。

六、接文后，请按照相关文件标准抓紧编制开展项目可行性研究报告编制工作，严格控制建设规模与投资规模。项目可行性研究报告完成后，报我委审批。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388，收信地址：广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-12388，收信地址：柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编：545006。)

     柳州市发展和改革委员会

                        2021年12月13日

 政府信息公开选项：主动公开                           

 柳州市发展和改革委员会                2021年12月13日印发  


