**附件**

投资概算汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算造价（万元） | 技术经济指标 |
| 建筑工程 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |
| **一** | **工程费用** |  |  |  |  | **543.6** |  |  |  |
| 项目一 | 太子山石漠化综合治理工程 | 343.79 |  |  |  | 343.79 |  |  |  |
| （一） | 植被复绿工程 | 274.73 |  |  |  | 274.73 |  |  |  |
| 1 | 人工复绿 | 274.73 |  |  |  | 274.73 | hm2 | 6.27 | 438165.9 |
| （二） | 小型水利水保措施 | 69.06 |  |  |  | 69.06 |  |  |  |
| ﹙1﹚ | 道路 | 31.77 |  |  |  | 31.77 | m | 515 | 616.89 |
| ﹙2﹚ | 排水沟 | 37.29 |  |  |  | 37.29 | m | 1407 | 265.03 |
| ﹙3﹚ | 沉沙井 |  |  |  | 座 | 6 |
| 项目二 | 楼梯山西面皇娘山石漠化综合治理工程 | 199.81 |  |  |  | 199.81 |  |  |  |
| （一） | 植被复绿工程 | 156.65 |  |  |  | 156.65 |  |  |  |
| 1 | 人工复绿 | 156.65 |  |  |  | 156.65 | hm2 | 3.6 | 435138.9 |
| （二） | 小型水利水保措施 | 43.16 |  |  |  | 43.16 |  |  |  |
| ﹙1﹚ | 辅助工程 | 14.02 |  |  |  | 14.02 | 项 | 1 | 140200 |
| ﹙2﹚ | 材料搬运费 | 2.35 |  |  |  | 2.35 | 项 | 1 | 23500 |
| ﹙3﹚ | 绿化灌溉系统 | 26.79 |  |  |  | 26.79 | 项 | 1 | 267900 |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  |  | **55.19** | **55.19** |  |  |  |
| （一） | 建设管理费 |  |  |  | 33.79 | 33.79 |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 12.26 | 12.26 | （总投资-土地费-建设单位管理费）\*2% |
| 2 | 招标代理费 |  |  |  | 4.04 | 4.04 | 1+(（500-100）\*0.7%)+(（工程费用-500）\*0.55%) |
| 3 | 建设工程造价咨询费 |  |  |  | 1.63 | 1.63 | 工程费用\*0.8% |
| 4 | 项目前期咨询费 |  |  |  | 1.43 | 1.43 | (1.5+(2.5-1.5)/(1000-500)\*(总投资-500）)\*0.8 |
| 4.1 初步设计审查费 |  |  |  |  |
| 5 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 专家咨询评审费700元\*4人 |
| 6 | 监理费 |  |  |  | 14.15 | 14.15 | (16.5+(30.1-16.5)/(1000-500)\*(工程费用-500))\*0.8 |
| (二） | 勘查设计费 |  |  |  | 21.4 | 21.4 | 计费依据为国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计设计收费标准》（2002年修订本）中相关规定 |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 19.77 | 19.77 |  |
| 1.1 | 基本设计费 |  |  |  | 19.77 | 19.77 | ((20.9+(38.8-20.9)/(1000-500)\*(工程费用-500))\*1.1\*1.0\*1.0\*8折 |
| 2 | 勘察费 |  |  |  | 1.63 | 1.63 | 工程费用\*0.3% |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  | **47.9** |  |  |  |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  |  | **646.69** |  |  |  |