附件

多杆合一工作任务分解表

| 序号 | 事项内容 |  | 责任单位 |  | 配合单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制年度多杆合一、架空线入地和杆箱建设计划。 |  | 市住房城乡建设局 |  | 各城区政府、管委会，市直属集团公司、管线权属单位，市发展改革委、财政局、公安局、自然资源和规划局、交通运输局、工业和信息化局、通信发展管理办公室 |  |
| 2 | 北部新区范围内主次干道、住宅小区、工业园区等全部实施多杆合一。 |  | 北部生态新区管委会 |  | 市住房城乡建设局、发展改革委、财政局、公安局、自然资源和规划局、工业和信息化局、林业和园林局，市直属集团公司、管线权属单位 |  |
| 3 | 架空线入地和多杆合一建设，每年至少实施一个示范片区和一个示范道路工程。 |  | 各城区政府、柳东新区管委会 |  | 市住房城乡建设局、发展改革委、财政局、公安局、自然资源和规划局、工业和信息化局、林业和园林局，市直属集团公司、管线权属单位 |  |
| 4 |  | 地下管线的跟踪测量，确保管线数据的准确性。 |  | 市自然资源和规划局 |  | 市住房城乡建设局、发展改革委、公安局、工业和信息化局，市直属集团公司、管线权属单位 |
| 5 |  | 建立多杆合一、架空线入地和杆箱整治资金管理办法。 |  | 市发展改革委、市财政局 |  | 市住房城乡建设局、大数据发展局、公安局、工业和信息化局，市直属集团公司、管线权属单位 |
| 6 |  | 结合5G基站、智能感知神经元等新型基础设施建设需求，丰富综合杆应用场景，创新和完善北部生态新区范围内综合杆设计。 |  | 北城集团 |  | 市住房城乡建设局、公安局、工业和信息化局、交通运输局、通信发展管理办公室，各城区政府 |
| 7 |  | 研究出台市政道路设施全要素管理办法，对照行业技术规范和标准，统筹城市家具建设需求，规范设置行为。 |  | 市住房城乡建设局 |  | 各城区政府、新区管委会，市直属集团公司、管线权属单位，市司法局、发展改革委、财政局、公安局、自然资源和规划局、交通运输局、工业和信息化局等 |
| 8 |  | 建立综合杆管理信息平台，接入杆上设施信息，通过信息平台加强城市道路立杆管理。 |  | 市自然资源和规划局 |  | 各城区政府、新区管委会，市直属集团公司、管线权属单位，市大数据发展局、发展改革委、财政局、公安局、自然资源和规划局、交通运输局、工业和信息化局等 |
| 9 |  | 加大对违规立杆、架线、设箱等行为的监管和处罚力度。 |  | 各城区政府、新区管委会 |  | 市工业和信息化局、城管执法局、住房城乡建设局 |