附件2

柳州市新能源汽车推广

应用三年行动计划（2021-2023年）指标分解

表一 新能源汽车保有量增量目标任务分解表

单位：辆

| 序号 | 单位名称 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼峰区 | 1900 | 2600 | 2600 |
| 2 | 城中区 | 1500 | 2100 | 2500 |
| 3 | 柳北区 | 1900 | 2100 | 2400 |
| 4 | 柳南区 | 2200 | 2500 | 2300 |
| 5 | 柳江区 | 1900 | 2000 | 2300 |
| 6 | 鹿寨县 | 1500 | 1450 | 1500 |
| 7 | 柳城县 | 1500 | 1450 | 1500 |
| 8 | 融安县 | 1300 | 1300 | 1800 |
| 9 | 融水县 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 10 | 三江县 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 11 | 柳东新区 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 阳和工业新区 （北部生态新区） | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 16000 | 18100 | 19900 |
| 总计 |  | 54000 |  |  |

说明：1.以自治区分配的增量指标为下限，结合柳州新能源汽车先行于全区发展的现状，将三年行动方案增量电动化率设置为首年达到20%以上，第二年达到25% 以上，第三年达到30%以上来确定每年应增加的新能源汽车。

2.参考各县区、新区汽车保有量新增、千人汽车保有量、人均可支配收入、攻坚行动完成情况等各类因素，分解新能源汽车增量目标任务到各县区。

表二 新能源汽车充电设施建设目标任务分解表

单位：个

| 序号 |  | 2021年 |  |  |  | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 1 | 鱼峰区 | 0 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 2 | 城中区 | 0 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 3 | 柳北区 | 0 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 4 | 柳南区 | 0 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 5 | 柳江区 | 0 | 40 | 60 | 60 | 110 | 110 |
| 6 | 鹿寨县 | 0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 |
| 7 | 柳城县 | 0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 |
| 8 | 融安县 | 0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 |
| 9 | 融水县 | 0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 |
| 10 | 三江县 | 0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 |
| 11 | 柳东新区 | 0 | 50 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 12 | 阳和工业新区 （北部生态新区） | 0 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 合计 |  | 0 | 500 | 700 | 700 | 1300 | 1300 |
|  |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 4500 |  |  |  |  |  |

说明：1.根据《广西新能源汽车推广应用三年行动计划》，制定出2021年至2023年全市新增建成4500个以上充电桩的目标任务，其中2021年新建成充电桩1900个，2022年、2023年每年均新建1300个。2.2021年目标任务分成四个季度分别考核，其中作为缓冲期一季度不设目标任务，二季度、三季度和四季度分别完成500个、700个和700个的充电桩建设目标任务。3.为挖掘县域新能源汽车增长潜力，用三年的时间逐步完善县域充电网络，因此目标制订需倾向县域。请各县以目标导向为原则，持续推进充电设施建设。