附件1

2026年柳州市《政府工作报告》重点工作分工细化方案

序号	重点工作	牵头

单位	牵头单位具体落实措施	全年目标

任务	一季度

目标任务	二季度

目标任务	三季度

目标任务	四季度

目标任务	配合

单位	配合单位具体落实

措施	全年目标任务	一季度

目标任务	二季度

目标任务	三季度

目标任务	四季度

目标任务
1	地区生产总值增长5.5%左右	市发展改革委	1.落实2026年国民经济和社会发展计划，并做好计划组织实施和执行情况跟踪检查，每半年按要求形成计划执行情况报告报市人大常委会，推动各项计划落到实处。
2.加强经济运行分析，建立了经济运行会商机制，以搭建行业部门与县区、新区会商渠道为核心，通过“定期会商+动态调度+闭环落实”的全流程运作，着力破解跨层级、跨领域信息不对称，问题协同难、举措落地慢等难点，实现经济运行闭环管理。围绕经济运行重点领域定期开展经济运行调度，帮助县区、企业解决突出困难和问题。每季度形成经济运行分析报告供市委、市政府决策参考。
3.用好用足国家、自治区各项稳增长政策，出台各季度柳州市落实自治区经济工作若干措施重点工作清单，推动政策直达快享、靠前发力。	增长5.5%左右。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	地区生产总值增长5.5%左右。	市农业农村局	千方百计保障粮食生产。大力发展经济作物生产。稳定畜禽生产能力。加快发展现代渔业。抓好林业生产。大力发展设施农业，加快推进“10+3+N”现代农业产业体系建设。	一产增加值增速4.5%。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	一产增加值增速4.5%。
市工业和信息化局	持续强化“1071”产业发展推进机制，强化重点企业排产调度服务，深挖产值、投资增量，全力推动工业经济稳增长，每季度制定稳增长政策措施，鼓励企业扩大生产，增产增效。力争全年完成规上工业增加值增长9%。	规上工业增加值增长9%。	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。	规上工业增加值增长9%。
市住房城乡建设局	1.建筑业指标方面：
全面摸清项目底数，动态更新全口径在建项目清单。强化区外企业项目的产值纳统工作，加强源头管理与纳统服务。全面梳理房屋市政领域停工项目，筛选重点停工项目，全力推动停工项目复工。
2.房地产业指标方面：
走访服务重点项目，推动加快建设。推动县区、平台公司项目应统尽统。持续推进城中村改造。谋划开展第二批收购存量商品房工作。
3.规上其他房地产指标方面：
开展企业走访，对重点企业实施“一企一策”，助企纾困、稳定经营。全力拓展增量，深入挖掘本地潜力企业纳统，推动外地企业本地化，不断壮大市场主体规模。	1.在地建筑业产值增长2%。
2.力争商品房销售面积增长1%。
3.全年规上其他房地产指标目标任务3.5%。	1.完成季度在地建筑业产值目标任务。
2.完成季度商品房销售目标任务。
3.完成季度规上其他房地产指标目标任务。	1.完成季度在地建筑业产值目标任务。
2.完成季度商品房销售目标任务。
3.完成季度规上其他房地产指标目标任务。	1.完成季度在地建筑业产值目标任务。
2.完成季度商品房销售目标任务。
3.完成季度规上其他房地产指标目标任务。	1.在地建筑业产值增长2%。
2.力争商品房销售面积增长1%。
3.全年规上其他房地产指标目标任务3.5%。
1	地区生产总值增长5.5%左右	市发展改革委	1.落实2026年国民经济和社会发展计划，并做好计划组织实施和执行情况跟踪检查，每半年按要求形成计划执行情况报告报市人大常委会，推动各项计划落到实处。
2.加强经济运行分析，建立了经济运行会商机制，以搭建行业部门与县区、新区会商渠道为核心，通过“定期会商+动态调度+闭环落实”的全流程运作，着力破解跨层级、跨领域信息不对称，问题协同难、举措落地慢等难点，实现经济运行闭环管理。围绕经济运行重点领域定期开展经济运行调度，帮助县区、企业解决突出困难和问题。每季度形成经济运行分析报告供市委、市政府决策参考。
3.用好用足国家、自治区各项稳增长政策，出台各季度柳州市经济工作若干措施，推动政策直达快享、靠前发力。	增长5.5%左右。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	地区生产总值增长5.5%左右。	市商务局	全力以赴推动2026年商贸服务业加快发展，强化重点行业、企业服务，大力培育市场主体，打造特色促消费品牌，强化限下样本服务；每季度制定出台商贸服务业季度稳增长政策措施，推动商贸服务业较快发展；提质增效实施2026年消费品以旧换新活动。精准贯彻国家和自治区关于汽车、家电、数码产品等以旧换新政策。	社会消费品零售总额增长3%左右，或增速高于全区。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	社会消费品零售总额增长3%左右，或增速高于全区。
市财政局	1.加强财税协同，支持税务部门加强税收征管，对接收入执收部门和县区依法征管非税收入，确保应收尽收。加强财源建设，稳定存量税源，拓展增量税源。
2.充分发挥财政职能，强化资金保障能力，推动绩效奖发放、人员补贴兑现等工作落实到位，确保工资总额增长目标如期实现。	1.全市一般公共预算收入完成172亿元，增长3%。
2.努力完成公共管理类工资指标预期目标。	1.全市一般公共预算收入完成40.83亿元，完成全年目标的23.7%。
2.努力完成公共管理类工资指标预期目标。	1.全市一般公共预算收入完成80.8亿元，完成全年目标的47%。
2.努力完成公共管理类工资指标预期目标。	1.全市一般公共预算收入完成124.8亿元，完成全年目标的72.6%。
2.努力完成公共管理类工资指标预期目标。	1.全市一般公共预算收入完成172亿元，完成全年目标的100%。
2.努力完成公共管理类工资指标预期目标。
2	规上工业增加值增长9%	市工业和信息化局	持续强化“1071”产业发展推进机制，强化重点企业排产调度服务，深挖产值、投资增量，全力推动工业经济稳增长，每季度制定稳增长政策措施，鼓励企业扩大生产，增产增效。力争全年完成规上工业增加值增长9%。	完成规上工业增加值增长9%	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。	完成规上工业增加值增长9%。	各县（区）	各县区按计划全年完成2259亿元产值目标。	各县区全年完成产值2259亿元：
鱼峰区（不含雒容镇、洛埠镇、阳和街道、五菱柳机）：91亿元
柳南区（不含上汽通用五菱、柳工股份、五菱工业）：189亿元
柳北区（不含沙塘镇、石碑坪镇、柳钢集团）：215亿元
柳东新区（不含上汽通用五菱宝骏基地）：681亿元
阳和（北部）新区：406亿元
柳江区：154亿元
柳城县：178亿元
鹿寨县：186亿元
融安县：70亿元
融水县：71亿元
三江县：18亿元	各县区完成产值537亿元。	各县区完成产值1087亿元。	各县区完成产值1659亿元。	各县区完成产值2259亿元。
3	固定资产投资增长3%	市发展改革委
1.围绕权重项目、新开工项目、续建项目等维度开展投资项目清单化管理，深挖项目投资潜力。
2.强化投资运行监测分析和预测预警，及时掌握投资运行情况和发展态势，围绕重点领域投资、县区和新区定期开展“一对一”专题会商，积极协调投资项目建设过程中存在的困难和问题，联合统计部门做好投资统计辅导服务，做到应统尽统。
3.紧扣中央、自治区各级资金政策，聚焦重点行业领域加强项目系统性谋划储备和申报，争取更多中央资金投资项目建设，努力扩大有效投资。	增长3%。	增长2.5%。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	增长3%。	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上。	1季度，工业投资扭负为正。	上半年，工业投资增长达到2%。	1-3季度，工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上。
市住房城乡建设局	走访服务重点项目，推动加快新项目建设。推动县区、平台公司项目应统尽统。持续推进城中村改造，充分发挥投资拉动作用。	房地产投资力争与上年持平。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。
市交通运输局	全力推进交通基础设施建设，稳住交通固定资产投资基本盘。	交通基础设施项目投资完成年度目标。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。	完成季度目标任务。
4	一般公共预算收入增长3%	市财政局	1.做好财政运行分析，稳妥有序做好组织收入调度工作，确保财政稳健运行。
2.加强财税协同，支持税务部门加强税收征管，对依法该征的收入及时征收入库，围绕全市产业布局加大扶持力度，稳定存量税源，拓展增量税源。
3.对接收入执收部门和县区依法征管，在严格落实非税收入口径、执行各项减免政策、坚决杜绝“虚收空转”的基础上，确保应收尽收，努力完成非税收入预算。	全市一般公共预算收入完成172亿元，增长3%。	全市一般公共预算收入完成40.83亿元，完成全年目标的23.7%。	全市一般公共预算收入完成80.8亿元，完成全年目标的47%。	全市一般公共预算收入完成124.8亿元，完成全年目标的72.6%。	全市一般公共预算收入完成172亿元，完成全年目标的100%。	柳州市税务局	加强税源基础管理；加强申报合规管理；加强政策适用管理，加强规范优惠政策和政策执行口径、政策辅导质效、政策适用风险排查；加强风险管理，常态化开展风险精准识别推送、高质量进行风险核查；提高稽查效能；加强欠税管理，依法依规清欠；做好“开票经济”纠治工作，努力提升含税量较上年度提升。	税收一般公共预算收入完成110亿元，同比增长5.87%。	税收一般公共预算收入完成24.5亿元，完成目标的22.3%。	税收一般公共预算收入完成52.8亿元，完成目标的48%。	税收一般公共预算收入完成75亿元，完成目标的68.2%。	税收一般公共预算收入完成110亿元，完成目标的100%。
5	居民收入增长与经济增长保持同步	市发展改革委	1.加强统筹调度。全面贯彻落实上级各项优化收入分配机制、促进城乡居民增收工作部署，不定期组织召开居民收入工作分析会议，着力解决制约城乡居民增收的突出短板和薄弱环节。
2.对标对表落实。督促各部门按照各自制定的工作措施，按季度节点完成居民增收任务。
3.强化监测机制。会同国家统计局柳州调查队强化收入监测能力，提升和完善收入分配统计核算及解读。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	市人力资源社会保障局	开展“就业暖心·桂在行动”等专项公共就业服务活动，促进供需对接；统筹公益性岗位管理，实现精准兜底安置。
2.统筹做好外出务工和就近就地就业，稳定农民工务工规模，推动全市农村劳动力转移就业达57万人。
3.以“技能照亮前程”培训行动为牵引，开展大规模职业技能培训，帮助社会劳动者提升职业技能。

4.积极落实事业单位工资福利政策。做好年度政策性提薪增资和工资调整审批工作。
5.积极联系相关部门落实资金，切实做好包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及城乡居民基本养老保险在内的各项养老待遇发放工作。配合自治区社保中心完成2026年度各项养老金调待工作。	1.全年举办线上线下招聘会不少于300场；
2.全市农村劳动力转移就业稳定在57万人以上
3.全年开展补贴性职业技能培训1.7万人次以上。
4.完成市本级事业单位年度政策性提薪增资工作。核定下达市本级事业单位年度绩效工资总量。
5.做好各项养老保险待遇发放工作及基础养老金调待工作。	1.举办线上线下招聘会不少于80场。全市农村劳动力转移就业达34.2万人以上。累计开展职业技能培训4000人次以上。
2.完成市本级事业单位年度政策性提薪增资工作。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于150场。全市农村劳动力转移就业累计达45.6万人以上。累计开展职业技能培训8500人次以上。
2.完成2025年市本级事业单位绩效工资总量增减调整核定。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于240场。
全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上。累计开展职业技能培训13000人次以上。
2.核定下达2026年市本级公益一类事业单位绩效工资总量。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。根据自治区安排，做好各项养老保险基础养老金调整工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于300场。全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上。累计开展职业技能培训17000人次以上。
2.完成2026年市本级公益二类事业单位绩效工资总量以及职业院校绩效工资动态增量的核定下达工作。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。根据自治区安排，做好各项养老保险基础养老金调整工作。
5	居民收入增长与经济增长保持同步	市发展改革委	1.加强统筹调度。全面贯彻落实上级各项优化收入分配机制、促进城乡居民增收工作部署，不定期组织召开居民收入工作分析会议，着力解决制约城乡居民增收的突出短板和薄弱环节。
2.对标对表落实。督促各部门按照各自制定的工作措施，按季度节点完成居民增收任务。
3.强化监测机制。会同国家统计局柳州调查队强化收入监测能力，提升和完善收入分配统计核算及解读。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	市财政局	1.落实2025年度市直机关（参公）单位年度考核奖部分经费。
2.及时、规范核定下达市直事业单位绩效工资2025年度增减量及2026年度总量，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.加强常态化帮扶资金使用的监督和管理，配合业务主管部门指导县区按要求使用资金。	1.落实2025年度市直机关（参公）单位年度考核奖经费，确保年度考核奖按时、足额发放到位。
2.及时、规范核定下达市直事业单位绩效工资2025年度增减量及2026年度总量，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.全年筹措下达市本级财政常态化帮扶资金2亿元。	1.落实好2025年市直机关（参公）单位年度考核奖预发工作，确保年度考核奖预发部分按时、足额发放到位。
2.做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.筹措下达市本级财政常态化帮扶资金，指导各县区加强资金管理。	1.落实好2025年市直机关（参公）单位年度考核奖发放工作，确保年度考核奖按时、足额发放到位。
2.完成市直事业单位绩效工资2025年度增减量的核定下达，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.筹措下达市本级财政常态化帮扶资金，指导各县区加强资金管理。	1.分批次启动市直事业单位绩效工资2026年度总量的核定及下达，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
2.累计筹措下达市本级财政常态化帮扶资金2亿元。	1.完成市直事业单位绩效工资2026年度总量的核定及下达，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
2.指导各县区加强常态化帮扶资金管理，做好资金绩效考评工作。
市民政局	1.全面落实社会救助政策，及时将符合条件的社会救助对象纳入低保、特困救助保障，或者实施临时救助。按时足额发放救助补助资金。	1.全面落实社会救助政策，全年累计纳入低保、特困救助保障不少于16万人。 2.全年累计筹措困难群众救助补助资金不少于7亿元，确保按时足额发放救助补助资金。	按时足额发放救助补助资金。	按时足额发放救助补助资金。	按时足额发放救助补助资金。	1.全年累计纳入低保、特困救助保障不少于16万人。全年累计筹措困难群众救助补助资金不少于7亿元，确保按时足额发放救助补助资金。
5	居民收入增长与经济增长保持同步	市发展改革委	1.加强统筹调度。全面贯彻落实上级各项优化收入分配机制、促进城乡居民增收工作部署，不定期组织召开居民收入工作分析会议，着力解决制约城乡居民增收的突出短板和薄弱环节。
2.对标对表落实。督促各部门按照各自制定的工作措施，按季度节点完成居民增收任务。
3.强化监测机制。会同国家统计局柳州调查队强化收入监测能力，提升和完善收入分配统计核算及解读。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	市国资委	1.开展2026年度工资总额预算工作。
2.开展上一年度工资总额清算工作。
3.开展企业负责人经营业绩考核和薪酬核定工作。
4.督促监管企业按照上级要求做好根治拖欠农民工工资工作。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。
柳州金融监管分局	持续开展金融服务个体工商户情况的统计监测机制，密切监测指标完成情况，督促银行机构查缺补漏，锻造长板、补齐短板，对支持力度不足的机构采取通报、现场督导、约谈等监管措施。	个体工商户贷款余额较年初增长6亿元。	个体工商户贷款余额较年初增长3亿元。	个体工商户贷款余额较一季度增长1亿元。	个体工商户贷款余额较二季度增长1亿元。	个体工商户贷款余额较三季度增长1亿元。
6-1	完成生态环保、节能减排年度任务	市发展改革委	1.分解下达年度能耗强度、碳排放强度控制目标，实行月调度、季通报、年考核，确保完成自治区下达约束性指标。
2.严把固定资产投资项目节能审查关口，严控 “两高”项目盲目上马。	1.完成自治区下达的年度能耗强度、碳排放强度控制目标。
2.严格项目能效把关，年内无违规新上“两高”项目。	1.完成自治区下达的年度能耗强度、碳排放强度控制目标的25%以上。
2.严格审查 “两高”项目，审批数量不超过1个，综合能耗控制在10万吨标准煤以内。	1.完成自治区下达的年度能耗强度、碳排放强度控制目标的50%以上。
2.严格审查 “两高”项目，审批数量不超过1个，综合能耗控制在10万吨标准煤以内。	1.完成自治区下达的年度能耗强度、碳排放强度控制目标的75%以上。
2.严格审查 “两高”项目，审批数量不超过1个，综合能耗控制在10万吨标准煤以内。	1.完成自治区下达的年度能耗强度、碳排放强度控制目标。
2.严格审查 “两高”项目，审批数量不超过1个，综合能耗控制在10万吨标准煤以内。
6-2	完成生态环保、节能减排年度任务	市生态环境局
1.多渠道征集2026年气候投融资项目，编制气候投融资简报。
2.加强对二氧化碳重点排放单位的日常监管，检查企业碳信息披露情况。
3.持续推进工业和移动源领域治理淘汰工作，推进氮氧化物和挥发性有机物减排。
4.加强污水处理设施运行及出水水质监管；
5.督促相关单位推进污水处理设施新改扩建及污水管网完善、改造。
1.累计储备2026年气候投融资项目不少于80个，编制2026年气候投融资简报12期。
2.完成2025年气候投融资优秀创新案例评选。
3.公开我市纳入全国碳市场的重点排放单位信息。
4.审核我市二氧化碳重点排放单位的全国碳市场月度存证不少于12次。
5.完成自治区下达的化学需氧量、总磷、氮氧化物和挥发性有机物年度减排目标。
1.征集2026年柳州市气候投融资项目不少于20个。
2.编制气候投融资简报3期。
3.完成2025年气候投融资优秀案例评选工作。
4.对二氧化碳重点排放单位进行排放管理和审核不少于3次。
5.梳理污水处理设施建设改造清单、管网整治重点及减排潜力。
1.征集2026年柳州市气候投融资项目累计不少于40个。
2.编制气候投融资简报3期。
3.对二氧化碳重点排放单位进行排放管理和审核不少于3次。
4.推动相关单位开展污水处理设施新改扩建及污水管网排查改造。	1.征集2026年柳州市气候投融资项目累计不少于60个。
2.编制气候投融资简报3期。
3.对二氧化碳重点排放单位进行排放管理和审核不少于3次。
4.推动相关工程项目完工，形成稳定有效的减排量。	1.征集2026年柳州市气候投融资项目累计不少于80个。
2.编制气候投融资简报3期。
3.对二氧化碳重点排放单位进行排放管理和审核不少于3次。
4.公开披露我市纳入全国碳市场的重点排放单位信息不少于1次。
5.完成大气、水污染物年度减排核算，开展减排系统填报，完成年度减排任务目标。
7	加快建设制造强市，落实新一轮重点产业链高质量发展行动，加强重点优势产业补链强链延链，全力创建国家新型工业化示范区	市工业和信息化局	1.编制“10+N”产业三年行动方案，明确发展路径，推动重点产业链高质量发展。

2.积极争取自治区工信厅先制造业集群项目扶持；

3.紧密跟进创建国家新型工业化示范区的申报要求，积极开展申报工作。	1.完成“10+N”产业三年行动方案；

2.争取不少于8个项目申报自治区工信厅先制造业集群资金扶持；

3.全力开展创建国家新型工业化示范区相关工作。	1.开展“10+N”产业三年行动方案研究工作；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.编制“10+N”产业三年行动方案（2026-

2028年）；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.力争向自治区工信厅上报不少于5个先进制造业集群培育项目，争取上级资金支持；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.力争向自治区工信厅上报不少于8个先进制造业集群培育项目，争取上级资金支持；

2.密切对接上级部门，掌握申报的进度，积极开展申报工作。	市发展改革委	加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。	1.累计组织申报项目至少20个；
2.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建“10+N”现代化工业体系。	加大政策支持力度，组织不少于10个工业项目申报2026年第一批工业重点领域超长期特别国债资金。	印发《柳州市高端装备制造产业攻坚小组工作方案》。	持续加强工业领域项目谋划储备，组织不少于10个工业项目申报2026年第二批工业重点领域国债资金支持。	完成《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》编制，明确构建“10+N”现代化工业体系
市科技局	1.推动重点产业开展产业链和产学研联合攻关，参与自治区“尖锋”“赋能”等六大行动。
2.强化项目的跟踪管理，督促项目承担单位按照协议约定按期完成相关任务，突破关键技术。	1.申报并获批自治区级以上科技项目10项以上。
2.突破关键技术30项以上。	完成企业摸底调研、宣传动员。	组织企业申报项目。	完成项目推荐、申报、专家评审等。	1.完成立项公示
2.完成到期项目的验收，突破关键技术30项以上。
市园区办	围绕园区重点产业深入实施精准招商，持续推进园区产业延链补链强链。	编制完善汽车、模具产业产业链全景图、招商路线图，全年组织3次产业链对接活动。	编制完善汽车、模具产业产业链全景图、招商路线图。	组织1次产业链对接活动。	组织2次产业链对接活动。	组织3次产业链对接活动。
市投资促进局	一是聚焦“10+N”重点产业，深化产业链招商，持续优化产业链招商路线图谱，梳理产业招商优势清单，精准对接补链强链延链关键环节目标企业。二是重点推进在谈项目加快签约落地，做好要素保障协调，提升产业链本地配套率。三是强化项目谋划储备，结合产业基础，围绕重点产业链新增谋划一批百亿级项目，并积极对接意向企业，为后续招商提供支撑。四是 配合市工信局做好招商项目策划、洽谈、签约、落地全流程服务。	挖掘有投资意向的企业，全年对接“10+N”目标企业120家。	完成“10+N”各产业招商路线图初步绘制，梳理各产业招商优势，一季度对接“10+N”重点产业企业30家。	挖掘有投资意向的企业，至二季度累计对接“10+N”重点产业企业60家。	挖掘有投资意向的企业，至三季度累计对接“10+N”重点产业企业90家。	挖掘有投资意向的企业，至四季度累计对接“10+N”产业企业120家。
7	加快建设制造强市，落实新一轮重点产业链高质量发展行动，加强重点优势产业补链强链延链，全力创建国家新型工业化示范区	市工业和信息化局	1.编制“10+N”产业三年行动方案，明确发展路径，推动重点产业链高质量发展。

2.积极争取自治区工信厅先制造业集群项目扶持；

3.紧密跟进创建国家新型工业化示范区的申报要求，积极开展申报工作。	1.完成“10+N”产业三年行动方案；

2.争取不少于8个项目申报自治区工信厅先制造业集群资金扶持；

3.全力开展创建国家新型工业化示范区相关工作。	1.开展“10+N”产业三年行动方案研究工作；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.编制“10+N”产业三年行动方案（2026-

2028年）；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.力争向自治区工信厅上报不少于5个先进制造业集群培育项目，争取上级资金支持；

2.密切对接上级部门，掌握申报的要求和进度。	1.力争向自治区工信厅上报不少于8个先进制造业集群培育项目，争取上级资金支持；

2.密切对接上级部门，掌握申报的进度，积极开展申报工作。	市商务局	以长三角、粤港澳大湾区、京津冀等地区为重点，做好投资环境宣传推介、信息发布等工作，开展承接产业转移专题招商活动，大力引进先进制造、加工贸易产业。联合海关、税务、外汇管理等多部门加强对重点加贸企业的监测和跟踪服务，利用各级政策扶持企业发展、降低企业成本，扩大重点加贸企业业务。	以长三角、粤港澳大湾区、京津冀为重点，开展承接产业转移招商活动，引进先进制造、加工贸易产业；联合多部门做好重点加贸企业的服务工作，落实政策扶持、降低企业成本、扩大业务规模，全力优化投资结构、稳定扩大工业投资。	梳理长三角、粤港澳、京津冀重点区域及先进制造、加工贸易目标企业清单，建立招商项目库。	强化部门联动，推送惠企政策，助力企业稳业务、降成本。	深化多部门协同服务，支持重点加贸企业扩大业务规模 。	做好监测服务与政策兑现工作。
市市场监管局	开展政府质量奖培育。	政府质量奖培育。	开展政府质量奖申报需求调研。	开展政府质量奖政策宣贯。	开展联合政府质量奖政策宣贯及申报指导。	持续开展政府质量奖培育及申报指导。
市生态环境局	围绕绿色化工产业高质量发展，会同市工业和信息化局起草编制柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案，推进盐化工、磷化工产业链强链延链补链。	制定柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案，强化盐化工、磷化工产业链延链补链强链。	会同市工业和信息化局起草编制柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026

-2028年）。	分批次深入至少3家重点企业调研，了解行业产业链发展情况和趋势。	会同市工业和信息化局印发柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026-

2028年）。

聚焦产业链关键企业开展攻坚，推动产业链重点项目有序实施。
8	大力发展人工智能终端及机器人产业。深化拓展“人工智能+”，统筹资金支持以AI为引领的新质生产力发展。深化人工智能与制造业融合，推动洛必德、飓芯科技等企业上台阶扩规模，加快广投（柳州）数智科创中心、广西具身智能数据采集及测试中心等项目落地建设，加快推动优必选柳州机器人超级智慧工厂向年产万台级目标迈进。大力开发智能穿戴设备、智能家居等领域产品，加快发展芯片、传感器、半导体产业，推进具身机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人等广泛应用，推动智能终端、机器人等特色专业园区建设。力争产值达250亿元	市工业和信息化局	1.强化政策引领，编制《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确发展方向和重点任务；

2.提速重大项目建设，全力保障洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目加快建设投产见效。力争人工智能终端及机器人全年产值达250亿元。	1.编制出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设进度，力争全年人工智能终端及机器人产值达250亿元。	1.起草《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达20亿元。	1.出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.出台柳州市2026年二季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达50亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年三季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达80亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年四季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产、达产见效，力争全年全市人工智能终端及机器人产业产值累计达250亿元。	市发展改革委	系统梳理全市人工智能产业发展情况，加强顶层设计，编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》。	1.至少完成全市人工智能企业情况和算力设施项目情况摸底；
2.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，印发人工智能场景制度文件；
3.积极争取政策支持，组织至少1个人工智能项目申报上级资金支持。	组织各单位联合开展人工智能产业摸底，完成全市人工智能企业情况和算力设施项目情况摸底。	开展人工智能产业典型案例收集，制定人工智能产业调研路线图。	组织至少1个项目申报2026年具身智能和人形机器人关键核心技术攻关项目	编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建人工智能终端及机器人、低空经济等产业为支柱产业的“10+N”现代化工业体系。
市科技局	1.推动相关企业申报人工智能相关科技项目。
2.推动飓芯科技申报瞪羚企业。	1.申报并获批自治区级以上人工智能相关科技项目10项以上。
2.突破人工智能相关技术10项以上。	完成企业摸底调研、宣传动员。	组织企业申报项目。	1.完成项目推荐、申报、专家评审等。
2.组织飓芯科技申报瞪羚企业。	1.完成立项公示。
2.飓芯科技通过瞪羚企业认定，突破人工智能相关技术10项以上。
市财政局	1.根据《柳州市支持智能终端及机器人产业发展的九条措施（第一批）》文件精神，市财政局依据财政智能安排支持机器人产业发展相关资金，做好资金保障工作。
2.配合市工业和信息化局向上级部门争取人工智能终端及机器人产业发展相关资金，并做好资金下达和拨付工作。	1.2026年年初预算安排1亿元用于人工智能终端机机器人产业发展。
2.配合市工业和信息化局向上级部门争取人工智能终端及机器人产业发展相关资金。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。
8	大力发展人工智能终端及机器人产业。深化拓展“人工智能+”，统筹资金支持以AI为引领的新质生产力发展。深化人工智能与制造业融合，推动洛必德、飓芯科技等企业上台阶扩规模，加快广投（柳州）数智科创中心、广西具身智能数据采集及测试中心等项目落地建设，加快推动优必选柳州机器人超级智慧工厂向年产万台级目标迈进。大力开发智能穿戴设备、智能家居等领域产品，加快发展芯片、传感器、半导体产业，推进具身机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人等广泛应用，推动智能终端、机器人等特色专业园区建设。力争产值达250亿元	市工业和信息化局	1.强化政策引领，编制《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确发展方向和重点任务；
2.提速重大项目建设，全力保障洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目加快建设投产见效。力争人工智能终端及机器人全年产值达250亿元。	1.编制出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设进度，力争全年人工智能终端及机器人产值达250亿元。	1.起草《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达20亿元。	1.出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.出台柳州市2026年二季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达50亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年三季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达80亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年四季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产、达产见效，力争全年全市人工智能终端及机器人产业产值累计达250亿元。	市园区办	配合市工信局推动智能终端、机器人等特色专业园区建设。完成《柳州市人工智能产业园建设报告》编制，突出“人工智能+先进制造”“人工智能+机器人”核心定位，衔接现有园区功能布局。	完成《柳州市人工智能产业园建设报告》编制，突出“人工智能+先进制造”“人工智能+机器人”核心定位，衔接现有园区功能布局。	与深圳规划院做好对接，完成《柳州市人工智能产业园建设报告》基础材料收集。	完成《柳州市人工智能产业园建设报告》核心板块专题研究与分章节初稿撰写。	形成《柳州市人工智能产业园建设报告（送审稿）》，按程序提交市政府审批。	完成《柳州市人工智能产业园建设报告》编制，同步衔接产业园建设后续前期工作。
市国资委	1. 推进广西具身智能数据采集及测试中心项目全面落地建设，完成场地装修、设备安装调试等基础建设工作；2. 开展具身机器人等相关产品的适配测试与数据验证，助力产品优化升级。	广西具身智能数据采集及测试中心项目完成建设并投入运营，形成标准化的具身智能数据采集、测试服务能力。	完成项目建设前期筹备，确定设备采购清单、场地装修方案；

2.组建团队并开展人员岗前培训。	1.完成场地主体装修工程；

2.开展数据采集相关业务。	正式投入商业运营，完善服务体系，推出标准化的具身智能数据采集测试服务产品。	完成年度服务目标，助力产业链企业产品升级与规模扩张。
市数据局	为数据采集及测试中心等项目建设提供数据治理支持，协助推动完成高质量数据集建设。	完成1个或以上高质量数据集建设。	为数据采集及测试中心等项目建设提供支持。	为数据采集及测试中心等项目建设提供支持。	支持数据采集及测试中心等开展数据采集、标注、治理等工作。	完成1个或以上高质量数据集建设。
市投资促进局	一是聚焦人工智能终端及机器人产业链，深化产业链招商，持续优化产业链招商路线图，梳理产业招商优势清单，精准对接具身机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人及核心零部件领域目标企业。二是重点推进在谈项目加快签约落地，做好要素保障协调。三是强化项目谋划储备，结合产业基础，围绕人工智能终端及机器人产业新增谋划百亿级项目并积极对接意向企业。四是配合市工信局做好招商项目策划、洽谈、签约、落地全流程服务。	挖掘有投资意向的企业，全年对接人工智能终端及机器人企业16家。	完成人工智能终端及机器人产业招商图谱初步绘制，梳理产业招商优势，一季度对接人工智能终端及机器人企业4家。	挖掘有投资意向的企业，截至二季度累计对接人工智能终端及机器人企业8家。	挖掘有投资意向的企业，至三季度累计对接人工智能终端及机器人企业12家。	挖掘有投资意向的企业，至四季度累计对接人工智能终端及机器人企业16家。
8	大力发展人工智能终端及机器人产业。深化拓展“人工智能+”，统筹资金支持以AI为引领的新质生产力发展。深化人工智能与制造业融合，推动洛必德、飓芯科技等企业上台阶扩规模，加快广投（柳州）数智科创中心、广西具身智能数据采集及测试中心等项目落地建设，加快推动优必选柳州机器人超级智慧工厂向年产万台级目标迈进。大力开发智能穿戴设备、智能家居等领域产品，加快发展芯片、传感器、半导体产业，推进具身机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人等广泛应用，推动智能终端、机器人等特色专业园区建设。力争产值达250亿元	市工业和信息化局	1.强化政策引领，编制《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确发展方向和重点任务；
2.提速重大项目建设，全力保障洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目加快建设投产见效。力争人工智能终端及机器人全年产值达250亿元。	1.编制出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。
2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设进度，力争全年人工智能终端及机器人产值达250亿元。	1.起草《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达20亿元。	1.出台《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

2.出台柳州市2026年二季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达50亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年三季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产见效，力争全市人工智能终端及机器人产业产值累计达80亿元。	1.落实《柳州市人工智能终端及机器人产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》，推动人工智能终端及机器人产业高质量发展。

2.出台柳州市2026年四季度推动工业稳增长政策措施（人工智能终端及机器人产业支持方向）。

3.全力推动洛必德、广投（柳州）数智科创中心、优必选等重点项目建设投产、达产见效，力争全年全市人工智能终端及机器人产业产值累计达250亿元。	市产业集团	1. 推进广西具身智能数据采集及测试中心项目全面落地建设，完成场地装修、设备安装调试等基础建设工作；2. 开展具身机器人等相关产品的适配测试与数据验证，助力产品优化升级。	1. 广西具身智能数据采集及测试中心项目完成建设并投入运营，形成标准化的具身智能数据采集、测试服务能力；

2.正式运营后年数据采集达240万条。	1.完成项目建设前期筹备，确定设备采购清单、场地装修方案；

2.组建团队并开展人员岗前培训。	1.完成场地主体装修工程并开展数据相关业务；2.开展数据采集相关业务。	正式投入商业运营，完善服务体系，推出标准化的具身智能数据采集测试服务产品。	完成年度服务目标，助力产业链企业产品升级与规模扩张，确保目标推进。
各县（区）、新区	各县（区）、新区做好人工智能终端及机器人企业服务工作，指导申报各级扶持政策，协调解决项目建设过程中存在的问题。阳和（北部）新区重点推动洛必德、广西具身智能数据采集及测试中心等项目建设进度，推动优必选柳州机器人超级智慧工厂产能爬坡。柳东新区重点推动加快广投（柳州）数智科创中心、广西严格智能技术有限公司、广西湃博特机器人科技有限公司等项目尽快建设投产。	各县（区）、新区全力推动辖区人工智能终端及机器人产业重点项目加快建设。全力保障全市全年产值达250亿元目标。	各县（区）、新区全力推动辖区人工智能终端及机器人企业生产运营及重点项目建设进度，及时跟进处理问题及困难。全力保障全市产值累计达20亿元目标。	各县（区）、新区全力推动辖区人工智能终端及机器人企业生产运营及重点项目建设进度，及时跟进处理问题及困难。全力保障全市产值累计达50亿元目标。	各县（区）、新区全力推动辖区人工智能终端及机器人企业生产运营及重点项目建设进度，及时跟进处理问题及困难。全力保障全市产值累计达80亿元目标。	各县（区）、新区全力推动辖区人工智能终端及机器人企业生产运营及重点项目建设进度，及时跟进处理问题及困难。全力保障全市产值累计达250亿元目标。
9	大力发展智能网联及新能源汽车产业。实施上汽通用五菱“一二五”工程2.0焕新，持续推进东风柳汽“龙行工程”、广西汽车集团“菱势工程”，支持整车企业加大新车型研发，大力发展智能驾驶、智能座舱、智能网联“三智”产业。加快耐世特全球智能制造基地、轾驱科技新能源汽车高功率电驱装配、和而泰汽车电子智控器等项目建设，提升零部件本地配套率。力争产值突破2000亿元	市园区办	1.编制《柳州市智能网联汽车产业三年行动方案》，明确产业发展顶层设计。
2.推进上汽通用五菱“一二五”工程2.0、东风柳汽“龙行工程”、广西汽车集团“菱势工程”等新能源汽车产业重点工程，协调解决突出问题。
3.重点围绕智能驾驶、智能座舱、智能网联“三智”产业开展招商引资，深化延链补链强链。
4.重点推进耐世特全球智能制造基地、轾驱科技新能源汽车高功率电驱装配、和而泰汽车电子智控器等项目建设，协调解决项目建设存在问题，提升零部件本地配套率。
5.抓好产业企业上规入统、投产达产等跟踪服务工作。	1.力争产值突破2000亿元。
2.外出开展招商引资20次以上，走访目标企业60家以上。
3.组织召开产业链供应链对接会4次以上。
4.推动耐世特全球智能制造基地、轾驱科技新能源汽车高功率电驱装配等重点项目加快建设。	1.力争完成年度产值目标的20%。
2.累计外出开展招商引资5次以上，走访目标企业15家以上。
3.累计组织召开产业链供应链对接会至少1次。	1.力争完成年度产值目标的50%。
2.累计外出开展招商引资10次以上，走访目标企业30家以上。
3.累计组织召开产业链供应链对接会至少2次。
4.推动耐世特全球智能制造基地实现竣工。	1.力争完成年度产值目标的70%。
2.累计外出开展招商引资15次以上，走访目标企业45家以上。
3.累计组织召开产业链供应链对接会至少3次。	1.力争完成年度产值目标的100%。
2.累计外出开展招商引资20次以上，走访目标企业60家以上。
3.累计组织召开产业链供应链对接会至少4次。
4.推动轾驱科技新能源汽车高功率电驱装配实现投产。	市工业和信息化局	1.制定《柳州市智能网联汽车产业三年行动方案》，推动智能网联及新能源汽车产业优化提升。
2.加强与上级部门、整车企业交流对接，帮助企业获得上级部门资金扶持。
3.制定2026年汽车行业稳增长政策细则，助力企业增产增效。	力争产值突破2000亿元。	制定《柳州市智能网联汽车产业三年行动方案》。	1.协助企业申报2026年一季度稳增长政策资金，制定二季度稳增长细则。
2.跟进耐世特全球（柳州）智能制造基地项目等重点项目建设。	1.协助企业申报2026年二季度稳增长政策资金。
2.跟进轾驱新能源汽车电机高速定转子装配线和高功率电驱装配线项目等重点项目建设。	力争产值突破2000亿元。
市投资促进局	聚焦智能网联及新能源汽车产业链，制定精准招商路线图，重点瞄准“三智”产业及关键零部件领域，建立目标企业库，开展靶向招商。

2.配合智能网联及新能源汽车产业攻坚小组开展供应链对接会，积极对接国内外知名整车及零部件企业，拓展招商渠道。

3.配合市园区办相关工作，配合做好智能网联与新能源汽车项目策划、洽谈、签约、落地全流程服务，确保项目转化实效。	挖掘有投资意向企业，全年对接智能网联及新能源汽车企业8家。	完成智能网联及新能源汽车产业招商图谱初步绘制，梳理产业招商优势，一季度对接智能网联及新能源汽车企业2家。	挖掘有投资意向企业，至二季度累计对接智能网联及新能源汽车企业4家。	挖掘有投资意向企业，至三季度累计对接智能网联及新能源汽车企业6家。	挖掘有投资意向企业，至四季度累计对接智能网联及新能源汽车企业8家。
10	大力发展钢铁及关键金属新材料产业。推进柳钢集团“4+X”产品提质创效工程，积极发展高强钢、高端特种钢等高附加值钢品种。大力发展关键金属新材料产业，依托华锡有色设计研究院谋划柳州关键金属产业园区。积极构建铝镁合金产业链生态，招引落地一批铟锡锑加工项目，支持七色珠光、晶联光电等行业龙头企业上台阶、上规模。力争产值达1100亿元	市工业和信息化局	1.组建钢铁及关键金属新材料产业攻坚小组，定期召开攻坚小组会议，及时研究解决项目推进、协调解决产业重大问题，推动产业高质量发展；
2.出台行业稳增长政策，支持钢铁及关键金属新材料产业深度融入全市发展大局；
3.出台《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确产业发展目标和重点任务；
4.积极争取自治区各项资金支持，加快重大工程项目实施步伐；推进柳钢集团“4+X”产品提质创效工程，加快新产品研发进度。	1.支持钢铁及关键金属新材料产业4家以上企业获得2026年稳增长资金；
2.柳钢集团新开发汽车、工程机械、家电等领域高附加值钢材产品35款以上。
3.产业重大项目投产2个以上项目。
4.印发《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-

2028年）》。
5.力争全年钢铁及关键金属新材料产业产值达1100亿元。	1.出台一季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；
2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品8款以上；
3.推进1个产业重点项目投产；
4.谋划《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-

2028年）》。
5.力争1-3月产值累计达200亿元。	1.出台二季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.推进1个产业重点项目投产；

4.出台《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-

2028年）》。

5.力争1-6月产值累计达450亿元。	1.出台三季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.力争1-9月产值累计达750亿元。	1.出台四季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.力争全年产值累计达1100亿元。	市发展改革委	开展关键金属产业研究。加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。	1.加大政策支持力度，组织不少于10个工业项目申报2026年第一批工业重点领域超长期特别国债资金；
2.柳州市有色金属产业发展规划前期研究；
3.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》。	加大政策支持力度，组织不少于10个工业项目申报2026年第一批工业重点领域超长期特别国债资金。	开展产业调研，到河池等地开展关键金属产业调研。	起草形成《柳州市有色金属产业发展规划前期研究》。	编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，将钢铁及关键金属新材料产业被列为我市重点打造的“十大现代化支柱产业”之一。
市科技局	1.围绕钢铁及关键金属新材料产业，开展相关企业的实地调研，系统谋划重大科技攻关课题。
2.力争获得财政科技经费支持4项以上，支持经费2000万元以上。	1.完成《柳州市“10+N”产业关键核心技术攻关需求报告》中钢铁及关键金属新材料产业部分的内容，绘制相关产业关键技术攻关需求图谱；

2、推动一批钢铁及关键金属新材料领域优质科技项目落地。	完成对柳州市钢铁及关键金属新材料领域4家以上龙头企业的实地调研，并形成该产业关键核心技术攻关需求报告。	绘制柳州市钢铁及关键金属新材料的核心技术攻关需求图谱，帮助企业尽可能大地争取自治区层面的科技项目资金支持。	针对钢铁及关键金属新材料领域根据科技图谱谋划一批自治区层面的科技项目支持推送和开展市一级的重大科技项目立项支持工作。	助力落地一批钢铁及关键金属新材料领域的科技项目，争取区级项目支持4项以上，支持经费2000万元以上。
市投资促进局	积极配合牵头单位推动钢铁及关键金属新材料产业发展，做好配套服务工作，同时按照职责做好钢铁及关键金属新材料产业的招商引资工作。	积极开展“走出去”“引进来”招商活动，力争引进8个钢铁及关键金属新材料项目。	累计引进2个钢铁及关键金属新材料项目。	累计引进4个钢铁及关键金属新材料项目。	累计引进6个钢铁及关键金属新材料项目。	累计引进8个钢铁及关键金属新材料项目。
10	大力发展钢铁及关键金属新材料产业。推进柳钢集团“4+X”产品提质创效工程，积极发展高强钢、高端特种钢等高附加值钢品种。大力发展关键金属新材料产业，依托华锡有色设计研究院谋划柳州关键金属产业园区。积极构建铝镁合金产业链生态，招引落地一批铟锡锑加工项目，支持七色珠光、晶联光电等行业龙头企业上台阶、上规模。力争产值达1100亿元	市工业和信息化局	1.组建钢铁及关键金属新材料产业攻坚小组，定期召开攻坚小组会议，及时研究解决项目推进、协调解决产业重大问题，推动产业高质量发展；
2.出台行业稳增长政策，支持钢铁及关键金属新材料产业深度融入全市发展大局；
3.出台《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-2028年）》，明确产业发展目标和重点任务；
4.积极争取自治区各项资金支持，加快重大工程项目实施步伐；推进柳钢集团“4+X”产品提质创效工程，加快新产品研发进度。	1.支持钢铁及关键金属新材料产业4家以上企业获得2026年稳增长资金；
2.柳钢集团新开发汽车、工程机械、家电等领域高附加值钢材产品35款以上。
3.产业重大项目投产2个以上项目。
4.印发《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-

2028年）》。
5.力争全年钢铁及关键金属新材料产业产值达1100亿元。	1.出台一季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；
2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品8款以上；
3.推进1个产业重点项目投产；
4.谋划《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026-

2028年）》。
5.力争1-3月产值累计达200亿元。	1.出台二季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.推进1个产业重点项目投产；

4.出台《柳州市钢铁及关键金属新材料产业发展三年行动方案（2026—2028年）》。

5.力争1-6月产值累计达450亿元。	1.出台三季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.力争1-9月产值累计达750亿元。	1.出台四季度支持钢铁及关键金属新材料稳增长相关政策；

2.柳钢集团新开发高附加值钢材产品9款以上；

3.力争全年产值累计达1100亿元。	市园区办	配合谋划关键金属产业园，做好柳州市关键金属产业园建设方案的编制工作。	完成《柳州市关键金属产业园区建设方案》编制，配合谋划建设柳州关键金属产业园区	完成关键金属产业园区前期材料收集。	赴国内关键金属产业园区调研1次。	形成《柳州市关键金属产业园区建设方案》初稿，征求各部门意见。	完成《柳州市关键金属产业园区建设方案》编制，配合谋划建设柳州关键金属产业园区
鹿寨县	聚焦七色珠光、法恩赛克扩产增效，推进桂柳新材料项目竣工投产达效，推动企业技改升级，招引深加工配套项目，发展壮大钢铁及关键金属新材料产业。	1.推动七色珠光、法恩赛克等企业全年力争累计完成产值14亿元。2.推进广西桂柳新材料股份有限公司年产3万吨高性能锰酸锂电池正极材料技术改造项目竣工投产。	1.推动七色珠光、法恩赛克等企业第一季度力争累计完成产值3.5亿元。2.推进桂柳新材料项目建设进度完成70%。	1.推动七色珠光、法恩赛克等企业第二季度力争累计完成产值3.5亿元。2.推进桂柳新材料项目建设进度完成100%。	1.推动七色珠光、法恩赛克等企业第三季度力争累计完成产值3.5亿元。2.推进桂柳新材料项目竣工投产。	1.推动七色珠光、法恩赛克等企业全年力争累计完成产值14亿元。2.推进桂柳新材料项目投产达效。
柳城县	发挥产业攻坚组的作用，加大招商力度，不断优化企业服务工作，助力金属精加工产业发展壮大。	金属精加工产业全面实现产值9亿元以上。	金属精加工产业1-3月实现产值2亿元以上。	金属精加工产业1-6月实现产值4.5亿元以上。	金属精加工产业1-9月实现产值7亿元以上。	金属精加工产业1-12月实现产值9亿元以上。
柳东新区	引导华锡有色设计院投资建设锡材生产基地。	与华锡有色设计院签订投资协议，并推进项目建成投产。	协商锡材基地发展规划，拟订投资协议。	落实生产基地厂房，签订投资协议。	由华锡有色设计院完成基地建设工作。	年底前建成投产。
阳和（北部）新区	帮助和支持柳铝、晶联光电等重点工业企业申报自治区金融惠企工业贷款贴息政策，满足企业融资需求，促进企业增产达产，推动企业上台阶、上规模。	推动以晶联光电等重点企业为代表的新材料企业产值增长5%。	协助柳铝、晶联光电申报柳州市工业贷，帮助企业解决融资难问题。	推动以晶联光电等重点企业为代表的新材料企业产值增长3%。	推动以晶联光电等重点企业为代表的新材料企业产值增长4%。	推动以晶联光电等重点企业为代表的新材料企业产值增长5%。
11	大力发展高端装备制造产业。深入推进柳工股份“三全”规划，加快柳工智能国际工业园建设，发展壮大工程机械、建筑机械、农机装备，加快纯电动挖掘机等产品研发，抢占新能源工程机械新赛道。力争产值达350亿元	市发展改革委	1.加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。
2.深化“七个一批”项目全周期管理，实行重点项目“清单化、责任化”管理。重点推动签约类项目尽快开工，开工类项目加快建设，投产类项目早日达产。
3.围绕高端装备产业、柳工倍增等产业链关键环节，深入开展产业链研究，绘制招商图谱。主动对接重点区域目标企业，精准开展产业链招商。	力争年底产值达350亿元。	编制《柳州市高端装备制造产业攻坚小组工作方案》。
2.编制《柳州市高端装备制造产业三年行动计划方案（2026-

2028年）》、招商线路图、产业链全景图。
3.完成全年产值目标的20%（约70亿元）。	印发《柳州市高端装备制造产业攻坚小组工作方案》。
2.印发《柳州市高端装备制造产业三年行动计划方案（2026-

2028年）》、招商线路图、产业链全景图。
3.完成全年产值目标的40%（约140亿元）。	完成全年产值目标的60%（约210亿元）。	完成全年产值目标的100%（约350亿元）。	市工业和信息化局	制定高端装备制造产业发展规划、行动方案、支持政策等，引导高端装备制造产业发展；加快柳工股份“三全”规划的重点项目柳工智能国际工业园各子项目建设。	制定高端装备制造产业相关方案、政策，并落实。	起草《柳州市高端装备制造产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》并经由市工业发展领导小组工业发展指挥部办公室征求有关部门意见。	组织高端装备制造产业相关政策申报。	柳工智能国际工业园中重点子项目威翔公司挖掘机业务生产基地建设项目主体建设完成。	初步完成高端装备制造产业“十五五”规划。
12	大力发展低空经济产业。积极引进低空飞行器整机及关键零部件核心制造企业，推动禧佑源低空产业项目建设，加快五菱柳机无人飞行器动力系统产业化。布局建设低空飞行器检测中心、保障中心等服务机构，积极推进低空应用场景综合服务平台建设，提升市域低空飞行服务和监管能力。加速极目智控无人机项目达产，打造面向东盟的低空装备研发制造基地。力争产值达10亿元	市发展改革委	1.建立并完善低空经济产业攻坚小组工作机制，分解各项工作目标任务，推动各项工作落实。
2.申报低空政务飞行示范县、区。
3.推进广西低空飞行器检测认证中心、禧佑源低空产业项目、极目智控无人机项目、柳州市的低空飞行服务中心项目各项工作。
4.开展“走出去”和“引进来”招商，积极接洽对接意向企业。	制定柳州市低空经济产业高质量发展三年实施方案，全面摸排低空经济产业现状和基础，查漏补缺确定产业招商和产业引入重点，开展精准招商。推动广西低空飞行器检测认证中心完成项目可行性研究报告、极目智控无人机项目达产、柳州市的低空飞行服务中心完工投入使用。力争低空经济达10亿元产值。	1.编制低空经济产业工作机制。
2.编制柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.组织各县区开展低空政务飞行示范县、区评选，并上报。
4.完成低空“产业链全景图”和“招商推进线路图”。
5.按新产业分类全面编制“七个一批”项目清单，推动极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目达产，并完成上规入统。	1.印发低空经济产业工作机制。
2.印发柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.推动柳州市低空飞行服务中心的开工建设。
4.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
5.推动禧佑源样机试飞工作。	1.组织低空经济产业协调会，协调解决柳州市的低空飞行服务中心等重点项目存在问题。
2.持续推进柳州低空飞行服务中心建设。
3.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。	1.推动柳州市的低空飞行服务中心完工。
2.对接低空经济产业链相关企业超1家。
3.推动五菱柳机飞行动力系统项目投产。
4.力争全年低空经济达10亿元产值。	市工业和信息化局	培育低空经济产业发展，积极制定低空经济三年行动方案、相关支持政策等，引导低空经济产业发展。	1.制定低空经济相关方案、政策。
2.力争年底低空经济产值达到10亿元。	起草《柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》并经由市工业发展领导小组工业发展指挥部办公室征求有关部门意见。	策划起草低空经济产业相关扶持政策。	组织低空经济产业相关扶持政策申报工作。	1.极目智控无人机项目小批量试生产。
2.力争低空经济产值达10亿元产值。
市交通运输局	推动柳州低空飞行服务中心建设。	建成柳州低空飞行服务中心，并投入使用。	完成柳州低空飞行服务中心初步设计等前期工作。	开工建设柳州低空飞行服务中心。	持续推进柳州低空飞行服务中心建设。	建成柳州低空飞行服务中心，并投入使用。
市投资促进局	一是聚焦场景招商，围绕现有和谋划的低空应用场景，精准对接低空经济产业链相关企业。二是配合市发展改革委做好招商引资工作、场景应用项目的策划，推动场景优势转化为产业优势。	对接低空经济产业链相关企业超4家。	对接低空经济产业链相关企业超1家。	对接低空经济产业链相关企业超1家。	对接低空经济产业链相关企业超1家。	对接低空经济产业链相关企业超1家。
鱼峰区	推动极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目等项目达产。	推动极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目全年力争完成3亿产值。	极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目达产，并完成上规入统。	极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目完成9000万产值（占全年目标的约30%）。	极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目完成1.8亿元产值（占全年目标的约60%）。	极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目完成3亿产值。
12	大力发展低空经济产业。积极引进低空飞行器整机及关键零部件核心制造企业，推动禧佑源低空产业项目建设，加快五菱柳机无人飞行器动力系统产业化。布局建设低空飞行器检测中心、保障中心等服务机构，积极推进低空应用场景综合服务平台建设，提升市域低空飞行服务和监管能力。加速极目智控无人机项目达产，打造面向东盟的低空装备研发制造基地。力争产值达10亿元	市发展改革委	1.建立并完善低空经济产业攻坚小组工作机制，分解各项工作目标任务，推动各项工作落实。
2.申报低空政务飞行示范县、区。
3.推进广西低空飞行器检测认证中心、禧佑源低空产业项目、极目智控无人机项目、柳州市的低空飞行服务中心项目各项工作。
4.开展“走出去”和“引进来”招商，积极接洽对接意向企业。	制定柳州市低空经济产业高质量发展三年实施方案，全面摸排低空经济产业现状和基础，查漏补缺确定产业招商和产业引入重点，开展精准招商。推动广西低空飞行器检测认证中心完成项目可行性研究报告、极目智控无人机项目达产、柳州市的低空飞行服务中心完工投入使用。力争低空经济达10亿元产值。	1.编制低空经济产业工作机制。
2.编制柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.组织各县区开展低空政务飞行示范县、区评选，并上报。
4.完成低空“产业链全景图”和“招商推进线路图”。
5.按新产业分类全面编制“七个一批”项目清单，推动极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目达产，并完成上规入统。	1.印发低空经济产业工作机制。
2.印发柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.推动柳州市低空飞行服务中心的开工建设。
4.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
5.推动禧佑源样机试飞工作。	1.组织低空经济产业协调会，协调解决柳州市的低空飞行服务中心等重点项目存在问题。
2.持续推进柳州低空飞行服务中心建设。
3.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。	1.推动柳州市的低空飞行服务中心完工。
2.对接低空经济产业链相关企业超1家。
3.推动五菱柳机飞行动力系统项目投产。
4.力争全年低空经济达10亿元产值。	柳东新区	1. 产业基础梳理：配合梳理新区低空经济企业、项目及汽车零部件供应链资源，为全市产业链图谱编制提供支撑。
2. 重点项目推进：配合推动东风柳汽大载重无人机开发与应用、大载重无人机试验场地建设、国检中心广西低空飞行器检测认证中心等已谋划项目落地建设。
3. 招商引资配合：依托新区汽车“三电”及轻量化制造优势，配合市级开展低空核心部件企业靶向招商。
4. 应用场景探索：在新区范围内试点工业巡检、物流配送等低空应用场景。	1.依托新区汽车产业基础和已谋划的低空经济项目，围绕整机制造、核心部件、检测服务、应用场景四大方向，积极配合市级部门推进低空经济发展。重点推动东风柳汽大载重无人机项目落地、国检中心检测能力向低空领域延伸、新区适飞空域资源有效利用，力争成为全市低空装备制造基地和检测验证中心的核心承载区。	梳理新区低空经济企业及项目情况，形成产业清单。	梳理新区汽车零部件企业与低空核心部件的对应关系，开展低空产业招商引资，依托新区汽车供应链优势对接目标企业。	1.开展低空产业招商引资，依托新区汽车供应链优势对接目标企业。
2.编制广西低空飞行器检测认证中心完成项目可行性研究报告初稿
3.大载重无人机开发与应用：完成适配场景试点运营，并完成运营可行性分析报告。
4.与大载重无人机开发同步做好配套，同步做好适配场景试点运营场地建设策划。	1.推进不少于2个低空应用场景建设。
2.广西低空飞行器检测认证中心完成可行性分析报告编制、完成前期考察工作。
3.大载重无人机开发与应用：完成扩展场景的商业落地策划书，并完成扩展场景考察及扩展准备。 4.与扩展场景应用同步做好测试场地适配，并完成扩展场景适配场地建设策划。
12	大力发展低空经济产业。积极引进低空飞行器整机及关键零部件核心制造企业，推动禧佑源低空产业项目建设，加快五菱柳机无人飞行器动力系统产业化。布局建设低空飞行器检测中心、保障中心等服务机构，积极推进低空应用场景综合服务平台建设，提升市域低空飞行服务和监管能力。加速极目智控无人机项目达产，打造面向东盟的低空装备研发制造基地。力争产值达10亿元	市发展改革委	1.建立并完善低空经济产业攻坚小组工作机制，分解各项工作目标任务，推动各项工作落实。
2.申报低空政务飞行示范县、区。
3.推进广西低空飞行器检测认证中心、禧佑源低空产业项目、极目智控无人机项目、柳州市的低空飞行服务中心项目各项工作。
4.开展“走出去”和“引进来”招商，积极接洽对接意向企业。	制定柳州市低空经济产业高质量发展三年实施方案，全面摸排低空经济产业现状和基础，查漏补缺确定产业招商和产业引入重点，开展精准招商。推动广西低空飞行器检测认证中心完成项目可行性研究报告、极目智控无人机项目达产、柳州市的低空飞行服务中心完工投入使用。力争低空经济达10亿元产值。	1.编制低空经济产业工作机制。
2.编制柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.组织各县区开展低空政务飞行示范县、区评选，并上报。
4.完成低空“产业链全景图”和“招商推进线路图”。
5.按新产业分类全面编制“七个一批”项目清单，推动极目智控智慧农机装备柳州区域中心项目达产，并完成上规入统。	1.印发低空经济产业工作机制。
2.印发柳州市低空经济产业高质量发展三年行动方案。
3.推动柳州市低空飞行服务中心的开工建设。
4.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
5.推动禧佑源样机试飞工作。	1.组织低空经济产业协调会，协调解决柳州市的低空飞行服务中心等重点项目存在问题。
2.持续推进柳州低空飞行服务中心建设。
3.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。	1.推动柳州市的低空飞行服务中心完工。
2.对接低空经济产业链相关企业超1家。
3.推动五菱柳机飞行动力系统项目投产。
4.力争全年低空经济达10亿元产值。	鹿寨县	1.制定低空经济产业工作机制。
2.申报低空政务飞行示范县。
3.推动广西鹿寨低空经济“一带一路”东盟合作零碳基地、智慧飞艇整机研发制造运营基地（一期）项目前期工作。
4.梳理我县现有低空场景，谋划不少于5个低空应用场景。	1.制定县级低空经济产业工作机制。
2.开展低空政务飞行示范县创建工作。
3.推动广西鹿寨低空经济“一带一路”东盟合作零碳基地、智慧飞艇整机研发制造运营基地（一期）项目前期工作。
4.谋划不少于5个低空应用场景。	1.推动广西鹿寨低空经济“一带一路”东盟合作零碳基地、智慧飞艇整机研发制造运营基地（一期）项目前期工作。
2.按照自治区、柳州市要求推进低空政务飞行示范县创建工作。
3.谋划1个低空应用场景。	1.编制县级低空经济产业工作机制。
2.按照自治区、柳州市要求推进低空政务飞行示范县创建工作。
3.持续广西鹿寨低空经济“一带一路”东盟合作零碳基地、智慧飞艇整机研发制造运营基地（一期）项目前期工作。
4.谋划1个低空应用场景。	1.印发县级低空经济产业工作机制。
2.按照自治区、柳州市要求推进低空政务飞行示范县创建工作。
3.持续推进广西鹿寨低空经济“一带一路”东盟合作零碳基地、智慧飞艇整机研发制造运营基地（一期）项目建设。
4.谋划1个低空应用场景。	1.对接低空企业，开展低空产业招商引资工作。
2.按照自治区、柳州市要求推进低空政务飞行示范县创建工作。
3.推进不少于5个低空应用场景建设。
13	大力发展新能源产业。加快构建电池产业链，推进瑞浦赛克动力电池（二期）、鹏辉数字化高能量密度轻型电池等项目建设，推动国轩东盟新能源电池出口基地等项目投产。谋划推进“绿电直连”项目，大力发展金风风电风机机组等制造，打造风电装备制造集群。力争产值达350亿元	市发展改革委	1.统筹推进瑞浦赛克、鹏辉、国轩等重点项目建设。
2.深化“七个一批”项目全周期管理，实行重点项目“清单化、责任化”管理。重点推动签约类项目尽快开工，开工类项目加快建设，投产类项目早日达产。
3.统筹推进集中式与分布式光伏、风电等可再生能源项目建设。
4.围绕电池、风电装备等产业链关键环节，深入开展产业链研究，绘制招商图谱。主动对接重点区域目标企业，精准开展产业链招商。	力争产值达350亿元。	完成全年产值目标的15%（约52.5亿元）。	完成全年产值目标的30%（约105亿元）。	完成全年产值目标的50%（约175亿元）。	完成全年产值目标的100%（350亿元）。	市工业和信息化局	培育新能源产业发展，制定新能源产业行动方案、相关支持政策等，引导新能源产业发展。	制定新能源产业相关方案、政策。	起草《柳州市新能源产业高质量发展三年行动方案（2026-

2028年）》并经由市工业发展领导小组工业发展指挥部办公室征求有关部门意见。	策划起草新能源产业相关扶持政策。	组织新能源产业相关扶持政策申报工作。	组织新能源产业相关扶持政策申报工作。
市投资促进局	围绕“10+N”现代化工业体系开展产业链招商，精准锁定目标企业与合作需求，有效提升招商对接效率与项目签约成功率。绘制产业链全景图和招商推进路线图、梳理目标企业清单，开展产业链精准招商。赴粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀及成渝经济圈等区域开展对接活动，着力招引一批产业链关联企业，助力新能源产业快速发展。	1.聚焦风电、光电、氢能、电池等新能源领域绘制产业链全景图和招商推进路线图。
2.开展产业招商，谋划储备“双百”项目3个以上，引进新能源产业项目20个以上。	聚焦风电、光电、氢能、电池等新能源领域绘制产业链全景图和招商推进路线图，谋划储备“双百”项目3个以上。	制作新能源产业宣传资料，梳理新能源产业链企业清单，筛选目标企业，开展产业链精准招商，考察对接企业12家以上。	开展新能源产业招商，引进新能源产业项目15个以上。	开展新能源产业招商，引进新能源产业项目20个以上。
14	大力发展绿色食品加工产业。加快推动农产品向精深加工领域拓展、向高附加值转型升级，深入推进柳州螺蛳粉产业园改造升级，推动制糖业向产业链高端延伸，打造更多具有柳州特色的绿色食品品牌。力争产值达350亿元	市商务局	1.建立健全“七个一批”项目推进机制，实行清单化管理，每月调度项目进展，动态更新项目库。
2.聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商，力争引进一批龙头企业。
3.强化要素保障，协调解决项目用地、用能、融资等问题，确保项目早开工、早投产。
4.加强经济运行监测，指导企业做好统计入库，力争全年绿色食品加工产业产值达到350亿元。	1.推动“七个一批”项目滚动发展：新增谋划类项目不少于10个，新增洽谈类项目不少于5个，新增签约类项目不少于3个，新开工项目不少于1个。
2.全年绿色食品加工产业产值力争达到350亿元。	1.成立绿色食品加工产业工作领导小组，印发小组工作方案。
2.完成产业三年行动方案、招商路线推进图、产业链全景图。
3.开展精准招商，赴福建开展绿色食品“点对点”接洽。
4.力争一季度新增谋划类项目不少于8个，新增洽谈类项目不少于3个，新增签约类项目不少于1个。	1.赴上海、深圳、海南等地开展产业链协同招商。
2.力争二季度新增谋划类项目不少于2个，新增洽谈类项目不少于2个。	1.赴贵州、湖南、武汉等地开展精准招商。
2.力争三季度新增签约类项目不少于1个。	1.赴广州、重庆、成都等地开展精准招商。
2.总结全年工作，重点抓好年度目标冲刺，力争新增签约类项目不少于1个，新开工项目不少于1个。
3.力争全年绿色食品加工产业产值达到350亿元。	市工业和信息化局	1.全力培育新增规模以上绿色食品加工企业，夯实行业发展基础；
2.扎实做好2026年工业稳增长各项工作，推动绿色食品加工业持续向好；
3.螺蛳粉产业园改造升级工作具体由园区办负责。	力争2026年绿色食品加工业产值达350亿元。	力争完成产值115亿元。	力争完成产值180亿元。	力争完成产值260亿元。	力争完成产值350亿元。
15	大力发展页岩气产业。加快页岩气勘探开发，推动产能提升，积极构建覆盖上游勘探开发、中游储运加工、下游多元应用的全链条产业体系，打造集技术研发、装备制造、勘探开采、应用服务与运维保障于一体的综合性产业集群	市自然资源和规划局	1. 推进组织体系搭建，建立健全部门联动工作机制，明确各单位职责分工，形成工作合力；
2. 明确产业发展方向和重点，完成页岩气产业三年行动计划、产业链图谱、产业招商路线图编制工作；
3. 加强页岩气项目全过程指导，动态跟踪企业生产经营、项目推进状况，及时协调解决存在的问题，全力做好项目要素保障工作；
4. 加大页岩气产业宣传和招商引资力度，通过多种渠道展示产业发展优势，提升产业影响力和吸引力。	实现页岩气产量在2025年基础上翻番，年产能突破200万立方米。加快推进柳城北区块技术迭代升级，深化柳城南区块资源储量勘查认定，有序开展鹿寨区块调查井部署实施，全面提升页岩气勘探开发质效，确保完成3口调查井钻探任务。	完成组织体系构建、基础情况摸排、年度计划细化等前期工作，夯实工作基础，确保全年工作开好局、起好步。	完成项目审批提速、招商方向明晰、要素保障强化等关键环节，全力保障项目有序推进，打通产业发展堵点难点，为全年攻坚任务扎实推进筑牢关键支撑。	推动柳城南区块明确资源储量，开展首口水平井钻探；推动鹿寨区块部署调查井；推进构建页岩气产业“开发—储运—应用”一体化发展格局，为产业规模化、高质量发展夯实基础。	实现页岩气产量在2025年基础上翻番，年产能突破200万立方米；完成3口调查井钻探任务。全面评估产业发展成效，开展经验总结宣传，科学衔接下年度工作规划。	市发展改革委	将页岩气产业发展纳入相关发展规划；争取国家、自治区层面的政策支持与项目资金；推进页岩气产业基础设施建设；协调解决产业项目立项、备案、节能审查等审批事项。	协调解决产业项目立项、备案、节能审查等审批事项，推进页岩气产业基础设施建设，将页岩气产业发展纳入相关发展规划。	开展页岩气项目现场调研，协调解决项目推进过程中存在的问题。	将页岩气产业项目纳入自治区能源“十五五”等相关规划。	推动完成柳城北区块常规气井2口、页岩气井1口钻探前期工作。	推动柳城北区块常规气井2口、页岩气井1口钻探工程。
市园区办	谋划页岩气产业园建设相关工作，统筹页岩气产业园区的规划布局、建设管理与运营服务工作。	开展页岩气产业园前期谋划，形成页岩气产业园初步方案。	开展页岩气产业园前期调研，提出园区建设计划。	提出产业园建设重点任务。	提出页岩气产业园区的规划布局方案。	形成可上报的页岩气产业园方案。
市公安局	负责处置页岩气项目施工过程中与群众的矛盾冲突，规范爆破作业审批流程，加快审批速度，保障项目施工顺利推进，维护施工期间社会治安秩序。	建立矛盾冲突处置机制，及时处置施工期间各类矛盾纠纷；优化爆破作业审批流程，及时办理相关审批手续。	常态化开展矛盾排查；高效办理爆破作业审批，保障项目施工进度。	排查化解矛盾隐患；简化审批环节，提升爆破作业审批效率。	持续做好矛盾纠纷处置和治安保障工作，保障项目施工有序推进。	深化矛盾处置和治安保障工作，梳理经验做法；优化审批服务，为下年度项目施工提供保障。
市教育局	支持页岩气产业产学研协同创新平台建设；对产业发展所需特殊（紧缺）引进人才给予专项照顾，重点协调解决其子女入学等实际问题。	协调解决紧缺人才子女入学需求。	及时对接教育资源，协调解决页岩气紧缺人才子女入学问题。	协调解决页岩气紧缺人才子女入学问题。	对接相关院校、企业，了解产学研协同创新平台建设需求，提出方案建议。	完成产学研协同创新平台建设，推动平台与院校、企业合作。
16	大力发展绿色化工产业。实施绿色化工产业产值倍增计划，推动鹿寨、柳城化工园区强基扩容提质，积极发展精细化工、工程塑料、专用化学品等产品，延长盐化工、磷化工产业链，加快柳化氯碱产业集群等项目建设。力争产值达120亿元	市生态环境局	1.建立并完善绿色化工产业攻坚小组工作机制，分解各项工作目标任务，推动各项工作落实。
2.研究解决绿色化工产业项目落地实施过程中出现的各种问题。做到科学谋划、全周期跟踪、全要素保障、全过程服务。
3.开展“走出去”和“引进来”招商，积极接洽对接意向企业。
4.加快推动柳城县、鹿寨县化工园区基础设施建设提质升级。	1.制定绿色化工产业攻坚小组2026年工作方案、柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案。
2.推进柳城、鹿寨化工园区强基扩容提质，编制完成《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028 年）》。
3.推动柳化氯碱产业集群项目中五氯化磷子项目投产；30万吨烧碱子项目（一期）开工建设。
4.力争绿色化工产业全年产值达120亿元。	1.分批次深入至少3家重点企业调研，了解行业发展趋势，
2.制定绿色化工产业攻坚小组工作方案，组建攻坚小组并建立机制，制定全年重点工作和发展目标。
3.编制起草柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案；编制绿色化工产业“产业链全景图”和“招商推进线路图”。
4.至少开展1次外出招商，主动走出去或请进来的意向投资企业不少于3家。
5.按新产业分类全面更新“七个一批”项目清单，完成项目库重新分类，淘汰无发展前景、落后项目。力争绿色化工产业产值达20亿元。	1.分批次深入至少3家重点企业调研，了解行业发展趋势。
2.持续跟进鹿寨化工园区扩区和柳城六塘化工园区基础设施改善事宜。
3.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
4.力争绿色化工产业产值达40亿元。	1.印发柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026-

2028年）。
2.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
3.按月更新柳州市产业攻坚平台中绿色化工产业“七个一批”项目情况。
4.力争绿色化工产业产值达50亿元。	1.围绕年度目标查漏补缺，聚焦产业链关键企业开展攻坚。
2.推动柳城化工园区、鹿寨县化工园区基础设施建设取得阶段性进展。
3.按月更新柳州市产业攻坚平台中绿色化工产业“七个一批”项目情况。
4.力争绿色化工产业产值达120亿元。	柳城县	通过开展化工园区地质灾害风险评估等通过区级认定复核；广西顺安精细化学品有限公司完成厂房建设；推进柳城绿色化工产业产值达30亿元。	1.柳城六塘化工园区通过自治区认定复核，并维持D级安全风险等级；
2.广西顺安精细化学品有限公司完成厂房建设；
3.柳城绿色化工产业产值30亿元。	1.提交柳城六塘化工园区认定复核材料至区工信厅；
2.广西顺安精细化学品有限公司完成厂房建设的招投标工作；
3.柳城绿色化工产业产值10亿元。	1.完成柳城六塘化工园区认定复核缺项材料和地质灾害评价报告；
2.广西顺安精细化学品有限公司厂房开工建设；
3.柳城绿色化工产业累计产值15亿元。	1.根据区工信厅反馈柳城六塘化工园区认定复核材料问题情况完成整改；
2.广西顺安精细化学品有限公司厂房开工建设完成60%;
3.柳城六塘绿色化工产业累计产值20亿元。	1.通过自治区认定复核，并维持D级安全风险等级；
2.广西顺安精细化学品有限公司厂房开工建设完成100%;
3.柳城绿色化工产业累计产值30亿元。
鹿寨县	通过开展化工园区地质灾害评价、规划环评报告编制等工作，推进化工园区通过区级认定复核；深入项目单位、建设现场一线，及时研究解决项目建设中的困难问题，推进柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目投产、30万吨烧碱项目（一期）开工建设，推进鹿寨绿色化工产业产值达到38亿元。	1.鹿寨化工园区通过自治区认定复核，并维持D级安全风险等级；
2.柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目投产；30万吨烧碱项目（一期）开工建设；
3.鹿寨绿色化工产业产值38亿元。	1.提交鹿寨化工园区认定复核材料至区工信厅；
2.柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目建设30%；30万吨烧碱项目（一期）完成安评、环评手续；
3.鹿寨绿色化工产业产值8亿元。	1.完成鹿寨化工园区认定复核缺项材料地质灾害评价报告和规划环评报告；
2.柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目建设60%；30万吨烧碱项目（一期）开始旧设备拆除、施工图设计和设备采购；
3.鹿寨绿色化工产业累计产值15亿元。	1.根据区工信厅反馈鹿寨化工园区认定复核材料问题情况完成整改；
2.柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目建设90%；30万吨烧碱项目（一期）完成施工图纸设计，开始主材采购；
3.鹿寨绿色化工产业累计产值25亿元。	1.通过自治区认定复核，并维持D级安全风险等级；
2.柳化氯碱产业集群五氯化磷子项目投产；30万吨烧碱项目（一期）开始土建结构施工和设备安装；
3.鹿寨绿色化工产业累计产值38亿元。
市工业和信息化局	大力发展绿色化工产业，推动产值增长	1.印发绿色化工三年行动方案。
2.力争年底绿色化工产值达到120亿。	起草编制柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026-

2028年）（初稿）	二季度绿色化工行业产值达40亿元	印发柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026-

2028年）	绿色化工行业全年产值达120亿元
16	大力发展绿色化工产业。实施绿色化工产业产值倍增计划，推动鹿寨、柳城化工园区强基扩容提质，积极发展精细化工、工程塑料、专用化学品等产品，延长盐化工、磷化工产业链，加快柳化氯碱产业集群等项目建设。力争产值达120亿元	市生态环境局	1.建立并完善绿色化工产业攻坚小组工作机制，分解各项工作目标任务，推动各项工作落实。
2.研究解决绿色化工产业项目落地实施过程中出现的各种问题。做到科学谋划、全周期跟踪、全要素保障、全过程服务。
3.开展“走出去”和“引进来”招商，积极接洽对接意向企业。
4.加快推动柳城县、鹿寨县化工园区基础设施建设提质升级。	1.制定绿色化工产业攻坚小组2026年工作方案、柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案。
2.推进柳城、鹿寨化工园区强基扩容提质，编制完成《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028 年）》。
3.推动柳化氯碱产业集群项目中五氯化磷子项目投产；30万吨烧碱子项目（一期）开工建设。
4.力争绿色化工产业全年产值达120亿元。	1.分批次深入至少3家重点企业调研，了解行业发展趋势，
2.制定绿色化工产业攻坚小组工作方案，组建攻坚小组并建立机制，制定全年重点工作和发展目标。
3.编制起草柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案；编制绿色化工产业“产业链全景图”和“招商推进线路图”。
4.至少开展1次外出招商，主动走出去或请进来的意向投资企业不少于3家。
5.按新产业分类全面更新“七个一批”项目清单，完成项目库重新分类，淘汰无发展前景、落后项目。力争绿色化工产业产值达20亿元。	1.分批次深入至少3家重点企业调研，了解行业发展趋势。
2.持续跟进鹿寨化工园区扩区和柳城六塘化工园区基础设施改善事宜。
3.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
4.力争绿色化工产业产值达40亿元。	1.印发柳州市绿色化工产业高质量发展三年实施方案（2026-

2028年）。
2.至少开展1次外出招商，拜访或接待目标企业形成合作意向。
3.按月更新柳州市产业攻坚平台中绿色化工产业“七个一批”项目情况。
4.力争绿色化工产业产值达50亿元。	1.围绕年度目标查漏补缺，聚焦产业链关键企业开展攻坚。
2.推动柳城化工园区、鹿寨县化工园区基础设施建设取得阶段性进展。
3.按月更新柳州市产业攻坚平台中绿色化工产业“七个一批”项目情况。
4.力争绿色化工产业产值达120亿元。	市园区办	1.加快化工园区规划体系优化升级，编制完成《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-2028 年）》和《柳州市产业园区发展总体规划》，将化工园区规划融入总体规划。
2.推动柳城化工园区、鹿寨县化工园区基础设施类提质升级。	1.2026年编制完成《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028年）》和《柳州市产业园区发展总体规划》，将化工园区规划融入总体规划。
2.推动柳城化工园区、鹿寨县化工园区至少3个基础设施类项目建设，全年协调至少3个项目建设存在问题。	完成《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028年）》初稿编制，启动《柳州市产业园区总体规划》编制工作，进行挂网招标工作。
2.建立2026年度化工园区基础设施项目库，梳理摸排柳城、鹿寨化工园区拟建的至少3个基础设施项目。	同步完善《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028年）》细节内容；完成总体规划初稿，征求有关单位意见。
2.推动柳城、鹿寨化工园区至少2个具备条件的基础设施项目在二季度集中开工或加速建设。	发布实施《柳州市化工园区规划建设管理三年行动方案（2026-

2028年）》；形成《柳州市产业园区总体规划》送审稿，按程序提交市政府审批。
2.持续推进在建项目进度，确保三季度末累计开工或推进的基础设施项目达到2个以上。力争全年协调解决问题数达到2个。	1.总体规划送审稿最终修改完善，将化工园区规划融入总体规划，按程序完成《柳州市产业园区总体规划》正式印发实施。
2.推动柳城化工园区、鹿寨县化工园区至少3个基础设施类项目在建并取得阶段性进展，完成园区至少3个问题协调。
市投资促进局	积极配合牵头单位推动绿色化工产业发展，按照职责做好绿色化工产业的招商引资工作。	积极开展“走出去”“引进来”招商活动，力争引进1家绿色化工企业落地柳州。	积极做好招商引资工作，争取联系接洽不少于1个项目。	积极做好招商引资工作，争取联系接洽不少于1个项目。	积极做好招商引资工作，争取联系接洽不少于1个项目，开展1次外出招商活动。	积极做好招商引资工作，力争引入1家绿色化工落地柳州。
17	大力发展生物医药及大健康产业。发展中药民族药、大健康用品、保健食品等产业，积极培育发展智能医疗（影像）设备等医疗器械。加快鱼峰区生物医药大健康产业示范园、鹿寨县中药材生产加工基地、融安县血液制品前期加工、融水县广西林下经济产业综合体等项目建设，壮大生物医药及大健康产业。力争产值达60亿元	市市场监管局	1.强化攻坚小组成员单位的常态化联动机制，定期召开协调会，解决项目推进中的审批、政策等问题，形成工作合力。深化与大湾区产业协同，会同驻大湾区工作组，走访更多重点项目。
2.立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、基金招商、领导招商和审批招商。
3.积极构建项目“一对一”跟踪服务机制，强化项目的谋划和洽谈，推动项目签约、开工、建设、投产、达产等工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开招商推介会1次以上。每季度召开攻坚小组成员会议1次。
3.绘制产业链全景图，编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》，绘制招商线路图。	1.力争产值达12亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达30亿元。
2.组织召开招商推介会1次、攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.绘制产业链全景图，绘制招商线路图。	1.力争产值达48亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	市卫生健康委	强化对柳州市中医医院院内制剂相关工作的指导。	柳州市中医医院年度完成2项中药院内制剂研发，推进2项制剂工艺研究并完成中试生产，实现6000万元产值。	开展2项新制剂工艺研究及标准研究，开展2项中药院内制项制剂工艺研发的前期准备工作。力争制剂产值达到1500万元。	准备2项中药制剂备案的申报资料，开展2项制剂工艺初试。力争制剂产值达到3000万元。	完成2项中药制剂备案的资料提交，开展2项制剂工艺实验。力争制剂产值达到4500万元。	获得2项新制剂备案批件，开展2项制剂中试实验。力争制剂产值达到6000万元。
市民政局	1.聚焦提升养老服务质效，扎实推进10个AI康养驿站、8个智慧养老机构建设，科学布局完善养老服务网络，引入AI智慧养老技术及设备，联动康养、医疗等产业资源，推动养老服务向智慧化、专业化转型，助力养老产业发展；
2.建设辅具宣传、体验、销售、租赁服务中心，做好康复辅具的宣传推广工作，积极引进康复辅具企业入驻提供服务。	1.建设10个AI康养驿站和8个智慧养老机构，推动养老服务提质增效，不断满足老年人高品质养老需求；
2.建设市级康复辅具服务中心。	1.完成10个AI 康养驿站和8个智慧养老机构项目选址、方案设计、立项报批等前期工作，明确建设标准与实施路径；
2.完成市级康复辅具服务中心装修工作。	1.完成4个AI康养驿站和3个智慧养老机构基础改造及设备进场；
2.市级康复辅具服务中心项目落地并开展服务。	1.完成6个AI康养驿站和5个智慧养老机构基础改造及设备进场；
2.市级康复辅具服务中心向市民提供康复辅具宣传、体验、销售、租赁服务。	1.完成全部 10 个 AI 康养驿站和 8 个智慧养老机构建设验收、功能试运行及正式投用；
2.市级康复辅具服务中心向市民提供康复辅具宣传、体验、销售、租赁服务。
17	大力发展生物医药及大健康产业。发展中药民族药、大健康用品、保健食品等产业，积极培育发展智能医疗（影像）设备等医疗器械。加快鱼峰区生物医药大健康产业示范园、鹿寨县中药材生产加工基地、融安县血液制品前期加工、融水县广西林下经济产业综合体等项目建设，壮大生物医药及大健康产业。力争产值达60亿元	市市场监管局	1.强化攻坚小组成员单位的常态化联动机制，定期召开协调会，解决项目推进中的审批、政策等问题，形成工作合力。深化与大湾区产业协同，会同驻大湾区工作组，走访更多重点项目。
2.立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、基金招商、领导招商和审批招商。
3.积极构建项目“一对一”跟踪服务机制，强化项目的谋划和洽谈，推动项目签约、开工、建设、投产、达产等工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开招商推介会1次以上。每季度召开攻坚小组成员会议1次。
3.绘制产业链全景图，编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》，绘制招商线路图。	1.力争产值达12亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达30亿元。
2.组织召开招商推介会1次、攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.绘制产业链全景图，绘制招商线路图。	1.力争产值达48亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	市文化广电旅游局	1.聚焦文旅资源，包装策划项目。对全市文旅资源排查梳理分析，开展文旅招商项目谋划储备工作。
2.聚焦精准招引项目，升级创新招引模式。采用走出去、引进来等方式，立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、领导招商。
3.聚焦协调推进项目，服务项目落地。以项目全生命周期建设为核心，加大对重大项目从信息收集到签约落地，再到建成投产的全生命周期管理。加强与发改、自规、住建、农业农村、林园、水利部门合作，优先支持重点产业项目落地，开展项目服务“一企一方案”工作，提供精准化保障服务。	1.完成全市文旅资源排查梳理分析工作。
2.完成文化旅游招商引资项目库的谋划工作。
3.开展外出招商至少1次，邀请至少5家重点客商来柳考察、商洽招商引资项目。
4.为在谈重点招商引资项目开展精准服务工作，通过项目协调会方式精准解决项目落地存在问题。	1.对全市文旅资源排查梳理分析。
2.谋划招商引资项目。	1.外出招商，拜访重点企业。
2.邀请重点意向客商来柳考察、商洽合作意向。
3.重点意向项目存在问题协调。	1.外出招商，拜访重点企业。
2.邀请重点意向客商来柳考察、商洽合作意向。
3.重点意向项目存在问题协调。	1.召开全市文化旅游产业发展大会，以会招商、以会促项目落地。
2.接待重点投资商来柳商洽合作意向。
3.重点意向项目存在问题协调。
市体育局	1.结合体育职能，推动运动康复、体育用品制造、体育领域应用场景等相关项目落地实施。
2.推动运动损伤康复产业发展，支持医疗机构与体育训练基地合作，建设运动康复中心。
3.支持本地体育用品制造企业研发生产智能健身器材、运动监测设备等大健康相关产品。
4.推进江苏省射击射箭运动柳州训练基地项目落地，打造集训练、康复、科研于一体的体育健康产业示范点。	配合推进生物医药及大健康产业发展，力争体育领域相关项目产值达2亿元以上，推动1个运动康复项目落地，支持2家以上体育用品制造企业开展大健康产品研发，完成江苏射击射箭运动柳州训练基地项目前期工作并争取开工建设。	1.启动“七个一批”体育领域项目摸排，初步梳理运动康复、体育用品制造相关企业名单；
2.推进江苏射击射箭运动柳州训练基地项目前期工作，力争与属地政府签订投资协议。	1.推动1家体育用品制造企业启动智能健身器材研发项目；
2.组织运动损伤康复产业对接会1次，组织赴大湾区考察运动康复及大健康运动产业相关企业。	1.支持1家体育用品企业产品进入大健康产业试点推广；
2.结合广西“桂野仙踪”户外运动消费嘉年华柳州站的举办，开展 一系列户外运动赛事活动，配套举办体育消费节，力争引入中国体育用品联合会来柳召开体育产业供需对接会。	1.力争1个运动康复项目落地运营，体育用品制造企业大健康智能产品实现小批量生产，体育领域相关项目产值超2亿元。
2.江苏省射击射箭运动柳州训练基地项目完成一期建设，并引入北方射击队来柳冬训。
17	大力发展生物医药及大健康产业。发展中药民族药、大健康用品、保健食品等产业，积极培育发展智能医疗（影像）设备等医疗器械。加快鱼峰区生物医药大健康产业示范园、鹿寨县中药材生产加工基地、融安县血液制品前期加工、融水县广西林下经济产业综合体等项目建设，壮大生物医药及大健康产业。力争产值达60亿元	市市场监管局	1.强化攻坚小组成员单位的常态化联动机制，定期召开协调会，解决项目推进中的审批、政策等问题，形成工作合力。深化与大湾区产业协同，会同驻大湾区工作组，走访更多重点项目。
2.立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、基金招商、领导招商和审批招商。
3.积极构建项目“一对一”跟踪服务机制，强化项目的谋划和洽谈，推动项目签约、开工、建设、投产、达产等工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开招商推介会1次以上。每季度召开攻坚小组成员会议1次。
3.绘制产业链全景图，编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》，绘制招商线路图。	1.力争产值达12亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达30亿元。
2.组织召开招商推介会1次、攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.绘制产业链全景图，绘制招商线路图。	1.力争产值达48亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.力争产值达60亿元。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	各县（区）	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。明确各基金的投资偏好、已投项目及可合作点。收集园区内现有企业因自身发展或产业链需求。根据各县（区）自身优势推进生物医药招商。
2.项目建成后，持续做好跟踪服务，指导企业规范生产管理，强化前期指导和审批政策解读，推动更多优质项目签约落地、开工建设、投产达效。
3.加快鱼峰区生物医药大健康产业示范园、鹿寨县中药材生产加工基地、融安县血液制品前期加工、融水县广西林下经济产业综合体等项目建设。	1.各县（区）力争完成产值：柳城县11.7亿元，鹿寨县12.4亿元，融安县1.9亿元，融水县0.6亿元，三江县0.61亿元，柳北区3.73亿元，城中区3.55亿元，鱼峰区15亿元，柳南区2.3亿元，柳江区9.2亿元，柳东新区0.74亿元，阳和（北部）新区1亿元。
2.鱼峰区生物医药大健康产业示范园：围绕生物医药及大健康产业，扎实推进招商和服务各项工作。
3.加快鹿寨县中药材生产加工基地项目建设。力争产值达0.2亿元。
4.融安县血液制品前期加工第三季度开工。
5.继续推进融水县广西林下经济产业综合体建设。	1.各县（区）力争完成产值：柳城县2.34亿元，鹿寨县2.48亿元，融安县0.38亿元，融水县0.12亿元，三江县0.122亿元，柳北区0.746亿元，城中区0.71亿元，鱼峰区3亿元，柳南区0.46亿元，柳江区1.84亿元，柳东新区0.148亿元，阳和（北部）新区0.2亿元。
2.加快鹿寨县中药材生产加工基地项目建设，力争产值达0.02亿元。	1.各县（区）力争完成产值：柳城县5.85亿元，鹿寨县6.2亿元，融安县0.95亿元，融水县0.3亿元，三江县0.305亿元，柳北区1.865亿元，城中区1.775亿元，鱼峰区7.5亿元，柳南区1.15亿元，柳江区4.6亿元，柳东新区0.37亿元，阳和（北部）新区0.5亿元。
2.加快鹿寨县中药材生产加工基地项目建设，力争产值达0.07亿元。	1.各县（区）力争完成产值：柳城县9.36亿元，鹿寨县9.92亿元，融安县1.52亿元，融水县0.48亿元，三江县0.488亿元，柳北区2.984亿元，城中区2.84亿元，鱼峰区12亿元，柳南区1.84亿元，柳江区7.36亿元，柳东新区0.592亿元，阳和（北部）新区0.8亿元。
2.加快鹿寨县中药材生产加工基地项目建设，力争产值达0.13亿元。3.融安县血液制品前期加工争取在本季度开工。	1.各县（区）力争完成产值：柳城县11.7亿元，鹿寨县12.4亿元，融安县1.9亿元，融水县0.6亿元，三江县0.61亿元，柳北区3.73亿元，城中区3.55亿元，鱼峰区15亿元，柳南区2.3亿元，柳江区9.2亿元，柳东新区0.74亿元，阳和（北部）新区1亿元。
2.加快鹿寨县中药材生产加工基地项目建设，力争产值达0.2亿元。
18	延伸林产加工及纸业产业链，发展“以竹代塑”及其他竹制品生产，提升广西鹿寨桂中现代林业科技产业园等专业园区产业集聚力，打造高端绿色家居产业链	市林业和园林局	1.推进林产加工及纸业产业链延伸，招引或培育上中下游链主企业。
2.打造以三江县为核心的竹木加工产业集群，引进竹制品深加工企业。
3.提升鹿寨桂中林业科技产业园集聚力。盘活已供未用土地，引导本地企业引进或自主研发适老化产品，引进钢木复合骨架技术，依托“双中试”平台项目拓展结构材、户外地板等新赛道。
4.培育支持本地龙头家居企业品牌化、智能化转型升级，扩大柳州家居品牌的整体影响力。	完成自治区下达的木材加工全产业链产值500亿元，增长6.4%。（实际以自治区下达的目标任务为准）。	1.梳理2026年林产加工及纸业产业攻坚思路、编制完善“一方案两图谱”。
2.积极开展招商引资工作，赴北京、浙江、江苏等省市开展招商活动，对接以竹代塑等重点项目。
3.推动企业稳妥有序复工复产。
4.木材加工全产业链产值完成85亿元，完成全年任务的15%。	1.积极开展招商推介活动。
2.推动以竹代塑重点项目尽早签约落地。
3.以三江县竹木加工产业园为核心，推动竹产业聚集。
4.木材加工全产业链产值完成200亿元，完成全年任务的40%。	1.积极开展招商推介活动。
2.推动智能养老家居项目开工建设，推动三江集装箱板材项目实现投产。
3.监测规上企业运行，推动新投产项目尽快达产上规。
4.木材加工全产业链产值完成350亿元，完成全年任务的70%。	全力冲刺目标任务，加强运行监测和督导服务，推动开工建设项目投产达产，确保年度目标任务圆满完成。木材加工全产业链产值完成500亿元，完成全年任务的100%。	各县（区）	推进林产加工及纸业产业链发展各项工作，协同开展招商引资工作，推动落地项目投产达产，完善产业链要素保障。	各县区完成木材加工产值（亿元）：
鱼峰区 40.45
柳南区 14.95
柳北区 40.83
柳江区 21.91
柳城县 76.03
鹿寨县 77.86
融安县 127
融水县 98.39
三江县 2.71
（实际以自治区下达的目标任务为准）	完成牵头单位下达的季度目标任务。	完成牵头单位下达的季度目标任务。	完成牵头单位下达的季度目标任务。	各县区完成木材加工产值（亿元）：
鱼峰区 40.45
柳南区 14.95
柳北区 40.83
柳江区 21.91
柳城县 76.03
鹿寨县 77.86
融安县 127
融水县 98.39
三江县 2.71
19	大力发展冲压、吹塑、注塑等模具，加快发展压铸、高精度、3D打印等高端模具	市园区办	1.科学分类、系统梳理模具产业上中下游发展现状，绘制模具产业链“全景图”。紧抓长三角、珠三角等地区的技术溢出和产业转移机遇，找准产业升级与区域协作的切入点，绘制招商引资“路线图”。
2.依托柳州驻粤港澳大湾区、长三角地区区域协作中心，常态化“走出去”开展精准招商。加强与地方模具协会、本地主机厂的合作，瞄准产业龙头企业及关键配套企业开展靶向攻关，着力引进一批技术先进、带动性强的模具项目。
3.实施全周期跟踪和全要素保障，主动深入现场了解工程建设及投资完成进度，针对企业反映的用地、融资、基础设施等问题，及时会商研究，形成问题“收集—交办—反馈—销号”的闭环管理。
4.推动打造以柳南、阳和、柳东为重点，多园区协同发展的现代化模具智能制造产业集群，构建“研发—制造—服务—应用”联动发展的产业生态。深化产学研协同，支持模具产业不断向一体化压铸、高精度冲压、精密塑料模具等领域探索突破。	1.全年力争完成规上产值15.7亿元。
2.全年组织开展至少3次模具产业链供应链招商引资推介活动。
3.定期组织专班协调解决项目推进存在的难点问题。	1.完成编制模具产业高质量发展三年工作方案、产业链“全景图”、招商引资“路线图”、本地模具企业“分布图”。
2.加强项目分类管理，建立模具产业重点项目库、招商引资目标企业名单。
3.力争完成年度规上产值目标的24%。	1.累计开展1次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的50%。	1.累计开展2次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的80%。	1.累计开展3次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的100%。	市工业和信息化局	1.制定《柳州市模具产业高质量发展三年工作方案（2026-2028 年）》，推动模具产业高质量发展。
2.加强项目服务，推动江苏宝时达智能化制造基地项目、广州中誉精密模具研发及生产项目等项目建设。	推动江苏宝时达智能化制造基地项目竣工投产。	制定《柳州市模具产业高质量发展三年工作方案（2026-

2028年）》。	协助企业申报2026年一季度稳增长政策资金，制定二季度稳增长细则。	协助企业申报2026年二季度稳增长政策资金。	推动江苏宝时达智能化制造基地项目竣工投产。
市投资促进局	1.积极配合牵头单位推动模具产业发展。协助绘制并更新模具产业链“全景图”、招商引资“路线图”。
2.配合各单位、各县区开展招商活动，做好项目服务。着力引进一批技术先进、带动性强的优质模具项目，推进项目落地建设。	积极配合牵头单位开展“走出去”“引进来”招商活动，挖掘并对接模具企业。	梳理模具产业招商优势，绘制招商图谱，积极挖掘并对接模具企业，配合牵头单位完成季度目标任务。	积极挖掘并对接模具企业，配合牵头单位完成季度目标任务。	积极挖掘并对接模具企业，配合牵头单位完成季度目标任务。	积极挖掘并对接模具企业，配合牵头单位完成季度目标任务。
19	大力发展冲压、吹塑、注塑等模具，加快发展压铸、高精度、3D打印等高端模具	市园区办	1.科学分类、系统梳理模具产业上中下游发展现状，绘制模具产业链“全景图”。紧抓长三角、珠三角等地区的技术溢出和产业转移机遇，找准产业升级与区域协作的切入点，绘制招商引资“路线图”。
2.依托柳州驻粤港澳大湾区、长三角地区区域协作中心，常态化“走出去”开展精准招商。加强与地方模具协会、本地主机厂的合作，瞄准产业龙头企业及关键配套企业开展靶向攻关，着力引进一批技术先进、带动性强的模具项目。
3.实施全周期跟踪和全要素保障，主动深入现场了解工程建设及投资完成进度，针对企业反映的用地、融资、基础设施等问题，及时会商研究，形成问题“收集—交办—反馈—销号”的闭环管理。
4.推动打造以柳南、阳和、柳东为重点，多园区协同发展的现代化模具智能制造产业集群，构建“研发—制造—服务—应用”联动发展的产业生态。深化产学研协同，支持模具产业不断向一体化压铸、高精度冲压、精密塑料模具等领域探索突破。	1.全年力争完成规上产值15.7亿元。
2.全年组织开展至少3次模具产业链供应链招商引资推介活动。
3.定期组织专班协调解决项目推进存在的难点问题。	1.完成编制模具产业高质量发展三年工作方案、产业链“全景图”、招商引资“路线图”、本地模具企业“分布图”。
2.加强项目分类管理，建立模具产业重点项目库、招商引资目标企业名单。
3.力争完成年度规上产值目标的24%。	1.累计开展1次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的50%。	1.累计开展2次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的80%。	1.累计开展3次模具产业链供应链招商引资推介活动。
2.力争完成年度规上产值目标的100%。	市科技局	1.组织相关企业申报自治区科技计划项目，攻关关键技术。
2.加强创新主体培育，组织企业申报科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业等。	1.组织企业申报（获批）自治区级以上科技项目10项。
2.相关企业获批科技型中小企业30家以上，高新技术企业5家以上。	开展政策宣传辅导，服务企业不少于300家。	1.组织企业申报科技计划项目20项。
2.建立高新技术企业培育库，培育库企业不少于200家。	1.组织企业申报科技计划项目50项。
2.建立高新技术企业培育库，培育库企业不少于200家。	1.相关企业获批自治区级项目10项以上。
2.相关企业获批科技型中小企业30家以上，高新技术企业5家以上。
相关县（区）、新区	柳南区、城中区、柳江区、柳东新区、阳和新区重点做好招商引资，协调解决重点工程、项目建设等方面存在的问题，服务企业等工作落实。	各相关县区、新区力争全年产值突破15.7亿元。	各相关县区、新区力争完成全年产值目标的24%。	各相关县区、新区力争完成全年产值目标的50%。	各相关县区、新区力争完成全年产值目标的80%。	各相关县区、新区力争完成全年产值目标的100%。
20	谋划推动量子领域核心产品产业化发展	市科技局	1.调研摸底，了解柳州市现有量子科技应用产业情况；
2.牵头成立量子科技应用产业攻坚小组，出台工作方案；
3.编制量子科技应用产业链图谱和招商推进路线图；
4.梳理国内较成熟的量子科技技术和产品，筛选形成适合落地柳州的量子技术产品清单；
5.充分挖掘柳州本地量子科技应用场景，筛选形成柳州量子科技应用场景清单；
6.组织量子科技研讨会进行科普；
7.外出调研招商引资；
8.在量子精密测量、量子加密方面进行前期应用研究；
9.建设量子科技创新平台，为量子科技应用产业发展提供技术支撑。	1.组织1次量子科技研讨会；
2.建成1个量子科技创新平台；
3.在柳州建立量子技术应用场景5个以上；
4.外出招商5次以上，争取引入1家量子企业。	完成攻坚小组组建、出台工作方案、产业链图谱和招商路线图编制等工作，初步完成落地柳州的量子技术产品清单梳理。	完善适合落地柳州的量子技术产品清单和柳州量子科技应用场景清单，达成1个量子科技创新平台创建意向，起草相关平台创建协议，组织一次量子科技研讨会。	外出调研招商5次，初步对接招商引资企业，完成1个量子精密测量应用场景试用。	完成量子加密方面的前期应用研究，建成1个量子科技创新平台，建立量子技术应用场景5个以上，争取引入1家量子企业。	市数据局	开展量子技术在政务领域应用方面的探索研究。	探索建立量子技术在政务领域应用场景1-2个。	制定工作方案、路线图。	场景调研与规划。	外出招商，对接2家以上量子技术企业。	探索建立量子技术在政务领域应用场景1-2个。
21-1	加快传统产业高端化协同升级，实施质量强链工程。聚焦智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业，组建产业链协同联盟，建立龙头企业牵头、配套企业跟进、科研机构支撑的协同攻关机制，支持上下游企业间建立更加紧密的供需配套体系，提升产业链韧性	市工业和信息化局	1.开发推广柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序，实现企业清单、产品清单、制造能力清单、供需对接、检验检测能力清单“五张清单”在同一个平台实时更新发布，实现各产业链之间信息互通、资源共享、相互协作。
2.在市工信局、市中小企业服务官方网站开发供需对接大厅，实时发布本地企业需求信息，增强本地化配套服务。
3.每月组织召开一期供需对接活动，搭建龙头企业、本地配套企业交流对接平台，大力推进上下游供需对接。
4.大力支持企业加强产业协同，推动大中小企业融通创新发展。具体主要支持本地主机厂带动零部件企业加大配套采购，实现产业协同发展。	1.推进柳钢与上通五、东风柳汽、广西汽车集团、柳工分别建立联合实验室；
2.策划组织召开一次柳钢与汽车机械零部件企业的供需对接活动；
3.开发柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
4.出台制定经济稳增长政策。	1.完成企业摸底调研、宣传动员；
2.开发并不断完善柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
3.出台一季度经济稳增长支持市场开拓政策措施。	1.推进完成组建柳钢集团与上汽通用五菱、广西汽车集团、东风柳汽、柳工分别共建联合实验室机制方案初稿。
2.出台二季度经济稳增长支持市场开拓政策措施。	1.推进完成柳钢与上汽通用五菱、广西汽车集团、东风柳汽、柳工分别共建联合实验室合作文本内容双方审核确定；
2.策划组织召开一次柳钢与汽车机械零部件企业的供需对接活动；
3.出台三季度经济稳增长支持市场开拓政策措施。	1.完成柳钢集团与上汽通用五菱 共建 广西新能源汽车实验室—金属材料成型实验室、柳钢集团与东风柳汽 共建 汽车用钢联合实验室、柳钢集团与广西汽车集团 共建 高性能汽车用钢联合实验室、柳钢集团—柳工股份 共建 工程机械用钢联合实验室；
2.出台四季度经济稳增长支持市场开拓政策措施。	市科技局	1.推动相关产业开展产业链和产学研联合攻关，参与自治区“尖锋”“赋能”等六大行动。
2.推进广西新能源汽车实验室在研项目技术攻关。	1.申报并获批自治区级以上科技项目10项以上。
2.突破关键技术10项以上。	完成企业摸底调研、宣传动员。	组织企业申报项目。	完成项目推荐、申报、专家评审等。	1.完成立项公示
2.完成到期项目的验收，突破关键技术10项以上。
市市场监管局	申报2026-2027年度自治区重点产业链质量提升项目资金。	组织申报2026-2027年度广西重点产业链质量提升项目。	宣传动员、征集项目。	指导项目申报。	组织申报单位参与评审。	公布立项情况。
21-2	加快传统产业高端化协同升级，实施质量强链工程。聚焦智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业，组建产业链协同联盟，建立龙头企业牵头、配套企业跟进、科研机构支撑的协同攻关机制，支持上下游企业间建立更加紧密的供需配套体系，提升产业链韧性	市科技局	1.梳理形成智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业关键核心技术攻关需求清单；
2.推动龙头企业联动上下游、高校、科研机构开展联合攻关，并积极申报自治区科技项目支持。	1.梳理形成智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业关键核心技术攻关需求清单；
2.全年累计推荐汽车、钢铁、机械产业龙头企业申报自治区“尖锋”行动“垒台”行动等重大科技项目10项以上；
3.智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业全年突破关键技术不少于50项。	梳理形成智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业关键核心技术攻关需求清单。	组织龙头企业凝练自治区科技重大项目，推荐申报自治区重大科技项目5项以上。	累计推荐龙头企业申报自治区重大科技项目不少于10项。	智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业全年突破关键技术不少于50项。
22-1	推动人工智能终端及机器人、低空经济等领域运用好既有产业场景优势，大力研发具身机器人、智能生产控制系统等适配产品，推动跨产业深度配套，构建不同产业类型多向赋能、相融相生、互促增效的协同发展模式	市发展改革委	系统梳理全市人工智能产业发展情况，加强顶层设计，编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，印发人工智能场景制度文件，明确构建人工智能终端及机器人、低空经济等产业为支柱产业的“10+N”现代化工业体系。以场景赋能产业发展，在全市范围内征集发布一批人工智能应用场景。	1.开展人工智能产业摸底，按照《人工智能核心产业统计分类目录》。至少完成全市人工智能企业情况和算力设施项目情况摸底；
2.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，印发人工智能场景制度文件；
3.开展柳州市人工智能发展路径研究。
4.组织至少1个人工智能项目申报上级资金支持。
5.分批次收集发布人工智能应用场景清单，全年至少发布场景30个。	1.组织各单位联合开展人工智能产业摸底，完成全市人工智能企业情况和算力设施项目情况摸底；
2.开展人工智能产业典型案例收集，制定人工智能产业调研路线图。	1.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建以人工智能终端及机器人、低空经济等产业为支柱产业的“10+N”现代化工业体系；
2.印发人工智能场景制度文件，加快推进新技术、新产品实现柳州集成，培育新技术、新产品和新业态融合场景。	1.组织至少1个项目申报2026年具身智能和人形机器人关键核心技术攻关项目；
2.持续推进广投集团、广旅集团、深圳数联天下和柳州市人工智能“N+1”战略合作事项，完成教育和养老领域合资公司组建。	1.开展《柳州市人工智能发展路径研究》，委托专业机构开展柳州市人工智能发展路径研究，形成研究报告，构建目标明确、操作性强、推动力大的柳州人工智能+方法论；
2.发布人工智能应用场景清单，全年至少发布应用场景30个。
22-2	推动人工智能终端及机器人、低空经济等领域运用好既有产业场景优势，大力研发具身机器人、智能生产控制系统等适配产品，推动跨产业深度配套，构建不同产业类型多向赋能、相融相生、互促增效的协同发展模式	市工业和信息化局	打造人工智能终端及机器人等产品体系，重点发展智能机器人、智能网联汽车、智能机械装备、人工智能软件等特色产品，加快人工智能赋能应用。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	摸底我市人工智能终端及机器人特色产品发展情况，调研企业问题及需求。	结合摸底的发展情况，谋划我市人工智能终端及机器人特色产品体系建设方向。	指导并推动相关企业积极研发人工智能终端及机器人特色产品，丰富产业生态。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	市财政局	1.根据《柳州市支持智能终端及机器人产业发展的九条措施（第一批）》文件精神，市财政局依据财政智能安排支持机器人产业发展相关资金，做好资金保障工作。
2.配合市工业和信息化局向上级部门争取人工智能终端及机器人产业发展、低空经济等领域相关资金，并做好资金下达和拨付工作。	1.2026年年初预算安排1亿元用于人工智能终端机机器人产业发展。
2.配合市工业和信息化局向上级部门争取人工智能终端及机器人产业发展、低空经济领域相关资金。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。	依据工业和信息化局需求，做好资金保障和资金下达工作。
市园区办	编制《柳州市低空经济产业园区建设方案》， 推动我市低空经济产业高质量发展。配合做好“10+N”低空经济产业攻坚小组工作。	完成《柳州市低空经济产业园区建设方案》编制，谋划建设柳州市低空经济产业特色园中园。	走访园区低空经济产业企业、商协会，开展低空经济特色园中园建设方案前期研究，完成低空经济产业园前期材料收集。	1.编制形成《柳州市低空经济产业园建设方案》初稿。
2.赴区外开展低空经济产业园区建设调研。
3.配合做好“10+N”低空产业攻坚小组工作。定期召开项目建设协调会，解决企业的困难和诉求。	1.修改完善《柳州市低空经济产业园区建设方案》。
2.配合做好“10+N”低空产业攻坚小组工作。定期召开项目建设协调会，解决企业的困难和诉求。	完成《柳州市低空经济产业园区建设方案》编制，谋划建设柳州市低空经济产业特色园中园。
市国资委	1. 推进广西具身智能数据采集及测试中心项目全面落地建设，完成场地装修、设备安装调试等基础建设工作；2. 开展具身机器人等相关产品的适配测试与数据验证，助力产品优化升级。	广西具身智能数据采集及测试中心项目完成建设并投入运营，形成标准化的具身智能数据采集、测试服务能力。	完成项目建设前期筹备，确定设备采购清单、场地装修方案；

2.组建团队并开展人员岗前培训。	1.完成场地主体装修工程；

2.开展数据采集相关业务。	正式投入商业运营，完善服务体系，推出标准化的具身智能数据采集测试服务产品。	完成年度服务目标，助力产业链企业产品升级与规模扩张。
22-2	推动人工智能终端及机器人、低空经济等领域运用好既有产业场景优势，大力研发具身机器人、智能生产控制系统等适配产品，推动跨产业深度配套，构建不同产业类型多向赋能、相融相生、互促增效的协同发展模式	市工业和信息化局	打造人工智能终端及机器人等产品体系，重点发展智能机器人、智能网联汽车、智能机械装备、人工智能软件等特色产品，加快人工智能赋能应用。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	摸底我市人工智能终端及机器人特色产品发展情况，调研企业问题及需求。	结合摸底的发展情况，谋划我市人工智能终端及机器人特色产品体系建设方向。	指导并推动相关企业积极研发人工智能终端及机器人特色产品，丰富产业生态。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	市数据局	对接各有关部门，梳理低空数据需求，推动重点低空政务飞行航线获批。	在政务领域开展“一飞多用”融合飞行试点，打造至少1个低空飞行政务应用场景。
完成涵盖生态监测、城管执法、应急救援等领域的“一飞多用”需求清单，为平台建设提供场景支撑。	完成涵盖生态监测、城管执法、应急救援等领域的“一飞多用”需求清单，为平台建设提供场景支撑。	重点聚焦柳江流域生态监测、城市交通管理、应急救援三大领域，组织开展低空政务飞行融合应用试点。
在政务领域开展“一飞多用”融合飞行试点，打造至少1个低空飞行政务应用场景。
市投资促进局	一是聚焦场景招商，围绕“银发经济”、智能制造、低空经济等优势场景，精准对接具身机器人、智能生产控制系统、低空经济等领域适配产品企业。二是深化跨产业协同招商，推动人工智能终端及机器人、低空经济等新兴领域与柳州传统支柱产业转型升级，深度配套，引进一批“人工智能+”或“低空经济+”项目。三是配合市发改委、工信局做好场景应用项目的策划、洽谈、签约、落地全流程服务，推动场景优势转化为产业优势。	全年对接研发具身机器人、智能生产控制系统等人工智能终端及机器人、低空经济相关企业20家。	对接研发具身机器人、智能生产控制系统等人工智能终端及机器人、低空经济相关企业5家。	累计对接研发具身机器人、智能生产控制系统等人工智能终端及机器人、低空经济相关企业10家。	累计对接研发具身机器人、智能生产控制系统等人工智能终端及机器人、低空经济相关企业15家。	累计对接研发具身机器人、智能生产控制系统等人工智能终端及机器人、低空经济相关企业20家。
市产业集团	1. 推进广西具身智能数据采集及测试中心项目全面落地建设，完成场地装修、设备安装调试等基础建设工作；2. 开展具身机器人等相关产品的适配测试与数据验证，助力产品优化升级。	1. 广西具身智能数据采集及测试中心项目完成建设并投入运营，形成标准化的具身智能数据采集、测试服务能力；2.正式运营后年数据采集达240万条；	1.完成项目建设前期筹备，确定设备采购清单、场地装修方案；2.组建团队并开展人员岗前培训。	1.完成场地主体装修工程并开展数据相关业务；2.开展数据采集相关业务。	正式投入商业运营，完善服务体系，推出标准化的具身智能数据采集测试服务产品。	完成年度服务目标，助力产业链企业产品升级与规模扩张，确保目标推进。
22-2	推动人工智能终端及机器人、低空经济等领域运用好既有产业场景优势，大力研发具身机器人、智能生产控制系统等适配产品，推动跨产业深度配套，构建不同产业类型多向赋能、相融相生、互促增效的协同发展模式	市工业和信息化局	打造人工智能终端及机器人等产品体系，重点发展智能机器人、智能网联汽车、智能机械装备、人工智能软件等特色产品，加快人工智能赋能应用。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	摸底我市人工智能终端及机器人特色产品发展情况，调研企业问题及需求。	结合摸底的发展情况，谋划我市人工智能终端及机器人特色产品体系建设方向。	指导并推动相关企业积极研发人工智能终端及机器人特色产品，丰富产业生态。	力争全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。	各县（区）、新区	各县（区）、新区用好各季度稳增长、“人工智能+制造”项目等多渠道奖补政策，推动人工智能终端及机器人产品研发及生态体系构建。	各县（区）、新区摸底收集辖区人工智能终端及机器人等企业生产经营及重点项目建设情况，为开展针对性的申报指导打牢基础。	各县（区）、新区主动走访企业，指导辖区企业做好各类项目申报准备工作。	各县（区）、新区持续走访企业，指导辖区企业修改完善项目申报材料，争取资金支持。	各县（区）、新区持续走访企业，引导企业运用人工智能赋能产品迭代升级。	各县（区）、新区推动辖区企业加快人工智能产品迭代升级。全力保障全市全年打造形成人工智能终端及机器人相关软硬件产品累计不少于6个。
22-3	推动人工智能终端及机器人、低空经济等领域运用好既有产业场景优势，大力研发具身机器人、智能生产控制系统等适配产品，推动跨产业深度配套，构建不同产业类型多向赋能、相融相生、互促增效的协同发展模式	市科技局	1.加强调研走访，全面了解柳州市现有人工智能终端及机器人企业、低空经济企业现状，收集整理人工智能终端及机器人企业、低空经济企业技术需求、应用场景；
2.推荐或立项一批跨产业协同项目；
3.积极跟进立项项目，推进项目产业化。	跨产业协同项目获批立项不少于5项。	完成人工智能终端及机器人企业、低空经济企业调研走访，完成技术需求、应用场景收集工作，并形成该产业关键核心技术攻关需求报告。	根据柳州市人工智能应用场景开放清单，对接所有工业企业应用场景，为跨产业协同牵线搭桥。	向自治区科技厅推荐或在市级立项一批跨产业协同项目。	跨产业协同项目获批立项不少于5项。
23-1	强化产业跨区域协作，健全产业协同配套、区域联动合作机制，全力打造承接东部产业转移重要承载地，构建“内联外通”的跨区域产业协同发展体系	市发展改革委	按照《柳州市重大项目协调工作机制》做好“七个一批”重大项目协调服务工作，加快谋划储备、招商引资项目落地建设。围绕攻坚小组，会同县区（新区）及投促部门，积极开展“走出去”和“引进来”招商，接洽对接意向企业。	积极开展“走出去”和“引进来”招商，攻坚小组年度“走出去”招商至少4次，目标企业不少于5家。	积极开展外出招商，引进企业1家。	积极开展外出招商，引进企业不少于2家。	积极开展外出招商，引进企业不少于4家。	积极开展外出招商，引进企业不少于5家。
23-2	强化产业跨区域协作，健全产业协同配套、区域联动合作机制，全力打造承接东部产业转移重要承载地，构建“内联外通”的跨区域产业协同发展体系	市工业和信息化局	锚定重点承接方向，围绕“10+N”现代化工业体系绘制产业链图谱，并输出给产业攻坚组，对接目标企业，实施精准招商，聚焦重点产业强链补链延链。召开供需对接活动，增强产业协同。	绘制“10+N”现代化工业体系产业链图谱，实施精准招商，聚焦重点产业强链补链延链。召开供需对接活动12次。	绘制“10+N”现代化工业体系产业链图谱（10大产业）.召开供需对接活动3次。	评审确定“10+N”现代化工业体系产业链图谱，输出到各大产业攻坚组，对接常态化驻点招商组，做好信息互通和项目研判。召开供需对接活动6次（累计）。	常态化对接粤港澳大湾区、长三角、京津冀驻点招商组，精准对接龙头企业、专精特新企业，定向承接优质产业项目，做好项目研判，实施精准招商，聚焦重点产业强链补链延链。召开供需对接活动9次（累计）。	常态化对接粤港澳大湾区、长三角、京津冀驻点招商组，精准对接龙头企业、专精特新企业，定向承接优质产业项目，做好项目研判，实施精准招商，聚焦重点产业强链补链延链。召开供需对接活动12次（累计）。
23-3	强化产业跨区域协作，健全产业协同配套、区域联动合作机制，全力打造承接东部产业转移重要承载地，构建“内联外通”的跨区域产业协同发展体系。	市投资促进局	1.深入推进大区招商提质增效。常态化驻点粤港澳大湾区、长三角、京津冀等东部重点区域，精准对接龙头企业、专精特新企业，定向承接优质产业项目。
2.强化高位推动招商。精心谋划市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察，加快重大项目洽谈落地。
3.推进产业链精准招商。锚定重点承接方向，围绕“10+N”现代化工业体系绘制产业链图谱、招商路线图，建立靶向招引清单，对接目标企业，聚焦重点产业强链补链延链。
4.举办或参加产业推介活动。用好东盟博览会平台，立足“10+N”产业定位，针对性举办或参加产业专题推介活动。	1.推动全市在东部地区新签约项目合同投资额占全市新签约项目合同投资额70%以上。
2.谋划市党政主要领导赴东部地区外出招商不少于4次，对接企业不少于50家。
3.绘制招商路线图，对接东部企业不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动不少于10次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额60%以上。
2.制定2026年招商引资“早春行动”方案。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察1次，对接企业15家。
4.绘制招商线路图谱，对接东部企业不少于200家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于3次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额65%以上。
2.收集招商引资“早春行动”成效。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察累计不少于2次，对接企业累计不少于25家。
4.对接东部企业累计不少于300家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于5次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.按要求组织好2026年中国-东盟会博览会，组织参加其他产业推介会累计不少于8次。
3.对接东部企业累计不少于400家。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察累计不少于4次，对接企业累计不少于50家。
3.对接东部企业累计不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动累计不少于10次。	市园区办	落实好“1071”产业发展推进机制，围绕园区重点产业深入实施精准招商，持续推进园区产业延链补链强链。	编制完善汽车、模具产业产业链全景图、招商路线图，全年组织3次产业链对接活动。	编制完善汽车、模具产业产业链全景图、招商路线图	组织1次产业链对接活动	组织2次产业链对接活动	组织3次产业链对接活动
市商务局	1.参加常态化驻点粤港澳大湾区招商活动，精准对接龙头企业，定向承接优质产业项目。
2.落实好“七个一批”项目招商落地机制，聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、咖啡、水果、茶叶、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商活动。	聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、咖啡、水果、茶叶、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商活动，组织一把手外出招商4次，对接企业35家。	1.成立绿色食品加工产业工作领导小组。2.完成绿色食品加工产业招商路线图。3、组织一把手外出招商1次，对接企业8家。4、组织开展常态化招商工作。	1.赴上海、武汉、湖北开展招商活动。
2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3、组织开展常态化招商工作。	1.赴福建、四川等地开展招商引资活动。
2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3、组织开展常态化招商工作。	1.赴广州、深圳、河南等地开展招商引资活动。
2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3、组织开展常态化招商工作。
市自然资源和规划局	1.推进页岩气产业攻坚组织体系搭建，聚焦产业各环节，推进产业链图谱、招商路线图，发展计划等编制工作，确保内容科学且贴合产业发展实际。
2.围绕页岩气产业链上下游，全面梳理优质目标企业，建立目标企业名单，充分衔接大湾区、长三角、京津冀驻点招商力量，明确对接重点与方向。
3.聚焦链主企业，精准做好企业项目服务，助力企业增产增效。
4.结合产业发展需求，筛选页岩气产业重点布局区域，组织开展实地考察，挖掘合作机遇。
5.强化组织协同，全力配合市投资促进局开展招商引资活动。	1.完成“产业链全景图”和“招商路线推进图”的编制。
2.开展2次以上外出招商对接活动。
3.联系对接10个以上页岩气产业相关企业或项目。
4.有序推进页岩气产业招商引资工作，打造柳州页岩气产业链。	1.完成“产业链全景图”和“招商路线推进图”的编制。
2.开展1次以上外出招商对接活动。
3.联系对接企业或项目不少于2个。
1.开展1次以上外出招商对接活动。
2.联系对接企业或项目不少于3个。	1.完成页岩气产业重点区域考察招商。
2.走访对接企业或项目不少于3个。
1.走访对接企业或项目不少于2个。
2.落实市工业发展指挥部下达的目标任务。
23-3	强化产业跨区域协作，健全产业协同配套、区域联动合作机制，全力打造承接东部产业转移重要承载地，构建“内联外通”的跨区域产业协同发展体系。	市投资促进局	1.深入推进大区招商提质增效。常态化驻点粤港澳大湾区、长三角、京津冀等东部重点区域，精准对接龙头企业、专精特新企业，定向承接优质产业项目。
2.强化高位推动招商。精心谋划市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察，加快重大项目洽谈落地。
3.推进产业链精准招商。锚定重点承接方向，围绕“10+N”现代化工业体系绘制产业链图谱、招商路线图，建立靶向招引清单，对接目标企业，聚焦重点产业强链补链延链。
4.举办或参加产业推介活动。用好东盟博览会平台，立足“10+N”产业定位，针对性举办或参加产业专题推介活动。	1.推动全市在东部地区新签约项目合同投资额占全市新签约项目合同投资额70%以上。
2.谋划市党政主要领导赴东部地区外出招商不少于4次，对接企业不少于50家。
3.绘制招商路线图，对接东部企业不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动不少于10次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额60%以上。
2.制定2026年招商引资“早春行动”方案。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察1次，对接企业15家。
4.绘制招商线路图谱，对接东部企业不少于200家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于3次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额65%以上。
2.收集招商引资“早春行动”成效。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察累计不少于2次，对接企业累计不少于25家。
4.对接东部企业累计不少于300家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于5次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.按要求组织好2026年中国-东盟会博览会，组织参加其他产业推介会累计不少于8次。
3.对接东部企业累计不少于400家。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察累计不少于4次，对接企业累计不少于50家。
3.对接东部企业累计不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动累计不少于10次。	市生态环境局	围绕绿色化工产业发展，会同县区（新区）及投促部门，紧密联系大区招商工作组，积极开展“走出去”和“引进来”招商，接洽对接意向企业。	积极开展“走出去”和“引进来”招商，绿色化工产业攻坚小组年度“走出去”招商至少4次，“走出去”和“引进来”的目标企业不少于8家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。
市市场监管局	1.强化攻坚小组成员单位的常态化联动机制，定期召开协调会，解决项目推进中的审批、政策等问题，形成工作合力。深化与大湾区产业协同，会同驻大湾区工作组，走访更多重点项目。
2.立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、基金招商、领导招商和审批招商。
3.积极构建项目“一对一”跟踪服务机制，强化项目的谋划和洽谈，推动项目签约、开工、建设、投产、达产等工作。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开招商推介会1次以上。每季度召开攻坚小组成员会议1次。
3.绘制产业链全景图，编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》，绘制招商线路图。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开招商推介会1次、攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.绘制产业链全景图，绘制招商线路图。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
23-3	强化产业跨区域协作，健全产业协同配套、区域联动合作机制，全力打造承接东部产业转移重要承载地，构建“内联外通”的跨区域产业协同发展体系。	市投资促进局	1.深入推进大区招商提质增效。常态化驻点粤港澳大湾区、长三角、京津冀等东部重点区域，精准对接龙头企业、专精特新企业，定向承接优质产业项目。
2.强化高位推动招商。精心谋划市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察，加快重大项目洽谈落地。
3.推进产业链精准招商。锚定重点承接方向，围绕“10+N”现代化工业体系绘制产业链图谱、招商路线图，建立靶向招引清单，对接目标企业，聚焦重点产业强链补链延链。
4.举办或参加产业推介活动。用好东盟博览会平台，立足“10+N”产业定位，针对性举办或参加产业专题推介活动。	1.推动全市在东部地区新签约项目合同投资额占全市新签约项目合同投资额70%以上。
2.谋划市党政主要领导赴东部地区外出招商不少于4次，对接企业不少于50家。
3.绘制招商路线图，对接东部企业不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动不少于10次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额60%以上。
2.制定2026年招商引资“早春行动”方案。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察1次，对接企业15家。
4.绘制招商线路图谱，对接东部企业不少于200家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于3次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额65%以上。
2.收集招商引资“早春行动”成效。
3.市党政主要领导带队赴重点区域招商考察累计不少于2次，对接企业累计不少于25家。
4.对接东部企业累计不少于300家。
5.开展或组织参加产业推介活动累计不少于5次。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.按要求组织好2026年中国-东盟会博览会，组织参加其他产业推介会累计不少于8次。
3.对接东部企业累计不少于400家。	1.全市在东部地区新签约项目合同投资额占新签约项目合同投资额70%以上。
2.市党政主要领导带队赴东部重点区域招商考察累计不少于4次，对接企业累计不少于50家。
3.对接东部企业累计不少于500家。
4.开展或组织参加产业推介活动累计不少于10次。	市林业和园林局
1.健全跨区域联动机制，构建“展会招商+湾区驻点招商+以商招商”相结合的招商体系，实现引资、引智、引链深度融合。
2.常态化走访调研企业，精准收集投资意向与产业合作需求，以深化服务保障项目落地要素。
3.确定2026年林产加工及纸业产业攻坚思路、编制完善“一方案两图谱”
4.以“走出去+请进来”模式开展招商推介活动，重点赴粤港澳大湾区、长三角等产业集聚区开展招商考察。
强化产业跨区域协作，重点对接广东、浙江等重点地区的头部企业开展招商引资活动至少4次，推动林产加工及纸业产业“成行成市、成链成群”发展。	1.梳理2026年林产加工及纸业产业攻坚思路、编制完善“一方案两图谱”。
2.开展早春行动，市领导带队赴北京、浙江、江苏等省市开展招商活动，重点对接以竹代塑等重点项目。	1.助力开展柳州（融安）香杉板材订货会。
2.加强与竹产业项目意向企业洽谈，推动以竹代塑重点项目尽早签约落地。	开展靶向链式招商，依托东盟“两节一会”、跨区域产业展会开展招商推介活动。	1.依托世界林木业产业大会开展招商推介活动。
2.全力冲刺目标任务，加速推动意向项目向签约项目转化，确保年度产业攻坚招商目标任务圆满完成。
市科技局	梳理国内较成熟的量子科技技术和产品，筛选形成适合落地柳州的量子技术产品清单，充分挖掘柳州本地量子科技应用场景，筛选形成柳州量子科技应用场景清单，编制量子科技应用产业链图谱和招商推进路线图；外出招商，争取引入1家量子技术企业。	编制量子科技应用产业链图谱和招商推进路线图；外出招商5次以上，争取引入1家量子技术企业	编制量子科技应用产业链图谱和招商推进路线图	外出招商2次以上	外出招商2次以上	外出招商1次以上；争取引入1家量子技术企业。
24	深化人工智能技术创新和融合应用，全面落实科技创新支撑支柱产业高质量发展等行动，强化关键核心技术攻关，深度融入“北上广研发+广西集成+东盟应用”的开放创新体系，加快重大科技成果高效转换应用	市科技局	1.扎实开展技术合同登记工作，推动技术合同成交额上新台阶。
2.积极推进科技成果转化项目实施工作，
3.布局建设中试平台工作。
1.全年完成技术合同成交额100亿元以上。
2.全年完成科技成果转化项目200项以上。
3.申报获批2-3家自治区级科技成果转化中试研究基地和广西概念验证中心。	1.分解下达2026年度科技成果转化和技术合同成交额绩效考核指标。
2 .摸底各企业机构中试基地和概念验证建设工作情况。	1.6月底前完成技术合同成交额50亿元。
2.6月底前完成科技成果转化项目120项以上。
3.根据自治区科技厅工作部署，组织我市企业、机构申报自治区科技成果转化中试基地（概念验证中心），为科研成果提供熟化服务。	1.9月底前完成技术合同成交额75亿元。
2.9月底前完成科技成果转化项目150项以上。
3.完成申报自治区级中试基地和广西概念验证中心。	1.年底前完成技术合同成交额100亿元。
2.年底前完成科技成果转化项目200项以上。
3.获批自治区级中试基地和广西概念验证中心2-3家。
25-1	加快广西新能源汽车实验室、广西高端工程装备实验室创建国家级创新平台，推动柳工国家土方机械工程技术研究中心转建国家产业技术工程化中心，支持铟锡资源高效利用国家工程实验室转型升级。	市发展改革委	推动创新平台转建工作，积极开展创新平台申报创建，完成现有创新平台的评价工作。	1.完成创新平台转建工作，推动柳工国家土方机械工程技术研究中心、铟锡资源高效利用国家工程实验室转建国家产业技术工程化中心；
2.完成2026年创新平台打造工作，至少指导1个申报主体申报省级及以上创新平台；
3.完成2026年自治区创新平台评价工作，至少推荐1个现有创新平台获得优秀等次。	推动柳工国家土方机械工程技术研究中心、铟锡资源高效利用国家工程实验室转建国家产业技术工程化中心，提交转建申报材料。	完成全市2025年汽车产能调查。	争创高层级创新平台，根据自治区工作安排，组织至少1个业主申报自治区工程研究中心等创新平台。	开展创新平台评价工作，完成2026年国家企业技术中心和自治区工程研究中心评价工作，至少1个创新平台获得优秀等级。
25-2	加快广西新能源汽车实验室、广西高端工程装备实验室创建国家级创新平台，推动柳工国家土方机械工程技术研究中心转建国家产业技术工程化中心，支持铟锡资源高效利用国家工程实验室转型升级	市科技局	推动创新平台转建工作，积极开展创新平台申报创建。	1.完成创新平台转建工作，推动柳工国家土方机械工程技术研究中心转建国家产业技术工程化中心。
2.推动广西新能源汽车实验室提升能级，实现10项重大核心技术突破并形成专利。
3.完成“10+N”产业现有自治区和柳州市创新平台梳理工作。
4.完成2026年创新平台打造工作，至少指导3个申报主体申报厅局级及以上创新平台；至少组织10个申报主体申报市技术创新中心等创新平台，并认定不少于5个。	1.推动柳工国家土方机械工程技术研究中心转建国家产业技术工程化中心，完成转建申报材料提交。
2.完成上通五广西新能源汽车实验室申报国家创新平台申报资格分析，产出分析报告。	完成“10+N”产业现有自治区和柳州市创新平台梳理，产出《“10+N”产业现有创新平台清单》。	争创高层级创新平台，根据自治区工作安排，组织至少3个申报主体申报自治区重点实验室、技术创新中心等创新平台。	1.推动广西新能源汽车实验室提升能级，实现10项重大核心技术突破并形成专利。
2.围绕“10+N”产业开展市级创新平台建设，组织至少10个申报主体申报市技术创新中心等创新平台，并认定不少于5个。
26	推进快速协同保护机制，完成柳州国家级知识产权保护中心建设	市市场监管局	1.深化全市知识产权协同保护共建合作机制，组织开展2026年全国知识产权宣传周活动；开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索。
2.指导完成柳州市国家级知识产权保护中心筹建工作；通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。
3.指导建立健全国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关制度，完善业务监测系统（数据库）使用；组织实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.深化知识产权协同保护格局，形成“保护—运用”双轮驱动新一轮改革创新成果。
2.国家级知识产权保护中心通过国家知识产权局验收并投入运行。	1.组织实施知识产权强市战略联席会议有关成员单位，开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目调研座谈活动。
2.开展保护中心办公场地装修、预审人员招录培训、管理服务建章立制等阶段性工作。
3.启动实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.组织开展2026年全国知识产权宣传周系列活动，营造知识产权保护良好氛围。
2.完成保护中心综合业务系统部署、受理大厅展厅建设等全部筹建工作，通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。	1.推进“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索，形成阶段性改革成果。
2.第三季度完成国家局正式验收（视国家局统筹验收时间定）。	1.提炼总结“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目经验成果，开展复制、推广工作。
2.保护中心通过国家局验收并投入试运行，开展专利预审业务。
3.完成自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目，达到项目预期绩效指标。
4.完善国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关建设工作，开展业务服务并取得成效。	市公安局	1.与柳州市知识产权中心签订《关于加强知识产权协同保护工作的合作协议》。
2.持续加大力度打击涉嫌侵犯知识产权案件。
3.积极配合开展知识产权保护宣传工作，提升全社会知识产权保护意识。	1.完成与柳州市知识产权中心签订《关于加强知识产权协同保护工作的合作协议》。
2.配合做好知识产权保护宣传工作。
3.全力打击涉嫌侵犯知识产权案件。	推进完成与柳州市知识产权中心签订《关于加强知识产权协同保护工作的合作协议》。	配合做好2026年全国知识产权宣传周系列活动知识产权保护宣传工作。	1.持续配合做好知识产权保护宣传工作。
2.推动涉知识产权案件线索共享，做好线索研判及侦办工作。	1.持续配合做好知识产权保护宣传工作。
2.推动涉知识产权案件线索共享，做好线索研判及侦办工作。
市中级人民法院	1.配合完成2026年全国知识产权周宣传活动，发布全市知识产权白皮书，常态化进行知识产权司法服务及法治宣传；
2.配合推进“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索，提供相关司法建议与案例数据等；
3.配合建立健全国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关制度，提供相关司法建议或案例数据等支持。	1.配合完成2026年全国知识产权周宣传活动；
2.配合参与国家级知识产权保护中心各项筹建工作，如工作机制保障的制定、案件信息共享等。	配合参加双轮驱动协同创新改革项目调研座谈活动。	配合完成2026年全国知识产权周宣传活动，发布全市知识产权白皮书，常态化进行知识产权司法服务及法治宣传。	配合推进“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索，参与制定相关工作机制、提供案件信息共享数据等。	配合完善国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关建设工作，完成相关工作机制、案件信息共享数据的提供等。
26	推进快速协同保护机制，完成柳州国家级知识产权保护中心建设	市市场监管局	1.深化全市知识产权协同保护共建合作机制，组织开展2026年全国知识产权宣传周活动；开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索。
2.指导完成柳州市国家级知识产权保护中心筹建工作；通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。
3.指导建立健全国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关制度，完善业务监测系统（数据库）使用；组织实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.深化知识产权协同保护格局，形成“保护—运用”双轮驱动新一轮改革创新成果。
2.国家级知识产权保护中心通过国家知识产权局验收并投入运行。	1.组织实施知识产权强市战略联席会议有关成员单位，开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目调研座谈活动。
2.开展保护中心办公场地装修、预审人员招录培训、管理服务建章立制等阶段性工作。
3.启动实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.组织开展2026年全国知识产权宣传周系列活动，营造知识产权保护良好氛围。
2.完成保护中心综合业务系统部署、受理大厅展厅建设等全部筹建工作，通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。	1.推进“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索，形成阶段性改革成果。
2.第三季度完成国家局正式验收（视国家局统筹验收时间定）。	1.提炼总结“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目经验成果，开展复制、推广工作。
2.保护中心通过国家局验收并投入试运行，开展专利预审业务。
3.完成自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目，达到项目预期绩效指标。
4.完善国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关建设工作，开展业务服务并取得成效。	市林业和园林局	1.加快植物新品种培育创新。充分利用我市林木良种基地的优势，积极推动林木良种审（认）定和推广工作，提高林木良种的使用率。
2.强化知识产权严保护力度。结合“双随机、一公开”等开展植物新品种监督检查。
3.加强知识产权的服务和宣传引导。持续做好林业植物新品种权宣传、咨询和培训业务。	1.指导各县区加强对苗圃的指导，强化良种苗木生产，主要造林树种的良种使用率达85%以上。
2.开展植物新品种监督检查1次。
3.根据企业的申报情况，做好企业的林业植物新品种保护政策咨询服务、培训和林业苗木国际贸易法律咨询等相关服务。
4.开展知识产权宣传1次。	1.结合科技下乡活动，开展知识产权宣传。
2.指导林木良种基地配合林科院做好良种审认定的有关工作。3.指导县区推广林木良种，造林加大良种的使用。	1.配合做好2026年全国知识产权宣传周有关活动，营造知识产权保护良好氛围。
2.根据企业申请情况，开展林业植物新品种保护政策咨询服务、培训和林业苗木国际贸易法律咨询等相关服务。	1.根据企业申请情况，持续做好林业植物新品种保护政策咨询服务、培训和林业苗木国际贸易法律咨询等相关服务。
2.加强良种基地的建设，确保良种的审（认）定工作有序推进。	1.结合“双随机、一公开”等组织开展植物新品种的监督检查。
2.加强对企业的植物新品种的法律宣传。
市贸促会	1.参加2026年全国知识产权宣传周活动。
2定期发布海外知识产权政策信息与风险预警。
3.开展知识产权保护主题活动。	1.搭建知识产权协同保护共建合工作机制。
2.发挥广西海外知识产权风险防控分中心作用，强化海外知识产权风险预警、维权援助与合规指导，切实提升企业海外知识产权保护能力和风险应对水平。	1.联合柳州市知识产权保护中心建立知识产权协同保护工作机制。
2.定期发布海外知识产权政策法规动态、知识产权侵权纠纷风险线索等信息。	1.参加2026年全国知识产权宣传周系列活动。
2.定期发布海外知识产权政策法规动态、知识产权侵权纠纷风险线索等信息。	1.通过政策宣讲会、沙龙等形式开展知识产权保护主题活动。
2.定期发布海外知识产权政策法规动态、知识产权侵权纠纷风险线索等信息。	1.提炼总结年度开展工作情况。
2.定期发布海外知识产权政策法规动态、知识产权侵权纠纷风险线索等信息。
26	推进快速协同保护机制，完成柳州国家级知识产权保护中心建设	市市场监管局	1.深化全市知识产权协同保护共建合作机制，组织开展2026年全国知识产权宣传周活动；开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索。
2.指导完成柳州市国家级知识产权保护中心筹建工作；通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。
3.指导建立健全国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关制度，完善业务监测系统（数据库）使用；组织实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.深化知识产权协同保护格局，形成“保护—运用”双轮驱动新一轮改革创新成果。
2.国家级知识产权保护中心通过国家知识产权局验收并投入运行。	1.组织实施知识产权强市战略联席会议有关成员单位，开展“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目调研座谈活动。
2.开展保护中心办公场地装修、预审人员招录培训、管理服务建章立制等阶段性工作。
3.启动实施自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目。	1.组织开展2026年全国知识产权宣传周系列活动，营造知识产权保护良好氛围。
2.完成保护中心综合业务系统部署、受理大厅展厅建设等全部筹建工作，通过自治区级预验收，向国家知识产权局提交验收申请。	1.推进“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目探索，形成阶段性改革成果。
2.第三季度完成国家局正式验收（视国家局统筹验收时间定）。	1.提炼总结“保护—运用”双轮驱动协同创新改革项目经验成果，开展复制、推广工作。
2.保护中心通过国家局验收并投入试运行，开展专利预审业务。
3.完成自治区级知识产权风险防控站点能力提升项目，达到项目预期绩效指标。
4.完善国家海外知识产权纠纷应对指导工作平台相关建设工作，开展业务服务并取得成效。	市财政局	做好经费保障，配合市市场监管局完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。	做好经费保障，配合市市场监管局完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。	及时下达柳州市知识产权保护中心年初项目预算829.84万元，用于支持我市完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。	继续做好经费保障，根据项目实施进度审核拨付项目经费，配合市市场监管局完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。	继续做好经费保障，根据项目实施进度审核拨付项目经费，配合市市场监管局完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。	继续做好经费保障，根据项目实施进度审核拨付项目经费，配合市市场监管局完成国家级知识产权保护中心各项筹建工作，顺利通过国家知识产权局验收并投入运行。
27-1	落实加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施，引进一批突破产业关键技术的领军人才和创新团队，培育更多卓越工程师、大国工匠、高技能人才等各类人才，加快建设制造业人才集聚区	市委组织部	1.制定《柳州市关于加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施》分工方案，督促指导各职能部门加快出台配套实施细则。
2.实施柳籍人才回归行动，建立柳州知名高中校友人才联盟，汇聚柳籍在外人才智力资源。
3.紧扣现代化工业体系组织开展赴外专项招聘、校企对接等活动，争取引进一批突破产业关键技术的领军人才和创新团队
4.高质量举办“龙城人才周”系列活动，支持企业联合举办创新创业大赛、职业技能竞赛等，以赛事活动集聚优质人才项目。
5.加强重点人才队伍培育。系统升级企业家培育工程，深入实施“龙城之光”访学研修项目。
6.分领域举办“专精特新人才沙龙”，建立企业诉求、专家建言“直通车”。
7.拓展人才便利化服务事项清单，推出人才消费券等特色服务。抓好人才子女入学、医疗保障等“关键小事”落实。	1.印发《柳州市关于加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施》重点任务分工表，督促各单位年内出台配套实施细则5个以上。
2.指导成立柳州知名高中校友人才联盟，构建柳籍人才的常态化服务交流机制。
3.开展“高校柳州日”活动，赴国内重点城市开展专场招聘、校地座谈会等3场以上。
4.举办“龙城人才周”系列活动，开展启动仪式、重点活动、专题活动和县区活动等15项以上。
5.举办企业家培育工程专题培训班，培训国有企业、民营企业经营管理人才40人以上。
6.实施“龙城之光”访学研修项目，选派各领域优秀人才赴区内外研修不少于20人。
7.组织开展全市人才工作者，培训各县区、各单位人才工作者不少于40人；举办高层次人才和青年人才国情区情市情研修班，培训各领域人才不少于40人；开展高层次专家人才考察休假活动，组织不少于20名人才参加。
8.分领域举办“专精特新人才沙龙”活动不少于2场，每场不低于20人。
9.发布第二期人才便利化服务事项清单，新增人才消费券等特色服务不少于10项。
10.优化人才子女入学、医疗优诊等服务机制，年内召开协调会不少于1次。	1.印发《柳州市关于加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施》，草拟人才政策重点任务分工表。
2.开展2026年春季“高校柳州日”活动，赴北京、哈尔滨开展专场招聘、校地座谈会3场。
3.组织召开2026年春节前柳籍人才座谈会，邀请柳籍在外人才20人参加。	1.举办“龙城人才周”系列活动，开展启动仪式、重点活动、专题活动和县区活动等15项以上。
2.发布第二期人才便利化服务事项清单，新增人才消费券等特色服务不少于10项。
3.开展人才子女入学、医疗优诊服务工作调研，召开专题协调会1次。
4.举办“专精特新人才沙龙”活动1场。
1.指导建设柳州知名高中校友人才联盟。
2.启动2026年“龙城之光”访学研修项目，征集参加研修人员不少于20人。
3.组织开展企业家培育工程专题培训班，培训企业经营管理人才40人以上。
4.组织开展全市人才工作者，培训各县区、各单位人才工作者不少于40人；举办高层次人才和青年人才国情区情市情研修班，培训各领域人才不少于40人。	1.推动各有关单位出台人才政策配套实施细则5个以上。
2.举办“专精特新人才沙龙”活动1场。
3.开展高层次专家人才考察休假活动，组织不少于20名人才参加。	市科技局	1.组织和指导柳州企业联合区外专家申报广西产业创新战略支持专家服务项目。
2.组织企业提需求，通过科技厅从区内高校、院所为企业选配广西企业科技特派员和特派团。
3.推动企业与高校共同申报创新平台和科技项目，柔性引进人才支持企业创新。	1.组织申报广西创新战略支持专家服务项目不少于5项。
2.为企业选派广西企业科技特派员不少于20人。
3.组织企业与高校联合申报创新平台和科技项目不少于10项。	1.动员和指导企业对接高校专家，谋划广西产业创新战略支持专家服务项目。	1.审核企业申报材料并指导修改，汇总向自治区科技厅推荐，申报不少于5项。
2.动员企业提广西企业科技特派员和特派团需求。	1.通过科技厅从区内高校、院所为企业征集广西企业科技特派员和特派团意向，并组织企业对接确认。
2.组织企业与高校联合申报创新平台和科技项目不少于5项。	组织企业与高校联合申报创新平台和科技项目累计不少于10项。
市总工会	1.加强工匠人才梯队建设，注重青年工匠、巾帼工匠培养，进一步完善工匠认定机制；
2.加强工匠人才培育系统化，持续推进“四阶成匠”高技能人才培育体系建设。
3.加强工匠人才平台规范化，提升劳模和工匠人才创新工作室在技术攻关、技能人才培育中的带动作用。
4.加强组织职工职业技能竞赛针对性，提高对产业发展需求的适配度，以赛促训，不断提升职工数智技能。	1.认定30名2025年度“柳州工匠”，包括青年、妇女工匠代表，进一步壮大工匠型人才队伍。
2.开发“四阶成匠”高技能人才培养体系系列课程，初步完成系列课程基础内容。
3.推进企业劳模和工匠人才创新工作室建设，市本级重点支持创新工作室不少于10个。
4.办好市级职工职业技能大赛，并选拔区赛参赛人员。	1.启动2025年度柳州工匠认定工作。
2.调研企业对“四阶成匠”高技能人才培养体系系列课程内容的建议和意见。
3.完成《企业班组长数字化专项能力评价规范》团体标准制定并发布。	1.联合认定2025年度柳州工匠。
2.完成“四阶成匠”高技能人才培养体系整体框架设计。	1.举办市级职工技能大赛，市赛竞赛项目不少于10个。
2.开展“四阶成匠”高技能人才培养体系阶段性培训。
3.开展劳模和工匠人才创新工作室建设相关工作。	1.组队自治区职工职业技能大赛赛前集训，并组队参赛。
2.总结“四阶成匠”高技能人才培养体系实施成效，进一步优化课程内容。
27-1	落实加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施，引进一批突破产业关键技术的领军人才和创新团队，培育更多卓越工程师、大国工匠、高技能人才等各类人才，加快建设制造业人才集聚区	市委组织部	1.制定《柳州市关于加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施》分工方案，督促指导各职能部门加快出台配套实施细则。
2.实施柳籍人才回归行动，建立柳州知名高中校友人才联盟，汇聚柳籍在外人才智力资源。
3.紧扣现代化工业体系组织开展赴外专项招聘、校企对接等活动，争取引进一批突破产业关键技术的领军人才和创新团队
4.高质量举办“龙城人才周”系列活动，支持企业联合举办创新创业大赛、职业技能竞赛等，以赛事活动集聚优质人才项目。
5.加强重点人才队伍培育。系统升级企业家培育工程，深入实施“龙城之光”访学研修项目。
6.分领域举办“专精特新人才沙龙”，建立企业诉求、专家建言“直通车”。
7.拓展人才便利化服务事项清单，推出人才消费券等特色服务。抓好人才子女入学、医疗保障等“关键小事”落实。
1.印发《柳州市关于加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施》，草拟人才政策重点任务分工表。
2.开展2026年春季“高校柳州日”活动，赴北京、哈尔滨开展专场招聘、校地座谈会3场。
3.组织召开2026年春节前柳籍人才座谈会，邀请柳籍在外人才20人参加。	1.举办“龙城人才周”系列活动，开展启动仪式、重点活动、专题活动和县区活动等15项以上。
2.发布第二期人才便利化服务事项清单，新增人才消费券等特色服务不少于10项。
3.开展人才子女入学、医疗优诊服务工作调研，召开专题协调会1次。
4.举办“专精特新人才沙龙”活动1场。
1.指导建设柳州知名高中校友人才联盟。
2.启动2026年“龙城之光”访学研修项目，征集参加研修人员不少于20人。
3.组织开展企业家培育工程专题培训班，培训企业经营管理人才40人以上。
4.组织开展全市人才工作者，培训各县区、各单位人才工作者不少于40人；举办高层次人才和青年人才国情区情市情研修班，培训各领域人才不少于40人。	1.推动各有关单位出台人才政策配套实施细则5个以上。
2.举办“专精特新人才沙龙”活动1场。
3.开展高层次专家人才考察休假活动，组织不少于20名人才参加。	市科协	1.结合产业发展需要持续引才聚智，积极组织申报“智汇八桂·院士专家广西行”活动、“提质增效”“强基提能”等项目，引入高层次专家人才及团队赋能产业发展；
2.大力弘扬科学家精神，加大人才举荐力度，推荐柳州基层一线优秀科技人才参评自治区级以上奖项，增强科技工作者的荣誉感、获得感；
3.依托“柳州创新方法学院”加强创新方法推广应用和创新后备人才培养，助力打造卓越工程师后备队伍；
4.支持科技工作者围绕加快构建“10+N”现代化工业体系开展软科学课题研究，以柳州市“双百人才工程”、市科协“科创赋能”项目为载体，持续开展专家助企赋能行动，助力人才、技术等创新要素向重点产业、需求企业汇聚。	1.组织企业申报“智汇八桂·院士专家广西行”活动等项目不少于4个；
2.持续推进2025年广西壮族自治区博士创新站建设工作；
3.开展弘扬科学家精神主题宣讲不少于3场次；
4.举荐科技人才参评自治区级及以上奖项或荣誉不少于10人次；
5.组织开展创新方法带题培训不少于5场次，组织不少于50个项目参加中国创新方法大赛广西赛区比赛；
6.支持科技工作者开展软科学课题研究10个以上，邀请区内外专家来柳入企开展科技服务或培训指导不少于5场次。	1.组织企业申报“智汇八桂·院士专家广西行”活动项目不少于2个；
2.推荐柳州科技人才参评广西“最美科技工作者”以及第四届全国创新争先奖；
3.组织开展2026年市科协软科学研究课题和“科创赋能”项目申报；
4.开展弘扬科学家精神主题宣讲1场；
5.邀请区内外专家来柳入企开展科技服务或培训指导2场次。	1.面向高校师生、企事业单位一线科研人员开展创新方法带题培训1场次；
2.组织市属学会（协会）及企业（园区）申报“提质增效”“强基提能”等项目不少于2个；
3.结合“5.30全国科技工作者日”系列活动，组织弘扬科学家精神主题宣讲2场；
4.经专家评审，公布2026年市科协软科学研究课题和“科创赋能”项目申报结果；
5.邀请区内外专家来柳入企开展科技服务或培训指导2场次。	1.面向企事业单位一线科研人员开展创新方法带题培训2场次，组织不少于50个项目参加中国创新方法大赛广西赛区比赛；
2.持续推进2025年广西壮族自治区博士创新站建设工作；
3.邀请区内外专家来柳入企开展科技服务或培训指导1场次。	1.面向高校师生、企事业单位一线科研人员开展创新方法带题培训2场次；
2.组织柳州参赛项目参加中国创新方法大赛全国总决赛。
27-2	落实加强人才支撑推动高质量构建现代化工业体系的若干措施，引进一批突破产业关键技术的领军人才和创新团队，培育更多卓越工程师、大国工匠、高技能人才等各类人才，加快建设制造业人才集聚区	市人力资源社会保障局	1.优化完善人才政策体系，打造“高端引领、全面开发”的引才育才体系。发挥科研机构、创新平台、企业的集聚培育功能，培育更多技术技能人才。加大柔性引才力度，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。
2.落实“新八级工”职业技能等级制度，不断拓宽高技能人才成长发展通道。
3.组建柳州市代表队参加第四届广西技能大赛，以赛促训、以赛促培。	1.制定出台人才新政配套实施细则。
2.谋划第八届“龙城人才周”活动。
3.实施“双百人才工程”等柔性引才项目，累计邀请专家人才达60人次。
4.组织开展全市专业技术人员公需科目学习，累计学习人数达6.8万人次。累计开设2个数字技术工程师培训班。
5.加强对博士后科研工作站和博士后创新实践基地等各类人才集聚平台的建设和管理，大力引进博士等高层次创新创业人才及团队。
6.全年新增高技能人才2000人次以上。	1.实施“双百人才工程”项目，做好“双百人才工程”柔性引才需求项目申报审核工作。
2.新增高技能人才500人以上。	1.协助举办第八届“龙城人才周”启动仪式，编制并发布年度急需紧缺专业人才目录、人才便利化服务事项清单，提升龙城人才周的活动内涵成效。
2.累计新增高技能人才1100人以上。	1.做好人才新政优化升级工作，累计制定出台人才新政配套实施文件2个以上，完善人才政策体系。
2.累计新增高技能人才1700人以上。	1.累计邀请高层次专家人才来柳开展项目指导、技术支持达60人次。
2.组织全市专业技术人员开展继续教育公需科目学习，累计学习人数达6.8万人次。累计开设2个数字技术工程师培训班。
3.累计新增高技能人才2000人以上。
28	坚决落实减规模、调结构、降利息和盘资产化债“3+1”工作举措，坚持依法依规清收追缴、追赃挽损	市审计局	1.继续对我市8家市属国有企业2017年以来组织实施的建设项目工程价款合理性和真实性进行专项审计检查，切实挤压高估冒算“水分”，降低工程成本，有效压降我市债务规模。
2.深挖细查建设项目中虚报工程内容、偷工减料、虚报土方运距以及在隐蔽工程、材料和设备采购等环节弄虚作假的问题线索，全力追赃挽损，坚决杜绝为违法违规行为“买单”。	完成260个重大项目的审核，审核金额约230亿元。	完成审核金额约50亿元。	完成审核金额约60亿元，累计完成审核金额约110亿元。	完成审核金额约70亿元，累计完成审核金额约180亿元。	完成审核金额约50亿元，累计完成审核金额约230亿元。
29	全力减规模，加强财源建设，统筹用好更多“真金白银”加快偿还融资平台债务本金，尽快压降存量债务规模	市财政局	1.做好财政运行分析，稳妥有序做好组织收入调度工作，确保财政稳健运行。
2.加强财税协同，支持税务部门加强税收征管，对依法该征的收入及时征收入库，围绕全市产业布局加大扶持力度，稳定存量税源，拓展增量税源。
3.对接收入执收部门和县区依法征管，在严格落实非税收入口径、执行各项减免政策、坚决杜绝“虚收空转”的基础上，确保应收尽收，努力完成非税收入预算。	全市一般公共预算收入完成172亿元，增长3%。	全市一般公共预算收入完成40.83亿元，完成全年目标的23.7%。	全市一般公共预算收入完成80.8亿元，完成全年目标的47%。	全市一般公共预算收入完成124.8亿元，完成全年目标的72.6%。	全市一般公共预算收入完成172亿元，完成全年目标的100%。	市国资委	加强与广西国控集团等区属国有企业合作，争取盘活更多的资产用于压降存量债务规模。	全年完成资产盘活不低于200亿元。	一季度完成资产盘活50亿元。	二季度累计完成资产盘活80亿元。	三季度累计完成资产盘活120亿元。	全年累计完成资产盘活200亿元。
30	全力调结构，用足用好国家、自治区财政金融政策，扩大贷款置换债券和非标规模，实现非标清零，不断优化债务结构	市财政局	1.严格落实区市两级化债方案，统筹使用资产盘活处置筹集的资金偿还非标及部分债券。
2.引导政策性银行、国有大行、地方法人银行采用灵活增信措施、放宽贷款条件，通过银团等方式投放贷款置换部分非标及债券，实现非标清零。	2026年实现非标清零，按计划压降债券规模。	1.及时申请使用盘活资金用于偿还非标。
2.积极沟通银行争取更多贷款额度用于置换非标。
3.按计划压降债券规模。	1.及时申请使用盘活资金用于偿还非标。
2.积极沟通银行争取更多贷款额度用于置换非标。
3.按计划压降债券规模。	1.及时申请使用盘活资金用于偿还非标。 2.积极沟通银行争取更多贷款额度用于置换非标。
3.按计划压降债券规模。	1.及时申请使用盘活资金用于偿还非标。
2.积极沟通银行争取更多贷款额度用于置换非标，实现非标清零。
3.按计划压降债券规模。	市国资委	1.积极与券商合作，做好债券借新还旧及估值稳定等各项工作。 2.加强投资推介，引导更多资金投资债券压降利率。 3.主动与评级机构沟通，维护信用评级。 4.加强与地方法人银行、政策性银行、国有大行及自治区属企业对接，引导投入更多资金置换、偿还债券。	按计划推动金融机构置换债券	按债券到期时间节点做好置换，巩固压降规模。	按债券到期时间节点做好置换，巩固压降规模。	按债券到期时间节点做好置换，巩固压降规模。	按债券到期时间节点做好置换，巩固压降规模。
31	全力降利息，加强与各金融机构对接，通过债务接续、调整利率等方式，推动银行降息让利，有效压降债务成本	市财政局	用足用好各项政策措施，引导金融机构压降存量贷款利率。	力争2026年末利息压降至3%。	力争一季度利息压降至3.73%。	力争二季度利息压降至3.6%。	力争三季度利息压降至3.4%。	力争四季度利息压降至3%。
32	全力盘资产，深挖资产资源潜力，推动土地、矿产、公司股权等资产高效盘活利用，提高资产运营效率	市国资委	1.动态梳理存量资产清单，加快资产盘活，深挖土地、矿产公司股权等重点资产潜力，为高效处置夯实基础。
2.持续深化与区直企业资产合作，聚焦重点资产攻坚处置，依法依规推进市场化变现。
3.压实主体责任，强化跟踪督导，确保各项工作高效完成。	实现资产盘活处置约200亿元。	一季度完成资产盘活处置约50亿元。	二季度累计完成资产盘活处置约80亿元。	三季度累计完成资产盘活处置约120亿元。	全年累计完成资产盘活处置约200亿元。
33	足额安排财政预算资金，保障政府债务付息	市财政局	将2026年度政府法定债务还本付息资金列入2026年度财政预算，确保政府法定债务还本付息资金来源。	编制2026年政府法定债务还本付息预算，按时还本付息，确保政府法定债务不出风险。	积极对接自治区财政厅，做好柳州市还本付息数据比对工作，努力筹措资金兑付到期本息，严防风险事件发生。	积极对接自治区财政厅，做好柳州市还本付息数据比对工作，努力筹措资金兑付到期本息，严防风险事件发生。	积极对接自治区财政厅，做好柳州市还本付息数据比对工作，努力筹措资金兑付到期本息，严防风险事件发生。	积极对接自治区财政厅，做好柳州市还本付息数据比对工作，努力筹措资金兑付到期本息，严防风险事件发生。
34	科学测算、合理争取发行再融资债券，确保政府法定债务期限和结构保持平衡	市财政局	梳理2026年度到期的政府法定债务情况，积极向自治区争取发行再融资债券接续到期本金。	争取2026年度发行到期政府法定债务77.17亿元90%以上的再融资额度。	做好一季度累计12.03亿元再融资债券转贷和接续工作。	做好二季度累计18.76亿元再融资债券转贷和接续工作。	做好三季度累计57.56亿元再融资债券转贷和接续工作。	做好四季度累计71.44亿元再融资债券转贷和接续工作。
35	加强项目审批与预算审核，坚决遏制违规违法新增政府隐性债务	市财政局	1.关注新增政府投资项目，在项目审批立项阶段把关项目资金来源情况，杜绝无预算来源的项目上马建设。
2.做好市属国有企业新增融资事项事前审核，严防企业新增融资用于无收益的公益性项目建设。	确保我市2026年不出现违规举债新建政府投资项目情形（以审计、监管部门认定口径为准）。	确保我市一季度不出现违规举债新建政府投资项目情形（以审计、监管部门认定口径为准）。	确保我市二季度不出现违规举债新建政府投资项目情形（以审计、监管部门认定口径为准）。	确保我市三季度不出现违规举债新建政府投资项目情形（以审计、监管部门认定口径为准）。	确保我市四季度不出现违规举债新建政府投资项目情形（以审计、监管部门认定口径为准）。	市发展改革委	1.组织召开柳州市政府投资项目投资决策论证会，对新建政府投资项目的必要性、资金来源的合规性进行严格把关。
2.严格新建政府投资项目审批，确保项目资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。	确保2026年我委审批的政府投资项目，资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。（以审计、监管部门认定口径为准）	确保一季度我委审批的政府投资项目，资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。（以审计、监管部门认定口径为准）	确保二季度我委审批的政府投资项目，资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。（以审计、监管部门认定口径为准）	确保三季度我委审批的政府投资项目，资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。（以审计、监管部门认定口径为准）	确保四季度我委审批的政府投资项目，资金来源合法合规，严防违规新增隐性债务。（以审计、监管部门认定口径为准）
市国资委	牵头审核市国资委监管企业年度新增融资计划，并征求市财政局、市发展改革委意见，防范监管企业新增债务用于政府性项目建设。	市国资委监管企业2026年新增融资不用于政府性项目建设（以审计、监管部门认定口径为准）。	征求市财政局、市发展改革委意见，完成市国资委监管企业年度新增融资计划审核工作。	/	/	/
36	积极争取新增发行专项债券，有效置换隐性债务，保障PPP项目付费履约和重大项目建设	市财政局	1.指导行业主管部门和项目业主做好2026年度新增专项债券申报，对新增专项债券项目资金平衡方案、项目实施方案进行审核，联合市发改委对申报项目报请市政府审定，做好排序及资金下达工作。
2.积极向自治区层面争取置换隐性债务的专项债券支持，用足用好置换债券额度。
3.强化PPP项目付费预算管理，积极向自治区争取政策性资金倾斜支持，筹措财政库款保障履约付费。	1.力争2026年度获得新增专项债券资金15亿元。
2.统筹安排2026年获得的置换隐性债务专项债券额度，有序保障融资平台退出。
3.申请政策性资金倾斜支持，保障PPP项目履约按效付费。	1.完成2026年第一批次新增专项债券申报指导工作。
2.通过书面请示、工作汇报等多种形式，向自治区财政厅争取置换隐性债务的专项债券支持。
3.结合一季度春节维稳和PPP项目贷款兑付需求，有序安排资金，保障项目持续稳健运营和公共服务正常供给，防范次生问题。	1.完成2026年第二批次新增专项债券申报2.对照我市二季度获得置换债券额度情况，结合全市退平台工作计划，有序安排债券额度，保障融资平台退出。
3.结合二季度PPP项目日常运维和项目贷款兑付需求，有序安排资金，保障项目持续稳健运营和公共服务正常供给，防范次生问题。	1.完成2026年第三批次新增专项债券申报指导工作。
2.对照我市三季度获得置换债券额度情况，结合全市退平台工作计划，有序安排债券额度，保障融资平台退出。
3.结合三季度PPP项目日常运维和项目贷款兑付需求，有序安排资金，保障项目持续稳健运营和公共服务正常供给，防范次生问题。	1.完成2026年第四批次新增专项债券申报指导工作。
2.对照我市四季度获得置换债券额度情况，结合全市退平台工作计划，有序安排债券额度，保障融资平台退出。
3.结合四季度PPP项目日常运维和项目贷款兑付需求，有序安排资金，保障项目持续稳健运营和公共服务正常供给，防范次生问题。	市园区办	组织各园区申报2026年度新增产业园区专项债需求。	组织各园区申报2026年新增专项债券申报。	组织各园区申报2026年第一批次新增专项债券申报。	组织各园区申报2026年第二批次新增专项债券申报。	组织各园区申报2026年第三批次新增专项债券申报。	组织各园区申报2026年第四批次新增专项债券申报。
市发展改革委	围绕“10+N”现代化产业发展方向，结合各县区、新区产业主线，组织开展专项债券项目谋划，储备一批既覆盖基础设施补短板和民生改善，又对接服务产业发展的项目。做好2026年度新增专项债券申报，积极争取发行专项债券支持项目建设。	谋划储备一批符合条件的专项债券项目，力争2026年度获得新增专项债券资金支持更多项目建设。	加强项目谋划储备，组织开展2026年度第一、第二批次专项债券项目申报工作，积极对接上级部门，做好项目申报、审核工作。	组织开展2026年度第三批次专项债券项目申报工作。积极对接上级部门，做好项目申报、审核。	组织开展2026年度第四批次专项债券项目申报工作。积极对接上级部门，做好项目申报、审核。	做好2027年专项债券项目谋划储备工作，积极对接上级部门，做好项目申报、审核。
市自然资源和规划局	申报2026年度土地储备专项债需求	申报2026年度土地储备专项债需求，待专项资金额度下发后合理安排使用资金。	申报2026年度第一批土地储备专项债需求。	申报2026年度第二批土地储备专项债需求。	根据已报送项目的地块区位、抵押利率等因素，提前梳理使用专项债收回地块的优先级，后续按计划实施收储。	根据已报送项目的地块区位、抵押利率等因素，提前梳理使用专项债收回地块的优先级，后续按计划实施收储。
37-1	加强与金融机构沟通，积极申请清欠贷款，统筹各类资金，有序清偿拖欠企业账款	市工业和信息化局	1.压实主体责任。按照“属地管理、分级负责，谁监管谁负责”的原则，根据自治区下达我市2026年清偿任务目标，明确各单位清偿任务，压实拖欠主体清偿责任，加大清偿力度，按时完成清欠任务。
2.制定年度清偿计划。根据自治区要求，结合本市实际情况制定2026年清偿计划。针对不同性质、不同情况的拖欠账款，加快制定差异化清偿策略，多措并举筹集偿债资金。
3.切实抓好清欠质量。按照“一欠一档”“一欠一廉政档案”等要求，做好凭证归集管理和上传工作，做到账目清晰、档案齐备、账证相符，确保清欠成果经得起检验。	力争完成清偿拖欠账款191.45亿元目标。2026年具体任务目标以自治区正式文件为准。	组织指导各县区、市本级抓好清欠质量，拖欠账款底数再核实。制定清偿计划，将任务目标分解至各县区、市属国有企业。	力争按时完成自治区规定的清偿比例要求。	力争按时完成自治区规定的清偿比例要求。	对2026年清偿任务完成情况进行全面督导，确保按时完成年度任务目标。
37-2	加强与金融机构沟通，积极申请清欠贷款，统筹各类资金，有序清偿拖欠企业账款	市财政局	加强财源建设，做大税基。贯彻落实“过紧日子”工作方案，大力压减一般性支出，厉行勤俭节约。压实清偿责任，积极争取上级资金支持。	力争完成清偿拖欠账款191.45亿元目标。	组织指导各县区、市本级抓好清欠质量，拖欠账款底数再核实。制定清偿计划，将任务目标分解至各县区、市属国有企业。	力争按时完成自治区规定的清偿比例要求。	力争按时完成自治区规定的清偿比例要求。	对2026年清偿任务完成情况进行全面督导，确保按时完成年度任务目标。
38	落实好“七个一批”项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大工业投资，力争全年工业投资增长6%以上	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班，统筹招商引资与项目建设一体推进、一体落地。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效，以项目全周期提速形成更多实物工作量和投资增量。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上	工业投资扭负为正。	工业投资增长达到2%	工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上	市园区办	落实项目推进机制，全力推进已签约项目尽快开工建设形成有效投资。	全年智能网联及新能源汽车产业“七个一批”签约项目开工15个；
推进模具设计与开发产业“七个一批”签约项目开工3个，在建项目投产1个。	智能网联及新能源汽车产业“七个一批”签约项目开工3个；
模具设计与开发产业“七个一批”洽谈项目签约1个。	智能网联及新能源汽车产业“七个一批”签约项目开工7个；模具设计与开发产业“七个一批”洽谈项目签约2个，签约项目开工1个。	智能网联及新能源汽车产业“七个一批”签约项目开工11个；模具设计与开发产业“七个一批”洽谈项目签约3个，签约项目开工2个。	智能网联及新能源汽车产业“七个一批”签约项目开工15个；模具设计与开发产业“七个一批”洽谈项目签约3个，签约项目开工3个，在建项目投产1个。
38	落实好“七个一批”项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大工业投资，力争全年工业投资增长6%以上	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班，统筹招商引资与项目建设一体推进、一体落地。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效，以项目全周期提速形成更多实物工作量和投资增量。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上	工业投资扭负为正。	工业投资增长达到2%	工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上	市发展改革委	加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。按照《柳州市重大项目协调工作机制》做好“七个一批”重大项目协调服务工作，加快谋划储备、招商引资项目落地建设。	1.谋划储备工业领域设备更新项目，组织申报工业领域设备更新超长期特别国债资金，支持企业智能化、绿色化、高端化发展，累计组织申报项目至少20个；
2.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建以高端装备制造等产业为支柱产业的“10+N”现代化工业体系；
3.开展高端装备制造产业项目储备。	1.加大政策支持力度，组织不少于10个工业项目申报2026年第一批工业重点领域超长期特别国债资金；
2.开展一季度高端装备制造产业项目储备。
3.编制《柳州市高端装备制造产业攻坚小组工作方案》。	1.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建“10+N”现代化工业体系；
2.开展二季度高端装备制造产业项目储备。
3.印发《柳州市高端装备制造产业攻坚小组工作方案》。	1.持续加强工业领域项目谋划储备，组织不少于10个工业项目申报2026年第二批工业重点领域国债资金支持；
2.开展三季度高端装备制造产业项目储备。	印发《柳州市高端装备制造产业三年行动计划方案（2026-2028年）》、招商线路图、产业链全景图。
市商务局	落实好“七个一批”项目招商落地机制，聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商活动。	落实绿色食品加工产业项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大绿色食品加工产业工业投资。	1.成立绿色食品加工产业工作领导小组。
2.完成绿色食品加工产业招商路线图。
3.开展精准招商。赴福建开展绿色食品“点对点”接洽。	赴上海、深圳、海南等地开展产业链协同招商。	赴南宁、桂林、贵州、湖南、武汉等地开展绿色食品产业的精准招商。	赴广州、重庆、成都、武汉开展绿色食品产业的精准招商。
38	落实好“七个一批”项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大工业投资，力争全年工业投资增长6%以上	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班，统筹招商引资与项目建设一体推进、一体落地。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效，以项目全周期提速形成更多实物工作量和投资增量。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上	工业投资扭负为正。	工业投资增长达到2%	工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上	市自然资源和规划局	1.推进页岩气产业攻坚组织体系搭建，开展计划、图谱等编制工作，确保内容科学且贴合产业发展实际。
2.围绕页岩气产业链上下游，全面梳理优质目标企业，建立目标企业名单，明确对接重点与方向。
3.结合产业发展需求，筛选页岩气产业重点布局区域，组织开展实地考察，挖掘合作机遇。
4.加强对页岩气项目全流程服务，动态跟踪企业生产经营、项目推进状况，及时协调解决存在的问题。	构建页岩气产业服务保障体系；开展产业发展计划及图谱编制，并形成相关成果；梳理重点区域目标企业，形成考察招商重点项目清单，针对性开展招商考察工作；加强页岩气项目全流程服务，强抓落实形成有效投资。	构建页岩气产业服务保障体系。	完成页岩气产业三年行动计划、产业链图谱、产业招商路线图编制，形成相关成果。	梳理重点区域目标企业，形成考察招商重点项目清单，针对性开展招商考察工作。	加强页岩气项目全流程服务，强抓落实形成有效投资。
市生态环境局	围绕绿色化工产业发展，落实“七个一批”项目招商，积极开展“走出去”和“引进来”招商，接洽对接意向企业。	积极开展“走出去”和“引进来”招商，绿色化工产业攻坚小组年度“走出去”招商至少4次，“走出去”和“引进来”的目标企业不少于8家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。	至少开展1次外出招商，绿色化工产业攻坚小组“走出去”和“引进来”的目标企业不少于2家。
38	落实好“七个一批”项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大工业投资，力争全年工业投资增长6%以上	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班，统筹招商引资与项目建设一体推进、一体落地。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效，以项目全周期提速形成更多实物工作量和投资增量。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上	工业投资扭负为正。	工业投资增长达到2%	工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上	市市场监管局	1.强化攻坚小组成员单位的常态化联动机制，定期召开协调会，解决项目推进中的审批、政策等问题，形成工作合力。深化与大湾区产业协同，会同驻大湾区工作组，走访更多重点项目。
2.立足资源禀赋统筹开展龙头企业招商、场景招商、产业协同招商、基金招商、领导招商和审批招商。
3.积极构建项目“一对一”跟踪服务机制，强化项目的谋划和洽谈，推动项目签约、开工、建设、投产、达产等工作。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开招商推介会1次以上。每季度召开攻坚小组成员会议1次。
3.绘制产业链全景图，编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》，绘制招商线路图。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.编制《生物医药及大健康产业界定意见（2026年版）》。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开招商推介会1次、攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
3.绘制产业链全景图，绘制招商线路图。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。	1.全力推进“七个一批”重大产业项目。
2.组织召开攻坚小组成员会议1次。开展走访服务企业工作。
市林业和园林局	1.坚持精准链式招商，构建“走出去+请进来”“展会招商+湾区驻点招商+以商招商”相结合的招商体系，实现引资、引智、引链深度融合。
2.优化服务，加速落地。深化“全生命周期”服务，通过定期督查与专题研判，及时破解项目推进中的堵点、难点，推动重点项目加速落地。
3.优化产业结构，制定柳州市林产加工及纸业产业攻坚小组2026年产业攻坚工作思路。
紧扣全市新春第一会“24字要求”，重点对接广东、浙江等重点地区的头部企业开展招商引资，推动林产加工及纸业产业“成行成市、成链成群”发展。	1.梳理2026年林产加工及纸业产业攻坚思路、编制完善“一方案两图谱”。
2.积极开展招商引资工作，赴北京、浙江、江苏等省市开展招商活动，对接以竹代塑等重点项目。	1.积极做好招商引资工作，组织开展招商推介活动。
2.推动智能养老家居项目开工建设；推动以竹代塑重点项目进入实质性投资洽谈，加快项目签约落地。	1.积极做好招商引资工作，组织开展招商推介活动。
2.推动三江集装箱板材项目实现投产。
3.监测规上企业运行，推动新投产项目尽快达产上规。	全力冲刺目标任务，加强运行监测和督导服务，推动开工建设项目投产达产，确保年度目标任务圆满完成。
38	落实好“七个一批”项目招商落地机制，全力优化投资结构，稳定扩大工业投资，力争全年工业投资增长6%以上	市工业和信息化局	1.严格落实“1071”产业发展推进机制，成立十大（10+N）现代化支柱产业攻坚专班，统筹招商引资与项目建设一体推进、一体落地。深入推进“七个一批”项目攻坚，签约项目抓落地、开工项目抓进度、在建项目抓投产。推动一批重点项目加快建设、加快投产达效，以项目全周期提速形成更多实物工作量和投资增量。
2.强化专班服务、要素保障。着力解决项目建设的审批、用地、配套设施、资金等问题。
3.延续每月一通报制度。每月通报各产业攻坚小组、各县区（新区）每月工作成效及各项目标任务的进展情况。	全年工业投资增长6%以上	工业投资扭负为正。	工业投资增长达到2%	工业投资增长达到4%	全年工业投资增长6%以上	市科技局	1.调研摸底，了解现有量子科技应用产业情况；2.牵头成立量子科技应用产业攻坚小组，出台工作方案；3.编制量子科技应用产业链图谱和招商推进路线图；4.梳理国内较成熟的量子科技技术和产品，筛选形成适合落地柳州的量子技术产品清单；5.充分挖掘柳州本地量子科技应用场景，筛选形成柳州量子科技应用场景清单。	1.力争引入1家量子企业；2.建成1个量子科技创新平台；3.在柳州建立量子技术应用场景5个以上。	完成攻坚小组组建、出台工作方案、产业链图谱和招商路线图编制等工作，初步完成落地柳州的量子技术产品清单梳理。	达成1个量子科技创新平台创建意向，起草相关平台创建协议，组织一次量子科技研讨会。	外出调研招商5次，初步对接招商引资企业，完成1个量子精密测量应用场景试用。	完成量子加密方面的前期应用研究，建成1个量子科技创新平台，建立量子技术应用场景5个以上，力争引入1家量子企业
各县（区）、新区	参照柳州市1071产业发展推进机制，统筹推进本县（区）工作。推进“七个一批”项目招攻坚，加快项目投产达效，做好要素保障。	完成全年工业投资增长目标任务。	完成1季度工业投资目标任务。	完成2季度工业投资目标任务。	完成3季度工业投资目标任务。	完成4季度工业投资目标任务。
39	坚持招大引强，强化驻点招商、产业链招商、场景招商、以商招商、“一把手”招商，创新推进“股权投资+项目落地”等招商模式，力争新签约项目合同投资额、亿元以上工业项目合同投资额均增长20%以上；引进“双百”项目10个以上，落地项目完成投资额500亿元以上、其中制造业占75%以上	市投资促进局	1.围绕加快构建“10+N”现代化工业体系目标，系统绘制产业链全景图与招商推进路线图，聚焦产业链关键环节与龙头企业，精准开展产业链招商；
2.积极推进“一把手”招商、驻点招商、场景招商、以商招商，针对性举办专题招商会、产业对接会、展会招商等活动，有力促成一批项目实现签约；
3.对新签约项目、续建项目逐一排查、分类施策，实时更新项目建设进展，有力推动项目开工建设，加快形成有效投资。	力争新签约项目合同投资额、亿元以上工业项目合同投资额均增长20%以上；引进“双百”项目10个以上，落地项目投资完成额500亿元以上、其中制造业落地项目投资完成额375亿元以上。	力争新签约项目合同投资额330亿元以上，亿元以上工业项目合同投资额240亿元以上；落地项目投资完成额125亿元以上、其中制造业落地项目投资完成额94亿元以上。	力争新签约项目合同投资额662亿元以上，亿元以上工业项目合同投资额480亿元以上；落地项目投资完成额250亿元以上、其中制造业落地项目投资完成额188亿元以上。	力争新签约项目合同投资额950亿元以上，亿元以上工业项目合同投资额685亿元以上；落地项目投资完成额360亿元以上、其中制造业落地项目投资完成额270亿元以上。	力争新签约项目合同投资额1325亿元以上，亿元以上工业项目合同投资额955亿元以上；引进“双百”项目10个以上，落地项目投资完成额500亿元以上、其中制造业落地项目投资完成额375亿元以上。	各县（区）、新区	1.聚焦产业链关键环节与龙头企业，精准开展产业链招商；
2.积极推进“一把手”招商、驻点招商、场景招商、以商招商，针对性举办专题招商会、产业对接会、展会招商等活动，有力促成一批项目实现签约；
3.对新签约项目、续建项目逐一排查、分类施策，实时更新项目建设进展，有力推动项目开工建设，加快形成有效投资。	完成柳州市下达的全年目标。	完成柳州市下达的一季度目标。	新签约项目合同投资额、亿元以上工业项目合同投资额、落地项目投资完成额、制造业落地项目投资完成额完成全年目标任务50%以上。	新签约项目合同投资额、亿元以上工业项目合同投资额、落地项目投资完成额、制造业落地项目投资完成额完成全年目标任务72%以上。	完成全年目标任务100%。
40	建立项目系统性关联性谋划机制，围绕超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金支持方向，谋划储备一批利当前、管长远的大项目、好项目，力争全年谋划储备重大项目1000个以上、其中产业项目600个以上	市发展改革委	1.围绕“10+N”现代化产业发展方向，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、政府专项债、新型政策性金融工具等政策动向，修订完善《2026年中央资金项目申报指导手册》，开展中央资金申报培训。组织各县区、新区结合产业主线，开展项目系统性谋划。积极争取自治区前期工作经费，安排市本级前期费，加强项目前期工作成熟度，为资金争取夯实项目基础。
2.加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备培训班等，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。
3.按照《柳州市重大项目协调工作机制》做好重大项目协调服务工作，加快谋划储备、招商引资项目落地建设。	1.加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目200个以上。
2.全年谋划储备重大项目1000个以上，其中产业项目600个以上。	1.谋划申报2026年中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目50个以上。
2.谋划储备重大项目200个，其中产业项目120个。	1.谋划申报2026年中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目100个以上。
2.累计谋划储备重大项目450个，其中产业项目270个。	1.谋划申报2026年中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目150个以上。
2.累计谋划储备重大项目750个，其中产业项目450个。	1.谋划申报2026年中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目200个以上。
2.累计谋划储备重大项目1000个以上，其中产业项目600个以上。	各县（区）、新区	围绕“10+N”现代化产业发展方向，各县区、新区结合本区域产业发展方向，加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。	结合各县区、新区实际，加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。	加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。	加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。	加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。	加强项目系统性谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债、新型政策性金融工具等各类资金项目，强化项目前期成熟度，争取更多项目获得中央资金支持。
41	实施提振消费专项行动，办好“33消费节”等活动，扩大汽车、家电、家装等大宗消费	市商务局	1.配合自治区商务厅做好“33消费节”各项活动工作。
2.组织开展2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
3.组织开展2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动。	1.组织50家以上商家参与“33消费节”相关活动（在二季度开展）。
2.组织100家以上商家参与2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
3.组织300家以上商家参与2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动
4.全年柳州市申请汽车、家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴达20万份。	1.组织50家以上商家参与2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
2.组织200家以上商家参与2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动。
3.柳州市申请汽车、家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴达5万份。	1.组织50家以上商家参与“33消费节”相关活动
2.组织75家以上商家参与2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
3.组织250家以上商家参与2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动。
4.柳州市申请汽车、家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴达10万份。	1.组织50家以上商家参与“33消费节”相关活动
2.组织90家以上商家参与2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
3.组织280家以上商家参与2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动。
4.柳州市申请汽车、家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴达15万份。	1.组织50家以上商家参与“33消费节”相关活动
2.组织100家以上商家参与2026年广西汽车以旧换新柳州市补贴活动。
3.组织300家以上商家参与2026年广西家电以旧换新、数码和智能产品购新柳州市补贴活动。
4.柳州市申请汽车、家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴达20万份。
42	强化产销对接，持续市场化办好柳州年博会、汽车博览会等特色展会，扩大“柳字号”产品影响力	市商务局	1.开展社会化展会专项整治工作，严厉打击违规办展、虚假宣传、乱收费等行业乱象。
2.加强与会展中心对接，做好2026年会展计划，指导会展主办单位，市场化办好柳州年博会、汽车博览会、米粉博览会等特色展会。
3.积极组织柳州农特产品企业参加各类展会展销活动，提升柳州市名优特产品影响力。	1.在汽车会展、年货促销、米粉博览领域通过市场化方式分别指导开展1场（含1场）以上大型展会活动，共3场（含3场）以上。
2.加强“桂字号”农特产品的产销对接，推动农产品上行，促进市场开拓、扩大销售渠道。	1.开展年货促消展会活动，举办2026柳州迎春消费嘉年华系列展会活动。
2.开展“桂字号”农特产品的宣传推广。	1.指导相关企业在柳州国际会展中心开展1场汽车消费类相关展会。
2.配合自治区商务厅开展广西水果专项促销工作系列活动。	1.加强与中国食品包装工业协会对接，争取第三届米粉博览会在柳州举办。
2.指导相关企业在柳州国际会展中心开展1场汽车消费类相关展会。
3.组织企业参加区内外各类大型展销会，拓宽柳州市农特产品销售渠道。	配合自治区商务厅开展“桂品出乡”等各类产销对接活动。	柳东新区	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。	与会展中心对接，做好展会服务相关工作。
市市场监管局	从整治虚假宣传，净化广告环境，打击价格违法行为，加强商品质量监管，保障消费安全等方面入手，加强对展会的巡查。	全面整治社会化展会活动中各类市场违法行为，健全展会监管协作机制，提升展会监管效能，推动我市社会化展会活动健康有序发展。	印发《柳州市市场监督管理局开展社会化展会活动专项整治行动方案》；公布《关于征集社会化展会违法行为线索的公告》。	巩固专项整治行动成效；加强展会执法检查。	巩固专项整治行动成效；加强展会执法检查。	巩固专项整治行动成效；加强展会执法检查。
市农业农村局	1.强化品牌宣传。推进“柳字号”农业品牌立体宣传，利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌。
2.深化产销对接。组织企业参加中国国际农产品交易会、广西国际农业博览会、中国东盟博览会农业展等区内外产销对接活动
3.打造消费场景。以农民丰收节为平台，联合商务、供销等部门开展金秋消费季线上线下推广，促进品牌农产品营销。	1.利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌10次以上。2.组织柳州市农产品生产企业参加区内外农产品展销活动3次以上。

3.举办柳州市庆祝中国农民丰收节系列活动暨金秋农产品展示展销活动。	1.利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌3次以上。

2.组织农产品生产企业参加2次展销活动。	利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌3次以上。	利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌3次以上。

2.组织农产品生产企业参加中国东盟博览会农业展。	1.利用广西农业品牌推介平台推广区域公用品牌3次以上。

2.组织农产品生产企业参加中国国际农产品交易会、广西国际农业博览会。

3.举办柳州市庆祝中国农民丰收节系列活动暨金秋农产品展示展销活动。
43	打造“人工智能+消费”等新业态新模式新场景，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费，充分挖掘情绪消费潜力，加快培育数字、绿色、健康等新型消费	市商务局	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费新增长点，研究并草拟《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》。
2.指导有关县区在元旦、春节期间至少开展1场（含1场）促消费活动。	1.推动《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》正式印发。
2.利用好柳州三月三音浪之约演唱会契机，联动餐饮、住宿企业开展票根优惠活动。
3.指导有关县区在五一、端午期间开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	市发展改革委	出台《柳州市服务业发展“十五五”规划》，并针对2026年重点工作出台《柳州市2026年服务业发展工作要点》，制定提振消费培育服务消费增长点目标，由各部门分工落实。	出台《柳州市服务业发展“十五五”规划》，并针对2026年重点工作出台《柳州市2026年服务业发展工作要点》，制定提振消费培育服务消费增长点目标。	草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿	修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见，拟定《《柳州市2026年服务业发展工作要点》	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》，按《柳州市2026年服务业发展工作要点》分解任务目标	按《柳州市2026年服务业发展工作要点》督促各部门落实目标任务
市文化广电旅游局	1.开展各类假日文旅活动、优惠政策宣传。
2.积极引进演唱会等大型演出，持续壮大演艺经济、票根经济等消费新业态。	年内力争引进2-3场演唱会等大型演出，联动文旅企业开展票根优惠活动。	推出“马上游新春”超百项系列文旅惠民活动，举办龙王巡游、融水苗族系列坡会、“融江非遗韵·桔香中国年”等系列民俗活动。助力开展2026柳州马拉松。	对接引进高质量演唱会、音乐节，在二季度举办1场大型演出活动，持续丰富“演唱会+旅游”消费场景。	开展洛必德、小荷眼镜等人工智能产品与文博场景深度融合	指导县区完成“多耶节”“金桔节”等文旅活动。
市民政局	实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，扩大养老服务消费覆盖面，推进养老事业产业协同发展。	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴1500万以上。	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴400万元以上。	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴400万元以上。	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴400万元以上。	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴300万元以上。
市体育局	充分发挥体育赛事集聚人气、促进消费的独特作用，通过“赛事三进”（进景区、进街区、进商圈）和场景创新，将体育流量转化为消费增量，重点对接银发、青春、夜间及假日经济。	全年举办市级以上体育赛事及活动不少于 100 场次 。力争带动体育及相关消费同比增长 15% 以上。重点培育 1-2 个具有柳州辨识度的“体育+”融合消费新场景。	1.举办“柳州马拉松”。
2.举办春季体育消费节。	1.举办“散打王”商圈擂台赛（拟于5月）。
2.启动“青少年体育积分制”系列赛。	1.水上中心夜间消费活动。2.开展“全民健身日”夜间系列活动。
3.举办广西“桂野仙踪”户外运动嘉年华柳州站活动，配套“龙城潮玩生活节暨柳州体育消费节”促消费活动。	1.国庆期间举办各类水上赛事活动。
2.聚焦“银发经济”举办系列赛事。
3.总结全年体育消费创新经验。
43	打造“人工智能+消费”等新业态新模式新场景，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费，充分挖掘情绪消费潜力，加快培育数字、绿色、健康等新型消费	市商务局	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费新增长点，研究并草拟《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》。
2.指导有关县区在元旦、春节期间至少开展1场（含1场）促消费活动。	1.推动《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》正式印发。
2.利用好柳州三月三音浪之约演唱会契机，联动餐饮、住宿企业开展票根优惠活动。
3.指导有关县区在五一、端午期间开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	市卫生健康委	统筹推进普惠托育和用人单位办托、社区嵌入式和托幼一体化等多种模式发展，开展普惠托育机构认定，提升普惠托位占比、托位使用率。开展托育机构星级评定工作，进一步推动托育服务提质增效。	本年度新增800个普惠托位，每个县（区）至少举办1所普惠托育机构。	印发《柳州市托育机构星级评定工作方案（试行）》，明确星级评定程序及步骤，督促各县区精心组织机构申报。	1.会同发展改革部门积极争取中央预算内投资、政府专项债券等渠道资金，做好2026年公办托育服务机构建设项目、中央普惠托育建设项目储备及申报。
2.开展星级托育机构评估。	实施托育服务质量提升三年行动，落实托育机构安全管理主体责任，开展技能培训，推进托育服务规范化、专业化发展。	对获得星级的托育机构给予以奖代补奖励政策，组织各县区开展普惠托育机构认定，确保全市新增800个普惠托位，每个县（区）至少举办1所普惠托育机构。
市城市管理局	持续组织开展市容整治，规范夜间市容秩序，配合商务部门开展促销活动，助力我市夜经济有序发展。	组织开展市容整治，全年配合商务部门开展促销活动12次。	配合商务部门开展促销活动3次。	配合商务部门开展促销活动6次。	配合商务部门开展促销活动9次。	配合商务部门开展促销活动12次。
市人力资源社会保障局	围绕“一老一小一患”民生需求，大力开展医疗护理、养老护理、保育员等康养领域职业（工种）补贴性职业技能培训，帮助社会劳动者提升职业技能。	开展康养领域职业（工种）补贴性培训800人次以上。	开展康养领域职业（工种）补贴性培训200人次以上。	开展康养领域职业（工种）补贴性培训累计达500人次以上。	开展康养领域职业（工种）补贴性培训累计达700人次以上。	开展康养领域职业（工种）补贴性培训累计达800人次以上。
43	打造“人工智能+消费”等新业态新模式新场景，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费，充分挖掘情绪消费潜力，加快培育数字、绿色、健康等新型消费	市商务局	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费增长点，研究制定出台市级服务消费工作方案。
2.各有关部门各司其职，拓展银发经济、青春经济、首店经济、夜间经济、假日经济，扩大健康、养老、托幼、家政等服务消费。
3.发展“票根”经济，将演唱会、体育赛事等活动与全市景区、酒店、餐饮消费相结合，推出“听演唱会、嗦螺蛳粉、游柳州城”综合性联动优惠政策。
4.指导并支持“龙城十二月市”“惠聚柳北”“魅力鱼峰”等地方促消费活动品牌发展壮大，培育一批具有区域影响力的服务消费品牌活动。	1.大力培育服务消费新增长点，研究并草拟《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》。
2.指导有关县区在元旦、春节期间至少开展1场（含1场）促消费活动。	1.推动《柳州市加快培育服务消费新增长点工作方案》正式印发。
2.利用好柳州三月三音浪之约演唱会契机，联动餐饮、住宿企业开展票根优惠活动。
3.指导有关县区在五一、端午期间开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	指导有关县区地方促消费活动品牌发展壮大，至少开展1场（含1场）促消费活动。	团市委	1.挖掘培育“青春小店”经营主体，建立“青春小店”培育库。
2.依托青年创业沙龙为青年提供同业交流、创业辅导等技能培训活动。
3.聚焦广西三月三、五四等时间节点，开展青春消费活动。
4.开发工业研学路线，开展工业研学、民俗文化体验等活动，推动青春流量破圈。	1.挖掘培育发展“青春小店”40家，建立主理人交流群；开展青春小店探店活动4场。
2.依托青年创业沙龙等多种形式，开展同业交流、创业辅导、政策宣介等活动8场。
3.举办广西三月三·青春潮玩嘉年华活动，开展青春特色市集4场。
4.开发工业研学路线4条，举办工业研学、民俗文化体验等活动6场。	1.挖掘培育发展“青春小店”8家，建立主理人交流群。
2.依托青年创业沙龙，开展同业交流、创业辅导、政策宣介等活动1场。	1.挖掘培育发展“青春小店”16家，持续拓展主理人交流群。开展青春小店探店活动2场。
2.开展同业交流、创业辅导、政策宣介等活动4场。
3.举办广西三月三·青春潮玩嘉年华活动1场，开展青春特色市集2场。
4.开发工业研学路线4条，举办工业研学、民俗文化体验等活动3场。	1.挖掘培育发展“青春小店”10家。开展青春小店探店活动2场。
2.开展同业交流、创业辅导、政策宣介等活动3场。
3.结合暑期，开展青春特色市集1场。
4.开展工业研学、民俗文化体验活动2场。	1.挖掘培育发展“青春小店”6家。总结全年青春小店探店活动并推广宣传。
2.总结全年主理人同业交流、创业辅导、政策宣介等活动情况，推广宣传。
3.结合国庆黄金周节点，开展青春特色市集1场。
4.开展工业研学活动1场。
44	加强特色商圈建设，提升五星步行街、窑埠古镇等商圈能级，培育柳州名菜名店，打造区域消费中心城市	市商务局	1.加强柳州美食文化的保护、传承和推广，推广柳州十大名菜、名小吃，办好柳州市“十大名菜”“十大名小吃”美食盛典大赛等活动。
2.推进商圈（街区）建设，积极推动市内主要商圈（街区）申报国家、自治区级示范商圈（街区）。
3.配合自治区商务厅做好“33消费节”各项活动工作，组织开展2026年广西消费品以旧换新柳州市补贴活动。	1.成功举办柳州市“十大名菜”“十大名小吃”美食盛典大赛。
2.做好“33消费节”餐饮、住宿消费券发放工作。	指导有关城区、县区加强商圈、街区建设，举办促消费、首发首展首秀等活动。	1.根据自治区商务厅部署，做好“33消费节”餐饮、住宿消费券发放工作。
2.推广柳州十大名菜、名小吃，办好柳州市“十大名菜”“十大名小吃”美食盛典大赛。	指导有关城区、县区加强商圈、街区建设，举办促消费、首发首展首秀等活动。	指导有关城区、县区加强商圈、街区建设，举办促消费、首发首展首秀等活动。	市文化广电旅游局	指导窑埠古镇、五星街等休闲街区开展促消费活动。	1.指导窑埠古镇、五星街等休闲街区累计开展促消费活动2次以上（含2次）。
2.串联休闲街区、景区等文旅资源，开展精品旅游线路推荐2次。	指导窑埠古镇、五星街等休闲街区累计开展促消费活动不少于1次	串联休闲街区、景区等文旅资源，开展精品旅游线路推荐不少于1次。	指导窑埠古镇、五星街等休闲街区累计开展促消费活动不少于1次	串联休闲街区、景区等文旅资源，开展精品旅游线路推荐不少于1次。
市市场监管局	强化区域内食品安全监管。	确保全年不发生重大食品安全事故。	加强重点时段食品摊贩食品安全监管。	加强重点时段食品摊贩食品安全监管。	加强重点时段食品摊贩食品安全监管。	加强重点时段食品摊贩食品安全监管。
45-1	提升县域商业流通基础设施水平，完善农村寄递物流体系建设，争创全国现代商贸流通体系试点城市	市交通运输局	研究优化农村客货邮线路和运输组织，积极统筹农村寄递物流资源，推进客货邮融合发展提质增效，进一步完善农村客货邮融合发展体制机制。	在条件成熟的县区打造2条以上客货邮服务线路。	指导县区完成客货邮资源摸排，确定条件成熟县区与试点乡镇 、线路走向。	指导条件成熟的县区出台实施方案，完成线路规划、站点选址、车辆与人员对接。	1.建成1条客货邮服务线路。
2.开展宣传推广与业务协同，提升线路实载率、邮件快件代运量与服务覆盖率。	1.建成第2条客货邮服务线路。
2.收集相关材料，总结经验。
45-2	提升县域商业流通基础设施水平，完善农村寄递物流体系建设，争创全国现代商贸流通体系试点城市	市商务局	做好全国现代商贸流通体系试点城市申报工作，开展项目摸底，安排专项资金，与第三方编制机构联合，高质量做好试点方案编制工作，力争成功申报全国现代商贸流通体系试点城市。	力争柳州市成功申报全国现代商贸流通体系试点城市。	开展项目摸底，加强与编制机构对接，做好申报方案前期准备筹划工作。	正式开展并完成《柳州市现代商贸流通体系试点城市工作方案》编制工作，上报自治区商务厅。	根据商务部评选结果，做好项目、资金跟进等工作。	根据商务部评选结果，做好项目、资金跟进等工作。
46-1	大力推动文旅融合发展，积极拓展“文旅+百业”“百业+文旅”“文旅+人工智能”，深化“赛事+旅游”“演艺+购物”，举办全国性大型体育赛事，引进一批高品质大型演唱会、音乐节，持续壮大赛事经济、演艺经济	市文化广电旅游局	1.探索文旅票根经济模式，推动“演艺+消费”“赛事+消费”等消费模式。引进高品质大型演唱会（音乐节）、加强演出活动监管协调，推动演艺经济发展。
2.指导市博物馆、市工业博物馆等结合自身实际， 深挖馆藏资源文化内涵，引入智能设备、数字技术，打造沉浸式、互动式文旅体验场景。
3.持续推进中外优秀剧目月月演工作。	1.举办2026柳州马拉松、2026柳州全民跑，开展柳州旅游宣传推介工作。
2.推动人工智能在文博场馆落地应用，推出一批“人工智能 +文旅”新场景。
3.驻场演出项目《会发光的朋友》、《青云菜市》等全年演出35场。
4.持续引进一批高质量大型演唱会（音乐节）。
5.持续开展“中外优秀剧目月月演”不少于20场。	1.举办2026柳州马拉松、2026柳州全民跑。
2.在工业博物馆上线一批智能导览机器人、AI 眼镜等智能人工智能设备。
3.驻场演出项目《会发光的朋友》、《青云菜市》等演出8场。
4.引进1场演唱会，持续推动演艺经济发展。
5.持续开展“中外优秀剧目月月演”6场。	1.驻场演出项目《会发光的朋友》、《青云菜市》等演出18场；
2.持续引进场演唱会（音乐节）。
3.持续开展“中外优秀剧目月月演”14场。	1.驻场演出项目《会发光的朋友》、《青云菜市》等演出28场。
2.持续开展“中外优秀剧目月月演”20场。	1.推出一批AI文创产品。
2.驻场演出项目《会发光的朋友》、《青云菜市》等演出35场。
3.持续开展“中外优秀剧目月月演”26场。
46-2	大力推动文旅融合发展，积极拓展“文旅+百业”“百业+文旅”“文旅+人工智能”，深化“赛事+旅游”“演艺+购物”，举办全国性大型体育赛事，引进一批高品质大型演唱会、音乐节，持续壮大赛事经济、演艺经济	市体育局	1.举办好柳州马拉松、中国山地越野公开赛等全国性大型体育赛事；
2.深化“赛事+旅游”融合，推出一批体育旅游线路和户外运动线路；
3.盘活体育场馆资源，引进高品质赛事活动、演唱会、音乐节，壮大赛演经济。	1.举办市级以上体育赛事不少于50项，其中国家级大型赛事不少于3项；
2.相关赛事活动带动文旅消费总额超5亿元；
3.通过市体育中心引进高品质赛事活动、大型演唱会、音乐节3-4场，场馆赛演收入增长20%以上。	1.办好柳州马拉松、中国山地越野公开赛；
2.结合柳州马拉松举办第一期柳州体育消费节活动，推出柳马主题体育旅游精品线路；
3.汇总全年拟办赛事名单，发布2026年赛事目录，相关赛事活动不少于50场；	1.办好全国跳绳联赛柳州站比赛；
2.创新举办首届柳州市商圈擂台挑战赛系列赛；
3.指导并协助市体育中心引进大型演唱会1场，结合世界杯足球赛组织音乐啤酒节等促消费活动。	1.举办各类水上运动赛事活动，推进“赛事+人工智能”试点应用；
2.组织开展第二期柳州体育消费节活动，推出1-2条户外运动精品线路；
3.开展广西“桂野仙踪”户外运动消费嘉年华柳州站系列活动，举办10项以上户外运动赛事活动。	1.举办柳州铁人三项赛、广西龙超融安龙舟赛等大型赛事活动； 2.规上体育服务业营收总额全年同比增长15%以上，推动1-2家体育企业新增上规；
3.力争全年赛事拉动经济效益超5亿元，体育彩票销量超5亿元。
47	精心办好柳州文博旅游艺术月、第九届文化旅游产业发展大会等文旅活动，打造螺蛳粉产业园等工业旅游标杆，进一步活跃文旅市场	市文化广电旅游局	1.举办柳州文博旅游艺术月，筹备系列丰富多彩、独具特色的文化旅游惠民活动。
2.举办柳州市第九届文化旅游产业发展大会，以会促建，推动承办县区依托独特的文化旅游资源，培育和发展新型业态。利用文化旅游产业发展大会契机，完善旅游服务设施，提升服务品质。
3.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，打造差异化体验产品，实施多维度品牌宣传推广，进一步丰富产业园区文化旅游业态，扩大螺蛳粉产业园知名度和美誉度。	1.办好柳州文博旅游艺术月、柳州市第九届文化旅游产业发展大会等文旅活动。
2.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，实施多维度品牌推广，扩大螺蛳粉产业园知名度和美誉度。	1.草拟《柳州市第九届文化旅游产业发展大会工作方案》，筛选现场观摩点。
2.制定《柳州螺蛳粉产业园打造工业旅游标杆工作方案》，启动相关工作。	1.制定柳州文博旅游艺术月方案，并成功实施。组织文博场馆开展至少3项文化惠民活动。
2.完成《柳州市第九届文化旅游产业发展大会工作方案》编制。
3.更新螺蛳粉产业园游客中心一批服务设施，推出1条工业旅游精品线路，将螺蛳粉产业园纳入线路点位。	1.更新螺蛳粉产业园一批导览标识，完善园区内部导览标识系统。
2.推进柳州螺蛳粉文化博览馆建设工作，编制设计方案。	1.举办柳州市第九届文化旅游产业发展大会。
2.打造螺蛳粉产业园工业旅游路线1条，举办“螺蛳粉 + 工业旅游”宣传活动1场。
48	实施服务业扩能提质行动，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，打造先进制造业与现代服务业两业融合示范区。积极发展工业设计、科技研发、检验检测、信息服务等生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。推动一批高端生产性服务业在城区设立区域总部。	市发展改革委	1.将打造两业融合示范区建设、发展生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、在我市设立区域总部纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》。
2.谋划一批生产性服务业重点项目，申请中央预算内投资超长期特别国债等上级资金支持。
3.根据自治区服务业发展专项资金切块奖励情况，出台相关政策，对制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对全市规模以上其他营利性服务业有贡献的企业给予奖励。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。做好重点项目谋划及资金申报（至少4个重点项目）	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.完成生产性服务业重点项目谋划
3.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。2.完成生产性服务业重点项目资金申报	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	市工业和信息化局	1.支持工业设计赋能区域品牌培育政策的项目；
2.支持企业购买工业服务设计能力；
3.培育一批自治区工业设计中心；
4.积极争取自治区对软件和信息服务业资金扶持，做好企业项目申报工作；
5.出台政策鼓励和支持制造业企业实施“产销分离”。加强政策宣传和兑现，有力推进实施产销分离工作。	1.组织4家以上企业申报自治区工业设计相关项目；
2.2026年培育1家自治区工业设计中心；
3.加强调研和服务企业工作，宣传和兑现支持产销分离政策，形成年度推进计划。	1.配合自治区收集《2026年中国（广西）—东盟工业设计周工作方案（征求意见稿）》《金桂工业设计大赛工作方案（征求意见稿）》意见；
2.出台一季度经济稳增长措施。	1.做好2026年广西支持购买工业设计服务项目；
2.出台二季度政策鼓励和支持制造业企业实施“产销分离”。	1.支持工业企业设计成果产业化奖补资金；
2.出台三季度经济稳增长政策，鼓励和支持制造业企业实施“产销分离”。	1.培育自治区工业设计中心；
2.出台四季度经济稳增长政策，鼓励和支持制造业企业实施“产销分离”。
市科技局	支持龙头企业剥离研发部门，完善市场化运营机制，鼓励面向产业链开放共性技术服务。对头部企业成立服务专班，保障稳定增长；对应收账款压力大的企业，联合财政、住建等部门推动回款，直接转化为当期营收。围绕研发服务、技术转移、创业孵化、科技咨询等重点领域，建立企业培育库，实施“小升规”精准辅导，力争年内新增规上科技服务业企业2-3家。	科技服务业增长30%以上。新增规上科技服务业企业2家以上。	完成在库企业底数的摸排，进一步完善联络沟通和数据报送机制，科学制定年度目标	实施重点企业“一对一”服务机制，着重服务柳工元象等增长势头良好企业的联动，确保其稳定贡献。	加强与统计、财政等部门的沟通协作，提高数据调度和部门间配合效率，确保完成年终目标。	科技服务业增长30%以上。新增规上科技服务业企业2家以上。
市数据局	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》，组织企业申报自治区、市级有关资金；
2.加快推动互联网和相关服务、软件和信息技术服务业发展，协调解决一批企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访16家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
48	实施服务业扩能提质行动，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，打造先进制造业与现代服务业两业融合示范区。积极发展工业设计、科技研发、检验检测、信息服务等生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。推动一批高端生产性服务业在城区设立区域总部。	市发展改革委	1.将打造两业融合示范区建设、发展生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、在我市设立区域总部纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》。
2.谋划一批生产性服务业重点项目，申请中央预算内投资超长期特别国债等上级资金支持。
3.根据自治区服务业发展专项资金切块奖励情况，出台相关政策，对制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对全市规模以上其他营利性服务业有贡献的企业给予奖励。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。做好重点项目谋划及资金申报（至少4个重点项目）	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.完成生产性服务业重点项目谋划
3.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。2.完成生产性服务业重点项目资金申报	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	市市场监管局	1.制定印发《柳州市强化检测认证技术支撑助推重点产业链强链提质若干措施》；
2.围绕柳州“10+N”现代化支柱产业，引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力，填补产业链关键检测项目空白。	1.制定印发《柳州市强化检测认证技术支撑助推重点产业链强链提质若干措施》；
2.围绕柳州“10+N”现代化支柱产业，引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力，填补产业链关键检测项目空白。
3.服务指导1-2家检验检测机构扩项评审。	1.草拟《柳州市强化检测认证技术支撑助推重点产业链强链提质若干措施》；
2.引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力。	1.制定印发《柳州市强化检测认证技术支撑助推重点产业链强链提质若干措施》；
2.引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力。	1.引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力。
2.服务指导1家检验检测机构扩项评审。	1.引导检验检测机构拓展CCC认证、低空经济装备检测等高端、新兴检测能力。
2.服务指导1家检验检测机构扩项评审。
市住房城乡建设局	深入研究《柳州市服务业发展“十五五”规划》，梳理其中涉及房地产领域的惠企政策，通过上门解读、线上推送等方式，确保企业对扶持政策“应知尽知、应享尽享”。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访15家及以上其他房地产规上企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访4家及以上其他房地产规上企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访4家及以上其他房地产规上企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访4家及以上其他房地产规上企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访3家及以上其他房地产规上企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
市农业农村局	积极向上级争取产业融合项目，加强龙头企业培育	1.推荐申报1自治区级及以上农业产业融合项目。
2.完成6家以上市级及以上农业产业化龙头企业认定。	进行我市农业产业融合项目及龙头企业摸底	推荐申报1自治区级及以上农业产业融合项目。	推荐申报1自治区级及以上农业产业融合项目。开展农业产业化龙头企业认定工作。	完成6家以上市级及以上农业产业化龙头企业认定。
48	实施服务业扩能提质行动，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，打造先进制造业与现代服务业两业融合示范区。积极发展工业设计、科技研发、检验检测、信息服务等生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。推动一批高端生产性服务业在城区设立区域总部。	市发展改革委	1.将打造两业融合示范区建设、发展生产性服务业，鼓励和支持制造业龙头企业主辅分离，引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、在我市设立区域总部纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》。
2.谋划一批生产性服务业重点项目，申请中央预算内投资超长期特别国债等上级资金支持。
3.根据自治区服务业发展专项资金切块奖励情况，出台相关政策，对制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对全市规模以上其他营利性服务业有贡献的企业给予奖励。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。做好重点项目谋划及资金申报（至少4个重点项目）	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.完成生产性服务业重点项目谋划
3.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。2.完成生产性服务业重点项目资金申报	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.持续跟进上级资金申报情况，推动生产性服务业重点项目推进建设。	市商务局	推动先进制造业与现代服务业深度融合，支持企业主辅分离。鼓励工业企业成立批发业、零售业销售公司，通过新成立销售公司或现有贸易公司开展销售业务，为全市批发业、零售业发展做出贡献	配合有关部门出台支持推动现代服务业同先进制造业深度融合有关支持政策，推动全市12家以上（含）工业企业通过成立新的销售公司或持续利用现有贸易公司开展工贸分离业务。	推动全市3家以上工业企业成立新的销售公司或利用现有贸易公司开展工贸分离业务。	推动全市6家以上工业企业成立新的销售公司或利用现有贸易公司开展工贸分离业务。	推动全市9家以上工业企业成立新的销售公司或利用现有贸易公司开展工贸分离业务。	推动全市12家以上工业企业成立新的销售公司或利用现有贸易公司开展工贸分离业务。
市园区办	积极配合相关部门申报专项债	积极配合相关部门申报专项债	积极配合相关部门申报专项债	积极配合相关部门申报专项债	积极配合相关部门申报专项债	积极配合相关部门申报专项债
各县（区）、新区	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。	用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织制造业企业2026年新成立的生产性服务业公司且对规模以上其他营利性服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金。
49	发展壮大现代金融业，开展金融产品和服务创新，探索推广知识产权质押融资、供应链金融等模式，加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的金融支持力度	市财政局	引导和协调金融机构加大对科技含量高的产业及传统制造业绿色转型升级等重点领域的金融支持力度。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	人民银行柳州市分行	推动金融机构运用科技创新积分、知识产权等信贷业务创新落地、推广扩面，加大推广供应链票据业务，用好用足结构性货币政策工具，引导信贷向科技含量高的产业及传统制造业绿色转型升级等重点领域倾斜。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。
50	实施制造业物流提升行动，加大铁海联运班列开行频次，提升港口、场站、物流园区及企业之间交通基础设施联通水平，推动“公铁水空”四港联动发展，支持“柳州货”江铁海联运、经平陆运河出海，着力构建基础设施有效联动、业务流程高效协同、标准规范协调衔接、信息资源融合共享的高效智能交通物流体系，有效降低制造业物流成本	市交通运输局	1.加快第三批广西多式联运服务项目建设，及时协调推动解决项目创建中的有关问题；深入调查研究，全面了解交通物流行业现状，收集整理交通物流行业在降本提质增效方面存在的堵点以及意见建议。
2.2026年计划开展江口作业区铁路专用线项目前期工作，深化论证江口作业区铁路专用线项目建设的可行性、建设时机。
3.加强调研走访，积极向相关企业宣传平陆运河线路，配合自治区加快推进平陆运河航运市场发展。
4.开展《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》。	1.完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估工作；研究出台《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》。
2.2026年计划完成江口作业区铁路专用线项目预可研工作。
3.力争引导一家本市航运企业开展平陆运河航线运输。
4.完成《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》。	1.督促指导广西柳钢物流有限责任公司完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估报告、专项审计报告的编制。
2.持续推进江口作业区铁路专用线项目前期工作。
3.组织航运、货源企业开展一次平陆运河宣传推介活动
4.开展《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》招投标准备工作。	1.完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估审查意见的报告，会同市财政局上报自治区交通运输厅；完成《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》（初稿）。
2.持续推进江口作业区铁路专用线项目前期工作。
3.根据自治区有关要求，督促指导辖区内有意向开展平陆运河航线运输的船舶更换符合平陆运河通航要求的船舶营运证。
4.完成《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》招投标工作。	1.加强第三批广西多式联运服务项目建设动态跟踪，对企业报送的运行动态监测表进行复核，并上报自治区交通运输厅；出台《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》。
2.持续推进江口作业区铁路专用线项目前期工作。
3.配合自治区开展货源摸排调查工作，对接本地重点航运企业和货源企业，制定本地平陆运河意向货源清单。
4.开展《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》编写及专家评审工作。	1.开展第三批广西多式联运服务项目建设实地督导，形成督导报告，并上报自治区交通运输厅。
2.完成江口作业区铁路专用线项目预可研工作。
3.配合自治区完成平陆运河通航和试运行相关工作，力争引导一家本市航运企业开展平陆运河航线运输。
4.根据专家评审意见，修改完成《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》成果报告终稿。	市住房城乡建设局	强化核心区附近市政道路常态化巡检，每月不少于4次对路面、护栏及井盖等设施进行全覆盖检查，发现问题立行立改，确保道路设施完好，为多式联运提供保障。	全年针对柳工大道、柳石路等核心区附近市政道路开展48次巡查任务。	针对柳工大道、柳石路等核心区附近市政道路开展不少于12次巡查任务,发现问题立行立改。	针对柳工大道、柳石路等核心区附近市政道路累计开展不少于24次巡查任务,发现问题立行立改。	针对柳工大道、柳石路等核心区附近市政道路累计开展不少于36次巡查任务，发现问题立行立改。	针对柳工大道、柳石路等核心区附近市政道路累计开展不少于48次巡查任务，发现问题立行立改。
市自然资源和规划局	1.提供相关上位规划资料，结合单位职责研提意见，配合做好《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》。
2.提供相关规划资料，配合做好江口作业区铁路专用线前期论证工作。
3.根据项目报建，高效完成西鹅南、官塘物流园等片区及铁路港周边城市道路建设工程规划审批工作。	1.配合完成《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》。
2.配合完成江口作业区铁路专用线项目预可研编制工作。
3.结合项目报建，配合推进西鹅南、官塘物流园等片区及铁路港周边道路建设。	结合项目需要，提供相关规划基础资料，配合开展江口作业区铁路专用线项目前期研究。	1.继续配合开展江口作业区铁路专用线项目前期研究。
2.结合项目报建，配合推进西鹅南、官塘物流园等片区及铁路港周边道路建设。	1.持续配合推进江口作业区铁路专用线项目前期研究。
2.提供相关规划基础资料，配合推进柳州市多式联运物流节点布局规划研究》编制。
3.结合项目报建，配合推进西鹅南、官塘物流园等片区及铁路港周边道路建设。	1.结合单位职责，对江口作业区铁路专用线项目预可研及《柳州市多式联运物流节点布局规划研究》编制工作，配合提出规划建议。
2.结合项目报建，配合推进西鹅南、官塘物流园等片区及铁路港周边道路建设。
51	发展在线教育、在线研发、互联网医疗、数字商务等数字服务，鼓励发展智能客服、智能家居、智能出行等智能服务。加快发展平台经济，创新推动短视频、直播演艺等新型服务业发展	市发展改革委	1.将发展数字服务、智能服务、平台经济纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.用好自治区服务业发展专项资金，出台相关政策，对信息传输、软件和信息技术服务业对全市服务业有贡献的企业给予奖励。
3.推动数字服务、智能服务类上规企业入统。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。出台政策支持信息传输、软件和信息技术服务业企业发展。推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家以上。	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统1家。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家。	市数据局	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》，组织企业申报自治区、市级有关资金；
2.加快推动互联网和相关服务、软件和信息技术服务业发展，协调解决一批企业经营过程中遇到的困难和问题；
3.持续加强与县区联动，积极培育企业上规入统。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访16家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
3.推动2家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业上规入统。力争全年实现3家及以上企业上规入统。	1.走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
2.推动2家企业上规入统。	1.走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
2.与县区联动，积极培育企业上规入统。	1.走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
2.与县区联动，积极培育企业上规入统。	1.落实《柳州市服务业发展“十五五”规划》；
2.走访4家及以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，协调解决企业经营过程中遇到的困难和问题。
3.与县区联动，力争四季度培育1家及以上企业上规入统。力争全年实现3家及以上企业上规入统。
市科技局	1.拓展应用场景。引导人工智能技术向农业、教育、医疗、智慧城市等领域拓展，提高应用的广度和深度。
2.培育和壮大本地人工智能企业。支持企业开展技术创新、产品研发和市场拓展，打造完整的人工智能产业链。
3.探索推动更多科研项目开展线上评审	1.谋划并向自治区推荐一批人工智能+服务领域科技项目。
2.培育人工智能本地企业1家以上。	人工智能应用场景深入探索	柳州市人工智能技术与企业发展现状调研	人工智能方面技术需求征集，项目谋划	1.谋划并向自治区推荐一批人工智能+服务领域科技项目。
2.培育人工智能本地企业1家以上。
51	发展在线教育、在线研发、互联网医疗、数字商务等数字服务，鼓励发展智能客服、智能家居、智能出行等智能服务。加快发展平台经济，创新推动短视频、直播演艺等新型服务业发展	市发展改革委	1.将发展数字服务、智能服务、平台经济纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.用好自治区服务业发展专项资金，出台相关政策，对信息传输、软件和信息技术服务业对全市服务业有贡献的企业给予奖励。
3.推动数字服务、智能服务类上规企业入统。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。出台政策支持信息传输、软件和信息技术服务业企业发展。推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家以上。	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统1家。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家。	市商务局	推动规上租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业提质增效发展，培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体。	培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体，联合各有关部门年内推动规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业企业10家以上（含）上规入统。	培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体，联合各有关部门年内推动规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业企业1家以上（含）上规入统。	培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体，联合各有关部门年内推动规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业企业3家以上（含）上规入统。	培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体，联合各有关部门年内推动规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业企业5家以上（含）上规入统。	培育壮大规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业市场主体，联合各有关部门年内推动规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业企业10家以上（含）上规入统。
51	发展在线教育、在线研发、互联网医疗、数字商务等数字服务，鼓励发展智能客服、智能家居、智能出行等智能服务。加快发展平台经济，创新推动短视频、直播演艺等新型服务业发展	市发展改革委	1.将发展数字服务、智能服务、平台经济纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.用好自治区服务业发展专项资金，出台相关政策，对信息传输、软件和信息技术服务业对全市服务业有贡献的企业给予奖励。
3.推动数字服务、智能服务类上规企业入统。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。出台政策支持信息传输、软件和信息技术服务业企业发展。推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家以上。	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统1家。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家。	市教育局	发挥柳州城市职业学院教学科研优势，深度融合养老、托育、医疗照护行业企业，开展技术研发和产品推广，上线运营“龙城e家”居家养老服务平台	发挥柳州城市职业学院教学科研优势，深度融合养老、托育、医疗照护行业企业，开展技术研发和产品推广	1.发挥柳州城市职业学院自治区级“智慧康养”高水平专业群教学科研优势，深度融合养老、托育、医疗照护行业企业，开展技术研发和产品推广，新增签约科研院校或合作企业1家。与杭州宇树科技、北京洛必德等联合开展康养服务机器人研发及应用中试，与深圳数联天下联合开展康养服务大数据平台建设，丰富“一老一小”和医疗护理行业消费供给，完成智慧养老职前职后技术技能培训100人次。
2.依托柳州城市职业学院科研创新团队，上线“龙城e家”居家养老服务平台，提升柳州居家养老服务质量，接入柳州市养老机构5家，居家养老服务订单达50人次。学院自主开发的“城智康”老年人健康监测毫米波雷达、“净易卫”失能老年人大小便护理机器人等智慧养老科技产品，服务柳州10余家机构100名以上老人。开展调研、成员跟岗培训项目，为中小微企业技术咨询服务2次。	1.编写智慧养老技术培训手册1本，完成智慧养老职前职后技术技能培训200人次。
2.“龙城e家”居家养老服务平台接入柳州市养老机构8家，居家养老服务订单达80人次。开展调研、成员跟岗培训项目，为中小微企业技术咨询服务5次。	1.完成智慧养老职前职后技术技能培训300人次。
2.“龙城e家”居家养老服务平台接入柳州市养老机构10家，居家养老服务订单达100人次。开展调研、成员跟岗培训项目，为中小微企业技术咨询服务8次。
3.学院自主开发的智慧养老科技产品，获自治区级以上竞赛奖项1项。	1.完成智慧养老职前职后技术技能培训400人次。
2.“龙城e家”居家养老服务平台接入柳州市养老机构12家，居家养老服务订单达120人次。开展调研、成员跟岗培训项目，为中小微企业技术咨询服务10次。
51	发展在线教育、在线研发、互联网医疗、数字商务等数字服务，鼓励发展智能客服、智能家居、智能出行等智能服务。加快发展平台经济，创新推动短视频、直播演艺等新型服务业发展	市发展改革委	1.将发展数字服务、智能服务、平台经济纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.用好自治区服务业发展专项资金，出台相关政策，对信息传输、软件和信息技术服务业对全市服务业有贡献的企业给予奖励。
3.推动数字服务、智能服务类上规企业入统。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。出台政策支持信息传输、软件和信息技术服务业企业发展。推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家以上。	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统1家。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家。	市卫生健康委	持续推进互联网医院建设，扩大服务覆盖范围，促进互联网医院规范健康发展，让更多市民享受到便捷、高效的医疗健康服务。	持续推进互联网医院建设，扩大服务覆盖范围，加强互联网医疗监管，促进互联网医院规范健康发展。	按照自治区关于推动‘互联网+医疗健康’发展的部署要求，鼓励符合条件的医疗机构依托实体优势，加快互联网医院的建设与申报。	严格遵循《互联网诊疗管理办法（试行）》等相关规定，在核准登记的诊疗科目范围内，按照‘常见病、慢性病复诊’的原则，进一步厘清、明确互联网医院的服务边界，确保互联网诊疗活动始终在安全、合规的框架内运行。	配合市大数据局、市行政审批局推动开办互联网医院“一件事”落地，优化办事流程。	健全完善互联网医院管理制度，全面加强互联网医院常态化监管，强化线上线下同质管理，促进互联网医院规范健康发展。
市文化广电旅游局	1、推进演艺直播常态化。统筹全年排期。强化预热宣发与多平台分发。优化互动设计与内容编排，提升用户活跃度。
2、提升演艺内容质量。精耕节目编排与艺术呈现，增强观众沉浸感。严格执行三审三校制度，严把导向关与艺术关。
3、促进演艺效益转化。策划粉丝专属活动与优质内容，增强粉丝粘性。建立观众反馈快速响应机制，持续改进服务。	1.全年力争直播场次不少于360场。
2.实现审核通过率保持100%。
3.确保新增粉丝超过2万人。	1.力争直播60场。
2.实现审核通过率保持100%。
3.确保新增粉丝超过3000人。	1.力争直播100场。
2.实现审核通过率保持100%。
3.确保新增粉丝超过6000人。	1.力争直播100场。
2.实现审核通过率保持100%。
3.确保新增粉丝超过5000人。	1.力争直播100场。
2.实现审核通过率保持100%。
3.确保新增粉丝超过6000人。
51	发展在线教育、在线研发、互联网医疗、数字商务等数字服务，鼓励发展智能客服、智能家居、智能出行等智能服务。加快发展平台经济，创新推动短视频、直播演艺等新型服务业发展	市发展改革委	1.将发展数字服务、智能服务、平台经济纳入《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.用好自治区服务业发展专项资金，出台相关政策，在信息传输、软件和信息技术服务业中对全市服务业有贡献的企业给予奖励。
3.推动数字服务、智能服务类上规企业入统。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》编制。出台政策支持信息传输、软件和信息技术服务业企业发展。推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家以上。	1.草拟《柳州市服务业发展“十五五”规划》初稿
2.出台推动服务业稳增长政策，下达奖励资金	1.修改《柳州市服务业发展“十五五”规划》征求部门意见。
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统1家。	完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》	1.完成《柳州市服务业发展“十五五”规划》
2.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统2家。	各县（区）、新区	1.用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。	1.用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。
3.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统，其中：
（1）柳南区、鹿寨县各推动1家企业入统；
（2）城中区、鱼峰区、柳东新区、阳和新区扩大信息传输、软件和信息技术服务业在库企业营收；
（3）柳北区、柳城县、融安县、融水县、三江县挖掘并培育辖区内信息传输、软件和信息技术服务业1家企业。	1.用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。	1.用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。	1.用好自治区服务业发展专项资金，贯彻落实上级出台的相关政策，组织对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。	1.对数字服务、智能服务类且对全市服务业增加值有贡献的企业申报奖励资金；
2.积极挖掘并培育辖区内数字服务、智能服务类企业。
3.推动信息传输、软件和信息技术服务业企业上规入统，其中：
（1）柳南区、鹿寨县各推动1家企业入统；
（2）城中区、鱼峰区、柳东新区、阳和新区扩大信息传输、软件和信息技术服务业在库企业营收；
（3）柳北区、柳城县、融安县、融水县、三江县挖掘并培育辖区内信息传输、软件和信息技术服务业1家企业。
52	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，落实常态化防止返贫致贫监测帮扶工作，确保不发生规模性返贫致贫，分类有序、片区化推进乡村振兴	市农业农村局	1.深化推行防止返贫致贫监测帮扶“线上网络化、线下网格化”工作模式，指导县区做好乡村两级常态化监测，及时消除返贫致贫风险。
2.落实自治区部署要求，开展防止返贫致贫对象监测识别，综合评估原建档立卡脱贫人口家庭经济状况和自我发展能力，符合退出条件的有序退出帮扶。
3.到各县区开展常态化帮扶服务指导工作。	建立健全常态化防止返贫致贫监测帮扶机制，确保有返贫致贫风险的农户应纳尽纳，稳妥有序做好原建档立卡脱贫人口分类管理，对离开帮扶政策会出现返贫风险的继续实施帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。	1.召开全市农村工作会议部署年度任务。
2.完成监测对象排查认定，每季度均有新纳入的防止返贫监测对象。
3.组织开展1次常态化防止返贫致贫监测帮扶工作实地服务指导。	1.完成监测对象排查认定，每季度均有新纳入的防止返贫监测对象。
2.组织开展1次常态化防止返贫致贫监测帮扶工作实地服务指导。	1.完成监测对象排查认定，每季度均有新纳入的防止返贫监测对象。
2.组织开展1次常态化防止返贫致贫监测帮扶工作实地服务指导。	1.完成监测对象排查认定，每季度均有新纳入的防止返贫监测对象。
2.组织开展1次常态化防止返贫致贫监测帮扶工作实地服务指导。
53-1	持续加强产业帮扶、就业帮扶、定点帮扶、教育帮扶，深化粤桂东西部协作	市农业农村局	1.深化产业协作，继续投入粤桂协作资金共建产业园区。
2.持续加大推进劳务协作力度，在督促各协作县在完成协议数的基础上，力争完成稳定就业数逐年增长，持续巩固就业帮扶成果。
3.通过加大消费帮扶，组织协作县企业开展或参加展销活动，切实带动脱贫群众稳定增收。
4.加强人才交流协作，督促协作县按照年度协议数落实干部人才选派。
5.调整优化市直、中区直驻柳单位定点帮扶结对关系。	1.投入产业协作项目的粤桂协作资金不低于当年资金总额的50%。
2.组织3个协作县农村劳动力实现就业5000人次以上。
3.组织协作县和相关部门参加招商会或推介会、交易会2次以上，销售特色农产品到东部地区金额0.5亿元以上。
4.完成年度选派协议数。
5.制定印发《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶任务调整安排表》。	通过开展“点对点”一站式劳务输出服务、举办招聘会等劳务转移促就业措施，完成3个协作县农村劳动力赴粤就业年度协议数的50%（以2026年协议分解数为准）。	1.完成干部和专业技术人才选派人数达到年度协议数的50%以上（以2026年协议分解数为准）。
2.制定印发《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶任务调整安排表》。	组织协作县和相关部门参加招商会或推介会、交易会2次以上。	高质量做好迎接国家东西部协作考核工作，2026年两市协议分解数完成率达到100%。
53-2	持续加强产业帮扶、就业帮扶、定点帮扶、教育帮扶，深化粤桂东西部协作	市教育局	选派骨干教师参与教育帮扶。	从柳高、铁一中、市一中、市民高、市一职校、市二职校选派教师不少于30名教师参与教育组团帮扶。	宣传教育帮扶政策。	遴选骨干教师。	选派到受援学校开展帮扶。	总结及考核当年度成效。
53-3	持续加强产业帮扶、就业帮扶、定点帮扶、教育帮扶，深化粤桂东西部协作	市人力资源社会保障局	1.开展易地扶贫搬迁安置招聘会，做好脱贫劳动力稳岗就业工作；
2.持续深化粤桂劳务协作、区内市际劳务协作和市内县际劳务协作机制。聚焦农村劳动者多频次高频率推送两地空岗信息和最新就业创业政策。
3.开展各类公共就业服务活动，通过线上+线下同频共振的模式，形成常态化、制度化的招聘机制，实现“月月有活动、招聘不打烊”。
4.开展大规模职业技能培训，帮助农村劳动者提升职业技能。	1.粤桂劳务协作暨易地扶贫搬迁安置招聘会1场。
2.每月推送两地空岗信息和最新就业创业政策。
3.全年举办线上线下招聘会不少于300场。
4.全年开展农村劳动者职业技能培训4000人次以上。	1.推送两地空岗信息和最新就业创业政策3次。
2.举办线上线下招聘会不少于80场。
3.累计开展农村劳动者培训1000人次以上。	1.粤桂劳务协作暨易地扶贫搬迁安置招聘会1场。
2.推送两地空岗信息和最新就业创业政策3次。
3.累计举办线上线下招聘会不少于150场。
4.累计开展农村劳动者培训2100人次以上。	1.推送两地空岗信息和最新就业创业政策3次。
2.累计举办线上线下招聘会不少于240场。
3.累计开展农村劳动者培训3200人次以上。	1.推送两地空岗信息和最新就业创业政策3次。
2.累计举办线上线下招聘会不少于300场。
3.累计开展农村劳动者培训4000人次以上。	各县（区）	1. 精准摸排劳动力信息。全面摸排辖区农村劳动力就业意愿、技能水平、出行需求，建立务工人员信息台账。
2. 加强粤桂岗位精准对接。主动对接广东用工企业，收集优质岗位信息，实现岗位需求与劳动力精准匹配。
3. 优化组织输送服务。组织开展“点对点”送工服务，输送农村劳动力赴粤务工。	推动农村劳动力赴广东务工人数：
柳城县1.4万人以上；
鹿寨县2.8万人以上；
融安县2.2万人以上；
融水县2.5万人以上；
三江县3.5万人以上。	完成推动农村劳动力赴广东务工人数年度目标任务的80%。
柳城县1.12万人以上；
鹿寨县2.24万人以上；
融安县1.76万人以上；
融水县2万人以上；
三江县2.8万人以上。	完成推动农村劳动力赴广东务工人数年度目标任务的95%。
柳城县1.33万人以上；
鹿寨县2.66万人以上；
融安县2.09万人以上；
融水县2.375万人以上；
三江县3.325万人以上。	完成推动农村劳动力赴广东务工人数年度目标任务的100%。
柳城县1.4万人以上；
鹿寨县2.8万人以上；
融安县2.2万人以上；
融水县2.5万人以上；
三江县3.5万人以上。	完成推动农村劳动力赴广东务工人数年度目标任务的100%。
柳城县1.4万人以上；
鹿寨县2.8万人以上；
融安县2.2万人以上；
融水县2.5万人以上；
三江县3.5万人以上。
54	深入学习运用“千万工程”经验，持续抓好乡村建设和农村人居环境整治，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，发展壮大乡村人才队伍，加强乡村产业带头人和乡村治理人才培育	市农业农村局	1.根据中央、自治区工作部署，启动新一轮乡村建设行动。
2.协调加强农村基础设施、公共服务设施建设，逐步补齐农村现代生活短板；
3.启动新一轮农村人居环境整治提升五年行动，持续抓好农村厕所革命、村庄清洁行动，推动我市乡村环境由干净整洁向舒适宜居升级。
4.遴选农业科技青年人才项目。落实自治区乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目学员遴选工作。
5.做好科技特派员选派、日常管理和服务保障工作，协助做好国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团管理服务工作。
6.围绕主要粮油作物大面积单产提升，突出抓好重要农产品冬季管理和春耕备耕，多层次、多渠道、多形式开展高素质农民专题培育。	启动新一轮乡村建设和农村人居环境整治提升行动，研究制定我市十五五期乡村建设行动及农村人居环境整治提升行动方案，扎实推进农村厕所革命、常态化开展村庄清洁行动。
落实自治区广西农业和乡村振兴人才专项支持培养计划，遴选农业科技青年人才项目2个以上。遴选自治区乡村产业振兴带头人培育“头雁”50人以上。计划培育高素质农民400人以上。	1.印发《关于开展2026年村庄清洁行动的通知》，制度化、常态化、长效化开展村庄清洁行动。发放《村庄清洁行动倡议书》。
2.组织各县区谋划2026年厕所革命工作，摸清群众改厕意愿，年内预计实施卫生户厕改造500户左右。
3.指导各县区摸清年度高素质农民培育需求底数，组织选派2025-2026年度新一批科技特派员。	1.结合我市实际，商有关部门草拟我市新一轮乡村建设行动实施方案。
2.商有关部门研究制定市级任务清单，指导县区做好乡村建设项目库动态管理工作。
3.遴选自治区乡村产业振兴带头人培育“头雁”50人以上。完成年度提前批资金高素质农民培育工作，组织协调科技特派员做好农业科技服务工作。	开展2026年“千万工程”项目实施情况调度及监测，推动年内实施的项目开工率不低于80%。遴选农业科技青年人才项目2个以上。指导做好高素质农民发展情况跟踪监测服务工作，组织协调科技特派员做好农业科技服务工作。	1.商有关部门草拟我市新一轮农村人居环境整治提升五年行动。
2.推动户厕改造完工数不低于年度任务的60%。
3.完成年度所有高素质农民及“头雁”培育任务工作。继续组织协调科技特派员做好农业科技服务，并开展考核工作。
55-1	加强农村基层组织建设，推进移风易俗，培育文明乡风，建设平安法治乡村	市委组织部	1.完成新一轮村“两委”换届工作，选优配强村干部队伍。
2.深入推进农村基层党建“对标提质”行动，建强基层战斗堡垒，实施村党组织星级化分类提升，推动整乡推进、整县提升。
3.持续建强乡村振兴骨干队伍，统筹抓好农村党员干部和驻村工作队队伍建设，强化乡村治理人才支撑保障。	选优配强全市1008个村（农村社区）“两委”干部，深入推进农村基层党建“对标提质”行动，持续建强乡村振兴骨干队伍。	完成全市1008个村（农村社区）党组织、村民委员会集中换届选举工作，选优配强村干部队伍。制定农村基层党建“对标提质”行动措施。	扎实做好村“两委”换届后续工作，督促县区指导86个乡镇规范村“两委”班子运行，科学制定任期目标，开展履职培训，拟开展示范培训2期共360人，提升村干部履职能力水平；修订《柳州市村干部管理办法（试行）》，加强村干部履职用权监督约束。	推动农村党员进县级党校集中轮训行动，完成乡村振兴主题培训年度任务，拟开展5类示范培训共1040人；管好用好驻村第一书记和工作队员，支持和帮助村“两委”工作，进一步发挥乡村振兴生力军作用。	推进基层党建“十个一”有关工作，持续开展农村基层党建“对标提质”行动，实施村党组织星级化分类提升，推进自然村党支部规范设置、易扶点党组织有效覆盖，巩固提升软弱涣散村党组织整顿成效，进一步筑牢乡村治理坚强战斗堡垒。	市委社会工作部	1.高质量完成村民委员会换届选举工作；
2.指导各县区开展村干部培训工作，提升村干部履职能力；
3.督促指导各县区修订村规民约（居民公约）。	顺利完成全市1008个村（农村社区）的换届选举工作，提升村干部履职能力水平。	顺利完成全市1008个村（农村社区）的换届选举工作。	配合修订《柳州市村干部管理办法（试行）》。	10个县区全面完成村干部培训工作。	10个县区完成村规民约（居民公约）的修订工作。
55-2	加强农村基层组织建设，推进移风易俗，培育文明乡风，建设平安法治乡村	市委宣传部	1.扎实推进农村精神文明建设，常态化做好全国文明村镇培育工作，对第八届全国文明村镇提名村镇实施重点指导。
2.持续推进移风易俗“五个统一”工作法，指导县区深挖资源禀赋，开展移风易俗特色品牌培育行动，形成一批可复制、可推广的创新实践案例。
3.推动新时代文明实践阵地与农家书屋等公共文化空间功能整合，推进关爱“一老一小一残”文明实践试点村（社区）建设，结合重要时间节点，广泛开展“文明暖心”“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动，常态化开展移风易俗宣传教育。	1.实地走访指导第八届全国文明村镇提名村镇。
2.因地制宜推进移风易俗“五个统一”工作法，全年累计培育移风易俗特色品牌8个以上。
3.建成“一老一小一残”文明实践试点村（社区）不少于2个；指导县区开展“文明暖心”“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动不少于12场次；实现新时代文明实践阵地与农家书屋等公共文化空间功能融合覆盖，常态化开展移风易俗宣传教育。	1.制定第八届全国文明村镇提名村镇调研指导计划，明确走访重点内容；完成首轮4个村镇的实地走访。
2.制定2026年移风易俗特色品牌培育计划，明确重点方向和工作要求。
3.结合春节、元宵节、学雷锋志愿服务月等节点，组织开展“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动不少于3场；在各级文明实践阵地开展移风易俗宣传活动不少于2场次。	1. 继续对6个全国文明村镇进行实地指导，重点聚焦移风易俗、阵地建设等方面。
2.确定移风易俗特色品牌重点培育名单，指导县区启动品牌培育工作。
3.指导“一老一小一残”文明实践试点村（社区）结合实际制定试点方案，有序推进组建队伍、需求摸排、服务供给等重点任务；结合清明节、端午节等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场，开展移风易俗宣传活动不少于2场。	1.继续对6个全国文明村镇进行实地指导，重点聚焦移风易俗、阵地建设等方面。
2.重点打造8个移风易俗特色品牌，完成典型案例提炼。
3.持续跟踪“一老一小一残”文明实践试点村（社区）建设进展；结合暑假、七夕、中秋等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场，利用暑期组织大学生移风易俗志愿服务不少于2场。	1.完成对剩余4个全国文明村镇的实地走访，对调研情况进行梳理，形成工作建议。
2.完成移风易俗特色品牌培育任务，累计达8个以上，通过市级及以上媒体进行宣传推广。
3.总结“一老一小一残”文明实践试点村（社区）经验做法与成效，形成试点经验；结合国庆、重阳、中国农民丰收节等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场；对全年移风易俗宣传教育工作进行总结。	市民政局	1.运用移风易俗“五个统一”工作法，强化婚俗改革、殡葬惠民政策宣传，营造浓厚氛围；
2.依托婚登机关，在结婚登记高峰日，开展庄重、温馨的特色颁证服务，引导新人自觉抵制高价彩礼、大操大办等不良风气；
3.举办公益集体婚礼活动，开展殡葬移风易俗宣传活动，积极倡导文明节俭办红白事，营造婚俗改革、殡葬改革良好氛围；
4.指导各婚登机关提供日常婚姻家庭辅导，破除物质化认知，提升家庭沟通技巧。	1.运用县（区）婚登机关、殡葬服务机构LED屏幕、宣传栏等阵地，广泛宣传移风易俗、婚俗改革、惠民殡葬相关政策；
2.抓住清明节、七夕节等传统节日，集中通过发放宣传资料、现场讲解等多种形式普及婚姻登记知识意义；
3.举办公益集体婚礼活动，开展殡葬移风易俗宣传活动，指导县（区）组织策划主题鲜明、地区特色的移风易俗宣传活动；
4.优化婚姻登记服务，开展婚姻家庭主题讲座及婚前辅导。
在元旦、“214”等结婚登记高峰日，依托婚登机关举办特色颁证活动，发放移风易俗宣传资料，倡导文明、节俭、庄重的婚俗新风尚	1.在清明节期间开展“我们的节日·清明”移风易俗宣传活动，通过寄语留名、发放宣传册、宣读倡议书等形式，引导群众文明祭扫、节俭治丧。
2.在结婚登记高峰日，依托婚登机关举办特色颁证活动，发放移风易俗宣传资料；
3.持续提供婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐稳定。	1.指导县（区）持续推进婚俗改革、惠民殡葬政策宣传，通过开展培训、调研指导、座谈交流等方式，将政策知识普及到乡镇（街道）、村（社区）。
2.在“我们的节日”-七夕佳节里，指导婚登机关举办主题鲜明，富有地区特色的婚登活动；
3.持续提供婚姻家庭辅导服务。	1.持续推进婚俗改革、惠民殡葬政策宣传，总结政策宣传普及情况。
2.在国庆节当天，指导婚登机关“为爱不打烊”提供内地居民结婚登记服务，发放移风易俗宣传资料；
3.举办第七届公益集体婚礼；
4.持续提供婚姻家庭辅导服务。
55-2	加强农村基层组织建设，推进移风易俗，培育文明乡风，建设平安法治乡村	市委宣传部	1.扎实推进农村精神文明建设，常态化做好全国文明村镇培育工作，对第八届全国文明村镇提名村镇实施重点指导。
2.持续推进移风易俗“五个统一”工作法，指导县区深挖资源禀赋，开展移风易俗特色品牌培育行动，形成一批可复制、可推广的创新实践案例。
3.推动新时代文明实践阵地与农家书屋等公共文化空间功能整合，推进关爱“一老一小一残”文明实践试点村（社区）建设，结合重要时间节点，广泛开展“文明暖心”“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动，常态化开展移风易俗宣传教育。	1.实地走访指导第八届全国文明村镇提名村镇。
2.因地制宜推进移风易俗“五个统一”工作法，全年累计培育移风易俗特色品牌8个以上。
3.建成“一老一小一残”文明实践试点村（社区）不少于2个；指导县区开展“文明暖心”“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动不少于12场次；实现新时代文明实践阵地与农家书屋等公共文化空间功能融合覆盖，常态化开展移风易俗宣传教育。	1.制定第八届全国文明村镇提名村镇调研指导计划，明确走访重点内容；完成首轮4个村镇的实地走访。
2.制定2026年移风易俗特色品牌培育计划，明确重点方向和工作要求。
3.结合春节、元宵节、学雷锋志愿服务月等节点，组织开展“文明实践我行动”“我们的节日”等主题活动不少于3场；在各级文明实践阵地开展移风易俗宣传活动不少于2场次。	1. 继续对6个全国文明村镇进行实地指导，重点聚焦移风易俗、阵地建设等方面。
2.确定移风易俗特色品牌重点培育名单，指导县区启动品牌培育工作。
3.指导“一老一小一残”文明实践试点村（社区）结合实际制定试点方案，有序推进组建队伍、需求摸排、服务供给等重点任务；结合清明节、端午节等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场，开展移风易俗宣传活动不少于2场。	1.继续对6个全国文明村镇进行实地指导，重点聚焦移风易俗、阵地建设等方面。
2.重点打造8个移风易俗特色品牌，完成典型案例提炼。
3.持续跟踪“一老一小一残”文明实践试点村（社区）建设进展；结合暑假、七夕、中秋等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场，利用暑期组织大学生移风易俗志愿服务不少于2场。	1.完成对剩余4个全国文明村镇的实地走访，对调研情况进行梳理，形成工作建议。
2.完成移风易俗特色品牌培育任务，累计达8个以上，通过市级及以上媒体进行宣传推广。
3.总结“一老一小一残”文明实践试点村（社区）经验做法与成效，形成试点经验；结合国庆、重阳、中国农民丰收节等节点，开展“文明暖心”“我们的节日”等主题活动不少于3场；对全年移风易俗宣传教育工作进行总结。	市农业农村局	协同推进农村精神文明建设及移风易俗相关工作，丰富农村文化产品和服务供给。将移风易俗乡风文明宣传工作纳入村规民约。开展“文艺赋美乡村”典型案例征集推荐，引导各地农民群众参与多样的“村字号”文化体育活动。	1.开展“文艺赋美乡村”典型案例征集推荐工作。
2.组织农民群众参加“村字号”文体活动。
3.举办2026年庆祝农民丰收节活动。	开展“文艺赋美乡村”典型案例征集推荐工作。	组织农民群众参加广西和美乡村篮球赛。	举办2026年庆祝农民丰收节活动。	组织农民群众参加广西和美乡村健康跑。
市文化广电旅游局	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动，让群众在丰富多彩的文化活动中培养健康情趣，涵育文明新风。	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动。	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动。	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动。	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动。	指导县区结合移风易俗主题开展“戏曲进乡村”活动。
55-3	加强农村基层组织建设，推进移风易俗，培育文明乡风，建设平安法治乡村	市委政法委	完善基层治理体系，提升基层治理效能，常态化开展扫黑除恶，严厉打击农村黄赌等违法犯罪行为，强化农村社会治安防控，大力宣传乡村法治宣传教育，普法用法，从源头降低矛盾纠纷化解难度，推进平安乡村建设，全力护航乡村全面振兴	1.进一步提升专项整治与宣教效能，在农村地区开展反邪教宣传，制定黄赌等专项工作方案，细化措施、压实责任；提升12337平台农村涉黑线索核查申请办结率；采取有力工作措施，确保2026年不发生农村吸毒人员肇事肇祸及非法种植毒品原植物事件；深入推进农村安防建设，实现视频监控覆盖农村公共区域与重点部位，以法治与安防双轮驱动，筑牢乡村平安法治防线。
2.通过举办“法律进乡村”等法律宣讲活动，开展“法律明白人”培训等活动，进一步加大乡村法治宣传教育力度；
3.依托综治中心规范化建设，充分发挥综治中心信息平台作用，实现矛盾纠纷线上受理、流转、化解、跟踪回访等闭环管理，把农村矛盾纠纷及各类风险隐患消除在萌芽，化解在基层。	制定2026年乡村治理工作计划，分解细化成员单位工作职责。	对各县（区）乡村治理工作情况进行调研指导不少于1次。	持续推进视频监控建设，完成农村地区公共区域、重点部位接入100路视频监控	督促各成员单位、各县（区）认真开展乡村治理年度工作总结，切实查找问题短板弱项，不断提升乡村治理现代化水平。	市公安局	依托“两个专项”工作要求，进一步加大非法宗教活动排查清理力度。在农村范围内持续高压打击各类邪教违法犯罪活动，通过传统和新媒体宣传的形式，广泛开展反邪教宣传等活动。及时对接综治中心，依靠党委政府统筹各方力量，积极开展矛盾纠纷排查和多元化解工作，推动案结事了，动态消除安全隐患。严厉打击农村地区涉赌违法犯罪行为。确保全国扫黑办智能化举报平台12337下发的农村地区涉黑恶线索核查申请办结率达100%。将禁种铲毒工作精神传达到基层单位，进一步明确禁种铲毒工作任务和要求。加强智能感知前端建设。不断增加乡村重点公共区域人像、车辆等智能感知设备的覆盖。推进社会面普通视频监控资源汇聚。	年内开展3次以上集中农村反邪教宣传教育。制定黄赌等各专项活动工作方案。对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达90%以上。全国扫黑办智能化举报平台12337下发的农村地区涉黑恶线索核查申请办结率达100%。全年不发生农村地区吸毒人员肇事肇祸案以及非法种植毒品原植事件。年内累计完成农村地区建设150路智能感知设备；完成农村地区公共区域、重点部位接入300路视频监控。	确定2026年乡村治理工作思路，制定工作计划和工作目标。	制定黄赌专项活动工作方案。开展3次以上集中农村反邪教宣传教育。全国扫黑办智能化举报平台12337下发的农村地区涉黑恶线索核查申请办结率达50%以上。完成农村地区建设50路智能感知设备。完成农村地区公共区域、重点部位接入100路视频监控。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达87%以上。全国扫黑办智能化举报平台12337下发的农村地区涉黑恶线索核查申请办结率达80%以上。完成农村地区建设50路智能感知设备。完成农村地区公共区域、重点部位接入100路视频监控。	对2026年乡村治理的各项工作落实情况进行总结。对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达90%以上。全国扫黑办智能化举报平台12337下发的农村地区涉黑恶线索核查申请办结率达100%。全年不发生农村地区吸毒人员肇事肇祸案以及非法种植毒品原植事件。年内累计完成农村地区建设150路智能感知设备；完成农村地区公共区域、重点部位接入300路视频监控。
55-3	加强农村基层组织建设，推进移风易俗，培育文明乡风，建设平安法治乡村	市委政法委	完善基层治理体系，提升基层治理效能，常态化开展扫黑除恶，严厉打击农村黄赌等违法犯罪行为，强化农村社会治安防控，大力宣传乡村法治宣传教育，普法用法，从源头降低矛盾纠纷化解难度，推进平安乡村建设，全力护航乡村全面振兴
制定2026年乡村治理工作计划，分解细化成员单位工作职责。	对各县（区）乡村治理工作情况进行调研指导不少于1次。	持续推进视频监控建设，完成农村地区公共区域、重点部位接入100路视频监控	督促各成员单位、各县（区）认真开展乡村治理年度工作总结，切实查找问题短板弱项，不断提升乡村治理现代化水平。	市司法局	加大乡村法治宣传教育力度,切实开展“法律明白人”培训。	1.组织开展“法律进乡村”活动不少于4场；
2.年内开展“法律明白人”培训不少于2场。	组织开展1场“法律进乡村”活动。	1.组织开展1场“法律进乡村”活动；

2.开展1场“法律明白人”培训。	组织开展1场“法律进乡村”活动。	1.组织开展1场“法律进乡村”活动；
2.开展1场“法律明白人”培训。
56	统筹深化农村产权制度改革、农村金融改革、集体林权制度改革等综合改革，释放农村发展活力；持续完善联农带农机制，促进农民稳定增收	市农业农村局	1.到县区开展联农带农指导服务工作。
2.着力扩大工资性收入，拓展经营性收入，挖掘财产性收入，提高转移性收入。
3.为金融机构提供农业产业、经营主体等信息；对接企业融资需求，做好金融惠企财政贴息政策企业入库推荐工作。	1.加强对制约我市农村居民增收的突出短板和薄弱环节分析研判，多措并举补短板、拓渠道、促增收。
2.全年累计向“三农贷”“设施农业贷”等金融惠企财政贴息产品库推荐100家农业企业入库。	1.全链开发乡村特色产业，大力发展设施农业，高值提升农产品加工业，乡村休闲旅游业，拓展乡村服务业。
2.向“三农贷”“设施农业贷”等金融惠企财政贴息产品库推荐30家农业企业入库。	1.到县区开展联农带农指导服务工作1次。
2.统筹推进农村土地制度、集体产权制度等改革。发展壮大村级集体经济，规范农村集体经济收益分配。
3.累计向“三农贷”“设施农业贷”等金融惠企财政贴息产品库推荐50家农业企业入库。	1.对资金兑付情况进行动态跟踪监控，确保各项补贴补助资金及时足额兑付。
2.加强农村低收入人口动态监测，加大社会救助兜底保障力度，确保应保尽保。
3.累计向“三农贷”“设施农业贷”等金融惠企财政贴息产品库推荐80家农业企业入库。	1.到县区开展联农带农指导服务工作1次。
2.加强与人社、民政部门沟通，大力实施以工代赈，持续做好未就业脱贫人口“一对一”帮扶，发挥好乡村公益性岗位托底安置作用。
3.累计向“三农贷”“设施农业贷”等金融惠企财政贴息产品库推荐100家农业企业入库。	市林业和园林局	1.深入实施自治区深化集体林业改革发展综合试点工作。
2.联合市自然资源部门开展高效便捷办理林权登记集中攻坚行动。	组织实施自治区集体林业改革发展综合试点工作，并开展高效便捷办理林权登记集中攻坚行动，推动形成一批可复制、可推广的“集成式”改革经验。	1.确定并组织有关试点县区有序开展前期工作。
2.联合市自然资源等部门组织印发开展高效便捷办理林权登记集中攻坚行动方案。	1.全面摸清试点县区内林权现状、产业基础等底数。
2.以柳城县作为试点区域，围绕国家储备林建设项目，推动试点相关探索工作。	全面总结我市高效便捷办理林权登记集中攻坚工作。	定期开展改革进度调度，确保改革试点见实见效。
57	探索以良种、良机、良法培育新质生产力，赋能乡村全面振兴	市农业农村局	1.强化科技支撑，以良种良法为依托，向各县区推介当前我市农业生产中引领性、适用性和高效性的优良品种和技术，推动农业转型升级。
2.推进玉米、茶树种质资源圃和农业野生植物原生境资源保护点建设，开展粮油、水果、桑树品种区域试验与展示评价。
3.建设生物育种农作物试验基地。
4.开展桑蚕新品种、高产高效种养技术推广应用，引进甘蔗新品种并建设试验示范基地，在柳江成团镇玉米示范展示基地开展新品种、新技术试验示范。
5.完成11个自治区2026年高效机收糖料蔗生产全程机械化技术推广应用项目建设，落实糖料蔗生产全程机械化作业补贴政策。	1.组织筛选发布2026年我市农业主导品种、主推技术，品种涵盖水稻、玉米、水果、甘蔗、蚕、水产多个重要产业领域，技术涵盖粮油、水果、茶叶、畜牧、渔业、植保、农机等领域。
2.实施现代种业工程项目，建设完善种质资源圃，开展品种区域试验与展示评价。
3.开展0.3万亩生物育种试验基地建设。
4.开展粮油、桑蚕、水果、甘蔗等新品种、高产高效种养技术推广应用。
5.力争全市全年农作物耕种收综合机械化率达70.6%。	1.向县区发布2026年我市农业主导品种、主推技术，共10个以上品种、5项以上技术。
2.制定2026年现代种业提升工程项目实施方案。
3.筹备启动0.15万亩生物育种春玉米产业化基地建设。
4.开展柑橘（脆蜜金柑）保花保果、桂蚕8号品及小蚕人工饲料育、亚热带蚕桑优质高产高效种养配套技术等关键重点主推品种及技术培训（1-2期）。
5.制定高效机收糖料蔗生产全程机械化技术推广应用项目实施方案；制定糖料蔗生产全程机械化作业补贴抽查方案。	1.推进玉米、茶树种质资源圃以及水稻、水果、桑树种业项目建设。
2.建设农业科技示范基地，展示一批良种良法。
3.开展高效优质甘蔗、玉米栽培技术田间展示，建立螺蛳粉稻百亩示范片并集成相应绿色高产高效栽培技术试验示范。
4.指导开展项目建设，完成糖料蔗生产全程机械化作业补贴全年任务的50%。	1.推进现代种业工程项目建设。
2.建设农业科技示范基地，展示优良品种、技术。
3.开展0.15万亩生物育种秋玉米试验基地建设。
4.指导柑橘夏秋季管理和种桑养蚕及螺蛳粉稻、玉米、甘蔗的管护，培训约100人次。
5.指导推进项目建设，完成糖料蔗生产全程机械化作业补贴全年任务的70%。	1.完成现代种业工程项目建设。
2.完成3个以上农业科技示范基地建设，完成良种良法展示。
3.举办柑橘采后管理及冬季修剪技术培训，推广果园免耕冬绿肥轻简栽培技术，完成300亩示范任务。
4.指导完成项目建设和验收；督促检查糖料蔗生产全程机械化作业补贴资金兑付情况，完成全部补贴任务；全市全年农作物耕种收综合机械化率达70.6%。
58-1	坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，扎实推进高标准农田建设，持续推进粉用稻米国家级优势特色产业集群建设，完成全年粮食生产任务	市自然资源和规划局	1.高位推进耕地保护工作，按月向市委、市政府汇报工作进展情况。
2.指导县区按照耕地恢复过渡期方案有序整改恢复耕地。
3.根据统一部署，对各县区进行年度乡村振兴实绩考核中耕地保护重点指标任务完成情况初评估。
4.制定全市2026年执法督察工作要点，聚焦耕地保护、矿产资源监管等核心领域，统筹推进存量问题整改和新增问题遏制，严厉打击各类自然资源违法违规行为，切实提升执法效能。	1.完成上级下达我市的373.01万亩耕地保有量任务。
2.完成兑现耕地恢复过渡期方案确定的8890亩耕地的承诺。
3.按上级要求，组织完成对县区耕地保护考核指标任务完成情况的初评估。	1.召开第一季度全市耕地保护工作会议，总结分析当前形势，研究部署全年耕地保护重点工作。
2.制定全市2026年执法督察工作要点，部署推进年度自然资源执法工作。
3.一季度领取优于1米影像，监测全市地类变化情况，提取地类变化图斑，并将地类变化图斑纳入日常变更。	1.出台《关于进一步强化新增耕地流出管控工作的指导意见》，以田长制为抓手，压实县区主体责任，
2.结合动态监测体系，及时提取新增违法线索，聚焦重点问题，开展“飞行检查”力度，确保违法问题早发现、早介入。
3.二季度领取优于0.5米影像，监测全市地类变化情况，提取地类变化图斑，并将地类变化图斑纳入日常变更。	1.开展全域无人机航飞监测。对全市重点区域特别是永久基本农田进行航飞监测，实行流出图斑与流入图斑双台账管理，对新增流出面积较大的县区下发提醒函。
2.结合动态监测体系，及时提取新增违法线索，开展“飞行检查”力度，同时推进二季度“飞行检查”发现问题整改工作。
3.三季度领取优于1米影像，监测全市地类变化情况，提取地类变化图斑，并将地类变化图斑纳入日常变更。	1.按要求组织做好年度乡村振兴实绩考核中耕地保护各项重点指标任务完成情况的初评估工作。
2.按照耕地恢复过渡期方案要求，完成兑现2026年度8890亩耕地的承诺。
3.召开年度执法推进会议，研判年度执法督察工作形势，统筹推进各类违法违规问题整改。
4.四季度领取优于0.5米影像，监测全市地类变化情况，提取地类变化图斑，并将地类变化图斑纳入日常变更。	各县（区）	1.科学制定整改恢复计划，督促指导乡镇有序兑现今年整改恢复耕地承诺。
2.加强日常动态监测监管，及时发现并坚决遏制耕地违规流出，牢牢守住耕地红线。
3.按新政策要求统筹推进补充耕地指标入库，确保按新政策要求落实耕地占补平衡。
4.强化日常巡查管控，制定巡查方案，明确重点巡查区域和频率，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”。	1.完成辖区年度耕地保有量任务。
2.兑现过渡期方案设置的永久基本农田年度整改恢复承诺，确保长期稳定利用耕地较上年不减少。
3.制定县级巡查、打非方案，按要求落实巡查管控。
4.完成上级下发所有问题线索的核实处置工作。	1.科学制定整改恢复工作计划，合理设置工作目标和时序，确保兑现完成辖区过渡期方案设置的年度整改恢复耕地承诺及实现长期稳定利用耕地较上年不减少。
2.按照巡查方案、打非方案要求，落实日常执法巡查管控，将违法问题发现在伊始，处置在日常。
3.完成上级下发疑似问题线索的核实处置工作。	1.按照制定的整改恢复工作计划，完成二季度整改恢复耕地工作。
2.按照巡查方案、打非方案要求，落实日常执法巡查管控，将违法问题发现在伊始，处置在日常。
3.完成上级下发疑似问题线索的核实处置工作。	1.按照制定的整改恢复工作计划，完成三季度整改恢复耕地工作。
2.按照巡查方案、打非方案要求，落实日常执法巡查管控，将违法问题发现在伊始，处置在日常。
3.完成上级下发疑似问题线索的核实处置工作。	1.按照制定的整改恢复工作计划，兑现全年整改恢复耕地承诺，实现长期稳定利用耕地较上年不减少。
2.按照巡查方案、打非方案要求，落实日常执法巡查管控，将违法问题发现在伊始，处置在日常。
3.完成上级下发疑似问题线索的核实处置工作。
58-2	坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，扎实推进高标准农田建设，持续推进粉用稻米国家级优势特色产业集群建设，完成全年粮食生产任务	市农业农村局	稳定粮食播种面积，抓好涉粮补贴项目实施，开展耕地种植用途管控，因地制宜推广“双季稻+”等轮作和粮经复合种植模式，挖掘粮食面积潜力。着力提高粮食单产，组织开展粮食大面积单产提升行动，推进粮食高产攻关、水稻增密增穗示范片建设，抓好粮食作物防灾减灾和重大病虫防控，保障粮食生产稳定；高标准农田建设方面：加强调研指导、强化调度分析和通报约谈。组织实施2025年广西粉用稻米优势特色产业集群建设项目。	1.全年粮食播种面积223.26万亩，粮食总产量74.97万吨。
2.完成2021-2025年度高标准农田建设项目竣工验收及上图入库，推进2026年度项目开工建设（以自治区绩效考核指标为准）。
3.完成2025年广西粉用稻米优势特色产业集群建设项目考评。	1.制定印发全市粮油生产目标文件。
2.全力冲刺做好2021-2024年度项目竣工验收上图入库，指导县区加快工程质量整改、结算编制及审核，确保“成熟一个、验收一个、入库一个”；推动2025年度项目加快建设进度。	1.完成自治区下达的早稻播种面积目标。
2.全力完成2021-2024年度项目竣工验收上图入库工作；2025年度项目全部完工。
3.完成2026年度项目初步设计评审和批复工作。	1.粮食生产进度达到70%。
2.组织对2025年度项目开展竣工验收及上图入库工作。
3.推动2026年度项目完成财政投资评审、招投标等前期工作。	1.完成自治区下达的全年粮食生产目标。
2.完成2025年广西粉用稻米优势特色产业集群建设项目考评。
3.完成2025年度项目上图 入库；推动2026年度项目抢抓施工黄金期，按质按量完成自治区下达的年度建设任务及进度。
59	大力发展特色农业，做强做优柳州螺蛳粉、融安金桔、三江早春茶等“柳字号”农业品牌	市农业农村局	1.强化品牌宣传。推进“柳字号”农业品牌立体宣传，在自治区级平台推广区域公用品牌。
2.深化产销对接。组织企业参加中国国际农产品交易会、广西国际农业博览会、中国东盟博览会农业展等区内外产销对接活动
3.打造消费场景。以农民丰收节为平台，联合商务、供销等部门开展金秋消费季线上线下推广，促进品牌农产品营销。
4.开展螺蛳粉全产业链品牌提升宣传推广、品牌推介活动。	1.在自治区级平台推广区域公用品牌10次以上。
2.组织柳州市农产品生产企业参加区内外农产品展销活动4次以上。
3.举办柳州市庆祝中国农民丰收节系列活动暨金秋农产品展示展销活动。开展1次以上螺蛳粉全产业链品牌提升宣传推广、品牌推介活动。	1.在自治区级平台推广我市区域公用品牌3次以上。2.组织农产品生产企业参加2次展销活动，做好春节前特色农产品宣传和产销对接工作。	1.在自治区级平台推广我市区域公用品牌3次以上。
2.承办自治区农业农村厅“三月三”农产品大集。	1.在自治区级平台推广区域公用品牌3次以上。
2.组织农产品生产企业参加中国东盟博览会农业展等展会。
3.举办柳州市庆祝中国农民丰收节系列活动暨金秋农产品展示展销活动。开展1次以上螺蛳粉全产业链品牌提升宣传推广、品牌推介活动。	1.在自治区级平台推广区域公用品牌3次以上。
2.组织农产品生产企业参加中国国际农产品交易会、广西国际农业博览会。
60	开发农业多种功能，积极发展智慧农业、休闲农业、电商农业、园区农业等新产业新业态	市农业农村局	1.推动设施种植数字化。结合智慧设施农业发展规划布局开展蔬菜大棚建设，有机融合，集成智能二氧化碳监测、温控系统、自动喷淋设施。
2.推进生猪等特色养殖智慧化。推动规模养殖场智能化升级改造，建设现代化智控系统的养殖基地。积极推荐申报休闲农业与乡村旅游精品景点线路。	1.新建3个智慧设施蔬菜大棚；
2.对3个生猪养殖场猪场、3个家禽养殖场进行智慧化升级改造。推荐申报5条及以上休闲农业与乡村旅游精品景点线路。	1.开展3个智慧设施蔬菜大棚建设；
2.开展3个智能化生猪养殖场、3个家禽智能化升级改造。推荐2条休闲农业与乡村旅游（春季）精品线路。	1.建成1个智慧设施蔬菜大棚；
2.完成1个生猪养殖场、1个家禽养殖场智慧化改造。推荐1条以上休闲农业与乡村旅游（夏季）精品景点线路。	1.建成1个智慧设施蔬菜大棚；
2.完成1个生猪养殖场智慧化升级改造。推荐2条及以上美丽乡村休闲旅游行（秋、冬季）精品景点线路。	1.建成1个智慧设施蔬菜大棚；
2.完成1个生猪养殖场、2个家禽养殖场智慧化升级改造。	市商务局	持续推动本地特色产品与主流电商平台、带货主播对接，拓宽农产品销售渠道。	1.积极组织柳州螺蛳粉品牌（原材料）企业参加第114届全国糖酒商品交易会。
2.联合京东平台，组织特色农产品销售企业召开平台对接会。
3.全年开展2场农村电商培训活动。	积极组织柳州螺蛳粉品牌（原材料）企业参加第114届全国糖酒商品交易会。	联合京东平台，组织特色农产品销售企业召开平台对接会。	开展1场农村电商培训活动。	开展1场农村电商培训活动。
61	加快发展畜禽产业集群，推进畜禽全产业链提质增效	市农业农村局	大力推进水禽产业集群发展，加快推进水禽产业集群相关项目建设，促进水禽产业规范化、规模化发展。	推进水禽产业集群相关项目建成投产，完成2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群考评工作。	赴相关事业单位、县区开展水禽产业集群重点项目指导服务工作2次，推进水禽集群相关项目开工建设。	完成各建设主体建设实施方案的制定。	赴相关事业单位、县区开展水禽产业集群重点项目指导服务工作1次，加快水禽集群相关项目建设进度。	1.推进水禽新建或改建项目验收投产，以企业提供的照片、现场核验等材料为准
2.开展2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群考评工作。
62	持续推进设施农业提升工程，大力发展柳江好水好渔，扩大“广西库库魚”渔业养殖规模，推动AI设施渔业养殖基地项目建设	市农业农村局	以《柳州市现代设施农业建设规划（2025-2030年）》为引领，持续推进设施农业提升工程，开展“菜篮子”蔬菜基地建设，完善提升基地基础设施设备。推进广西桂禽福塘农牧有限公司扩建存栏20万羽蛋鸡项目等设施畜牧项目竣工投产。发展大水面生态养殖，加快推进设施渔业养殖基地项目建设。	力争新增设施蔬菜面积5000亩。完成广西桂禽福塘农牧有限公司扩建存栏20万羽蛋鸡项目等设施畜牧项目竣工验收。印发《柳州市现代设施农业建设规划（2025-2030年）》。力争设施农业产值达218亿元。	完成广西桂禽福塘农牧有限公司扩建存栏20万羽蛋鸡项目竣工验收。	加快推进柳江区AI设施渔业养殖基地项目建设，力争上半年基本建成。	发展水库大水面生态养殖。	设施农业产值达218亿元。印发《柳州市现代设施农业建设规划（2025-2030年）》。新增设施蔬菜面积5000亩。
63	加强农业水利设施建设与管护，有序推进沙埔河水库及灌区项目建设	市水利局	1.牵头督促指导各县区统筹各类资金，持续开展小型农业水利设施建设与管 护攻坚行动，加快推进小型农业水利设施建设，补齐小型农业水利设施建设维护短板，结合高标准农田建设和中型灌区维修改造，不断提升农业灌溉排水效能。
2.争取沙埔河水库及灌区项目前期经费，力争获得市政府投资决策会议通过；督促项目业主开展前期专题及可研报告编制。	1.加快推进小型农业水利设施建设，恢复改善灌溉面积5.39万亩。
2.开展沙埔河水库及灌区项目前期工作。	1.加快推进小型农业水利设施建设，恢复改善灌溉面积1万亩。
2.完成沙埔河水库及灌区项目经济效益分析。	1.加快推进小型农业水利设施建设，累计恢复改善灌溉面积1.5万亩。
2.推动沙埔河水库及灌区项目方案通过市政府投资决策会。	1.加快推进小型农业水利设施建设，累计恢复改善灌溉面积2.2万亩。
2.如通过市政府投资决策会议则开展沙埔河水库及灌区项目前期专题及可研报告招投标工作。	1.加快推进小型农业水利设施建设，累计恢复改善灌溉面积5.39万亩。
2.开展项目前期专题及可研报告编制。	市农业农村局	1.加强调研指导。
2.强化调度分析。
3.强化通报约谈	完成历年高标准农田建设项目竣工验收及上图入库，推进2026年度项目开工建设。（以自治区绩效考核指标为准）	全力冲刺做好历史高标准农田建设项目收尾及竣工验收上图入库，指导县区加快工程质量整改、结算编制及审核，确保“成熟一个、验收一个、入库一个”。	做好2026年度10万亩高标准农田建设项目初步设计进行评审批复工作，指导县区做好财政投资评审、施工招标等工作。	组织对2025年度高标准农田建设项目开展竣工验收及上图入库工作，计划9月底前全部实地验收工作。	按质按量完成自治区下达的年度建设任务及进度。
市发展改革委	1.支持沙埔河水库及灌区项目列入我市申报自治区前期经费项目，指导项目业主申报上级资金支持。
2.指导项目业主利用现有资源开展前期工作。	指导项目业主开展沙浦河水库及灌区项目开展项目前期工作。	指导沙埔河水库及灌区项目业主申报自治区前期经费项目。	指导项目业主进一步完善项目建设的必要性材料，为向上级汇报项目情况做好准备。	指导项目业主开展项目前期专题及可研报告，加快开展各项工作，提高资金使用效率。	指导项目业主开展项目前期工作，按项目进度支付获得上级资金。
64	坚持用工业化思维、互联网思维、产业链思维发展县域特色产业	市工业和信息化局	1.强化中小企业梯度培育政策宣传，鼓励各县区积极动员优质中小企业参与梯度培育，争取县区更多企业纳入优质中小企业梯度培育库。
2.加强产业集聚和特色产业培育，着力打造一批企业集聚、产业集群、要素集约、技术集成、服务集中的特色产业集聚区，积极争取自治区专项政策资金支持。	1.培育县域特色产业化企业，鼓励企业积极申报中小企业梯度培育库6家。
2.加强产业集聚和特色产业培育，推动县域特色产业申报特色产业集群1家。	走访企业指导，对符合条件的企业开展指导服务2次。	出台经济稳增长政策，推动企业申报意愿。	走访企业指导，对符合条件的集群开展指导服务1次。	完成年度目标任务	市发展改革委	加大重大项目谋划指导，对照上级资金投向，组织项目策划包装、谋划储备，提高各单位项目谋划水平，争取更多项目获得上级资金。按照《柳州市重大项目协调工作机制》做好“七个一批”重大项目协调服务工作，加快谋划储备、招商引资项目落地建设	1.组织申报工业领域设备更新超长期特别国债资金，支持企业智能化、绿色化、高端化发展，累计组织申报项目至少20个；
2.编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建“10+N”现代化工业体系。	组织不少于10个工业项目申报2026年第一批工业重点领域超长期特别国债资金。	编制《柳州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，明确构建“10+N”现代化工业体系。	持续加强工业领域项目谋划储备，组织不少于10个工业项目申报2026年第二批工业重点领域国债资金支持。	印发《柳州市高端装备制造产业三年行动计划方案（2026-2028年）》、招商线路图、产业链全景图。
市农业农村局	大力推进水禽产业集群发展，加快推进水禽产业集群相关项目建设。	1.培育市级及以上农业产业化龙头企业申报或认定6家。
2.完成2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群项目实施工作。	赴相关事业单位、县区开展水禽产业集群重点项目指导服务工作2次。	完成各建设主体建设实施方案的制定。	赴相关事业单位、县区开展水禽产业集群重点项目指导服务工作1次。	1.完成6家以上市级及以上农业产业化龙头企业认定。
2.完成2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群项目实施工作。
市投资促进局	1.开展2026年招商引资“早春行动”。
2.积极推动县区“一把手”招商。
3.聚焦县域特色产业引项目、促落地。	1.开展2026年招商引资“早春行动”。
2.开展“一把手”外出招商不少于20次，对接目标企业和商协会不少于80家。
3.工业项目合同投资额占新签约项目投资额70%以上。	1.制定2026年招商引资“早春行动”方案。
2.县区一把手外出招商不少于6次，对接目标企业和商协会不少于30家。
3.工业项目合同投资额占新签约项目投资额60%以上。	1.县区一把手外出招商累计不少于10次，对接目标企业和商协会累计不少于50家。
2.工业项目合同投资额占新签约项目投资额65%以上。	1.县区一把手外出招商累计不少于15次，对接目标企业和商协会累计不少于70家。
2.工业项目合同投资额占新签约项目投资额70%以上。	1.县区一把手外出招商累计不少于20次，对接目标企业和商协会不少于80家。
2.工业项目合同投资额占新签约项目投资额70%以上。
64	坚持用工业化思维、互联网思维、产业链思维发展县域特色产业	市工业和信息化局	1.强化中小企业梯度培育政策宣传，鼓励各县区积极动员优质中小企业参与梯度培育，争取县区更多企业纳入优质中小企业梯度培育库。
2.加强产业集聚和特色产业培育，着力打造一批企业集聚、产业集群、要素集约、技术集成、服务集中的特色产业集聚区，积极争取自治区专项政策资金支持。	1.培育县域特色产业化企业，鼓励企业积极申报中小企业梯度培育库6家。
2.加强产业集聚和特色产业培育，推动县域特色产业申报特色产业集群1家。	走访企业指导，对符合条件的企业开展指导服务2次。	出台经济稳增长政策，推动企业申报意愿。	走访企业指导，对符合条件的集群开展指导服务1次。	完成年度目标任务	市商务局	积极组织柳州农特产品企业参加各类展会展销活动，提升柳州市名优特产品影响力。	加强“桂字号”农特产品的产销对接，推动农产品上行，促进市场开拓、扩大销售渠道。	开展“桂字号”农特产品的宣传推广。	配合自治区商务厅开展广西水果专项促销工作系列活动。	组织企业参加区内外各类大型展销会，拓宽柳州市农特产品销售渠道。	配合自治区商务厅开展“桂品出乡”等各类产销对接活动。
市园区办	提升县域园区配套，指导差异化发展，严防低端重复建设。	提升县域园区配套，指导差异化发展，严防低端重复建设。	启动《合作共建产业园区（跨境产业链）专项工作》的调研。	推动一批合作项目在园区落地意向达成。	召开柳州市入园评审会，推动县域特色产业尽快落地	召开2次项目建设协调会，重点推进县域特色产业项目开工建设。
65	支持发展茧丝绸产业，从优质茧丝生产向纺织、印染、服装及家居制品等精深加工延伸，打造集生产、研发、设计于一体的产业链	市工业和信息化局	1.不断发展壮大茧丝绸产业。做大做强产业链条，形成专业化分工、上下游相互促进、协同发展的产业格局。
2.争取各级资金项目助力产业发展。制定轻工业稳增长补助资金政策措施，针对我市轻工行业发展现状，向轻工行业适度放宽申报条件。组织协助纺织服装企业根据工业稳增长政策措施补助资金申报条件，准备申报材料，申报相应稳增长补助资金。
3.推进产业园区建设。以柳北区现代服装产业园为载体，加快纺织服装产业集聚发展，打造完整产业链。	新增规模以上纺织服装工业企业2家。	开展纺织服装产业调研，了解企业全年生产计划，预计完成产值产量。	新增规模以上纺织服装工业企业1家。	组织企业申报稳增长扶持资金	新增规模以上纺织服装工业企业1家。	市农业农村局	提升县域园区配套，指导差异化发展，严防低端重复建设。	力争全年蚕茧产量达7.5万吨以上。	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。	力争全年蚕茧产量达7.5万吨以上。
市投资促进局	围绕茧丝绸产业全产业链，依托大区招商、以商招商等多元招商模式，着力引进织造、印染、服装及家居制品等环节的招商目标企业。强化项目全周期服务，推动签约项目早落地、早见效。	全年围绕茧丝绸产业链中后端（纺织、印染、服装、家居制品及研发设计），力争引进1-2个能够填补产业链空白或提升加工层次的茧丝绸加工产业链项目	围绕茧丝绸精深加工领域，收集产业转移意向和投资信息，为全年招商工作打好基础	针对长三角、珠三角等重点地区，开展精准对接，着力与织造、印染、服装及家居制品类企业进行沟通，力争达成合作意向	持续跟进二季度意向项目，邀请有投资意向的客商来柳实地考察，推动重点在谈项目取得实质性进展	巩固招商成果，力争完成全年项目引进目标；总结年度工作，谋划下一年度重点招商方向
65	支持发展茧丝绸产业，从优质茧丝生产向纺织、印染、服装及家居制品等精深加工延伸，打造集生产、研发、设计于一体的产业链	市工业和信息化局	1.不断发展壮大茧丝绸产业。做大做强产业链条，形成专业化分工、上下游相互促进、协同发展的产业格局。
2.争取各级资金项目助力产业发展。制定轻工业稳增长补助资金政策措施，针对我市轻工行业发展现状，向轻工行业适度放宽申报条件。组织协助纺织服装企业根据工业稳增长政策措施补助资金申报条件，准备申报材料，申报相应稳增长补助资金。
3.推进产业园区建设。以柳北区现代服装产业园为载体，加快纺织服装产业集聚发展，打造完整产业链。	新增规模以上纺织服装工业企业2家。	开展纺织服装产业调研，了解企业全年生产计划，预计完成产值产量。	新增规模以上纺织服装工业企业1家。	组织企业申报稳增长扶持资金	新增规模以上纺织服装工业企业1家。	市科技局	围绕茧丝绸产业全产业链，依托大区招商、以商招商等多元招商模式，着力引进织造、印染、服装及家居制品等环节的招商目标企业。强化项目全周期服务，推动签约项目早落地、早见效。	强化项目引导，获得自治区科技计划项目支持	开展相关产业调研，摸清柳州市相关产业创新发展情况	征集相关产业科技创新需求	引导、鼓励企业申报柳州市自筹经费项目及自治区级科技计划项目	引导、鼓励企业申报柳州市自筹经费项目及自治区级科技计划项目
柳北区	鼓励产业链条中相关企业申报柳州市自筹经费科技项目，鼓励推荐相关企业申报自治区级科技计划项目	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。	完成预期目标。
鹿寨县	推动茧丝绸企业技改升级、聚焦产业链延伸，强化要素保障确保产能落地，推进茧丝绸产业发展。	茧丝绸规上工业总产值达到8亿元。	茧丝绸规上工业总产值第一季度达到2亿元。	茧丝绸规上工业总产值第二季度达到2亿元。	茧丝绸规上工业总产值第三季度达到2亿元。	茧丝绸规上工业总产值全年达到8亿元。
柳城县	推动茧丝绸企业技改升级、聚焦产业链延伸，强化要素保障确保产能落地，推进茧丝绸产业发展。	纺织业发展壮大，产值实现稳增长。	加强纺织业统筹谋划，确保纺织企业在3月初全部复工复产，营造良好开局。	加强与企业交流沟通，鼓励企业延伸产业链，走访企业3家以上。	加强与企业交流沟通，鼓励企业延伸产业链，走访企业3家以上。	加强与企业交流沟通，鼓励企业延伸产业链，所有纺织企业至少走访一遍。
融安县	大力支持纺织业发展，鼓励企业加大投资，向精深加工延伸产业链。加快丝绵产业园建设，加大丝绵产业园的招商力度	丝绵产业园建成，入驻企业3家以上	推动丝绵产业园建设	推动丝绵产业园建设	丝绵产业园建成	企业入驻3家
66	做强农产品加工，围绕优质粮食、果蔬、畜禽、茶叶、甘蔗等特色农产品，建设标准化原料基地，加速向冷链物流、分级包装、食品制造拓展，推动一产“接二连三”融合发展	市农业农村局	1.组织申报自治区级及以上农业产业融合项目，并组织开展市级及以上农业产业化龙头企业申报或认定工作。
2.组织实施2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群，推动一产“接二连三”融合发展。
3.围绕优质粮食、果蔬、柳州螺蛳粉、茶叶、甘蔗等特色农产品，建设标准化原料基地。
4.联络对接农产品加工企业，指导县区与农产品加工企业洽谈签约。	1.推荐申报自治区级及以上农业产业融合项目1个；培育市级及以上农业产业化龙头企业申报或认定6家。
2.完成2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群考评工作。
3.新增甘蔗等特色农产品原料种植面积3万亩，推广粉用稻种植面积1万亩。
4.指导县区与农产品加工企业洽谈签约2家。	联络对接农产品加工企业2家以上，指导县区与农产品加工企业洽谈签约1家以上。	推荐申报1家自治区级及以上农业产业融合项目。	新增甘蔗等特色农产品原料种植面积3万亩，推广粉用稻种植面积1万亩。	完成6家以上市级及以上农业产业化龙头企业认定。完成2026年柳州水禽自治区级优势特色产业集群考评工作。指导县区与农产品加工企业洽谈签约1家以上。
67-1	深化农文旅融合，推进县域旅游提档升级，发展“小而美”文旅业态	市农业农村局	积极谋划和申报休闲农业融合发展项目；积极推荐申报休闲农业与乡村旅游精品景点线路。	1.谋划申报1个休闲农业融合发展项目；
2.推荐申报5条以上休闲农业与乡村旅游精品景点线路。	推荐2条休闲农业与乡村旅游（春季）精品线路。	推荐1条以上休闲农业与乡村旅游（夏季）精品景点线路。	推荐2条及以上美丽乡村休闲旅游行（秋、冬季）精品景点线路。	谋划和申报休闲农业融合发展项目1个。
67-2	深化农文旅融合，推进县域旅游提档升级，发展“小而美”文旅业态	市文化广电旅游局	1.打造农文旅精品线路，加大融安金桔、三江茶、螺蛳粉等农特产品宣传力度。
2.通过举办“寻味美食游柳州”“龙王巡游”“龙超”“多耶节”等特色文旅主题活动，进一步提升县域文旅品牌知名度。
3.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，打造差异化体验产品，实施多维度品牌宣传推广，进一步丰富产业园区文化旅游业态，扩大螺蛳粉产业园知名度和美誉度。	1.开展乡村旅游精品线路打造，年内推出2条线路。
2.举办“寻味美食游柳州”非遗美食等活动。
3.指导各县积极开展文商旅融合特色活动。
4.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，实施多维度品牌推广。	1.打造嗍粉公交主题巴士和火车站嗍粉公交站台打卡区。
2.制定《柳州螺蛳粉产业园打造工业旅游标杆工作方案》，启动相关工作。
3.指导融水县开展“苗族系列坡会群”文旅主题活动1场。	1.开展广西春季乡村旅游精品线路打造。
2.推动福特纵横户外主题乐园项目投入试运营。
3.开展“广西三月三”文旅主题活动。	1.更新螺蛳粉产业园一批导览标识，完善园区内部导览标识系统。
2.推进柳州螺蛳粉文化博览馆建设工作，编制设计方案。
3.推动白沙码头等开展水上文体旅新业态。	1.打造螺蛳粉产业园工业旅游路线1条，举办“螺蛳粉 + 工业旅游”宣传活动1场。
2.通过举办第九届文旅大会谋划文旅新业态项目。
68	强化市县协同、县域产业协同，统筹县域资源搭建创新场景，完善县域产业园区基础设施建设，加快推动县域产业与城市建设相互促进、协同发展	市园区办	1.制定《柳州市产业园区总体规划》，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容。
2.收集梳理县域产业园区基础设施建设等要素保障需求清单。
3.协调解决县域产业园区重大项目建设存在的突出问题，探索搭建创新场景平台，强化协同创新。
4.重点推动县域化工园区强基扩容提质。	1.制定完成《柳州市产业园区总体规划》，按程序提交市政府审批。
2.统筹协调解决县域产业园区基础设施建设等要素保障问题不少于5项；重点推进园区道路、污水处理、集中供热等项目建设，年内实施补短板项目不少于10个。
3.编制完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》，推动鹿寨、柳城化工园区强基扩容提质。	1.全面摸排跨区域产业布局、园区基础设施、要素保障等领域突出问题，建立问题清单，确定至少5项拟解决问题。 2.梳理2026年拟实施县域园区道路、污水处理、集中供热等项目清单，至少纳入10个项目。
3.启动《柳州市产业园区总体规划》编制工作，进行挂网招标工作。
4.完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》初稿编制工作，按程序送审。	1.聚焦跨区域产业布局协同、要素保障难点，集中攻坚解决2项重点问题。 2.推动4个以上项目开工建设。 3.全面收集园区基础资料，完成总体规划初稿，征求有关单位意见，根据反馈意见修改完善，确保将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容，引领园区高质量发展。	1.持续深化问题攻坚行动，针对重点问题召开专项协调会，三季度内解决不少于2项年度重点问题，累计解决重点问题不少于4项。 2.推动至少7个项目开工建设，持续跟踪已开工项目建设情况。 3.形成《柳州市产业园区总体规划》送审稿，按程序提交市政府审批。	1.统筹解决跨区域产业布局、园区基础设施建设、要素保障等问题不少于5项。 2.推进园区道路、污水处理、集中供热等不少于10个项目建设。 3.修改完善总体规划送审稿，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容融入总体规划，按程序完成《柳州市产业园区总体规划》。	柳城县	持续完善园区基础设施建设，补齐配套短板、优化功能布局、提升承载能力，统筹推进道路、管网、供电、供水、通信、环保等设施提质升级，不断强化要素保障与服务支撑。	完成基础设施建设总投资2亿元	累计完成基础设施建设总投资0.3亿元。	累计完成基础设施建设总投资0.8亿元。	累计完成基础设施建设总投资1.5亿元。	累计完成基础设施建设总投资2亿元。
鹿寨县	推进鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目、鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目、鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目等3个项目，进一步完善鹿寨工业园区基础设施，优化营商环境。	1.鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目完成厂区建设50%。
2.鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目完成总工程量70%。
3.鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目竣工。	1.鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目开展征地工作。
2.鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目完成总工程量10%。
3.鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目完成总工程量35%。	1.鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目开展前期设计工作。
2.鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目完成总工程量20%。
3.鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目完成总工程量50%。	1.鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目完成厂区建设的25%。
2.鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目完成总工程量50%。
3.鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目完成总工程量100%。	1.鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目完成厂区建设的50%。
2.鹿寨经开区化工产业园区滨江路损毁路面修复及排水管道建设一期工程项目完成总工程量70%。
3.鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目竣工。
三江县	1.2026年年内统筹解决跨区域产业布局、园区基础设施建设、要素保障等问题不少于1项。
2.完成至少一个“以竹代塑”产业项目招商。
3.重点推进园区道路、排水等项目建设。	完成1个“以竹代塑”产业项目招商引资；完成园区道路300米建设；完成排水管网300米建设。	完成1个“以竹代塑”产业项目框架协议签订	完成园区道路、排水工程开工建设。	完成园区道路、排水工程项目竣工建设。	完成1个“以竹代塑”产业项目落地。
68	强化市县协同、县域产业协同，统筹县域资源搭建创新场景，完善县域产业园区基础设施建设，加快推动县域产业与城市建设相互促进、协同发展	市园区办	1.制定《柳州市产业园区总体规划》，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容。
2.收集梳理县域产业园区基础设施建设等要素保障需求清单。
3.协调解决县域产业园区重大项目建设存在的突出问题，探索搭建创新场景平台，强化协同创新。
4.重点推动县域化工园区强基扩容提质。	1.制定完成《柳州市产业园区总体规划》，按程序提交市政府审批。
2.统筹协调解决县域产业园区基础设施建设等要素保障问题不少于5项；重点推进园区道路、污水处理、集中供热等项目建设，年内实施补短板项目不少于10个。
3.编制完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》，推动鹿寨、柳城化工园区强基扩容提质。	1.全面摸排跨区域产业布局、园区基础设施、要素保障等领域突出问题，建立问题清单，确定至少5项拟解决问题。 2.梳理2026年拟实施县域园区道路、污水处理、集中供热等项目清单，至少纳入10个项目。
3.启动《柳州市产业园区总体规划》编制工作，进行挂网招标工作。
4.完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》初稿编制工作，按程序送审。	1.聚焦跨区域产业布局协同、要素保障难点，集中攻坚解决2项重点问题。 2.推动4个以上项目开工建设。 3.全面收集园区基础资料，完成总体规划初稿，征求有关单位意见，根据反馈意见修改完善，确保将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容，引领园区高质量发展。	1.持续深化问题攻坚行动，针对重点问题召开专项协调会，三季度内解决不少于2项年度重点问题，累计解决重点问题不少于4项。 2.推动至少7个项目开工建设，持续跟踪已开工项目建设情况。 3.形成《柳州市产业园区总体规划》送审稿，按程序提交市政府审批。	1.统筹解决跨区域产业布局、园区基础设施建设、要素保障等问题不少于5项。 2.推进园区道路、污水处理、集中供热等不少于10个项目建设。 3.修改完善总体规划送审稿，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容融入总体规划，按程序完成《柳州市产业园区总体规划》。	融安县	1.解决融安县香杉生态工业产业园燃气场站提升改造工程、融安县电网侧独立储能项目要素保障问题2个。
2.重点推进融安县香杉生态工业产业园燃气场站提升改造工程、融安县污水处理厂扩容改造项目，年内实施补短板项目2个。	解决要素保障问题2个，年内实施补短板项目2个。	1.融安县污水处理厂扩容改造项目完成总体工程量30%。	1.融安县污水处理厂扩容改造项目完成厂区主体工程建设。
2.融安县香杉生态工业产业园燃气场站提升改造工程配套基础设施开工建设。
3.梳理企业要素保障核心诉求。
4.电网侧独立储能项目完成前期手续以及征地工作。	1.融安县污水处理厂扩容改造项目开展设备安装与调试，完成总工程量的100%。
2.加快推进融安县香杉生态工业产业园燃气场站提升改造工程配套基础设施建设，完成总工程量50%。
3.电网侧独立储能项目开工建设。	1.完成融安县香杉生态工业产业园燃气场站提升改造工程配套基础设施建设，移交地块至业主单位。
2.电网侧独立储能项目完成总工程量的50%。
融水县	康田香杉科技园天狮岭路B段工程、康田工业园区雨污管网普查检测项目、和睦产业园项目（一期）排水沟维修工程项目等基础设施建设。	完成康田香杉科技园天狮岭路B段工程、康田工业园区雨污管网普查检测项目、和睦产业园项目（一期）排水沟维修工程项目建设。	康田工业园区雨污管网普查检测项目、和睦产业园项目（一期）排水沟维修工程项目完成实施方案。	推进康田工业园区雨污管网普查检测项目及和睦产业园（一期）排水沟维修工程前期建设工作。项目康田香杉科技园天狮岭路B段工程竣工验收。	康田工业园区雨污管网普查检测项目、和睦产业园项目（一期）排水沟维修工程开工建设。	康田工业园区雨污管网普查检测项目、和睦产业园项目（一期）排水沟维修工程项目竣工验收。
68	强化市县协同、县域产业协同，统筹县域资源搭建创新场景，完善县域产业园区基础设施建设，加快推动县域产业与城市建设相互促进、协同发展	市园区办	1.制定《柳州市产业园区总体规划》，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容。
2.收集梳理县域产业园区基础设施建设等要素保障需求清单。
3.协调解决县域产业园区重大项目建设存在的突出问题，探索搭建创新场景平台，强化协同创新。
4.重点推动县域化工园区强基扩容提质。	1.制定完成《柳州市产业园区总体规划》，按程序提交市政府审批。
2.统筹协调解决县域产业园区基础设施建设等要素保障问题不少于5项；重点推进园区道路、污水处理、集中供热等项目建设，年内实施补短板项目不少于10个。
3.编制完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》，推动鹿寨、柳城化工园区强基扩容提质。	1.全面摸排跨区域产业布局、园区基础设施、要素保障等领域突出问题，建立问题清单，确定至少5项拟解决问题。 2.梳理2026年拟实施县域园区道路、污水处理、集中供热等项目清单，至少纳入10个项目。
3.启动《柳州市产业园区总体规划》编制工作，进行挂网招标工作。
4.完成《柳州市化工园区规划建设管理提升行动方案（2026—2028年）》初稿编制工作，按程序送审。	1.聚焦跨区域产业布局协同、要素保障难点，集中攻坚解决2项重点问题。 2.推动4个以上项目开工建设。 3.全面收集园区基础资料，完成总体规划初稿，征求有关单位意见，根据反馈意见修改完善，确保将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容，引领园区高质量发展。	1.持续深化问题攻坚行动，针对重点问题召开专项协调会，三季度内解决不少于2项年度重点问题，累计解决重点问题不少于4项。 2.推动至少7个项目开工建设，持续跟踪已开工项目建设情况。 3.形成《柳州市产业园区总体规划》送审稿，按程序提交市政府审批。	1.统筹解决跨区域产业布局、园区基础设施建设、要素保障等问题不少于5项。 2.推进园区道路、污水处理、集中供热等不少于10个项目建设。 3.修改完善总体规划送审稿，将县域产业与城市建设相互促进、协同发展纳入规划内容融入总体规划，按程序完成《柳州市产业园区总体规划》。	市发展改革委	加强资金扶持，围绕上级资金支持方向，组织项目申报专项债券、自治区前期经费等资金。强化项目管理，做好产业园区新建项目提级论证工作。	加大资金支持，推荐至少10个产业园区基础设施项目申报专项债资金。加强项目管理，至少1个产业园区项目通过自治区提级论证审批。	1.完成第一批和第二批专项债资金申报工作，推荐产业园区基础设施项目至少5个；
2.完成一季度产业园区新建项目提级论证申报工作。	完成二季度产业园区新建项目提级论证申报工作。	1.完成第三批专项债资金申报工作，推荐产业园区基础设施项目至少5个；
2.完成三季度产业园区新建项目提级论证申报工作。	完成四季度产业园区新建项目提级论证申报工作。
市工业和信息化局	1.高质量编制《“十五五”工业发展规划》，强化市县与县域产业协同，加快构建上下衔接、市县联动的工作格局。
2.指导各县主动对接、积极争取自治区重大工业项目前期工作周转资金，精准破解县域产业园区重大工业项目征地拆迁、配套基础设施建设等“最后一公里”问题，切实提升项目落地效率。
3. 出台完善工业稳增长政策措施，全力支持县域工业企业扩能增效、提质升级，持续推动县域工业经济平稳健康发展。	1.完成《“十五五”工业发展规划》编制。
2.力争择优推荐不少于1个项目申报自治区重大工业项目前期工作周转资金。
3.优化完善工业稳增长政策供给，强化政策精准落地。	1.启动《“十五五”工业发展规划》编制工作。
2.组织各县区摸排报送2026年度重大工业项目前期工作周转资金需求。
3.制定《柳州市2026 年一季度推动工业稳增长政策措施》。	1.强化对县区业务指导，统筹推进自治区重大工业项目前期工作周转资金项目遴选、材料报送及申报审核工作。
2.开展一季度稳增长政策资金申报工作，研究制定《柳州市2026年二季度工业稳增长政策措施》。	1.择优推荐申报自治区重大工业项目前期工作周转资金。
2.组织开展二季度稳增长政策资金申报工作，研究制定下半年工业稳增长政策措施。	1.完成编制《“十五五”工业发展规划》。
2.指导县区加大督导力度，督促企业严格执行自治区重大工业项目前期工作周转资金管理办法。
3.组织开展下半年工业稳增长政策资金申报、审核及兑付工作。
69	注重“事要办成”，有序推进“人工智能+政务服务”，持续深化“高效办成一件事”改革，全面推进政务服务标准化建设，扩大政务服务集成覆盖范围	市行政审批局	1.着力打造“柳畅办”智能政务服务品牌，利用大语言模型及数据资源等数字化手段，推出“智能客服”“智能预审”等智慧政务应用场景，打造多场景智能服务一体化平台，为各交易主体提供全流程、智能化服务支撑，提升服务的个性化、便利化。
2.根据国家、自治区任务清单印发后确定重点事项清单。
3.按国家、自治区政务服务标准化相关要求编制办事指南，实现名称、编码、依据、类型统一。健全清单标准化动态调整机制，确保及时更新。推进政务服务标准化，依托平台实现事项、材料、流程实时查验，推动无差别受理、同标准办理。	1.持续优化“智能客服”服务，累计新增收录不少于400条高频咨询问答；公共资源交易AI咨询助手提供不少于1000人次咨询服务；AI审查助手提供不少于100次审查服务；累计为不少于400人次提供“智能预审”服务。
2.全面对标自治区考核标准，圆满完成年度绩效考核目标任务。	1.累计新增收录不少于100条高频咨询问答；多场景智能服务一体化平台上线运行；累计为不少于100人次提供“智能预审”服务。
2.规范编制与动态调整办事指南，统一名称、依据、类型等要素，做到实时查验、同步更新。	1.累计新增收录不少于200条高频咨询问答；公共资源交易AI咨询助手累计提供不少于500人次咨询服务；AI审查助手累计提供不少于50次审查服务；累计为不少于200人次提供“智能预审”服务。
2.规范编制与动态调整办事指南，统一名称、依据、类型等要素，做到实时查验、同步更新。	1.累计新增收录不少于300条高频咨询问答；公共资源交易AI咨询助手累计提供不少于750人次咨询服务；AI审查助手累计提供不少于75次审查服务；累计为不少于300人次提供“智能预审”服务。
2.规范编制与动态调整办事指南，统一名称、依据、类型等要素，做到实时查验、同步更新。	1.累计新增收录不少于400条高频咨询问答；公共资源交易AI咨询助手累计提供不少于1000人次咨询服务；AI审查助手累计提供不少于100次审查服务；累计为不少于400人次提供“智能预审”服务。
2.对标自治区考核标准进行全面核查，确保完成自治区年度绩效考核目标任务。	根据上级要求另行明确
70	全面深化国资国企改革，建立健全国有企业市场化运营机制，加快市属国有企业战略性重组和专业化整合，“一企一策”加快平台公司市场化转型，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力	市国资委	1.制定柳州市属国有企业改革任务清单，加强工作调度，指导、协调和推动改革工作的具体问题。
2.制定柳州市融资平台公司市场化转型方案，指导平台公司“一企一策”开展市场化转型工作。	1.完成市属国有企业改革任务50项。
2.力争全面完成44家融资平台公司退出工作。	1.印发市属国有企业改革任务清单，明确具体任务及完成时限。
2.出台融资平台公司市场化转型方案。	1.完成市属国有企业改革任务15项。
2.力争完成37家融资平台公司退出工作。	1.完成市属国有企业改革任务25项。
2.力争完成40家融资平台公司退出工作。	1.完成市属国有企业改革任务50项。
2.力争全面完成44家融资平台公司退出工作。
71-1	深化市场经营主体登记注册管理，提高市场准入退出质量和效率，强化标准引领，推进地方标准管理制度改革	市市场监管局	1.积极落实个人独资企业转型为公司、合伙企业改革，提高市场准入便利度，进一步支持个人独资企业做大做强。
2.完成全市符合条件的长期未经营或停止经营企业和个体工商户市场退出任务，建立常态化、规范化、协同化的市场退出机制，营造良好营商环境。
（1）符合条件的吊销企业视同注销。
（2）推行公司强制注销制度。
（3）推动个体工商户有序退出。
（4）优化经营主体退出程序。
（5）强化破产与强制清算程序衔接。
（6）健全国有企业退出机制。
3.强化舆论引导，加强正面宣传解读与业务培训，确保工作按序时进度达成目标。	1.推进落实个人独资企业转型为公司、合伙企业改革工作。
2.2026年3月31日前完成2004年7月1日前被吊销营业执照未注销的3307户企业的标记工作。
3.2026年12月底前完成2004年7月1日至2014年2月7日期间被吊销且经营范围不涉及行政许可事项的公司，不存在欠缴税费、不存在未办结涉税风险事项的公司的强制注销工作。
4.2026年12月底前完成全市对被列入经营异常名录满两年未移出个体工商户总量（13666户）的另册管理工作。
5.加强信用信息公示。通过国家企业信用信息公示系统对列入经营异常名录的经营主体进行公示。	1.召开工作布置会。
2.完成2004年7月1日前被吊销营业执照未注销的3307户企业的标记工作。	1.优化登记服务，采取直接变更登记方式便利个人独资企业转型为公司、合伙企业。
2.完成列入另册管理的个体工商户总量的50%的标注公示工作。
3.力争完成第一批符合强制注销条件的公司退出市场。	1.强化宣传，引导有意愿的个人独资企业转型升级为公司、合伙企业。
2.督促引导列入另册管理的个体工商户及时办理注销登记。
3.稳妥处理强制注销公司登记违规行为。	1.强化培训，提升服务质效，持续推进个人独资企业转型升级为公司、合伙企业改革工作。
2.100%完成被列入另册管理的个体工商户的标注公示工作。
3.做好已强制注销企业的档案管理衔接工作。
4.对列入经营异常名录的经营主体做到“应列尽列”。	市中级人民法院	发挥破产审判出清功能，推动低效企业通过破产或强制清算程序退出市场。	公正、高效审结破产、强制清算案件，确保办理时长符合营商环境办理时长指标要求。	强化破产与强制清算程序衔接，依法受理强制清算转破产案件。	依法审理个人独资企业破产案件，推动符合破产条件的个人独资企业退出市场。	拟定破产企业档案移交档案局入库标准，做好破产企业的档案管理衔接工作。	依法审理破产、强制清算案件，全年至少推动10家低效企业通过破产或强制清算程序退出市场。
市国资委	健全国有企业退出机制。	推动非正常经营市属国有企业有序退出市场。	全面摸排市属国有企业被吊销营业执照但未注销的企业情况。	指导和督促集团公司制定被吊销营业执照但未注销的企业市场退出方案，按方案有序退出市场。	指导和督促集团公司按方案组织被吊销营业执照但未注销的企业有序退出市场。	指导和督促集团公司按方案组织被吊销营业执照但未注销的企业全部退出市场。
市医保局	配合做好市场主体登记注册管理，提高市场准入退出质量和效率，加强市场登记注销相关医保数据共享，优化相关医保经办服务。	配合市市场监管局深化市场主体登记注册管理改革，优化相关单位医保注销登记办事流程，加强医保欠费数据共享，提升市场主体准入退出便利度，为营造良好的营商环境提供医保服务支撑。
1.梳理涉及市场主体的企业注销登记等业务流程，优化办事流程。
2.做好职工医保欠费排查，配合牵头单位，核实拟强制注销市场主体的医保欠费数据。
1.按月整理欠费数据，发送给税务部门，以便开展税务注销预检工作。
2.主动排查通知相关单位清缴欠费。
1.对参保单位进行欠费清缴、参保登记、注销登记的政策宣传。
2.配合相关部门开展涉及拟强制注销市场主体的数据比对，确保数据精准。	1.梳理工作中的亮点和创新点，提炼经验做法，助力打造优化营商环境。
2.对接下一年度工作计划，持续优化医保经办服务。
柳州市税务局	1.为“个转企”及合伙企业改革提供税务登记、发票申领“一站式”办理，落实相关税费优惠政策。
2.优化税务注销即办、免办服务，推广电子税务局网上注销，加强与市场监管部门的注销业务协同。
3.依申请为强制注销及破产企业出具清税文书，通过数据共享向市场监管部门实时推送清税信息。	畅通实现转型企业涉税办理，压缩税务注销一般流程办理时限。完善数据共享机制，全力支持市场主体优胜劣汰与营商环境优化。	开展“个转企”涉税政策宣传，梳理转型意向名单。配合市场监管局，协商确定强制注销范围。	推行转型企业涉税事项“套餐式”办理。开展注销业务内部培训。	对接破产与强制清算程序，及时申报税务债权。	总结“视同注销”和强制注销的税务实践经验。完善长效协作机制。
71-1	深化市场经营主体登记注册管理，提高市场准入退出质量和效率，强化标准引领，推进地方标准管理制度改革	市市场监管局	1.积极落实个人独资企业转型为公司、合伙企业改革，提高市场准入便利度，进一步支持个人独资企业做大做强。
2.完成全市符合条件的长期未经营或停止经营企业和个体工商户市场退出任务，建立常态化、规范化、协同化的市场退出机制，营造良好营商环境。
（1）符合条件的吊销企业视同注销。
（2）推行公司强制注销制度。
（3）推动个体工商户有序退出。
（4）优化经营主体退出程序。
（5）强化破产与强制清算程序衔接。
（6）健全国有企业退出机制。
3.强化舆论引导，加强正面宣传解读与业务培训，确保工作按序时进度达成目标。
1.召开工作布置会。
2.完成2004年7月1日前被吊销营业执照未注销的3307户企业的标记工作。	1.优化登记服务，采取直接变更登记方式便利个人独资企业转型为公司、合伙企业。
2.完成列入另册管理的个体工商户总量的50%的标注公示工作。
3.力争完成第一批符合强制注销条件的公司退出市场。	1.强化宣传，引导有意愿的个人独资企业转型升级为公司、合伙企业。
2.督促引导列入另册管理的个体工商户及时办理注销登记。
3.稳妥处理强制注销公司登记违规行为。	1.强化培训，提升服务质效，持续推进个人独资企业转型升级为公司、合伙企业改革工作。
2.100%完成被列入另册管理的个体工商户的标注公示工作。
3.做好已强制注销企业的档案管理衔接工作。
4.对列入经营异常名录的经营主体做到“应列尽列”。	市行政审批局	1.配合做好符合强制注销企业名单的梳理。
2.做好强制注销公司的名称管理。
3.做好强制注销公司登记过程中形成的文书、文件资料等接收和对接，按照《经营主体登记档案管理办法》的规定做好档案管理工作。	配合完成年度任务	配合完成季度任务	配合完成季度任务	配合完成季度任务	配合完成季度任务
71-2	深化市场经营主体登记注册管理，提高市场准入退出质量和效率，强化标准引领，推进地方标准管理制度改革	市市场监管局	1.引导企业、高校院所等加强重要技术标准研制。
2.推进地方标准管理制度改革，组织开展柳州市地方标准转化为团体标准工作。	1.全市主导或参与制定关键环节、关键领域、关键产品的标准50项以上。
2.组织柳州市地方标准转化为团体标准。	1.完成标准研制任务25%。
2.指导相关协会及单位开展团体标准提案和立项等工作。	1.完成标准研制任务50%。
2.指导相关协会及单位开展团体标准起草及征求意见等工作。	1.完成标准研制任务75%。
2.指导相关协会及单位开展团体标准技术审查等工作。	1.完成标准研制任务100%。
2.指导相关协会及单位开展团体标准报批及发布等工作。
72	深化产业园区体制机制改革，优化市级行政许可权下放与承接机制，支持社会资本、专业机构等参与园区建设、运营、管理	市园区办	1.统筹协调市行政审批局督促各项市行政许可权主管部门，按清单化、标准化要求平稳顺畅下放权限，做好政策、流程、系统、人员全链条衔接；协调市行政审批局加强对园区健全承接机制的指导力度，强化业务培训，进一步提升服务效能，确保权限放得下、接得住、管得好、运转快；建立下放事项动态调整与评估机制，梳理收集市管园区实施市级行政审批权遇到的困难问题，走访调研下放成效，持续收集园区对更多市级行政许可权下放的需求，协调市行政审批局推动更多市级行政许可权下放。
2.推动两个市管园区组建园区运营公司，出台公司组建工作方案等文件，积极引入行业龙头、专业运营商参与园区开发、招商、服务。	市级权限精准下放、有效承接、高效运转。形成政府引导、市场运作、专业管理的多元共建格局，园区建设运营市场化水平有效提升。	1.走访调研市管园区行政审批工作开展情况，了解实际审批需求。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.推动市管园区与市行政审批局签订行政许可委托协议，明确双方权利义务、委托事项清单、具体办理时限及协议期限。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.会同市行政审批局到市管园区开展行政审批工作业务指导，跟踪工作落实情况。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.梳理收集全年市管园区市级行政许可权下放工作成效、存在问题、实际需求，根据园区发展需求，会同市行政审批局探讨推动更多市级行政许可权下放。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	市行政审批局	积极与产业园区管委会沟通，摸清园区审批工作实际需求，明确委托事项的具体范围、办理标准、衔接流程。签订行政许可委托协议，明确委托双方的权利义务。	积极对接园区管委会，精准梳理审批需求，签订委托协议。全程指导协调，监督受托事项依法规范高效落实。	完成与园区管委会的对接，全面梳理审批需求，明确委托事项范围、标准与核心流程。	签订行政许可委托协议，正式明确双方权利义务、委托事项清单、具体办理时限及协议期限。	建立常态化指导与协调机制。	持续加强监督与业务支持。
市国资委	指导两个市管园区结合实际开展组建园区运营公司的相关工作。	协调推动两个市管园结合实际筹建园区运营公司。	协调推动两个市管园结合实际筹建园区运营公司。	协调推动两个市管园结合实际筹建园区运营公司。	协调推动两个市管园结合实际筹建园区运营公司。	协调推动两个市管园结合实际筹建园区运营公司。
柳东新区	1.强化与市级有关部门沟通对接，明确市级行政许可事项委托的办理流程、所需材料、权限范围及责任边界。
2.在市级部门指导下，推进园区运营公司组建工作，召开柳东新区与东城集团专题协调会，全面厘清柳东新区与东城公司资产权属、业务分工、权责边界、利益分配关系；待条件具备，制定出台园区运营公司组建工作方案等文件；提前对接行业龙头企业、专业运营商；建立“市级统筹、部门协同、新区落实、东城配合”工作推进机制，确保园区市场化运营各项任务落地见效。
1.完成市级行政许可事项委托协议签署等工作。
2.总体目标：明确公司的性质、核心业务等具体内容，理顺柳东新区与东城集团运营管理关系，完成运营公司组建制度体系编制工作，引入1家专业运营商开展试点合作运营。	1.明确市级行政许可事项委托程序工作。
2.第一季度：摸底统筹、理顺关系
（1）在市级部门指导下，协调指导全面摸底园区与东城公司权责、资产、业务等情况。
（2）召开专题协调会，研究形成园区与东城公司边界划分初步意见。
3.由专题会明确下一步工作分工和时间安排。	1.与市行政审批局对接，争取完成27项市级行政许可事项委托协议的签署等工作。
2.第二季度：协作推进、夯实基础
（1）在市级部门指导下，进一步理清园区与东城集团的职责边界和协同联动机制。
（2）完成运营公司组建条件的再评估、再梳理，解决资产划分、业务定位、人员安排等关键问题。
1.与市住房城乡建设局对接，争取完成3项市级行政许可事项委托协议的签署等工作。
2.第三季度：起草方案、前期筹备
（1）待条件具备，制定出台园区运营公司组建工作方案等文件。
（2）启动园区运营公司组建的相关前期工作。
（3）对接1-2家行业龙头或专业运营商。	1.明晰审批监管界限，确保权限放得下、接得住、管得好、运转快。
2.第四季度：试点运营、长效推进
（1）推动1个专业运营商合作项目落地。若运营公司组建条件未达标，则延续与东城集团的既有运营关系。（2）推进园区市场化运营试点运行，按年度目标落实。
（3）总结经验，建立长效管理机制。
72	深化产业园区体制机制改革，优化市级行政许可权下放与承接机制，支持社会资本、专业机构等参与园区建设、运营、管理	市园区办	1.统筹协调市行政审批局督促各项市行政许可权主管部门，按清单化、标准化要求平稳顺畅下放权限，做好政策、流程、系统、人员全链条衔接；协调市行政审批局加强对园区健全承接机制的指导力度，强化业务培训，进一步提升服务效能，确保权限放得下、接得住、管得好、运转快；建立下放事项动态调整与评估机制，梳理收集市管园区实施市级行政审批权遇到的困难问题，走访调研下放成效，持续收集园区对更多市级行政许可权下放的需求，协调市行政审批局推动更多市级行政许可权下放。
2.推动两个市管园区组建园区运营公司，出台公司组建工作方案等文件，积极引入行业龙头、专业运营商参与园区开发、招商、服务。	市级权限精准下放、有效承接、高效运转。形成政府引导、市场运作、专业管理的多元共建格局，园区建设运营市场化水平有效提升。	1.走访调研市管园区行政审批工作开展情况，了解实际审批需求。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.推动市管园区与市行政审批局签订行政许可委托协议，明确双方权利义务、委托事项清单、具体办理时限及协议期限。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.会同市行政审批局到市管园区开展行政审批工作业务指导，跟踪工作落实情况。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	1.梳理收集全年市管园区市级行政许可权下放工作成效、存在问题、实际需求，根据园区发展需求，会同市行政审批局探讨推动更多市级行政许可权下放。
2.加强对园区组建运营公司跟踪指导。	阳和（北部）新区	在市园区办指导下，结合新区实际，出台运营公司组建工作方案，接洽能够参与新区开发、招商、服务的优质第三方运营商。	摸清资产家底，学习先进地区经验，对接优质第三方运营公司，做好公司组建前期工作。	摸底资产家底。针对新区内相关的资产进行梳理。	接洽有资质的、有能力的参与新区开发、招商、服务的专业运营商。	组织相关领导和部门，学习研究其他先进地区“管委会+公司”模式的经验和做法，形成组建公司的思路框架。	拟定公司组建工作方案等文件初稿报牵头部门审核。
73-1	推动柳州高新区、柳州经开区统分结合管理工作机制高效运行，持续推进柳州经开区创建国家级经开区	市园区办	1.印发《关于进一步加强柳州高新技术产业开发区、柳州经济技术开发区工作统筹的通知》，建立健全柳州高新区、柳州经开区联席会议制度和信息共享机制，统筹督导核心园区发挥统筹协调职能与各分园发挥协作配合职能，推动内部各园区共同抓好重点工作落实。
2.收集需要市级层面协调解决问题清单，根据工作情况由核心园区组织召开工作联席会议。	柳州高新区、柳州经开区统分结合管理工作机制高效运行。	印发《关于进一步加强柳州高新技术产业开发区、柳州经济技术开发区工作统筹的通知》，推动柳东新区、阳和工业新区发挥核心园区牵头作用，协同其他分园重点研究决定2025年自治区产业园区综合评价激励资金分配，收集工作机制推进中的突出问题等。	统筹督导核心园区发挥统筹协调职能与各分园发挥协作配合职能，共同抓好二季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，收集好需要市级层面协调解决的问题，根据工作情况召开工作联席会议。	统筹督导核心园区发挥统筹协调职能与各分园发挥协作配合职能，共同抓好三季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，收集好需要市级层面协调解决的问题，根据工作情况召开工作联席会议。	统筹督导核心园区发挥统筹协调职能与各分园发挥协作配合职能，共同抓好四季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，收集好需要市级层面协调解决的问题，根据工作情况召开工作联席会议。	柳州高新区、柳州经开区及其各内部园区	根据《关于进一步加强柳州高新技术产业开发区、柳州经济技术开发区工作统筹的通知》的文件精神，柳东新区、阳和工业新区作为柳州高新区、经开区的核心园区，要强化在权责边界、规划统筹、产业引导、政策协同、奖励分配、数据统计等方面的引领作用，根据工作情况组织各分园召开工作联席会议，梳理收集需要市级层面解决问题清单；各分园要服从统筹、强化管理、发挥优势、联动发展，主动配合参与工作联席会议，融入柳州高新区、经开区整体发展大局。	建立健全柳州高新区、柳州经开区联席会议制度和信息共享机制，充分发挥核心园区统筹协调职能与各分园协作配合职能，核心园区组织各分园召开工作联席会议不少于2次。	柳东新区、阳和工业新区发挥核心园区牵头作用，组织协同其他分园研究决定2025年自治区产业园区综合评价激励资金分配等重点工作，收集工作机制推进中的突出问题等。	发挥核心园区统筹协调职能与各分园协作配合职能，共同抓好二季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，根据工作情况由核心园区组织召开工作联席会议，收集需要市级层面协调解决的问题。	发挥核心园区统筹协调职能与各分园协作配合职能，共同抓好三季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，根据工作情况由核心园区组织召开工作联席会议，收集需要市级层面协调解决的问题。	发挥核心园区统筹协调职能与各分园协作配合职能，共同抓好四季度政策落实、申报国家级经开区等重点工作落实，根据工作情况由核心园区组织召开工作联席会议，收集需要市级层面协调解决的问题。
73-1	推动柳州高新区、柳州经开区统分结合管理工作机制高效运行，持续推进柳州经开区创建国家级经开区	市园区办	1.按照自然资源部文件要求，剥离园区商业性房地产开发面积，并进一步优化调整园区用地范围，提高园区用地效能。
2.对接用地评估第三方，对经开区土地集约利用情况进行摸底，待国家自然资源部下发通知后正式开展园区土地集约利用监测工作。
3.推动整合后柳州经开区工作统筹机制落地，加强各园区沟通协同，加快推动柳州经开区争创国家级经开区。	1.印发《关于进一步加强柳州高新技术产业开发区、柳州经济技术开发区工作统筹的通知》。
2.报送范围调整后的柳州经开区纳入《中国开发区审核公告目录》申请材料。
3.推动阳和工业新区组织柳州经开区各分园召开工作联席会议不少于2次，扎实推进土地集约利用监测等重点工作。	印发《关于进一步加强柳州高新技术产业开发区、
柳州经济技术开发区工作统筹的通知》，推动工作统筹机制在经开区争创国家级经开区工作中运行；剥离经开区商业性房地产开发等用地，确认园区范围并报送纳入《目录》名单；对接用地评估第三方，对经开区土地集约利用情况进行摸底。	持续落实整合后经开区工作统筹机制，督促经开区各分园工作顺利推进；持续推进经开区纳入《目录》各项工作；持续对经开区土地集约利用程度进行摸底，根据上级反馈情况，召开工作推进会。	持续落实整合后经开区工作统筹机制，督促经开区各分园工作顺利推进；推进经开区纳入《目录》各项工作；按照要求开展经开区土地集约利用监测工作，根据上级反馈情况，召开工作推进会。	持续落实整合后经开区工作统筹机制，督促经开区各分园工作顺利推进；推进经开区纳入《目录》各项工作；按照要求开展经开区土地集约利用监测工作，根据上级反馈情况，召开工作推进会；配合市商务局做好自治区经开区年度综合评价工作。	柳南区
柳江区
鱼峰区	落实《2026年柳州经开区创建国家级经开区工作要点》，对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量五大类一级指标和30项二级指标，优化提升园区各项指标，按要求及时、准确提供国家级经开区考评体系所有指标数据及相关佐证材料。合理调整园区土地边界范围，优化提升园区土地集约利用率。	落实《2026年柳州经开区创建国家级经开区工作要点》，优化提升园区各项指标，按要求及时、准确提供国家级经开区考评体系所有指标数据及相关佐证材料。合理调整园区土地边界范围，优化提升园区土地集约利用率。

各园区完成国家级经开区考评体系各项指标基础数据整理收集工作。剥离园区商业性房地产开发面积，并进一步优化调整园区用地范围。	落实《2026年柳州经开区创建国家级经开区工作要点》，对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量五大类一级指标和30项二级指标，做大做强柳州经开区各片区。	落实《2026年柳州经开区创建国家级经开区工作要点》，对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量五大类一级指标和30项二级指标，做大做强柳州经开区各片区。	落实《2026年柳州经开区创建国家级经开区工作要点》，对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量五大类一级指标和30项二级指标，做大做强柳州经开区各片区。
73-2	推动柳州高新区、柳州经开区统分结合管理工作机制高效运行，持续推进柳州经开区创建国家级经开区	市商务局	推动出台并落实《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》；充分发挥柳州经开区申报国家级经开区工作专项小组统筹作用，做好柳州经开区创建国家级经开区指标培育及申报材料收集、对接工作。	推动出台《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》，围绕国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价指标体系，扎实开展指标培育和申报工作。根据上级主管部门通知要求，提交升级国家级经开区相关请示材料。	拟定《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》并报市委区域协调和产业园区发展领导小组办公室审定，初步收集2025年柳州经开区各项指标数据情况。	推动落实《柳州经济技术开发区创建国家级经开区实施方案》及《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》，组织柳州经开区参加“外国企业广西行”，开展外资招商工作。	推动落实《柳州经济技术开发区创建国家级经开区实施方案》及《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》。组织柳州经开区开展自治区级经开区考核评价工作。	推动落实《柳州经济技术开发区创建国家级经开区实施方案》及《柳州经济技术开发区创建国家级经济技术开发区2026年工作要点》，围绕国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价指标体系，冲刺2026年度各项指标数据。	阳和（北部）新区	全面开展创建国家级经开区申报工作，落实升级国家级经开区核心园区主体责任，根据各项任务目标要求，强化对柳州经开区各分园工作的统筹调度、督促指导、跟踪落实。对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量五大类一级指标和30项二级指标，做大做强园区体量。开展柳州经开区2025年数据与材料整理工作，按时完成全套升级材料准备，并组织第三方完成《2026年度柳州经开区高质量发展优化提升解决方案》。	柳州经济技术开发区各项建设发展与考核指标全面达到准入标准，2026年实际使用外资额1000万美元，2026年力争入选自治区推荐名单，进入国家级经济技术开发区评选范围。	严格对照《国家级经济技术开发区动态管理办法》，完成2025年度“四上”企业库复核及协调各有关片区，科学合理收集相关指标数据。	根据2025年度初步数据收集结果，有针对性地进行优化，并完成全套申报材料组卷工作。	组织国家级经开区申报材料报送至自治区商务厅，并组织第三方完成《2026年度柳州经开区高质量发展优化提升解决方案》。	持续监控指标数据，进一步优化经开区指标和争创工作。
74	深化财税体制改革，加快推进零基预算改革，全面提升财政管理质效	市财政局	1.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
2.加快推进零基预算改革。一是进一步健全完善预算支出标准。在现有支出标准体系的基础上继续探索推进，健全项目支出标准，更好发挥支出标准在预算管理中的基础支撑作用。二是在零基预算全覆盖的基础上，继续引入专家现场审核机制，组织15个部门进行现场答辩，实现市直所有预算部门完成一轮零基预算专家现场审核的目标，进一步夯实零基预算改革成效。	1.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
2.继续完善项目支出标准建设工作，组织各部门制定5个以上项目支出标准，今年完成15个部门的零基预算专家现场审核。	贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。	贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。	1.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
2.印发2026年项目支出标准建设工作的通知，组织部门开展项目支出标准制定工作。
3.组织部门开展预算编制培训，要求各部门严格落实零基预算审核要求。	1.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
2.完成5个以上项目支出标准的制定工作。
3.制定零基预算现场审核工作方案，完成15个部门的零基预算专家现场审核。	柳州市税务局	1.持续按照总局、区局关于税费优惠政策适用服务管理工作的要求开展工作，依法依规落实好各项税费优惠政策，确保应享尽享。
2.持续运转政策适用管理机制办，定期召开会议研究讨论总局政策适用管理手册，找准政策涉税疑点，聚焦优惠政策适用，逐项排查政策落实的风险点。
3.加强政策适用管理，对税费优惠政策措施落实情况进行分析监控和监督检查，提升税费政策执行规范性。	1.召开政策适用管理工作联席会议8次以上（每季度1-2次）。
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查8次（每季度1-2次）。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次。
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次。
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次。
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次。
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。
75	纵深推进信用体系改革，巩固提升全国社会信用体系建设示范区成果	市发展改革委	贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》，对标全国城市信用监测指标体系，夯实社会信用体系数据基础，促进城市信用建设服务经济社会发展，力争在全国城市信用监测中我市综合信用指数和排名位列全区地级市前二名。	1.印发《2026年柳州市社会信用体系建设工作要点》，明确宏观政策下社会信用体系建设的重点任务和实施路径。
2.加强信用数据质量协同治理，到2026年底全市信用信息归集累计超1.35亿条。
3.在全国城市信用监测中我市综合信用指数和排名位列全区地级市前二名。	1.印发《2026年柳州市社会信用体系建设工作要点》。
2.全市信用信息归集累计超1.31亿条。	全市信用信息归集累计超1.32亿条。	全市信用信息归集累计超1.33亿条。	1.全市信用信息归集累计超1.35亿条。
2.力争在全国城市信用监测中我市综合信用指数和排名位列全区地级市前二名。
76	主动服务融入“一带一路”、西部陆海新通道、粤港澳大湾区等国家战略，持续推动汽车、机械等优质产品拓展国内外市场，支持企业建设海外生产基地，推动“产品出海”“职教出海”，提升开放型经济水平	市发展改革委	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），主动服务融入“一带一路”、西部陆海新通道、粤港澳大湾区等国家战略，持续推动汽车、机械等优质产品拓展国内外市场，支持企业建设海外生产基地，推动“产品出海”“职教出海”，提升开放型经济水平。	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），明确重点任务、重点方向，全力打造承接东部产业转移重要承载地。	积极与自治区发展改革委对接，争取更多项目（事项）纳入《广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划》。	根据广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划（征求意见稿），撰写柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）初稿。	根据自治区印发广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划的通知，修改完善柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），形成送审稿。	制定印发柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），并抓好贯彻落实。	市工业和信息化局	制定出台2026年经济稳增长政策，支持龙头企业出海，带动一批零部件配套企业出海，大力开拓海外市场，实现向海图强。	制定出台2026年经济稳增长政策支持企业市场开拓方面的措施。	制定出台2026年一季度经济稳增长政策。	制定出台2026年二季度经济稳增长政策。	制定出台2026年三季度经济稳增长政策。	制定出台2026年四季度经济稳增长政策。
市教育局	1.梳理总结 “十四五” 职教国际化经验，制定《柳州市职业教育国际化领航行动计划（2026-2030年）》；
2.整合柳职大、铁职院、城职院资源，探索组建面向东盟的工程技术大学；
3.探索建设中国 — 东盟（柳州）职业教育公共信息服务平台，推动实现全域资源集成调度；
4.探索建设柳州市留学生服务中心（社区），构建柳州特色留学生管理服务模式
5.支持中国 — 东盟现代工匠学院升级，鼓励院校设立海外分院，扩大职教出海品牌影响力。	1.完成《行动计划》编制初稿；
2.形成面向东盟的工程技术大学组建方案；
3.成中国 — 东盟（柳州）职业教育公共信息服务平台建设方案，推进线上开放；
4.建成留学生服务中心（社区）一期项目；
5.推进现代工匠学院升级建设，推动海外分院试点落地。	1.联动职教中心，梳理“十四五” 职教国际化经验，形成《行动计划》草案框架
2.开展高校资源整合调研，形成工程技术大学可行性研究初稿；
3.完成公共信息服务平台需求调研与框架设计；
4.完成留学生服务中心（社区）一期建设方案；
5.召开职教出海工作布置会，下达年度计划。	1.完成《行动计划》初稿；
2.完善工程技术大学组建方案，对接自治区教育厅争取政策支持；
3.探索公共信息服务平台核心功能开发方案；
4.启动留学生服务中心（社区）一期建设，完成30%；
5.指导院校制定现代工匠学院升级方案。	1.组织专家评审《行动计划》，完成修改完善；
2.完善工程技术大学组建方案，开展多部门联审；
3.完成公共信息服务平台核心功能开发；
4.留学生服务中心（社区）一期建设，完成60%；
5.推动新增中国 — 东盟现代工匠学院。	1.完成《行动计划》终稿；
2.上报工程技术大学最终组建方案，争取自治区立项批复；
3.公共信息服务平台上线试运行；
4.留学生服务中心（社区）一期建设完成100%；
5.公布职教出海成果，加大宣传力度，。
市交通运输局	加快推进黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）建设，全力服务西部陆海新通道等国家战略，以更加完善的交通基础设施支持柳州经济发展。	黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）完成投资2亿元	黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）完成投资0.2亿元	黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）完成投资0.5亿元	黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）完成投资1.1亿元	黔桂铁路广西段增建二线工程（柳州段）完成投资2亿元
76	主动服务融入“一带一路”、西部陆海新通道、粤港澳大湾区等国家战略，持续推动汽车、机械等优质产品拓展国内外市场，支持企业建设海外生产基地，推动“产品出海”“职教出海”，提升开放型经济水平	市发展改革委	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），主动服务融入“一带一路”、西部陆海新通道、粤港澳大湾区等国家战略，持续推动汽车、机械等优质产品拓展国内外市场，支持企业建设海外生产基地，推动“产品出海”“职教出海”，提升开放型经济水平。	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），明确重点任务、重点方向，全力打造承接东部产业转移重要承载地。	积极与自治区发展改革委对接，争取更多项目（事项）纳入《广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划》。	根据广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划（征求意见稿），撰写柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）初稿。	根据自治区印发广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划的通知，修改完善柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），形成送审稿。	制定印发柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），并抓好贯彻落实。	市商务局	1.支持汽车、机械等企业参加境外展会、境内涉外展会，扩大国际市场。
2.开展2026年柳州市高水平对外开放服务企业“走出去”专项行动，通过精准走访企业、举办培训及主题沙龙等多种形式，搭建政企、企企交流平台，促进资源对接与合作。	1.全市组织企业参加不少于8个境外展会、境内涉外展会。
2.全年举办“走出去”培训及沙龙活动6场，走访企业15家以上。	1.印发《2026年柳州市重点支持境外展会目录》。
2.出台《2026年柳州市高水平对外开放服务企业“走出去”专项行动方案》，走访对接企业5家。	1.组织企业参加139届广交会、中国品牌商品（中东欧）等。
2.举办“走出去”系列培训或主题沙龙活动1场，走访对接企业5家。	1.组织企业参加中国—东盟博览会、“桂品出海”土耳其工业展等。
2.举办“走出去”系列培训或主题沙龙活动1场，走访对接企业5家。	1.组织企业参加第140届广交会、上海法兰克福汽配展等。
2.组织“走出去”企业申报中央外经贸资金
77	积极参与珠江—西江经济带、南宁—柳州—桂林经济走廊建设，充分发挥柳州在区域发展中的作用	市发展改革委	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）积极参与珠江—西江经济带、南宁—柳州—桂林经济走廊建设。	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），明确重点任务、重点方向，全力打造承接东部产业转移重要承载地。	积极与自治区发展改革委对接，争取更多项目（事项）纳入《广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划》。	根据广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划（征求意见稿），撰写柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）初稿。	根据自治区印发广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划的通知，修改完善柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），形成送审稿。	制定印发柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），并抓好贯彻落实。	市交通运输局	积极对接项目业主，全力做好协调服务工作，推动柳广铁路（柳梧段）建成	柳广铁路（柳梧段）建成	柳广铁路（柳梧段）完成投资1.1亿元	柳广铁路（柳梧段）完成投资2.3亿元	柳广铁路（柳梧段）完成年度投资3.5亿元	柳广铁路（柳梧段）建成
市商务局	1.参加常态化驻点粤港澳大湾区招商活动，精准对接龙头企业，定向承接优质产业项目。
2.落实好“七个一批”项目招商落地机制，聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、咖啡、水果、茶叶、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商活动。	聚焦绿色食品加工产业链，围绕螺蛳粉、制糖、咖啡、水果、茶叶、肉制品、水产品等方向，开展靶向招商活动，组织一把手外出招商4次，对接企业35家。	1.成立绿色食品加工产业工作领导小组。2.完成绿色食品加工产业招商路线图。3.组织一把手外出招商1次，对接企业8家。4.组织开展常态化招商工作。	1.赴上海、湖北开展招商活动。2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3、组织开展常态化招商工作。	1.赴福建、四川等地开展招商引资活动。2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3.组织开展常态化招商工作。	1.赴广州、深圳、河南等地开展招商引资活动。2.组织一把手外出招商1次，对接企业9家。3.组织开展常态化招商工作。
市投资
促进局	围绕“10+N”现代化工业体系，深化与粤港澳大湾区的对接合作，持续开展场景招商、资本招商、以商招商等多元化招商模式，着力引进一批重点产业投资合作项目。	聚焦粤港澳大湾区，对接拜访企业1000家以上，组织开展专题招商活动4场以上。	深化粤桂产业协作，组织招商团赴深圳、广州等核心城市开展考察对接，力争引进优质企业来柳投资，累计对接拜访企业200家以上。	深化粤桂产业协作，组织招商团赴深圳、广州等核心城市开展考察对接，力争引进优质企业来柳投资，累计对接拜访企业500家以上。	深化粤桂产业协作，组织招商团赴深圳、广州等核心城市开展考察对接，力争引进优质企业来柳投资，累计对接拜访企业700家以上。	深化粤桂产业协作，组织招商团赴深圳、广州等核心城市开展考察对接，力争引进优质企业来柳投资，累计对接拜访企业1000家以上。
78	大力发展飞地经济，创新合作机制，探索“飞地港”模式，加快在北部湾建设“飞地”	市发展改革委	推动《柳州市人民政府广西北部湾国际港务集团有限公司战略合作框架协议》签署，并抓好与广西北部湾国际港务集团有限公司共同推动港口、物流基础设施建设，提升物流体系服务地方经济发展的能力。	全面深化与广西北部湾国际港务集团的港航物流合作，将“柳州港”打造成为北部湾港的飞地港。	推动《柳州市人民政府广西北部湾国际港务集团有限公司战略合作框架协议》签署。	持续推进与广西北部湾国际港务集团有限公司战略合作框架协议事项的落实。	持续推进与广西北部湾国际港务集团有限公司战略合作框架协议事项的落实。	持续推进与广西北部湾国际港务集团有限公司战略合作框架协议事项的落实。	市园区办	1.赴北部湾各地市开展调研，比较各园区优劣势。
2.加强与自治区、各地市园区办的沟通衔接，加强“飞地”园区前期方案研究，为与北部湾建设“飞地”园区打实基础。	1.到北部湾的园区开展调研2次以上，了解各园区的基本情况和优劣势对比。
2.加强对“飞地”园区建设研究和合作模式探索，形成初步研究报告。	到北部湾的园区至少开展调研1次，了解调研园区的基本情况和优劣势。	到北部湾的园区至少开展调研2次，了解钦州、防城港、北海园区的基本情况和优劣势对比。	加强与自治区、各地市园区办的沟通衔接，开展对北部湾园区优惠政策、保税区功能、飞地园区建设等方面优劣势对比和分析。	加强对“飞地”园区建设研究和合作模式探索，形成初步研究报告。
79-1	深化制度型开放，深度对接海南自由贸易港，加快推进广西自贸试验区柳州联动创新区、中国—东盟产业合作区协同发展区建设，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	市发展改革委	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），推动与海南自贸港向海经济开放合作。	制定出台柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），推动与海南自贸港向海经济开放合作。	积极与自治区发展改革委对接，争取更多项目（事项）纳入《广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划》。	根据广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划，撰写柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）初稿。	根据广西打造粤港澳大湾区重要战略腹地“十五五”规划，调整柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年）送审稿。	制定印发柳州市打造粤港澳大湾区重要战略腹地实施方案（2026—2028年），并抓好贯彻落实。
79-2	深化制度型开放，深度对接海南自由贸易港，加快推进广西自贸试验区柳州联动创新区、中国—东盟产业合作区协同发展区建设，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	市商务局	探索与海南自贸港及国内先进自贸区的交流合作，加强与南宁片区在人工智能、钦州港片区在港口物流、崇左片区在跨境合作等领域的交流协作；聚焦国际高标准经贸规则，持续推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作；积极开展制度创新探索，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目，力争形成可复制、可推广的经验；推进自治区下放行政权限承接工作，确保权限“接得住、用得好”。	深化与海南在产业、物流等方面对接，积极招引海南项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；推进自治区下放行政权限承接工作，拟承接自治区行政权力事项10项。	深化与海南在产业、物流等方面对接，对接海南国际消博会参展工作；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果10个；力争完成外贸进出口额完成80亿元，实际使用外资250万美元。	深化与海南在产业、物流等方面对接，高质量参与海南国际消博会；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果20个；力争完成外贸进出口额完成160亿元，实际使用外资500万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果30个；力争完成外贸进出口额完成240亿元，实际使用外资750万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；拟承接自治区行政权力事项10项。	市工业和信息化局	1.加强服务企业，充分宣传海南自由贸易港、中国—东盟产业合作区协同发展区的优惠政策；
2.支持汽车、机械等行业优质企业参加境内外展会展销，支持龙头企业出海，带动一批零部件配套企业出海，大力开拓海外市场，实现向海图强，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	1.加强服务企业，充分宣传海南自由贸易港的优惠政策1次；
2.出台经济稳增长政策措施。	1.加强服务企业，充分宣传海南自由贸易港等优惠政策；
2.出台一季度经济稳增长政策支持企业开拓市场措施。	1.加强服务企业，充分宣传中国—东盟产业合作区协同发展区的优惠政策；
2.出台二季度经济稳增长政策支持企业开拓市场措施。	1.加强服务企业，充分宣传海南自由贸易港的优惠政策；
2.出台三季度经济稳增长政策支持企业开拓市场措施。	1.加强服务企业，充分宣传中国—东盟产业合作区协同发展区的优惠政策；
2.出台四季度经济稳增长政策支持企业开拓市场措施。
市交通运输局	加快第三批广西多式联运服务项目建设，及时协调推动解决项目创建中的有关问题。	完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估工作。	督促指导广西柳钢物流有限责任公司完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估报告、专项审计报告的编制。	完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估审查意见的报告，会同市财政局上报自治区交通运输厅。	加强第三批广西多式联运服务项目建设动态跟踪，对企业报送的运行动态监测表进行复核，并上报自治区交通运输厅。	开展第三批广西多式联运服务项目建设实地督导，形成督导报告，并上报自治区交通运输厅。
市市场监管局	加强与东盟国家标准交流合作，开展新能源汽车、人工智能等领域标准共建共享。	加强与东盟国家标准交流合作，开展新能源汽车、人工智能等领域标准共建共享，推动中国标准出海。	支持龙头企业与东盟国家在新能源汽车等领域的标准交流合作，梳理、评估、提出标准合作项目意向。	支持龙头企业与东盟国家在新能源汽车等领域的标准交流合作，开展标准合作意向探讨及项目对接。	支持龙头企业与东盟国家深入开展新能源汽车等领域的标准交流合作。	支持龙头企业与东盟国家深入开展新能源等领域的标准交流合作，取得阶段性成果。
市行政审批局	主动与上级部门逐项对接自治区级行政权限下放事项，明确标准、流程和系统操作，形成承接清单与办事指南。针对性开展业务培训，并完善办事规范与系统配置，保障承接能力。	确保自治区下放的行政权限实现100%规范承接、高效运行。	完成与自治区相关厅局的逐项对接，形成承接清单。	完成下放事项的系统配置及开展有针对性的业务培训。	下放事项实现常态化、规范化办理。	加强宣传引导，方便企业群众办事。
79-2	深化制度型开放，深度对接海南自由贸易港，加快推进广西自贸试验区柳州联动创新区、中国—东盟产业合作区协同发展区建设，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	市商务局	探索与海南自贸港及国内先进自贸区的交流合作，加强与南宁片区在人工智能、钦州港片区在港口物流、崇左片区在跨境合作等领域的交流协作；聚焦国际高标准经贸规则，持续推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作；积极开展制度创新探索，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目，力争形成可复制、可推广的经验；推进自治区下放行政权限承接工作，确保权限“接得住、用得好”。	深化与海南在产业、物流等方面对接，积极招引海南项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；推进自治区下放行政权限承接工作，拟承接自治区行政权力事项10项。	深化与海南在产业、物流等方面对接，对接海南国际消博会参展工作；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果10个；力争完成外贸进出口额完成80亿元，实际使用外资250万美元。	深化与海南在产业、物流等方面对接，高质量参与海南国际消博会；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果20个；力争完成外贸进出口额完成160亿元，实际使用外资500万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果30个；力争完成外贸进出口额完成240亿元，实际使用外资750万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；拟承接自治区行政权力事项10项。	市投资促进局	1.深化与海南在产业、物流等方面对接，积极招引海南项目。
2.办好2026年中国—东盟柳州市投资合作洽谈会等活动，扩大开放合作。	1.持续深化与海南在产业协同、物流通道等方面对接合作，推动项目信息对接、洽谈推进，力争形成务实合作成果。
2.高质量参与服务2026年中国—东盟博览会，全面拓展与东盟的合作广度与深度，提升对外开放合作水平。	积极对接海南优质产业项目，强化项目洽谈招引。	1.加大海南已签约项目推进力度，强化服务跟进，推动合作项目加快落地见效。
2.按要求做好2026年中国—东盟博览会前期准备工作。	全力办好2026年中国—东盟柳州市投资合作洽谈会等活动，提升展会实效，拓展一批新的合作渠道。	1.总结与海南产业、物流对接成效，巩固合作成果。
2.全面梳理东博会开放合作成果，推动签约项目、合作意向加快转化落地。
柳州海关	推动锂电池智慧双减改革。坚决把控安全生产，严格落实危险货物监管查验送检要求，按要求及时对出口包装取样送检。积极联系电池生产企业，有序推进出口锂电包装智慧监管业务场景项目落地实施。	积极开展制度创新探索，重点推动锂电池智慧商检改革落地见效。	推动企业完成出口锂电包装智慧监管系统初步搭建。	推动企业优化升级，信息化管理系统升级优化。	加强与南宁海关职能处室沟通，在其指导下完善智慧商检·出口锂电包装智慧监管功能模块。	全面验收完成，投入实际监管。
柳州海事局	优化柳州海事局、钦州海事局海事监管一体化工作机制，主动对接粤港澳大湾区复制推广，服务柳产“新三样”	加强“两员”管理，规范“两员”从业行为，高效服务柳产“新三样”安全便捷海运出口。	进一步优化柳-钦海事监管一体化工作机制，指导“两员”从业单位建立健全“两员”管理制度，指导并督促做好“两员”从业行为规范的宣贯学习。	主动对接粤港澳大湾区，推动建立海事监管一体化工作机制。	走访柳州国轩、柳州市极目机器人等公司，主动服务“新三样”海运出口。	做好柳产“新三样”海运出口服务。
79-2	深化制度型开放，深度对接海南自由贸易港，加快推进广西自贸试验区柳州联动创新区、中国—东盟产业合作区协同发展区建设，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	市商务局	探索与海南自贸港及国内先进自贸区的交流合作，加强与南宁片区在人工智能、钦州港片区在港口物流、崇左片区在跨境合作等领域的交流协作；聚焦国际高标准经贸规则，持续推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作；积极开展制度创新探索，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目，力争形成可复制、可推广的经验；推进自治区下放行政权限承接工作，确保权限“接得住、用得好”。	深化与海南在产业、物流等方面对接，积极招引海南项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；推进自治区下放行政权限承接工作，拟承接自治区行政权力事项10项。	深化与海南在产业、物流等方面对接，对接海南国际消博会参展工作；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果10个；力争完成外贸进出口额完成80亿元，实际使用外资250万美元。	深化与海南在产业、物流等方面对接，高质量参与海南国际消博会；积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果20个；力争完成外贸进出口额完成160亿元，实际使用外资500万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果30个；力争完成外贸进出口额完成240亿元，实际使用外资750万美元。	积极对接国家及自治区复制推广试点措施、自治区制度创新成果复制推广，力争复制推广国家级、自治区级制度创新成果40个，重点推动“锂电池智慧商检改革”“职教出海”等具有柳州特色的制度创新项目；力争完成自治区级制度创新成果2项，其中协同制度创新成果1项；力争完成外贸进出口额完成320亿元，实际使用外资1000万美元；拟承接自治区行政权力事项10项。	柳南区	1.依托RCEP示范项目集聚区，支持主机厂在研发设计和生产制造、标准衔接等方面先行先试，重点支持昊菱科技、蒲菱汽车、菱势科技扩大汽车出口规模。鼓励重点企业建立跨国研发中心，完善国际营销服务体系。
2.发挥国家级跨境电商综试区平台优势，支持和引导企业开展跨境电商业务，积极布局外海仓，建设独立站，促进跨境电商+产业带融合发展。
3.加快柳州铁路港建设，完善海关监管功能及多式联运体系，重点加密“柳州—钦州—东盟”铁海联运班列，保障班列稳定高效运行。围绕多式联运链精准引进货代、报关、供应链金融等配套服务企业，构建一体化物流服务体系。	推动产业集群化“出海”，推进“柳州—钦州—东盟”铁海联运班列常态化运行，增强产业链供应链国际竞争力，扩大外贸进出口规模。	积极培育跨境电商企业，鼓励传统外贸企业“触网上线”，推动实现柳南区新增跨境电商经营主体数量6家。	指导企业用好RCEP等经贸规则，完善国际营销服务体系，组织不少于4家企业借助展会平台拓宽出海渠道，扩大出口规模。	完善海关监管功能及多式联运体系，推进“柳州—钦州—东盟”铁海联运班列常态化运行，引进多式联运配套服务企业。	配合市局积极开展对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广及自治区下放行政权限承接等工作。
柳东新区	在市商务局统筹指导下，配合做好广西自贸区柳州联动创新区建设工作。	年内争取完成自贸区制度创新成果1个。	完成上级政策梳理、对标先进自贸区案例，明确制度创新选题方向。	对接相关部门，完成可行性评估。	推进创新举措落地实施。组织做好2027年中国（广西）自由贸易试验区建设资金补助市县项目申报工作（以上级正式文件为准）	力争完成自贸区制度创新成果1个。
阳和（北部）新区	1.梳理国内及区内自贸试验区发展路径、创新制度经验，提炼可借鉴内容。
2.与先进自贸区、区内自贸片区开展至少1次交流协作，学习先进做法。
3.筛选形成至少3条适配本县区的高水平制度型开放试点措施。
4.结合柳州特色，复制推广至少1项成熟试点制度。	结合柳州特色，复制推广至少1项试点制度，落地见效。	梳理国内及区内自贸试验区发展路径与创新制度经验，筛选形成1份制度经验清单。	与先进自贸区、区内自贸片区开展至少1次交流协作。	梳理形成至少3条适合本县区的高水平制度型开放试点措施。	结合柳州特色，复制推广至少1项试点制度。
79-3	深化制度型开放，深度对接海南自由贸易港，加快推进广西自贸试验区柳州联动创新区、中国—东盟产业合作区协同发展区建设，加快打造面向东盟的先进制造业出口基地	市园区办	梳理收集各园区开展“五免五减半”政策落实情况，针对落实难点堵点问题，会同市税务局深入推进政策落实，召集柳州高新区各分园及属地税务局召开政策宣传落实推进会，加大对各税务分局指导力度，服务好“五免五减半”政策落实。	到中国—东盟产业合作区政策落实成效较好的地区调研学习不少于2次，召开政策宣传指导会议不少于2次，规范企业认定标准、企业申报流程，推动“五免五减半”等中国—东盟产业合作区协同发展区政策在园区落地见效。	梳理收集各园区问题清单，到市税务局开展座谈，对“五免五减半”政策落实要点、申报流程深入探讨，共商政策落实机制，组织到北海市学习政策落实工作先进经验。	开展政策宣传落实推进会，进一步解读政策操作要点。	组织市税务局对柳州高新区内部各分园政策落实情况进行跟踪指导培训。	会同市税务局全面总结梳理政策落实成效、存在问题，进一步深化政策落实成效。	柳州市税务局	紧密配合市园区办，确保各项税收政策精准落地、高效执行，有效释放政策红利，切实优化税收营商环境，助力园区企业降本增效与创新发展，为全市经济高质量发展提供坚实的税务支撑。	围绕“五免五减半”等政策精准落地，配合市园区办开展政策梳理调研、联合宣传培训、全程跟踪辅导、政策效应评估，着力打通政策执行堵点，确保税收红利直达，持续优化税收营商环境。	配合市园区办梳理“五免五减半”政策落实要点、申报流程，共商政策落实机制。	配合市园区办开展政策宣传落实推进会，解读政策操作要点，明确执行口径。	跟踪政策推进情况，针对园区企业反映的涉税问题开展专项辅导或协调。	总结年度政策落实成效，开展政策效应分析，提出下一步优化建议。
80	加强涉外法律服务，为企业外拓市场保驾护航	市司法局	1.成立柳州市海外利益保护协会，搭建政府、法律服务机构、企业“走出去”联盟平台。
2.开展“柳州涉外法治论坛”系列公益活动，邀请涉外律师、救援专家、企业家代表等，通过培训、沙龙、座谈等方式，解读目标国法律政策、出海策略等。
3.组建涉外合规审查服务团队，为企业“出海”提供免费合规审查、文旅商务活动信息及咨询服务。	全年开展涉外法律活动不少于10场，服务覆盖企业不少于100家。	1.推动柳州市海外利益保护协会正式登记成立。
2.开展涉外法治论坛等系列公益活动不少于2场。
3.发挥柳州市海外利益保护协会职能，打造涉外救援、撤侨案例。	1.开展涉外法治论坛等系列公益活动不少于2场。
2.成立涉外合规审查服务团队。	开展涉外法治论坛等系列公益活动不少于3场。	开展涉外法治论坛等系列公益活动不少于3场。	市商务局	针对重点行业及重点企业，积极主动靠前服务、走访企业，深入了解企业“走出去”需求，提供精准化、定制化的政策指导与服务。	配合牵头单位开展涉外法律活动。组织企业参加涉外培训4场，走访企业20家以上。	制定2026年柳州市高水平对外开放服务企业
“走出去”专项行动方案。开展企业调研。	开展涉外培训、主题沙龙、走访等活动。	开展涉外培训、主题沙龙、走访等活动。	开展涉外培训、主题沙龙、走访等活动。
市贸促会
1.定期发布海外风险经贸预警、海外知识产权法规动态政策、FTA政策解读等信息。
2.配合牵头部门开展系列涉外专题培训、经贸交流主题活动，解读目标国法律政策、出海策略。	全年发布相关海外信息20期；举办涉外专题培训、经贸交流等主题形式活动2场，走访企业20家以上。	发布5期海外风险经贸预警、海外知识产权法规动态政策等信息；涉外专题培训、经贸交流等主题形式活动1场，走访企业不少于10家。	发布5期海外风险经贸预警、海外知识产权法规动态政策等信息；走访企业不少于5家。	发布5期海外风险经贸预警、海外知识产权法规动态政策等信息；涉外专题培训、经贸交流等主题形式活动1场，走访企业不少于5家。	发布5期海外风险经贸预警、海外知识产权法规动态政策等信息；总结年度工作，谋划下一年工作重点
81-1	深入推进西部陆海新通道重要节点城市建设，推动柳广铁路（柳梧段）建成通车，加快桂林至钦州港公路等重大交通项目建设进度，推动洋溪水利枢纽、梅林航电枢纽工程开工建设，巩固提升全国性综合交通枢纽地位	市交通运输局	1.积极对接项目业主，全力做好协调服务工作，推动柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.会同相关县区政府，积极做好项目建设过程的征拆等相关要素保障工作，推动桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.督促、指导业主推进梅林航电枢纽工程前期工作；协调自治区、市级相关部门做好报批工作。	1.柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.推动梅林航电枢纽工程项目前期工作，推动实现开工建设。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资1.1亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资25亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程初设报告修改工作。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资2.3亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资51亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程初设报告修改工作。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资3.5亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资78亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程水土保持报告修订工作。	1.柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程环境影响评价报告修订工作，力争达到建设条件。	柳城县	1.积极做好项目建设过程的征拆等相关要素保障工作，加快推进黔桂二线增建工程（柳城段）建设；
2.积极对接项目业主，全力做好协调服务工作，推动永柳、罗鹿两条高速（柳城段）建成通车。	1.完成黔桂铁路广西段增建二线工程征地拆迁年度任务；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资3.9亿元；
3.柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）完成投资28.8亿元。	1.开展黔桂铁路广西段增建二线工程征地拆迁前期工作；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资1亿元；
3.柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）完成投资6亿元。	1.完成黔桂铁路广西段增建二线工程征地拆迁年度任务的30%；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资2.8亿元；
3.柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）完成投资14亿元。	1.完成黔桂铁路广西段增建二线工程征地拆迁年度任务的60%；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资3.6亿元；
3.柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）完成投资23亿元。	1.完成黔桂铁路广西段增建二线工程征地拆迁年度任务的100%；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资3.9亿元；
3.柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）完成投资28.8亿元。
鹿寨县	积极做好桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）、柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目的要素保障，推动项目顺利完成年度计划。	永柳高速（鹿寨段）、罗鹿高速（鹿寨段）项目完工通车。完成投资约20.5亿元。	1.永柳高速（鹿寨段）完成投资2亿元；
2.罗鹿高速（鹿寨段）完成投资2亿元。	1.永柳高速（鹿寨段）完成投资5亿元；
2.罗鹿高速（鹿寨段）完成投资5.5亿元。	1.永柳高速（鹿寨段）完成投资8亿元；
2.罗鹿高速（鹿寨段）完成投资9亿元。	罗鹿高速（鹿寨段）完成投资12.5亿元。
融安县	1.全力配合推进桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）、从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）、G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）项目建设；
2.积极对接项目业主、征拆中心等有关单位，配合做好征地拆迁工作，确保项目顺利推进。	融安县境内在建高速完成投资32亿元。其中，桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资2亿元；从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）完成投资17亿元；G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）完成投资13亿元。	融安县境内在建高速完成投资4.5亿元。其中，桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资1.5亿元；从江－融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）完成投资2亿元；G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）完成投资1亿元。	融安县境内在建高速完成投资5.95亿元。其中，桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）完成投资2亿元，从江－融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）完成投资5亿元，G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）完成投资3.45亿元。	融安县境内在建高速完成投资9.15亿元。其中，从江－融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）完成投资10.5亿元，G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）完成投资7.1亿元。	融安县境内在建高速完成投资12.4亿元。其中，从江－融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）完成投资17亿元，G7221衡阳-南宁公路（龙胜至融安段）完成投资13亿元。
81-1	深入推进西部陆海新通道重要节点城市建设，推动柳广铁路（柳梧段）建成通车，加快桂林至钦州港公路等重大交通项目建设进度，推动洋溪水利枢纽、梅林航电枢纽工程开工建设，巩固提升全国性综合交通枢纽地位	市交通运输局	1.积极对接项目业主，全力做好协调服务工作，推动柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.会同相关县区政府，积极做好项目建设过程的征拆等相关要素保障工作，推动桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.督促、指导业主推进梅林航电枢纽工程前期工作；协调自治区、市级相关部门做好报批工作。	1.柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.推动梅林航电枢纽工程项目前期工作，推动实现开工建设。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资1.1亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资25亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程初设报告修改工作。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资2.3亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资51亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程初设报告修改工作。	1.柳广铁路（柳梧段）完成投资3.5亿元；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资78亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程水土保持报告修订工作。	1.柳广铁路（柳梧段）建成通车；
2.桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）等8个重大交通项目完成投资108亿元；
3.开展梅林航电枢纽工程环境影响评价报告修订工作，力争达到建设条件。	融水县	积极对接G7221衡阳-南宁公路（融安至罗城段）项目业主，全力做好协调服务工作。	完成红线内征地拆迁及交地工作任务，基本实现全面开工条件。确保项目顺利推进。	1.完成线路优化的征地调查公示；
2.完成房屋拆迁的调查公示；
3.完成红线内迁坟再次公告。	1.完成红线内林木砍伐的80%；
2.完成线路优化的征地补偿款发放；
3.完成房屋拆迁的50%；
4.完成坟墓迁移80%。	1.完成红线内林木采伐和坟墓迁移；
2.房屋拆迁完成80%。	1.完成红线内交地；
2.改水工程完成90%以上；
3.房屋拆迁完成95%以上。
柳北区	加快推进柳州融入西部陆海新通道建设重点基础设施项目，强化永柳高速项目建设攻坚，督促项目业主加大建设力度，优化施工流程，全力推进永柳高速柳北段建设，确保完成年度建设任务	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）项目建成通车。	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）项目完成形象工程进度98%。	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）项目建成通车。	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）项目建成通车。	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）项目建成通车。
柳南区	全力做好黔桂铁路广西段增建二线工程项目在柳南区境内的征拆工作，为项目建设提供用地保障。	完成黔桂铁路广西段增建二线工程项目征地拆迁量75%	开展征地拆迁前期工作	完成黔桂铁路广西段增建二线工程项目征地拆迁量20%	完成黔桂铁路广西段增建二线工程项目征地拆迁量50%	完成黔桂铁路广西段增建二线工程项目征地拆迁量75%
鱼峰区	做好梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目征拆等要素保障，推动项目顺利完成年度投资计划	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目完成投资3.98亿元	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目完成投资1.1551亿元	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目完成投资2.2615亿元	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目完成投资3.155亿元	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）项目完成投资3.98亿元
柳江区	加快推进柳广铁路（柳梧段）项目“三改用地”征地工作，全力做好境内在建铁路、高速公路项目协调服务。	1.柳广铁路（柳梧段）完成“三改用地”征地总任务100%；
2.鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）完成投资24850万元；
3.梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）完成投资222920万元。	1.柳广铁路（柳梧段）完成“三改用地”征地总任务70%；
2.鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）完成投资5454万元；
3.梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）完成投资57959万元。	1.柳广铁路（柳梧段）完成“三改用地”征地总任务80%；
2.鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）完成投资11331万元；
3.梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）完成投资104772万元。	1.柳广铁路（柳梧段）完成“三改用地”征地总任务90%；
2.鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）完成投资17902万元；
3.梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）完成投资153815万元。	1.柳广铁路（柳梧段）完成“三改用地”征地总任务100%；
2.鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）完成投资24850万元；
3.梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）完成投资222920万元。
81-2	深入推进西部陆海新通道重要节点城市建设，推动柳广铁路（柳梧段）建成通车，加快桂林至钦州港公路等重大交通项目建设进度，推动洋溪水利枢纽、梅林航电枢纽工程开工建设，巩固提升全国性综合交通枢纽地位	市水利局	广西贵州协同行动，协商确定洋溪淹没处理方案。柳州市与黔东南州协同行动，分别向广西壮族自治区人民政府和贵州省人民政府汇报，努力推动两省区联合向国家发展改革委专题汇报，全力争取国家对淹没处理方案的政策与资源支持。	推动洋溪水利枢纽开工建设。	协商完善洋溪淹没处理方案。	加强与贵州方协调，共同促成两省区联合向国家发展改革委专题汇报。	开展洋溪方案论证。	深入进行方案论证，积极推动洋溪项目开工建设。	市发展改革委	落实上级发展改革部门的指导意见，会同市水利局指导洋溪水利枢纽工程项目业主深入进行方案论证。	推动将项目可研报告上报至国家发展改革委，争取深入进行方案论证，积极推动洋溪项目开工建设。	积极参与对接黔东南州，指导完善洋溪水利枢纽工程淹没处理方案。	在自治区发展改革委指导下，配合市水利局促成两省区联合向国家发展改革委专题汇报洋溪水利枢纽工程汇报材料。	积极指导洋溪水利枢纽工程项目业主按国家发展改革委要求开展洋溪方案论证。	指导项目业主深入进行方案论证，积极推动洋溪项目开工建设。
82	深化实施营商环境攻坚三年行动，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境	市发展改革委	1.全面贯彻落实中央、自治区关于优化营商环境决策部署，根据市委、市政府部署要求，开展营商环境攻坚三年行动。
2.研究制定2026年柳州市营商环境任务清单。
3.指导和督促各县（区）、新区及各部门完成2026年营商环境各项任务；不定期组织召开任务调度会、工作协调会。
4.开展年度优化营商环境专项工作督查；配合自治区开展全区优化营商环境水平监测工作。	全面贯彻落实中央、自治区关于优化营商环境决策部署，大力实施营商环境攻坚三年行动，完成2026年各项优化营商环境工作任务。	按季度开展营商环境监测，协助解决企业发展难点、堵点问题。落实2026年营商环境任务清单完成率超20%。	按季度开展营商环境监测，协助解决企业发展难点、堵点问题。落实2026年营商环境任务清单完成率超50%。	按季度开展营商环境监测，协助解决企业发展难点、堵点问题。落实2026年营商环境任务清单完成率超80%。	按季度开展营商环境监测，协助解决企业发展难点、堵点问题。落实2026年营商环境任务清单完成率达100%。
83	坚持和落实“两个毫不动摇”，实施民营经济高质量发展三年行动，支持民营经济发展壮大	市发展改革委	1.制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》
2.制定2026年柳州市制定民营经济高质量发展任务清单。
3.指导和督促各县（区）、新区及各部门完成2026民营经济高质量发展各项任务；不定期组织召开任务调度会、工作协调会。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，完成2026年各项民营经济高质量发展工作任务。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》前期准备工作，梳理国家与自治区民营经济政策。	1.印发《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，
2.研究制定2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	市科技局	1.梯次培育科技型民营企业集群
2.支持民营企业开展核心技术攻关
3.支持民营企业组建科研平台	1.高新技术企业中的民营企业保持在400家以上，当年认定在100家以上；瞪羚企业中的民营企业保持在30家以上，当年认定在5家以上。
2.民营企业申报并获得自治区级以上科技项目立项10项以上，成果登记100项以上。
3.推动民营企业牵头或参与组建科研平台10个以上。	组织培训宣传科技政策	1.开展摸底排查和现场调研，摸底企业300家以上；
2.动员200家以上企业申报高企；
3.组织企业申报科技项目20项以上；
4.完成成果登记50项以上。	1.完成高企申报120家以上
2.申报并获批自治区级以上科技项目立项8项以上，成果登记75项以上
3.推动民营企业牵头或参与组建科研平台8个以上。	完成年度任务
市工业和信息化局	做好实体经济调研服务工作，畅通“桂i企”线上平台，及时收集解决民营企业诉求问题。	完成自治区领导集中调研服务和市领导集中调研服务工作，对调研过程中收集到的企业反馈问题实现加快办结。	谋划自治区领导和市领导调研服务企业清单，将符合条件的民营企业项目纳入调研服务清单。	根据自治区领导和市领导安排开展企业调研服务，做好督促服务工作。	根据自治区领导和市领导安排开展企业调研服务，做好督促服务工作，确保问题加快办结。	完善调研服务机制，做好调研服务工作总结，确保问题加快办结。
83	坚持和落实“两个毫不动摇”，实施民营经济高质量发展三年行动，支持民营经济发展壮大	市发展改革委	1.制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》
2.制定2026年柳州市制定民营经济高质量发展任务清单。
3.指导和督促各县（区）、新区及各部门完成2026民营经济高质量发展各项任务；不定期组织召开任务调度会、工作协调会。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，完成2026年各项民营经济高质量发展工作任务。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》前期准备工作，梳理国家与自治区民营经济政策。	1.印发《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，
2.研究制定2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	市商务局	1.组织企业参加国内外知名展会，开拓国际市场。2.举办外贸业务培训班和政策宣讲会，提升民营企业外贸能力。3.出台稳增长政策措施，助力民营经济高质量发展。4.组织民营企业参与消费品以旧换新，全力以赴扩大消费增长。	组织企业参加国内外知名展会，举办外贸业务培训班和政策宣讲会，出台稳增长政策措施，助力民营经济高质量发展。	1.举办外贸业务培训班和政策宣讲会。
2.出台稳增长政策措施。
3.组织民营企业参与消费品以旧换新。	1.组织企业参加广交会、印尼客车及商用车展览会等国内外知名展会。
2.出台稳增长政策措施。
3.组织民营企业参与消费品以旧换新。	1.组织企业参加中国-东盟博览会、法兰克福国际汽车展等国内外知名展会。
2.举办外贸业务培训班和政策宣讲会。
3.出台稳增长政策措施。
4.组织民营企业参与消费品以旧换新。	1.组织企业参加广交会、进博会、柳州农博会等国内外展会。
2.举办外贸业务培训班和政策宣讲会。
3.出台稳增长政策措施。
4.组织民营企业参与消费品以旧换新。
市市场监管局	1.依托全国统一的信用修复平台，全面推行“一网通办”“掌上办”，实现信用修复“异地登录、线上提交、快速审核”，压缩信用修复时限，提升修复效率。
2.持续完善经营主体反映问题响应处置机制，推行经营主体反映问题响应处置工作规范。
3.建立个体工商户常态化交流机制，定期走访各类经营主体，了解经营发展状况，依职依责帮助解决困难问题。
4.扎实开展“计量服务中小企业行”活动，聚焦我市特色产业、产品，开展企业定制化服务，帮助企业解决生产中的计量问题和需求。	1.完成失信经营主体修复数5000条以上。
2.年内完成4场企业、行业协会经营主体座谈会。
3.年内走访各类经营主体100家（次）。
4.深入推进“计量服务中小企业行”活动。	1.累计完成失信经营主体修复数2000条。
2.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
3.走访经营主体25家（次）。
4.制定计量技术服务中小企业年度工作目标。	1.累计完成失信经营主体修复数3000条。
2.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
3.走访经营主体25家（次）。
4.筹划部署计量技术服务队伍，入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业500家次。	1.累计完成失信经营主体修复数4000条。
2.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
3.走访经营主体25家（次）。
4.入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业1000家次。	1.累计完成失信经营主体修复数5000条以上。
2.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
3.走访经营主体25家（次）。
4.入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业800家次。
市人力资源社会保障局	发挥国家级柳州人力资源服务产业园平台作用，通过规范和提升入驻企业运营能力，促进人力资源服务企业发展，同时发挥市场化流动人员配置作用，带动以制造业为主的民营经济发展。	国家级柳州人力资源服务产业园年营收达到70亿元。	国家级柳州人力资源服务产业园第一季度营收达到10亿元。	国家级柳州人力资源服务产业园第二季度营收达到35亿元。	国家级柳州人力资源服务产业园第三季度营收达到55亿元。	国家级柳州人力资源服务产业园第四季度营收达到70亿元。
83	坚持和落实“两个毫不动摇”，实施民营经济高质量发展三年行动，支持民营经济发展壮大	市发展改革委	1.制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》
2.制定2026年柳州市制定民营经济高质量发展任务清单。
3.指导和督促各县（区）、新区及各部门完成2026民营经济高质量发展各项任务；不定期组织召开任务调度会、工作协调会。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，完成2026年各项民营经济高质量发展工作任务。	制定《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》前期准备工作，梳理国家与自治区民营经济政策。	1.印发《柳州市民营经济高质量发展三年行动方案》，
2.研究制定2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	指导和督促各县（区）、新区及各部门贯彻落实2026年柳州市民营经济高质量发展任务清单。	人民银行柳州市分行	推动民营再贷款等一揽子增量政策落地，深化“三贷”行动、优化“三张”清单，引导金融机构用好金融惠企贴息等政策，加强政策宣导和需求对接，让符合条件的民营企业应贷尽贷、应享尽享。	力争民营经济贷款同比实现增长。	力争民营经济贷款实现增长。	力争民营经济贷款实现增长。	力争民营经济贷款实现增长。	力争民营经济贷款实现增长。
84-1	健全经营主体反映问题响应处置、帮办代办服务和“办不成事”反映窗口等机制，规范涉企行政执法，加强事中事后监管改革攻坚，有效平等保护各类企业和企业家合法权益	市司法局	完善规范涉企行政执法长效化机制建设，实现“预警帮扶式”执法模式在重点执法领域得到广泛运用，有效提高行政执法水平。	1.全面推行“扫码入企”，全市涉企行政执法主体及行政执法人员90%以上入驻广西事中事后监管平台开展执法活动。
2.制定《柳州市预警帮扶式行政执法工作指引》。
3.开展学习宣传贯彻《行政执法监督条例》活动，完成行政执法人员60个学时的执法培训全覆盖。	1.督促全市各涉企行政执法部门开设广西事中事后监管平台账号，完成执法主体、执法人员全量入驻平台。
2.完成规范涉企行政执法长效化机制建设自治区改革攻坚项目试点单位的申报立项工作。
3.开展《行政执法监督条例》集中宣传月活动。	1.完成《柳州市预警帮扶式行政执法工作指引》的拟稿、征求意见、印发工作；
2.到各县区、重点执法单位开展日常监督和工作指导。
3.组织执法部门、法律服务团队开展“送法入园区”“送法进企业”指导帮扶活动。
4.开展行政执法监督业务培训活动。	1.对各县区、各执法单位落实工作的情况进行督导；
2.对重点领域执法单位执法案件开展评查，查纠违规异地执法、趋利性执法、执法“四乱”问题。3.持续开展“送法入园区”“送法进企业”指导帮扶活动。
4.收集一批柳州市预警帮扶式执法典型案例。	1.对规范涉企行政执法长效化机制建设工作进行总结，形成总结报告；
2.完成规范涉企行政执法长效化机制建设自治区改革攻坚项目结项工作。	市市场监管局、市生态环境局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市城市管理局	1.在广西事中事后监管平台开设单位账号，督促本执法领域行政执法人员全量入驻平台，开展“扫码入企”规范执法。
2.按照《柳州市预警帮扶式行政执法工作指引》，制定本执法领域预警帮扶式执法工作实施方案，在涉企执法领域落实有关帮扶措施，及时报送典型案例。
3.做好本执法领域的执法监督工作，落实有关预防和纠正违规异地执法、趋利性执法、执法“四乱”问题的查纠治工作，督促执法人员规范执法，严防行政罚没收入异常增长。
4.督促本领域行政执法人员完成60个学时的执法业务培训。	“预警帮扶式”执法模式在本执法领域得到广泛运用；行政执法水平有效提高。	1.督促本领域行政执法主体开设广西事中事后监管平台账号，完成执法主体、执法人员全量入驻平台并开展“扫码入企”执法工作。
2.开展学习宣传贯彻《行政执法监督条例》活动，将《行政执法监督条例》纳入本单位党委（党组）专题学习内容。	1.完善规范涉企行政执法长效化机制建设，参照《柳州市预警帮扶式行政执法工作指引》，做好本领域预警帮扶式执法工作实施方案的制定和相关工作的落实。
2.组织本领域行政执法监督人员参加业务培训。	1.对本领域执法单位落实工作情况进行督导。
2.对本领域执法单位执法案件开展评查，查纠违规异地执法、趋利性执法、执法“四乱”问题。
3.向市人民政府行政执法协调监督局报送预警帮扶式执法典型案例。	1.督促本领域行政执法人员完成60个学时的执法培训全覆盖。
2.对落实规范涉企行政执法长效化机制建设、广泛运用“预警帮扶式”执法工作进行总结，形成总结报告报市人民政府行政执法协调监督局。
84-2	健全经营主体反映问题响应处置、帮办代办服务和“办不成事”反映窗口等机制，规范涉企行政执法，加强事中事后监管改革攻坚，有效平等保护各类企业和企业家合法权益	市市场监管局	1.持续完善经营主体反映问题响应处置机制，推行经营主体反映问题响应处置工作规范。
2.强化部门协调联动，加强问题研究督导，联合职能部门制定精准化解决方案，推动经营主体重点诉求解决率稳步提升。
3.拓宽问题收集途径，聚焦政务服务、市场环境、拖欠账款等影响营商环境和经营要素保障的诉求办件，深入挖掘具有示范性、可复制性的解决问题事例，并适时呈报。
4.加强各级政务服务人员、首席服务代表、工单办理人员业务能力培训，提升快速高效的服务能力。
5.全覆盖推广广西经营主体服务网、桂商码等平台，推动机制触达更多群体，切实提高经营主体对机制的知晓度和使用效能。	力争我市经营主体诉求按时办结率和满意率任一单项指标达95%以上，重点诉求问题综合评价解决率达65%以上（以自治区下达任务为准）。	1.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
2.发布3期经营主体反映问题响应处置工作简报。
3.梳理经营主体诉求工单，加强数据研究分析，对疑难工单进行督办。
4.力争我市经营主体诉求按时办结率和满意率任一单项指标达95%以上，重点诉求问题综合评价解决率达65%以上（以自治区下达任务为准）。	1.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
2.发布3期经营主体反映问题响应处置工作简报。
3.梳理经营主体诉求工单，加强数据研究分析，对疑难工单进行督办。
4.力争我市经营主体诉求按时办结率和满意率任一单项指标达95%以上，重点诉求问题综合评价解决率达65%以上（以自治区下达任务为准）。	1.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
2.发布3期经营主体反映问题响应处置工作简报。
3.梳理经营主体诉求工单，加强数据研究分析，对疑难工单进行督办。
4.力争我市经营主体诉求按时办结率和满意率任一单项指标达95%以上，重点诉求问题综合评价解决率达65%以上（以自治区下达任务为准）。	1.完成1场企业、行业协会经营主体座谈会。
2.发布3期经营主体反映问题响应处置工作简报。
3.梳理经营主体诉求工单，加强数据研究分析，对疑难工单进行督办。
4.力争我市经营主体诉求按时办结率和满意率任一单项指标达95%以上，重点诉求问题综合评价解决率达65%以上（以自治区下达任务为准）。	市发展改革委	组织做好经营主体反映问题响应处置工作绩效考评；配合牵头单位研究处理经营主体反映营商环境重大问题，加强对经营主体反映问题分析研究。	制定经营主体反映问题响应处置工作绩效考评细则，组织做好相关考评成果运用；收集经营主体反映问题和意见建议，每月形成经营主体反映问题分析统计表。	1.制定经营主体反映问题响应处置工作绩效考评细则，每月收集12345热线经营主体反映问题处置情况作为绩效评分参考，配合牵头单位开展督办。
2.收集汇总经营主体反映问题和意见建议，每月形成经营主体反映问题分析统计表。	1.每月收集12345热线经营主体反映问题处置情况作为绩效评分参考，配合牵头单位开展督办。
2.收集汇总经营主体反映问题和意见建议，每月形成经营主体反映问题分析统计表。	1.每月收集12345热线经营主体反映问题处置情况作为绩效评分参考，配合牵头单位开展督办。
2.收集汇总经营主体反映问题和意见建议，每月形成经营主体反映问题分析统计表。	1.每月收集12345热线经营主体反映问题处置情况作为绩效评分参考，配合牵头单位开展督办。年底对各县区（新区）、各部门进行年度绩效评分。
2.收集汇总经营主体反映问题和意见建议，每月形成经营主体反映问题分析统计表。
市12345热线中心	1.按照柳州市经营主体反映问题响应处置机制要求，做好12345热线涉经营主体诉求受理处置工作。
2.定期提供12345热线受理经营主体诉求工单数据分析材料，推动疑难问题解决。
3.加强话务员业务能力培训，提高对经营主体服务水平。	1.进一步优化经营主体诉求处置流程，促进经营主体反映问题响应处置工作效率提高。
2.加强经营主体诉求的数据分析及成果运用，推动优化营商工作发展。	1.按照柳州市经营主体反映问题响应处置机制要求，做好12345热线涉经营主体诉求受理处置工作。
2.提供12345热线受理经营主体诉求工单数据分析材料3期。
3.按需开展话务员业务能力培训，提高对经营主体服务水平。	1.按照柳州市经营主体反映问题响应处置机制要求，做好12345热线涉经营主体诉求受理处置工作。
2.提供12345热线受理经营主体诉求工单数据分析材料3期。
3.按需开展话务员业务能力培训，提高对经营主体服务水平。	1.按照柳州市经营主体反映问题响应处置机制要求，做好12345热线涉经营主体诉求受理处置工作。
2.提供12345热线受理经营主体诉求工单数据分析材料3期。
3.按需开展话务员业务能力培训，提高对经营主体服务水平。	1.按照柳州市经营主体反映问题响应处置机制要求，做好12345热线涉经营主体诉求受理处置工作。
2.提供12345热线受理经营主体诉求工单数据分析材料3期。
3.按需开展话务员业务能力培训，提高对经营主体服务水平。
84-3	健全经营主体反映问题响应处置、帮办代办服务和“办不成事”反映窗口等机制，规范涉企行政执法，加强事中事后监管改革攻坚，有效平等保护各类企业和企业家合法权益	市行政审批局	1.完善各级“办不成事”反映窗口设置及人员配置，规范业务工作流程，形成问题受理、转办、办理、督办、反馈、办结、回访全流程闭环管理。建立健全帮办代办服务机制，明确帮办代办事项范围与流程，组建专（兼）职帮办代办队伍，做好台账登记与跟踪回访，切实提升企业群众办事便利度和满意度。
2.一是积极与自治区大数据局对接工作，了解26年工作部署，提前开展谋划；二是走访涉及部门，探讨场景落地情况，了解场景落地存在的困难和问题；三是加强政策宣导，提升政策知晓度。	1.规范“办不成事”反映窗口运行流程，提升窗口人员业务能力，形成问题快速处理机制。健全帮办代办服务体系，规范服务流程与标准，提升帮代办质效，为企业和群众提供高效便捷的全程帮代办服务，切实增强政务服务获得感与满意度。
2.按照自治区发布的工作方案，落地实施跨部门综合监管一件事场景。	1.开展工作部署，进行业务培训交流，提升“办不成事”反映窗口工作人员业务能力。出台《柳州市政务服务帮办代办工作方案》，明确工作要求。
2.落实自治区大数据局新的部署，完成任务分工。	1.加强“办不成事”反映窗口的信息分析，提升快速响应能力。
2.解决场景落地存在的困难和问题。	1.加强“办不成事”反映窗口的信息分析，加强业务交流，提升业务水平。
2.落实跨部门综合监管一件事场景。	1.开展“办不成事”反映窗口典型案例整理及数据分析，推动问题解决。
2.落实跨部门综合监管一件事场景。
85-1	加快构建差异化培育和精准化服务机制，引导民营企业主动嵌入智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业供应链体系，向产业链上下游加速拓展和集聚，让民营经济在补链、延链、强链中释放更大活力	市发展改革委	加强项目谋划储备，围绕上级资金支持方向，组织项目申报上级资金支持。	支持民营企业高质量发展，围绕上级资金支持方向，组织民营企业项目申报上级资金支持，全年组织申报上级资金项目不少于20个，其中民营企业项目不少于4个，推动至少2个民营企业项目获得上级资金支持。	开展2026年第一批工业重点领域国债资金申报工作，组织至少10个项目申报国债资金支持，其中民营企业项目不少于2个。	持续跟进完善2026年第一批工业重点领域国债资金申报，力争至少1个民营企业项目获得国债资金支持。	开展2026年第二批工业重点领域国债资金申报工作，组织至少10个项目申报国债资金支持，其中民营企业项目不少于2个。	持续跟进完善2026年第二批工业重点领域国债资金申报，力争至少1个民营企业项目获得国债资金支持。
85-2	加快构建差异化培育和精准化服务机制，引导民营企业主动嵌入智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业供应链体系，向产业链上下游加速拓展和集聚，让民营经济在补链、延链、强链中释放更大活力	市工业和信息化局	1.推广柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序，实时更新企业清单、产品清单、制造能力清单、供需对接、检验检测能力清单“五张清单”，帮助产业链之间信息互通、资源共享、相互协作。
2.充分利用金融工具，推动金融资源精准服务工业企业。
3.出台经济稳增长政策，大力支持企业提升补链、延链、强链能力，推动大中小企业协同发展。支持智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等行业，帮助企业提升自身实力，提高竞争能力。	1.开放柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
2.持续打造“融促柳企”品牌，落实政金企对接机制和“工业振兴担”白名单制度。
3.出台经济稳增长政策。	1.开放柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
2.持续打造“融促柳企”品牌，落实政金企对接机制和“工业振兴担”白名单制度。
3.出台一季度经济稳增长政策。	1.开放柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
2.持续打造“融促柳企”品牌，落实政金企对接机制和“工业振兴担”白名单制度。
3.出台二季度或上半年经济稳增长政策。	1.开放柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
2.持续打造“融促柳企”品牌，落实政金企对接机制和“工业振兴担”白名单制度。
3.出台三季度或下半年经济稳增长政策。	1.开放柳州市工业产品目录“龙城制造”微信小程序和“供需对接大厅”。
2.依托“柳创汇”平台集中推荐优质服务。
3.持续打造“融促柳企”品牌，落实政金企对接机制和“工业振兴担”白名单制度。
4.出台四季度经济稳增长政策。
85-3	加快构建差异化培育和精准化服务机制，引导民营企业主动嵌入智能网联及新能源汽车、钢铁及关键金属新材料、高端装备制造等主导产业供应链体系，向产业链上下游加速拓展和集聚，让民营经济在补链、延链、强链中释放更大活力	市市场监管局	充分发挥市场监管职能作用，引导经营主体通过改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进做大做优做强。
1.依托全国统一信用修复平台，全面推行“一网通办”“掌上办”，实现信用修复“异地登录、线上提交、快速审核”，压缩信用修复时限，提升修复效率。
2.持续完善经营主体反映问题响应处置机制，推行经营主体反映问题响应处置工作规范。
3.建立常态化交流机制，定期开展走访，了解经营发展状况，在柔性执法、特色产品宣传等方面为经营主体提供帮助支持，依职责协助解决困难问题。
4.助力我市个体工商户高质量发展，开展个体工商户分型分类精准帮扶工作，挖掘我市优质个体工商户资源，精细化开展“名特优新”培育工作。
5.提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务，扎实开展“计量服务中小企业行”活动，聚焦我市特色产业、产品，开展定制化服务，帮助解决生产中计量问题和需求。	1.完成失信经营主体修复数5000条以上。
2.年内完成4场经营主体、市个体私营行业协会会员单位座谈会。
3.年内走访经营主体100家（次）。
4.年内培育“名特优新”个体工商户60户。
5.为经营主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务5000家次以上。深入推进“计量服务中小企业行”活动。利用计量技术服务队伍，开展企业帮扶、计量培训，解决技术难题，按照相关政策减免检定校准费用，节约成本。"	1.累计完成失信经营主体修复数2000条。
2.完成1场经营主体、市个体私营行业协会会员单位座谈会。
3.走访经营主体25家（次）。
4.培育“名特优新”个体工商户5户。
5.为经营主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务1000家次以上。制定计量技术服务中小企业年度工作目标	1.累计完成失信经营主体修复数3000条。
2.累计完成2场经营主体、市个体私营行业协会会员单位座谈会。
3.累计走访经营主体50家（次）。
4.累计培育“名特优新”个体工商户20户。
5.累计为经营主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务2000家次以上。筹划部署计量技术服务队伍，入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业500家次。	1.累计完成失信经营主体修复数4000条。
2.累计完成3场经营主体、市个体私营行业协会会员单位座谈会。
3.累计走访经营主体75家（次）。
4.累计培育“名特优新”个体工商户40户。
5.累计为经营主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务3500家次以上。累计入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业1500家次。	1.累计完成失信经营主体修复数5000条以上。
2.累计完成4场经营主体、市个体私营行业协会会员单位座谈会。
3.累计走访经营主体100家（次）。
4.累计培育“名特优新”个体工商户60户。
5.累计为经营主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础服务5000家次以上。累计入企开展“计量服务中小企业行”活动，计划服务企业1300家次。	市人力资源社会保障局	将小微企业、个体工商户纳入创业服务体系支持范围，引导各类机构提供专业化创业培训和创业服务，为符合条件的小微企业、个体工商户提供创业担保贷款。	发放创业担保贷款2.09亿元。	发放创业担保贷款5225万元。	累计发放创业担保贷款1.57亿元。	累计发放创业担保贷款3.14亿元。	累计发放创业担保贷款2.09亿元。
市文化广电旅游局	组织参与文化旅游宣传推广活动。	组织参与文化旅游宣传推广活动。	每季度组织参与文化旅游宣传推广活动。	每季度组织参与文化旅游宣传推广活动。	每季度组织参与文化旅游宣传推广活动。	每季度组织参与文化旅游宣传推广活动。
市退役军人事务局	举办各种创业服务活动，助力退役军人创业创新。	全年至少举办12场次创业服务活动。	制定印发《2026年度柳州市退役军人创业创新暨经营主体培育服务系列活动工作方案》。	开展4-6场次创业服务活动。	开展4-6场次创业服务活动。	开展3-4场次创业服务活动。
人民银行柳州市分行	推动民营再贷款等一揽子增量政策落地，深化“三贷”行动、优化“三张”清单，引导金融机构用好金融惠企贴息等政策，加强政策宣导和需求对接，让符合条件的民营企业应贷尽贷、应享尽享。	力争民营经济贷款实现同比增长。	力争民营经济贷款实现同比增长。	力争民营经济贷款实现同比增长。	力争民营经济贷款实现同比增长。	力争民营经济贷款实现同比增长。
柳州市税务局	1.优化税费优惠政策落实机制，加强各业务部门沟通协作，统一政策执行口径，确保政策落实准确顺畅。
2.加大个体工商户相关税收优惠政策宣传辅导力度，开展线上+线下政策宣传辅导及政策精准推送，通过大数据筛选符合条件个体工商户，精准推送政策礼包，实现政策直达快享。
3.加强政策适用管理，严防政策错享风险。	积极响应个体工商户发展所需，不断优化税收营商环境，提升纳税服务质效，加大政策宣传辅导力度，落实好“六税两费”减半征收政策及200万以下个人工商户减半征收个人所得税政策，有效激发个体经营活力。	1.持续落实好“六税两费”减半征收政策及200万元以下个人工商户减半征收个人所得税政策；
2.持续优化纳税服务，加大税收政策宣传力度，开展政策精准推送。	1.持续落实好“六税两费”减半征收政策及200万元以下个人工商户减半征收个人所得税政策；
2.持续优化纳税服务，加大税收政策宣传力度，开展政策精准推送。	1.持续落实好“六税两费”减半征收政策及200万元以下个人工商户减半征收个人所得税政策；
2.持续优化纳税服务，加大税收政策宣传力度，开展政策精准推送。	1.持续落实好“六税两费”减半征收政策及200万元以下个人工商户减半征收个人所得税政策；
2.持续优化纳税服务，加大税收政策宣传力度，开展政策精准推送。
86	鼓励各类社会资本平等参与公共服务、基础设施、社会民生等重点领域建设及运营，推进数据、技术、金融等要素市场化配置，促进有效市场和有为政府更好结合	市发展改革委	1.纵深推进全国统一大市场建设与市场准入负面清单制度，严格落实 “全国一张清单”管理模式，持续开展违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，清理地方性违规准入壁垒，破除不利于要素市场化配置的各种障碍掣肘。
2.紧密联系各要素涉及行业主管部门，充分协同合作，助推数据、技术、金融等要素市场化配置走深走实。	全面落实全国统一大市场建设各项任务，严格落实“全国一张清单” 管理模式，按季度开展违背清单案例归集工作，破除地方性准入壁垒及要素市场化配置障碍。	横向上，统筹全市各级、各部门开展一季度违背市场准入负面清单案例归集工作；纵向上，持续开展本系统公平竞争审查，逐项核实是否属于违规准入、壁垒限制、要素配置梗阻。	开展新版《市场准入负面清单》推广应用工作；统筹全市各级、各部门开展二季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	选取数据、技术、金融等重点要素，深入部门、企业、行业协会等开展指导调研；统筹全市各级、各部门开展三季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	依托法律专业服务，开展要素市场化配置合规培训，重点解读市场准入、公平竞争相关法律法规，强化依法履职能力；统筹全市各级、各部门开展四季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	市市场监管局	1.全面落实公平竞争审查制度，做好存量和增量政策措施的抽查、审查。
2.严格落实“全国一张清单”管理模式，梳理上报违背市场准入负面清单案例。
3.持续推进企业跨区域迁移一件事改革工作，畅通要素流动，服务全国统一大市场建设。	1.对提请市场监管部门会同相关部门审查的政策措施审查率100%。及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争政策措施。强化公平竞争审查制度刚性约束。
2.梳理上报违背市场准入负面清单案例。
3.持续推进企业跨区域迁移“一件事”改革工作。	1.做好增量政策措施的公平竞争审查工作。
2.对2025年度公平竞争审查抽查工作中发现的涉嫌违反公平竞争审查标准的政策文件复核，确定违反审查标准的政策措施将督促起草部门修订或废止。
3.严格市场准入。对违背市场准入制度情况进行排查，发现一起，整改一起。严格落实“全国一张清单”管理模式。
4.优化企业跨区域迁移服务，破除要素流动壁垒。	1.做好增量政策措施的公平竞争审查工作；开展2026年度公平竞争审查抽查工作。
2.对各县区企业开办窗口违背市场准入制度情况进行排查，发现一起，整改一起。
3.收集汇总企业跨区域迁移“一件事”办理过程中存在的问题，配合自治区改进和完善系统，进一步提升用户体验感。	1.做好增量政策措施的公平竞争审查工作，完成对抽查出存量政策措施的检查。
2.开展对窗口工作人员的培训，提升工作人员的业务能力和服务水平。
3.到各级登记窗口部门进行指导调研，发现问题，解决问题，确保企业跨区域迁移工作高效运行。	1.做好增量政策措施的公平竞争审查工作，对抽查出有问题的存量政策措施，督促制定单位进行整改。
2.持续对各县区企业开办窗口违背市场准入制度情况进行排查，发现一起，整改一起。
3持续推进企业跨区域迁移“一件事”工作，为助力我市经济高质量发展提供优质政务服务。
市数据局	推进实施柳州数据要素市场化配置改革，完善公共数据授权运营实践路径，积极谋划各领域数据交易场景，促进数据要素合规高效流通，释放数据要素价值。	完成1笔以上数据产品交易。	积极谋划本地数据授权运营、产品交易场景	积极谋划本地数据授权运营、产品交易场景	积极谋划本地数据授权运营、产品交易场景	完成1笔以上数据产品交易。
市科技局	持续推进公平竞争、涉及不平等对待文件清理和政策一致性评估工作。	实现规范性文件公平竞争等清理问题动态“清0”。	清理失效或废止规范性文件并撤网，科技局网站进行现行有效文件统一栏目挂网。在广西人大法律法规库更新。	对市科技创新“十五五”规划进行政策一致性评估和公平竞争审查。	对科技规范性文件和重大对外协议进行政策一致性评估和公平竞争审查。	对科技规范性文件和重大对外协议进行政策一致性评估和公平竞争审查。
86	鼓励各类社会资本平等参与公共服务、基础设施、社会民生等重点领域建设及运营，推进数据、技术、金融等要素市场化配置，促进有效市场和有为政府更好结合	市发展改革委	1.纵深推进全国统一大市场建设与市场准入负面清单制度，严格落实 “全国一张清单”管理模式，持续开展违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，清理地方性违规准入壁垒，破除不利于要素市场化配置的各种障碍掣肘。
2.紧密联系各要素涉及行业主管部门，充分协同合作，助推数据、技术、金融等要素市场化配置走深走实。	全面落实全国统一大市场建设各项任务，严格落实“全国一张清单” 管理模式，按季度开展违背清单案例归集工作，破除地方性准入壁垒及要素市场化配置障碍。	横向上，统筹全市各级、各部门开展一季度违背市场准入负面清单案例归集工作；纵向上，持续开展本系统公平竞争审查，逐项核实是否属于违规准入、壁垒限制、要素配置梗阻。	开展新版《市场准入负面清单》推广应用工作；统筹全市各级、各部门开展二季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	选取数据、技术、金融等重点要素，深入部门、企业、行业协会等开展指导调研；统筹全市各级、各部门开展三季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	依托法律专业服务，开展要素市场化配置合规培训，重点解读市场准入、公平竞争相关法律法规，强化依法履职能力；统筹全市各级、各部门开展四季度违背市场准入负面清单案例归集工作。	中国人民银行柳州市分行	加强对金融机构的预期引导和窗口指导，从稳住市场预期、提振发展信心和扩大有效投资出发，在金融要素方面提供全周期全方位保障。把握好信贷投放节奏和力度，做实做细金融“五篇大文章”，保障全年信贷平稳合理增长、投放节奏均衡、结构更加优化。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。	力争金融“五篇大文章”贷款增速不低于各项贷款水平。
柳州金融监管分局	落实国家市场准入负面清单制度，根据工作安排做好违背市场准入负面清单案例归集、准入壁垒清理等相关工作。	做好违背市场准入负面清单案例归集、准入壁垒清理等相关工作。	按时完成违背市场准入负面清单案例归集相关工作，并及时报送案例。	按时完成违背市场准入负面清单案例归集相关工作，并及时报送案例。	按时完成违背市场准入负面清单案例归集相关工作，并及时报送案例。	按时完成违背市场准入负面清单案例归集相关工作，并及时报送案例。
87-1	持续推进“准入即准营”“拿地即开工”等个性化服务，探索“分段+承诺”施工许可审批新模式，提升便企办事效率	市住房城乡建设局	持续推进“拿地即开工”政策，通过推行预审批、用地批准手续实行容缺受理和告知承诺制、落实并联审批等措施，压缩项目从规划到开工建设的审批时限。	落实“拿地即开工”相关措施，为企业节省时间和制度性成本，全年推动不少于20个符合条件的项目实现“拿地即开工”。	推动不少于5个符合条件的项目实现“拿地即开工”。	推动不少于10个符合条件的项目实现“拿地即开工”。	推动不少于15个符合条件的项目实现“拿地即开工”。	推动不少于20个符合条件的项目实现“拿地即开工”。
87-2	持续推进“准入即准营”“拿地即开工”等个性化服务，探索“分段+承诺”施工许可审批新模式，提升便企办事效率	市行政审批局	1.持续推进“准入即准营”工作，健全完善“准入即准营”工作机制，通过“线上”+“线下”融合办理的方式，进一步优化许可联办流程，构建规范化、协同化、标准化服务模式；
2. 对照市场准入负面清单，分类梳理涉企经营许可事项，逐步扩大服务覆盖范围，进一步扩充许可联办事项清单并实行动态更新。探索出台“分段+承诺”审批模式。	1.推动市场主体“领证即开业、准入即经营”，推动行政许可事项从联办向“智慧办”跃升，制度性交易成本显著降低，市场主体获得感、满意度持续提高。
2.制定出台《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》。	1.梳理高频事项及群众、企业需求较高的许可事项，设立联办窗口。
2.多渠道收集了解其他地区分段核发施工许可证的不同做法。	1.整合、优化材料清单，建立“线上”+“线下”受理、审批、帮办等服务模式，提高审批效率。
2.深入学习调研不同地区的先进做法，总结优缺点。	1.强化培训、宣传，扎实开展联办工作。
2.结合柳州实际，研究制定可操作的《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》	1.总结提炼工作经验，力争形成可复制借鉴的经验。
2.制定出台《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》。	市住房城乡建设局	配合牵头单位制定出台《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》，并做好政策的宣传与推广。	配合牵头单位制定出台《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》，并做好政策宣传与推广。	多渠道收集了解其他地区分段核发施工许可证后续监管和分段验收等做法。	深入学习调研不同地区的分段核发施工许可证后续监管和分段验收等方面的成熟做法与经验。	配合牵头单位研究制定可操作的《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》。	配合牵头单位制定出台《试行“分段+承诺”施工许可审批实施方案》，并做好政策宣传与推广。
88	保障“金融惠企”贴息等金融政策支持，落实好减税降费等政策，降低企业经营成本	市财政局	1.落实“金融惠企财政贴息”政策。
2. 根据中共广西壮族自治区委员会金融委员会办公室核定金融惠企“柳州工业贷”贴息申报审核结果，及时下达柳州市承担部分的贴息资金，切实降低企业融资成本。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。	1.完成自治区下达“金融惠企财政贴息”贷款目标任务。
2.完成中共广西壮族自治区委员会金融委员会办公室核定金融惠企“柳州工业贷”贴息资金柳州市承担部分资金下达工作。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
1.完成自治区下达“金融惠企财政贴息”贷款目标任务。
2.完成2025年第四季度金融惠企“柳州工业贷”柳州市承担部分贴息资金下达工作。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
1.完成自治区下达“金融惠企财政贴息”贷款目标任务。
2.完成上季度核定金融惠企“柳州工业贷”柳州市承担部分贴息资金下达工作。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。	1.完成自治区下达“金融惠企财政贴息”贷款目标任务。
2.完成上季度核定金融惠企“柳州工业贷”柳州市承担部分贴息资金下达工作。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。
1.完成自治区下达“金融惠企财政贴息”贷款目标任务。
2.完成上季度核定金融惠企“柳州工业贷”柳州市承担部分贴息资金下达工作。
3.贯彻落实中央及自治区出台的减税降费政策，切实减轻市场主体税费负担。	市工业和信息化局	分批组织企业申报“柳州工业贷”并推送入库。	全年联合市财政局推送300家以上企业进入“柳州工业贷”名单库。	全年联合市财政局推送300家以上企业进入“柳州工业贷”名单库。	全年联合市财政局推送300家以上企业进入“柳州工业贷”名单库。	全年联合市财政局推送300家以上企业进入“柳州工业贷”名单库。	全年联合市财政局推送300家以上企业进入“柳州工业贷”名单库。
柳州市税务局	1.持续按照总局、区局关于税费优惠政策适用服务管理工作的要求开展工作，依法依规落实好各项税费优惠政策，确保应享尽享。
2.持续运转政策适用管理机制办，定期召开会议研究讨论总局政策适用管理手册，找准政策涉税疑点，聚焦优惠政策适用，逐项排查政策落实的风险点。
3.加强政策适用管理，对税费优惠政策措施落实情况进行分析监控和监督检查，提升税费政策执行规范性。	1.召开政策适用管理工作联席会议8次以上（每季度1-2次）；
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查8次（每季度1-2次）。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次；
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次；
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次；
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。	1.召开政策适用管理工作联席会议1-2次；
2.利用多种渠道开展税费优惠政策宣传。
3.聚焦优惠政策适用管理风险，排查政策落实的风险点，全年开展风险核查1-2次。
89-1	持续深化“柳州企业日”“柳州工匠日”活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	市工业和信息化局	4月26日“企业日”活动对获得荣誉的企业进行授牌，并持续宣传。	4月26日“企业日”活动对获得荣誉的企业进行授牌，并持续宣传。	制定年度荣誉展示计划，确定“企业日”当天活动内容。	“企业日”活动当天对获得荣誉的企业授牌，并广泛宣传。	持续进行线上宣传，大力弘扬企业、企业家精神。	持续进行线上宣传，大力弘扬企业、企业家精神。
89-2	持续深化“柳州企业日”“柳州工匠日”活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	市总工会	1.开展2025年度“柳州工匠”认定，严格按照申报、初审、评审、公示流程推进，重点关注支柱产业、高成长性产业工匠培育，突出青年、巾帼工匠选拔。
2.开展工匠精神“三进”（企业、校园、社区）宣讲，结合工匠真实事迹，强化精神引领。
3. 借助融媒体平台，推出劳模工匠专题报道、短视频矩阵，讲好柳州劳动者故事，营造崇尚劳动的氛围。
4. 结合“柳州工匠日”“五一”表彰，选树劳模工匠典型，给予激励表彰，优先推荐“广西工匠”后备人选，发挥示范带动作用。	1.完成2025年度“柳州工匠”认定30名，培育一批青年、巾帼工匠，壮大工匠人才队伍，完善工匠培育机制。
2.开展工匠精神“三进”宣讲不少于20场，发布劳模工匠专题宣传内容不少于20条。
3.完成“广西工匠”“大国工匠培育对象”推荐工作。其中“广西工匠”不少于4人，“大国工匠培育对象”不少于2人。
4.组织不少于8场工业研学活动，从小培养工匠情怀。	1.开展2025年度柳州工匠选树工作。
2.开展劳模工匠精神宣传宣讲活动不少于2场。	1.联合认定2025年度柳州工匠。
2.开展劳模工匠精神宣传宣讲活动不少于8场。3.采集2025年度柳州工匠手模并拍摄宣传短视频。 4.开展工业研学活动。
5.开展2026年柳州市庆祝“五一”国际劳动节特别节目。
6.开设《广西好工人柳州系列报道》媒体专栏。	1.开展劳模工匠精神宣传宣讲活动。
2.开展工业研学活动不少于5场。
3.推荐2026年“广西工匠”和培育对象候选人。
4. 推荐2026年“大国工匠”培育对象候选人。	1.开展劳模工匠精神宣传宣讲活动不少于5场。
2.开展工业研学活动。
90	强化国土空间总体规划的战略引领和刚性约束作用，完善“三级三类”国土空间规划体系，统筹产业发展、居住生活、公共管理等空间和设施规划建设	市自然资源和规划局	完善国土空间规划“一张图”建设，通过统一地图、统一标准、统一管控，实现上下贯通、多规衔接，有效统筹生态、农业、城镇空间，严守三条控制线与各类管控底线，保障国土空间总体规划落地实施。	完成2026年度国土空间规划数据库更新及维护，内容包含国土空间总体规划、控制性详细规划、专项规划、市政管线、规划总平、建筑工程规划许可证、用地红线、选址红线、规划设计条件等12个专题数据库的更新维护，并将成果及时纳入柳州市国土基础信息平台和“一张图”系统进行管理和应用。	结合第一季度自然资源系统数据更新情况，完成规划数据库制作，相关成果更新至柳州市国土基础信息平台和“一张图”系统。	结合第二季度自然资源系统数据更新情况，完成规划数据库制作，相关成果更新至柳州市国土基础信息平台和“一张图”系统。	结合第三季度自然资源系统数据更新情况，完成规划数据库制作，相关成果更新至柳州市国土基础信息平台和“一张图”系统。	完成2026年度自然资源系统数据库更新及制作工作，相关成果更新至柳州市国土基础信息平台和“一张图”系统，形成2026年度更新报告、更新台账、成果清单。
91	提升中心城区功能，强化中心城区核心带动和服务外溢作用，推动形成鹿寨县、柳城县与中心城区同城化发展，融安县、融水县、三江县协同发展新格局	市自然资源和规划局	进一步优化国土空间格局，提升规划引领管控效能。开展国土空间总体规划动态维护工作。强化规划战略引领，协调统筹空间需求。推动鹿寨、柳城与主城区同城化发展，促进北三县协同发展。	强化规划战略引领，通过完成国土空间总体规划动态维护方案编制并报批，推动鹿寨、柳城与主城区同城化发展，促进北三县协同发展。	开展《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》动态维护前期调研并形成初步方案。	推进《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》动态维护方案通过规委会专家组审查。	结合规委会规划审议情况进一步完善《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》动态维护方案并完成数据库制作。	完成《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》动态维护方案报批工作。
92	开展全市国土空间总体规划体检评估，推动中心城区详细规划全覆盖，推进乡镇级国土空间规划编制报批，分类有序推进村庄规划编制和实施	市自然资源和规划局	1.高质量开展国土空间规划体检评估工作，为优化资源配置、提升人居环境、激发产业发展新动能等提供指引。
2.结合市级国土空间总体规划要求，推进北外环北片区、新城中心片、南环南片控制性详细规划编制（修改）工作，实现中心城区详细规划全覆盖。
3.积极推进乡镇镇区详细规划编制、有序推进村庄规划编制及实施管理	1.按照自然资源部“一年一体检、五年一评估”的工作要求，开展2025年度国土空间规划体检评估，并形成体检评估报告按要求上报。
2.结合市级国土空间总体规划要求，推进北外环北片区、新城中心片、南环南片控制性详细规划编制（修改）工作，实现中心城区详细规划全覆盖。
3.完成4个乡镇镇区详细规划初稿编制、按需做好村庄规划编制及实施管理。	1.开展规划编制前期工作，完成2025年国土空间规划体检评估工作资料收集。
2.结合规划委员会全体会议审议精神，形成北外环北片区控制性详细规划修改方案。
3.按照上级工作要求梳理各乡镇镇区详细规划的进展情况，结合实际需求初步拟订精简整合方案。	1.形成工作方案并完成2025年柳州市国土空间规划体检评估报告初步成果。
2.形成新城中心片、南环南片控制性详细规划修改方案；将北外环北片区控制性详细规划上报规划委员会全体会议审议。
3.确定详细规划的精简整合方案和开展规划编制的乡镇清单。搜集各县区村庄规划编制计划。	1.完善2025年柳州市国土空间评估报告，并形成永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界专章。
2.将新城中心片、南环南片控制性详细规划修改方案上报规划委员会专家组、日常会议审议。
3.与承接详细规划的编制单位共同研究编制细节，扎实推进镇区规划编制。根据各县区村庄规划编制计划进行指导。	1.完成2025年柳州市国土空间规划体检评估报告编制，并按要求上报。
2.结合规委会审议意见形成北外环北片区、新城中心片、南环南片控制性详细规划修改方案，推进后续规划报批工作。
3.形成4个乡镇镇区详细规划初稿。搜集各县区年度村庄规划成果上报。
93	完成第五轮矿产资源总体规划编制	市自然资源和规划局	1.结合柳州市矿业权整合和“小散乱”企业综合治理专项行动，全面收集整理柳州市矿产资源勘查、开发利用、矿山地质环境等方面的基础资料，并对上一轮矿产资源规划总结评估。
2.加大对我市优势矿产研究评价，编制专题研究报告，提出我市优势矿种产业高质量发展促进措施。
3.组织编制《柳州市矿产资源总体规划（2026-2030年）。	完成《柳州市矿产资源总体规划（2026-2030年）》报批、发布、实施。	收集整理柳州市矿产资源勘查、开发利用、矿山地质环境等方面的基础资料，并对上一轮矿产资源规划总结评估。	完成专题研究报告编制、评审。	完成矿产总体规划编制、数据库建设。	完成矿产资源总体规划报批、发布实施。
94	加快城中村改造项目建设，大力推进腾空土地的整体推介和有序开发	市住房城乡建设局	加强与城区沟通指导，推进完成新建（筹集）任务	指导各城区完成安置房新建（筹集）安置房3305套。新建（筹集）安置房包括新开工、货币化等多种方式。	指导各城区完成安置房新建（筹集）安置房661套。	指导各城区完成安置房新建（筹集）安置房661套。	指导各城区完成安置房新建（筹集）安置房992套。	指导各城区完成安置房新建（筹集）安置房991套。	各城区	全力推进完成新建（筹集）任务	柳北区完成新建（筹集）安置房714套；柳南区完成新建（筹集）安置房1020套；鱼峰区完成新建（筹集）安置房977套；城中区完成新建（筹集）安置房581套；柳江区完成新建（筹集）安置房13套。	柳北区完成新建（筹集）安置房143套；柳南区完成新建（筹集）安置房204套；鱼峰区完成新建（筹集）安置房195套；城中区完成新建（筹集）安置房116套；柳江区完成新建（筹集）安置房3套。	柳北区完成新建（筹集）安置房143套；柳南区完成新建（筹集）安置房204套；鱼峰区完成新建（筹集）安置房195套；城中区完成新建（筹集）安置房116套；柳江区完成新建（筹集）安置房3套。	柳北区完成新建（筹集）安置房214套；柳南区完成新建（筹集）安置房306套；鱼峰区完成新建（筹集）安置房293套；城中区完成新建（筹集）安置房175套；柳江区完成新建（筹集）安置房4套。	柳北区完成新建（筹集）安置房214套；柳南区完成新建（筹集）安置房306套；鱼峰区完成新建（筹集）安置房294套；城中区完成新建（筹集）安置房1741套；柳江区完成新建（筹集）安置房3套。
市自然资源和规划局	配合完成城中村改造项目涉及集体土地征地拆迁相关工作。	指导城区完成城中村改造项目新建（筹集）安置房任务及其他项目中涉及集体土地征地拆迁相关工作。	配合完成城中村改造项目新建（筹集）安置房任务及其他项目中涉及集体土地征地拆迁相关工作。	配合完成城中村改造项目新建（筹集）安置房任务及其他项目中涉及集体土地征地拆迁相关工作。	配合完成城中村改造项目新建（筹集）安置房任务及其他项目中涉及集体土地征地拆迁相关工作。	配合完成城中村改造项目新建（筹集）安置房任务及其他项目中涉及集体土地征地拆迁相关工作。
95	统筹推动既有建筑更新改造、完整社区建设、公园更新，加快实施老旧小区改造、电梯加装和危旧房整治	市住房城乡建设局	1.分解下达城市危旧房改造年度工作目标任务，压实县区责任。积极争取上级补助资金。按月调度项目进度；
2.全面摸清全市社区底数和建设需求，建立完整社区项目库；
3.分解下达城镇老旧小区改造年度工作目标任务，压实县区责任。积极争取上级补助资金。按月调度项目进度；
4.强化既有住宅加装电梯政策宣传，持续进行资金支持。	1.新开工城市危旧房项目2251套；
2.完成完整社区专项体检，形成4个完整社区建设项目；
3.完成历年老旧小区改造6298户；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续；
2.督促各县区梳理完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；
3.督促各县区梳理老旧小区情况，制定复工计划；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续；督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计新开675套；
2.督促各县区建立完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；
3.督促各县区积极筹措老旧小区施工经费，推动项目复工，力争累计复工1889户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴资金清算。	1.督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计新开1350套；
2.开展完整社区专项体检；
3.督促各县区复工历年老旧小区改造项目，力争累计复工3779户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴申报。	1.督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计2251套全部开工；
2.形成4个完整社区建设项目；
3.督促各县区复工历年老旧小区改造项目，力争累计完成改造6298户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴申报。	各县（区）、新区	1.落实城市危旧房改造年度工作目标任务，压实县区责任。按进度要求开展工作；
2.配合摸排各社区底数和建设需求，建立完整社区项目库；
3.落实城镇老旧小区改造年度工作目标任务，压实县区责任。按进度要求开展工作；
4.加强既有住宅加装电梯政策宣传，指导居民开展加梯申请。	1.新开工城市危旧房项目2251套；
2.完成完整社区专项体检，形成4个完整社区建设项目；
3.完成历年老旧小区改造6298户；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.开展城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续；
2.梳理完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；
3.梳理老旧小区情况，制定复工计划，积极筹措老旧小区施工经费；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.累计开工：鱼峰区112套，城中区13套，柳北区169套，柳南区54套，柳江区51套，鹿寨县58套，柳城县5套，融安县63套，融水县14套；2.建立完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；3.累计复工：鱼峰区338户，城中区168户，柳北区598户，柳南区476户，柳江区18户，柳城县9户，鹿寨县139户，融安县3户，融水县77户，三江县9户，阳和新区55户；4.做好既有住宅加装电梯补贴资金清算。	1.累计开工：鱼峰区224套，城中区26套，柳北区338套，柳南区108套，柳江区102套，鹿寨县116套，柳城县10套，融安县126套，融水县28套；2.开展完整社区专项体检；3.累计复工：鱼峰区676户，城中区336户，柳北区1195户，柳南区952户，柳江区36户，柳城县18户，鹿寨县279户，融安县7户，融水县154户，三江县18户，阳和新区110户；4.做好既有住宅加装电梯补贴申报。	1.累计开工：鱼峰区373套，城中区42套，柳北区564套，柳南区179套，柳江区169套，鹿寨县193套，柳城县16套，融安县211套，融水县48套；2.完整社区建设项目：城中区鱼峰区柳南区柳北区各1个；3.累计改造：鱼峰区1127户，城中区559户，柳北区1991户，柳南区1587户，柳江区60户，柳城县30户，鹿寨县464户，融安县11户，融水县256户，三江县30户，阳和新区183户；4.做好既有住宅加装电梯补贴申报。
95	统筹推动既有建筑更新改造、完整社区建设、公园更新，加快实施老旧小区改造、电梯加装和危旧房整治	市住房城乡建设局	1.分解下达城市危旧房改造年度工作目标任务，压实县区责任。积极争取上级补助资金。按月调度项目进度；
2.全面摸清全市社区底数和建设需求，建立完整社区项目库；
3.分解下达城镇老旧小区改造年度工作目标任务，压实县区责任。积极争取上级补助资金。按月调度项目进度；
4.强化既有住宅加装电梯政策宣传，持续进行资金支持。	1.新开工城市危旧房项目2251套；
2.完成完整社区专项体检，形成4个完整社区建设项目；
3.完成历年老旧小区改造6298户；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续；
2.督促各县区梳理完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；
3.督促各县区梳理老旧小区情况，制定复工计划；
4.鼓励居民开展既有住宅加装电梯，做好政策指导。	1.督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续；督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计新开675套；
2.督促各县区建立完整社区“需求清单”“资源清单”“项目清单”；
3.督促各县区积极筹措老旧小区施工经费，推动项目复工，力争累计复工1889户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴资金清算。	1.督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计新开1350套；
2.开展完整社区专项体检；
3.督促各县区复工历年老旧小区改造项目，力争累计复工3779户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴申报。	1.督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争累计2251套全部开工；
2.形成4个完整社区建设项目；
3.督促各县区复工历年老旧小区改造项目，力争累计完成改造6298户；
4.督促各县区做好既有住宅加装电梯补贴申报。	市林业和园林局	1.完善公园体系，建设口袋公园；
2.开拓生态空间，推进绿地开放共享，让市民“推窗见绿、出门入园”
3.优化公园基础设施，对公园内老旧基础设施进行维护更新。	1.完善公园体系，利用闲置地、边角地建设口袋公园3个；
2.开展绿地开放共享，实现全年开放共享绿地3公顷以上；
3.对14个公园进行基础设施维护与优化提升。	1.落实建设资金，完成口袋公园方案设计；
2.完成开放共享绿地工作方案；
3.落实设施维护资金，开展基础设施排查工作。	1.完成口袋公园施工图设计和项目建设前期工作；
2.完成绿地开放共享方案设计等前期准备工作；
3.完成14个公园基础设施维护项目立项，并开展项目建设前期工作。	1.开工建设口袋公园；
2.开工实施绿地开放共享项目；
3.开工实施公园基础设施维护项目。	1.完成3个口袋公园建设并开放使用；
2.完成3公顷以上开放共享绿地建设并开放使用；
2.完成14个公园基础设施维护与优化工作并投入使用。
96	积极稳妥、依法依规盘活处置停建缓建低效存量项目，提升城市功能品质	市发展改革委	1.对停建项目进行科学评估，对于可甩项验收使用的项目，加快补齐手续，尽快从停建清单中销号。
2.推动符合条件的缓建项目转为续建。对于资金问题有望解决、建设方案可以优化、建设必要性依然存在的项目，会同财政部门、行业主管部门，落实后续建设资金，重新核算建设成本，推动项目转为“续建类”。	推进20个停缓建项目完成处置工作。（包括停建项目销号，以及缓建项目转为续建项目。）	组织市财政局、行业主管部门专题研究，梳理项目清单，制定工作计划。	按照工作计划加快推进。	按照工作计划加快推进。	完成20个停缓建项目专项处置工作。	市住房城乡建设局	持续开展全域全要素历史文化资源调查、评估和认定工作，坚持以用促保探索和创新多元化活化利用路径，策划储备一批可实施的历史文 化保护利用项目，推动历史文化资源的活态传承和利用。	1.完成老城区和老街区专项调查工作；
2.完成县域历史建筑现场测绘任务；
3.积极推进历史建筑加固修缮，推进纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）全面开工；持续谋划历史建筑活化利用工作推进“以用促保、活态传承”。	1.基本完成老城区和老街区专项调查工作；
2.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务的30%；
3.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）基本完成前期工作。	1.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务60%；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率40%。	1.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务80%；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率60%。	1.第二批县域历史建筑测绘项目提交现场测绘初步成果；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率100%；
3.积极谋划历史建筑活化利用项目，开展专题调研工作 。
97	加强国家历史文化名城保护，推进历史建筑修缮保护与活化利用	市住房城乡建设局	持续开展全域全要素历史文化资源调查、评估和认定工作，坚持以用促保探索和创新多元化活化利用路径，策划储备一批可实施的历史文 化保护利用项目，推动历史文化资源的活态传承和利用。	1.开展老城区和老街区专项调查工作；
2.实施历史建筑测绘；
3.积极推进历史建筑加固修缮，谋划历史建筑活化利用。	1.基本完成老城区和老街区专项调查工作；
2.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务的30%；
3.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）基本完成前期工作。	1.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务60%；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率40%。	1.第二批县域历史建筑测绘项目完成现场测绘任务80%；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率60%。	1.第二批县域历史建筑测绘项目提交现场测绘初步成果；
2.纳入直管公房改造的历史建筑修缮项目（一期）开工率100%；
3.积极谋划历史建筑活化利用项目，开展专题调研工作 。
98-1	扩大城市体检，持续推进燃气、水电、通信、排水防涝等城市生命安全工程，完善生活垃圾治理体系，提升城市韧性	市住房城乡建设局	1.有序推进城市排水管网建设，提升城市排水防涝能力；
2.有序推进城市供水管网建设，提升供水能力；
3.推进老旧燃气管道更新改造项目建设，不断提升居民用气的安全性和可靠性；
4.全力抓好电力供应，持续提升区域网架水平，全年安排投资7.5亿元用于电网基建，加快推动220千伏贝江站扩建工程、110kV洛维送变电工程、110kV思贤送变电工程等重点项目建设，全力保障经济社会发展电力供应需求；
5.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。	1.完成2026年柳州市城市体检自体检报告；
2.排水管网建设全年累计完成投资5800万元；
3.供水管网建设全年累计完成投资6000万元；
4.老旧燃气管道全年累计完成投资2500万元；
5.2026年计划投资7.5亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路约60公里，35kV线路约20公里，10kV线路约1000公里，配变约260台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。完成投资3.96亿元。	1.做好城市体检工作动员和前期工作；
2.排水管网建设全年累计完成投资1500万元；
3.供水管网建设一季度完成投资2000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资800万元；
5.计划投资1.8亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路13公里，10kV线路56公里，配变65台；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。完成投资1.59亿元。	1.各部门相关指标资料收集和社区调查；
2.排水管网建设全年累计完成投资3400万元；
3.供水管网建设二季度完成投资3000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资1800万元；
5.计划投资4.1亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路42公里，10kV线路362公里，配变157台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资2.416亿元。	1.针对城市体检收集数据进行清洗并形成初步成果；
2.排水管网建设全年累计完成投资4600万元；
3.供水管网建设三季度完成投资5500万元。
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资2200万元；
5.计划投资6.4亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路42公里，10kV线路529公里，配变166台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资3.48亿元。	1.专家评审并形成正式体检成果；
2.排水管网建设全年累计完成投资5800万元；
3.供水管网建设四季度完成投资6000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资2500万元；
5.2026年计划投资7.5亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路60公里，35kV线路20公里，10kV线路100公里配变260台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资3.96亿元。	城中区	配合牵头单位推进城中区河东片区排水管网改造建设工程项目建设。	推动城中区河东片区排水管网改造建设工程项目完工，累计完成项目投资200万元。	推动城中区河东片区排水管网改造建设工程项目建设，完成项目投资100万元。	推动城中区河东片区排水管网改造建设工程项目建设，累计完成项目投资200万元。	推动城中区河东片区排水管网改造建设工程项目完工。	推动城中区河东片区排水管网改造建设工程项目验收。
柳江区	推进柳江区建都片区内涝整治项目完工。	推动柳江区建都片区内涝整治项目完工，累计完成投资1000万元。	推动柳江区建都片区内涝整治项目排水项目建设，完成投资300万元。	推动柳江区建都片区内涝整治项目排水项目建设，累计完成投资700万元。	推动柳江区建都片区内涝整治项目排水项目建设，累计完成投资1000万元。	竣工验收。
柳南区	配合牵头单位推进排水、供水管网项目建设。	1.推动柳南区河西工业园东南片地下管网整治改造等项目建设，累计完成投资800万元。
2.推动柳州市柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，全年累计完成投资6000万元。	1.推动柳南区河西工业园东南片地下管网整治改造等项目建设，完成投资200万元。
2.推动柳州市柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，一季度完成投资2000万元。	1.推动柳南区河西工业园东南片地下管网整治改造等项目建设，累计完成投资400万元。
2.推动柳州市柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，二季度完成投资3000万元。	1.推动柳南区河西工业园东南片地下管网整治改造等项目建设，累计完成投资600万元。
2.推动柳州市柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，三季度完成投资5500万元。	1.推动柳南区河西工业园东南片地下管网整治改造等项目建设，累计完成投资800万元。
2.推动柳州市柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，四季度完成投资6000万元。
柳北区	持续推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市三中路西一巷片区排水改造工程、柳州市三中路跃进村片区排水改造工程、柳州市雅儒路东五巷排水改造工程项目建设，完善城区管网建设。	持续推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市雅儒东五巷排水改造项目等项目建设，累计完成投资800万元。	持续推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市雅儒东五巷排水改造项目等项目建设，完成投资400万元。	持续推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市雅儒东五巷排水改造项目等项目建设，累计完成投资800万元。	推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市雅儒东五巷排水改造项目等项目建设完工。	推动中国人民银行柳州支行排水渠改造工程、柳州市雅儒东五巷排水改造项目等项目竣工验收。
98-1	扩大城市体检，持续推进燃气、水电、通信、排水防涝等城市生命安全工程，完善生活垃圾治理体系，提升城市韧性	市住房城乡建设局	1.有序推进城市排水管网建设，提升城市排水防涝能力；
2.有序推进城市供水管网建设，提升供水能力；
3.推进老旧燃气管道更新改造项目建设，不断提升居民用气的安全性和可靠性；
4.全力抓好电力供应，持续提升区域网架水平，全年安排投资7.5亿元用于电网基建，加快推动220千伏贝江站扩建工程、110kV洛维送变电工程、110kV思贤送变电工程等重点项目建设，全力保障经济社会发展电力供应需求；
5.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。	1.完成2026年柳州市城市体检自体检报告；
2.排水管网建设全年累计完成投资5800万元；
3.供水管网建设全年累计完成投资6000万元；
4.老旧燃气管道全年累计完成投资2500万元；
5.2026年计划投资7.5亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路约60公里，35kV线路约20公里，10kV线路约1000公里，配变约260台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。完成投资3.96亿元。	1.做好城市体检工作动员和前期工作；
2.排水管网建设全年累计完成投资1500万元；
3.供水管网建设一季度完成投资2000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资800万元；
5.计划投资1.8亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路13公里，10kV线路56公里，配变65台；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。完成投资1.59亿元。	1.各部门相关指标资料收集和社区调查；
2.排水管网建设全年累计完成投资3400万元；
3.供水管网建设二季度完成投资3000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资1800万元；
5.计划投资4.1亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路42公里，10kV线路362公里，配变157台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资2.416亿元。	1.针对城市体检收集数据进行清洗并形成初步成果；
2.排水管网建设全年累计完成投资4600万元；
3.供水管网建设三季度完成投资5500万元。
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资2200万元；
5.计划投资6.4亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路42公里，10kV线路529公里，配变166台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资3.48亿元。	1.专家评审并形成正式体检成果；
2.排水管网建设全年累计完成投资5800万元；
3.供水管网建设四季度完成投资6000万元；
4.老旧燃气管道改造全年累计完成投资2500万元；
5.2026年计划投资7.5亿元建设柳州电网基建，建设110kV及以上线路60公里，35kV线路20公里，10kV线路100公里配变260台，满足柳州用电需求；
6.推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。累计完成投资3.96亿元。	鱼峰区	持续推动鱼峰区南片区排水管网改造建设工程、驾鹤路周边片区老旧排水管沟改造建设工程等项目建设，完善城区管网。	持续推动鱼峰区排水项目建设，累计完成投资3000万元。	持续推动鱼峰区排水项目建设，完成投资500万元。	持续推动鱼峰区排水项目建设，累计完成投资1300万元。	持续推动鱼峰区排水项目建设，累计完成投资2000万元。	持续推动鱼峰区排水项目建设，累计完成投资3000万元。
柳州供电局	全力抓好电力供应，持续提升区域网架水平，全年安排投资7.5亿元用于电网基建，加快推动220千伏贝江站扩建工程、110kV洛维送变电工程、110kV思贤送变电工程等重点项目建设，全力保障经济社会发展电力供应需求。	建设110kV及以上线路约60公里，35kV线路约20公里，10kV线路约1000公里，配变约260台，满足柳州用电需求。	建设110kV及以上线路13公里，10kV线路56公里，配变65台。	建设110kV及以上线路42公里，10kV线路362公里，配变157台。	建设110kV及以上线路42公里，10kV线路529公里，配变166台。	建设110kV及以上线路60公里，35kV线路20公里，10kV线路100公里配变260台。
市通管办	推进5G等智能网络覆盖，促进万兆小区试点、应用和双千兆小区网络建设及网络优化。	完成投资3.96亿元。	完成投资1.59亿元。	累计完成投资2.416亿元。	累计完成投资3.48亿元。	累计完成投资3.96亿元。
98-2	扩大城市体检，持续推进燃气、水电、通信、排水防涝等城市生命安全工程，完善生活垃圾治理体系，提升城市韧性	市城市管理局	依据国家相关政策支持，完善生活垃圾收运体系建设。通过日常监管、不定期巡查考核等方式，加大市容环境卫生整治力度，强化对生活垃圾收运处置设施设备管控，依托“柳州市智慧城管平台”，加大监管力度，确保设施设备安全稳定运行，提升城市韧性。	1.充分运用柳州市智慧城管平台子系统采集和处置案件，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。
2.全年共处置收运处置生活垃圾55.04万吨，餐厨垃圾5.31万吨，焚烧发电量约3.13亿千瓦时。	1.充分运用柳州市智慧城管平台子系统采集和处置案件，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。
2.1-3月全市共收运处置生活垃圾13.15万吨，餐厨垃圾1.22万吨，焚烧发电量约0.72亿千瓦时。	1.充分运用柳州市智慧城管平台子系统采集和处置案件，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。
2.1-6月全市共收运处置生活垃圾27.46万吨，餐厨垃圾2.58万吨，焚烧发电量约1.53亿千瓦时。	1.充分运用柳州市智慧城管平台子系统采集和处置案件，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。
2.1-9月全市共收运处置生活垃圾41.9万吨，餐厨垃圾3.91万吨，焚烧发电量约2.37亿千瓦时。	1.充分运用柳州市智慧城管平台子系统采集和处置案件，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。
2.1-12月全市共收运处置生活垃圾55.04万吨，餐厨垃圾5.31万吨，焚烧发电量约3.13亿千瓦时。	市生态环境局	协助做好对生活垃圾处置设施的监督，确保项目排放的废气、废渣达到国家标准，避免环境污染事件发生。	避免环境污染事件发生。	按要求加强生活垃圾处置设施的环境监督。	按要求加强生活垃圾处置设施的环境监督。	按要求加强生活垃圾处置设施的环境监督。	按要求加强生活垃圾处置设施的环境监督。
各城区	按照属地管理责任，做好日常垃圾收运处置工作；依托“柳州市智慧城管平台”，实现市容环境卫生类案件结案率≥95%。	1.2026年全年充分运用数字城管平台及时接收和处置案件，。
2.2026年全年，采取市场化运作、密闭化收集、压缩化转运形式开展清运，优化收运线路、加密作业频次、强化全程监管。	1.实现市容环境卫生类案件≥95%。
2.监督环卫服务外包企业实现生活垃圾日产日清。	1.实现市容环境卫生类案件≥95%。
2.监督环卫服务外包企业实现生活垃圾日产日清。	1.实现市容环境卫生类案件≥95%。
2.监督环卫服务外包企业实现生活垃圾日产日清。	1.实现市容环境卫生类案件≥95%。
2.监督环卫服务外包企业实现生活垃圾日产日清。
99	推动物业服务行业法治化、市场化、规范化发展，打造整洁、舒适、安全的居住环境	市住房城乡建设局	开展“物业履约不到位、侵占业主公共利益等问题”集中整治，进一步加强制度建设，完善柳州智慧物业平台，实施老旧电梯更新行动，加强行业检查结果应用及政策培训，提高物业服务行业整体效能。	出台市级住宅小区公共收益管理办法，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新不低于200台，“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%，开展培训人数不低于500人。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿，申报老旧电梯更新项目。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿征求意见，启动“双随机、一公开”检查，制定“公共事务电子投票”系统运行规则。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则完成送审稿，老旧电梯更新工作启动，开展“双随机、一公开”专项检查，制定“公共收益采集公示”系统运行规则，开展政策培训。	出台市级住宅小区公共收益管理办法实施细则，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新完成率不低于60%，完成“双随机、一公开”检查，培训人数达500人。	市城市管理局	1.配合开展《物业管理条例》等法律法规的宣传贯彻工作；
2.针对小区内存在的违法建设、违规装修、破坏公共设施、乱堆乱放等行为，按照职责分工及时依法处置；
3.配合开展物业服务领域突出问题专项整治行动，重点整治物业服务企业侵占业主公共收益、违规收费、服务质量不达标等违法违规行为；
4.扎实推进小区生活垃圾分类工作，指导企业合理设置分类投放容器，规范标识指引，组织开展形式多样的宣传引导活动。	推进物业管理法规宣贯，强化多部门执法协作，开展物业服务突出问题整治，落实小区生活垃圾分类指导，提升依法治理和居民参与水平。	1.为全面掌握我市城市管理工作物业开展情况，3月份赴各城区开展城市管理工作调研；
2.结合3.19城市管理活动，开展普法宣传，通过微信公众号推送关于物业类典型案例，提升居民法规知晓率。	1.开展物业管理普法宣传，设立现场咨询点，发放普法资料；
2.组织开展违法建设、违规装修、破坏公共设施等行为的联合执法检查。
3.启动物业服务领域突出问题专项整治；
4.组织开展居民分类知识培训和分类示范引导。	1.对物业服务企业、业主委员会开展第二轮物业管理法规专题培训；
2.开展小区公共秩序集中整治；
3.对物业服务企业侵占公共收益、违规收费等问题进行重点核查和督促整改；
4.组织开展垃圾分类现场指导活动。	1.总结全年普法宣传成效，梳理典型案例和经验做法；
2.对突出问题专项整治进行“回头看”，确保问题整改到位；
3.总结垃圾分类推进情况，分析存在问题，提出下一年度改进措施。
市公安局	建立保安巡逻与联勤联防机制；开展住宅小区养犬、噪音、车辆乱停专项整治；指导技防设施建设维护；深入小区开展法制宣传；加强保安单位备案监管。	规范小区公共秩序，压降可防性案件，保障居民人身财产安全，提升居民安全感。	指导物业加强治安防范和小区巡查，发现僵尸车、乱停车及时报告；开展养犬管理专项整治；检查保安服务管理制度，规范保安员着装、持证上岗，明确保安在养犬管理、停车巡查中的职责。	排查治安隐患，检查监控、门禁等安防设施运行情况；指导物业规范车辆停放秩序，依法处理占用消防通道行为，同步清理僵尸车；深化养犬管理，加大重点区域巡查力度，依法收容流浪犬只。	指导物业加强夜间巡逻和外来人员、车辆登记管理，加强夜间停车秩序巡查，发现僵尸车和违规停放及时处理；加强违法违规养犬行为排查；清理整顿保安服务市场，查处未经许可从事保安服务、违法使用保安员行为。	开展公共秩序整治，整治噪音扰民、违规占用公共区域，全面清理僵尸车，规范停车秩序；将养犬纠纷、停车矛盾纳入调解范围。
99	推动物业服务行业法治化、市场化、规范化发展，打造整洁、舒适、安全的居住环境	市住房城乡建设局	开展“物业履约不到位、侵占业主公共利益等问题”集中整治，进一步加强制度建设，完善柳州智慧物业平台，实施老旧电梯更新行动，加强行业检查结果应用及政策培训，提高物业服务行业整体效能。	出台市级住宅小区公共收益管理办法，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新不低于200台，“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%，开展培训人数不低于500人。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿，申报老旧电梯更新项目。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿征求意见，启动“双随机、一公开”检查，制定“公共事务电子投票”系统运行规则。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则完成送审稿，老旧电梯更新工作启动，开展“双随机、一公开”专项检查，制定“公共收益采集公示”系统运行规则，开展政策培训。	出台市级住宅小区公共收益管理办法实施细则，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新完成率不低于60%，完成“双随机、一公开”检查，培训人数达500人。	市消防救援局	1.强化高层住宅小区消防指导服务，常态化开展消防安全巡查检查，建立问题隐患清单，实行台账式管理、销号式整改，切实消除各类消防风险隐患。
2.深化消防宣传教育培训，通过线上线下多渠道普及消防知识、逃生技能和法律法规，组织开展实战化演练，全面提升群众消防安全意识和自救互救能力。	完成高层住宅小区消防指导服务，整改问题隐患。加强宣传培训，增强群众安全意识。	完成25%高层住宅小区消防指导服务，同时推进整改问题隐患。持续加强宣传培训，增强群众安全意识。	完成50%高层住宅小区消防指导服务，同时推进整改问题隐患。持续加强宣传培训，增强群众安全意识。	完成75%高层住宅小区消防指导服务，同时推进整改问题隐患。持续加强宣传培训，增强群众安全意识。	完成100%高层住宅小区消防指导服务，同时推进整改问题隐患。持续加强宣传培训，增强群众安全意识。
市市场监管局	加强重点场所电梯的安全监管，确保电梯安全。	对重要场所电梯开展监督检查。	制定“双随机、一公开”监督检查计划。	按计划开展检查。	按计划开展检查。	按计划开展检查，完成全年检查任务。
市发展改革委	1.配合住建部门开展“物业履约不到位”专项工作；2.配合市场监管部门开展住宅小区物业服务收费专项检查；3.对发现的住宅小区物业服务领域不按合同履约、违法收费等线索依法移交住建、市场监管部门；4.办理群众来电、来信咨询对住宅物业收费问题进行政策解答。	规范住宅小区物业服务收费行为，维护业主和物业服务企业的合法权益，促进物业服务行业健康发展。	配合住建部门开展“物业履约不到位”专项工作；配合市场监管部门开展住宅小区物业服务收费专项检查。	配合住建部门开展“物业履约不到位”专项工作；配合市场监管部门开展住宅小区物业服务收费专项检查。	配合住建部门开展“物业履约不到位”专项工作；配合市场监管部门开展住宅小区物业服务收费专项检查。	配合住建部门开展“物业履约不到位”专项工作；配合市场监管部门开展住宅小区物业服务收费专项检查。
市司法局	指导建立物业纠纷人民调解机制；培训调解员和社区工作者；提供免费法律咨询；开展物业管理普法宣传；发布典型案例；推动法律顾问参与纠纷调解。	加强对物业服务与管理领域人民调解工作的指导，提升基层依法化解物业纠纷的能力和水平，为群众提供便捷高效的法律服务。	组织对涉及物业管理的相关法律法规进行梳理，编印或推送普法宣传资料；指导街道（乡镇）、社区（村）人民调解组织将物业纠纷纳入重点调解范围，摸排辖区内突出物业矛盾。	组织对人民调解员（特别是社区、物业相关调解员）进行物业纠纷调解业务培训；指导街道（乡镇）司法所积极参与辖区内疑难复杂物业纠纷的调解工作；依托公共法律服务平台，为业主、业主委员会、物业服务人等提供有关物业管理的法律咨询服务。	指导、推动社区（村）法律顾问积极参与物业纠纷预防和调解工作；总结推广物业纠纷人民调解工作中的典型案例和有效做法；结合“法律进社区”等活动，开展物业管理法律法规普法宣传，引导居民依法维权、自觉履行业主义务。	对全年指导物业纠纷人民调解工作情况进行总结评估；分析研判物业纠纷的新特点、新趋势，提出下一年度工作建议；持续畅通公共法律服务渠道，满足群众在物业服务管理方面的法律需求。
99	推动物业服务行业法治化、市场化、规范化发展，打造整洁、舒适、安全的居住环境	市住房城乡建设局	开展“物业履约不到位、侵占业主公共利益等问题”集中整治，进一步加强制度建设，完善柳州智慧物业平台，实施老旧电梯更新行动，加强行业检查结果应用及政策培训，提高物业服务行业整体效能。	出台市级住宅小区公共收益管理办法，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新不低于200台，“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%，开展培训人数不低于500人。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿，申报老旧电梯更新项目。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿征求意见，启动“双随机、一公开”检查，制定“公共事务电子投票”系统运行规则。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则完成送审稿，老旧电梯更新工作启动，开展“双随机、一公开”专项检查，制定“公共收益采集公示”系统运行规则，开展政策培训。	出台市级住宅小区公共收益管理办法实施细则，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新完成率不低于60%，完成“双随机、一公开”检查，培训人数达500人。	市自然资源和规划局	开展规划核实；出具违建认定意见；为业主大会提供资料；明晰不动产登记权属；与相关部门信息共享。	严格依据规划条件和相关规范标准，做好物业管理区域内配套设施的规划审查、核实工作，明晰建筑物专有及共有部分权属，为物业管理活动提供规划与确权支撑，依法依规为业主自治提供基础资料，准确认定违法建设性质。	梳理年度内计划交付的住宅项目清单，指导建设单位按照规划条件配置物业服务用房、共用设施设备；归集已建成住宅小区的规划审批档案，为后续规划核实、违法建设认定及业主大会召开提供基础资料查询服务。	组织开展对新建住宅小区物业服务用房、社区居家养老服务用房、垃圾收集点、配电房等共用设施设备的规划条件核实（规划验收）工作。	对申请召开首次业主大会会议的住宅项目，依法依规向筹备组提供业主名册、总平图、共用设施设备清单、物业服务用房确认文件等所需资料；参与涉及既有住宅加装电梯、公共空间改造等规划调整的审查与认定。	对已通过规划核实的项目进行抽查，检查物业服务用房、共用设施设备是否存在擅自改变用途的情况；总结全年规划核实、违法建设认定和资料提供工作；持续推进不动产登记工作。
市民政局	培训社区工作者和业委会；建立多方协调机制；指导养老设施配建使用；推广“红色物业”典型；建立困难老人帮扶机制；培育社区服务组织。	指导基层群众性自治组织积极参与物业管理活动，促进社区治理与物业管理融合共进，推动住宅小区配套养老服务设施的规划建设和有效使用，提升社区养老服务水平。	组织对社区（村）居委会工作人员进行培训，明确其在指导、监督业主委员会（物业管理委员会）履职中的职责和作用；梳理已建成住宅小区配套社区居家养老服务设施情况，建立台账。	建立健全社区党组织、居（村）委会、业主委员会（物管会）、物业服务人等多方参与的协调运行机制；参与新建住宅小区配套养老服务设施的规划审查和竣工验收。	加强对业主委员会（物管会）的人选推荐、换届改选、日常履职的指导和监督；鼓励和支持物业服务企业利用小区配套养老服务设施或闲置空间，开展形式多样的社区居家养老服务。	总结推广社区治理与物业管理融合发展的典型经验，评选表彰优秀社区共治案例；对配套养老服务设施的使用情况进行调研评估；协调物业服务企业共同做好特殊困难老人的关怀帮扶工作。
99	推动物业服务行业法治化、市场化、规范化发展，打造整洁、舒适、安全的居住环境	市住房城乡建设局	开展“物业履约不到位、侵占业主公共利益等问题”集中整治，进一步加强制度建设，完善柳州智慧物业平台，实施老旧电梯更新行动，加强行业检查结果应用及政策培训，提高物业服务行业整体效能。	出台市级住宅小区公共收益管理办法，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新不低于200台，“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%，开展培训人数不低于500人。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿，申报老旧电梯更新项目。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿征求意见，启动“双随机、一公开”检查，制定“公共事务电子投票”系统运行规则。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则完成送审稿，老旧电梯更新工作启动，开展“双随机、一公开”专项检查，制定“公共收益采集公示”系统运行规则，开展政策培训。	出台市级住宅小区公共收益管理办法实施细则，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新完成率不低于60%，完成“双随机、一公开”检查，培训人数达500人。	市卫生健康委	监督检查二次供水；实施水质抽检公布结果；指导防疫消毒宣传；指导应急演练；开展健康宣传；调查处理卫生投诉。	指导住宅小区依法开展传染病防控工作，加强对小区生活饮用水的卫生监督管理，保障居民公共卫生安全。	指导物业服务企业做好小区公共区域的通风换气、清洁消毒等工作，配合开展传染病防控知识宣传；制定年度二次供水设施卫生监督检查计划。	组织开展对住宅小区二次供水设施的专项卫生监督检查；指导物业服务企业在夏季传染病高发期，加强病媒生物防制和环境卫生管理。	对二次供水水质检测结果进行跟踪分析，对检测不合格的小区督促物业企业立即整改，并依法进行处理；指导社区、物业企业做好肠道传染病防控知识的宣传普及。	结合秋冬季传染病防控形势，指导物业企业储备必要的防疫物资，完善应急预案；汇总全年二次供水卫生监督检查情况，分析存在问题，提出改进措施。
市生态环境局	快速处置环保投诉；巡查周边污染源；开展油烟噪声执法；监督性监测污染源；宣传环保法规；建立部门联动机制。	加强对住宅小区及其周边环境污染源的监督管理，依法查处环境违法行为，着力解决影响居民生活的突出环境问题，营造安静、洁净的居住环境。	梳理分析涉及住宅小区的环境信访投诉情况，确定年度重点监管方向和区域；开展对住宅小区周边工业企业、建筑工地等噪声、废气排放源的日常巡查。	重点开展住宅小区内及周边餐饮单位的油烟污染专项检查；对群众反复投诉的固定设备噪声（如水泵、风机、电梯机房等）进行监督性监测。	加强对夜间建筑施工、文化娱乐场所等噪声源的监管，在中高考等特殊时期加大巡查力度；对住宅小区内垃圾收集点、垃圾转运站等产生的异味、渗滤液等问题进行监督检查。	对全年查处的环境违法问题进行后督查；结合秋冬季大气污染防治攻坚，加强对小区周边燃煤、生物质燃烧等行为的监管。
市人防办	巡查人防工程；组织专项检查；指导建立维护档案；督促问题整改；培训管理人员；监督平战结合使用。	指导和监督物业服务企业履行人防工程维护管理职责，确保人防工程及其设施设备处于良好战备状态，平战结合使用规范有序。	制定年度住宅小区人防工程监督检查计划；结合节前安全检查，对部分住宅小区人防工程的孔口防护、进出通道、标识标牌等进行抽查。	组织开展人防工程维护管理专项检查；检查人防工程平时使用是否符合规定，是否存在影响防空效能的行为。	对物业服务企业的人防工程维护管理人员进行业务指导和培训；对检查中发现的问题下达整改通知书，督促物业服务企业限期整改。	对年度内发现问题的整改落实情况进行复查验收；总结全年人防工程监督检查情况，建立健全人防工程维护管理档案；结合“国际民防日”等节点，向居民宣传人防工程知识和维护管理的重要性。
99	推动物业服务行业法治化、市场化、规范化发展，打造整洁、舒适、安全的居住环境	市住房城乡建设局	开展“物业履约不到位、侵占业主公共利益等问题”集中整治，进一步加强制度建设，完善柳州智慧物业平台，实施老旧电梯更新行动，加强行业检查结果应用及政策培训，提高物业服务行业整体效能。	出台市级住宅小区公共收益管理办法，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新不低于200台，“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%，开展培训人数不低于500人。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿，申报老旧电梯更新项目。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则初稿征求意见，启动“双随机、一公开”检查，制定“公共事务电子投票”系统运行规则。	完成市级住宅小区公共收益管理办法实施细则完成送审稿，老旧电梯更新工作启动，开展“双随机、一公开”专项检查，制定“公共收益采集公示”系统运行规则，开展政策培训。	出台市级住宅小区公共收益管理办法实施细则，“公共事务电子投票”“公共收益采集公示”系统正式运行，老旧电梯更新完成率不低于60%，完成“双随机、一公开”检查，培训人数达500人。	各城区	1.统筹部署辖区物业行业工作，制定工作方案、工作目标、考核办法。
2.建立机制，协调和处理辖区内物业管理综合事务和纠纷。
3.继续按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.开展辖区物业行业“双随机、一公开”检查。
5.指导辖区街道、社区和物业企业完善柳州智慧物业平台有关数据填报。
6.继续实施老旧电梯更新行动。
7.对辖区街道、社区、物业企业进行物业政策培训。	1.出台物业行业工作方案，建立多部门联合监管机制。
2.制定物业管理工作联席会议制度。
3.按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.“双随机、一公开”检查物业企业比例不低于5%。
5.柳州智慧物业平台数据填报物业小区“全覆盖”。
6.老旧电梯更新柳北区不低于95台，柳南区不低于40台，城中区不低于30台，鱼峰区不低于35台。
7.开展政策培训至少1次。	1.完成物业行业工作方案初稿。
2.完成物业管理工作联席会议制度初稿。
3.按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.申报老旧电梯更新项目，柳北区不低于95台，柳南区不低于40台，城中区不低于30台，鱼峰区不低于35台。	1.完成物业行业工作方案初稿征求意见。
2.完成物业管理工作联席会议制度初稿征求意见。
3.按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.启动“双随机、一公开”专项检查。
5.柳州智慧物业平台数据填报物业小区数过半。	1.完成物业行业工作方案初稿送审稿。
2.完成物业管理工作联席会议制度送审稿。
3.按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.开展“双随机、一公开”专项检查。
5.老旧电梯更新项目启动。	1.出台物业行业工作方案。
2.出台物业管理工作联席会议制度。
3.按照整治方案要求，开展物业服务履约不到位、侵占公共收益专项整治工作。
4.11月底前，完成“双随机、一公开”检查。
5.柳州智慧物业平台数据填报物业小区“全覆盖”。
6.老旧电梯更新完成率不低于60%。
7.11月底前，完成政策培训1次。
100-1	优化客货运输组织，完善交通枢纽换乘换装设施布局，加强停车位、充电桩等便民设施建设	市发展改革委	1.以民生需求为导向，统筹推进停车便民设施项目建设谋划工作。指导各县区聚焦老旧小区等停车矛盾突出区域，谋划公共停车场、立体停车楼等类型项目，切实提升城市停车服务保障能力。
2.积极配合住建部门，做好充电基础设施布局。指导县区发改部门做好充电设施备案。定期调度充电桩建设进度，确保按计划完成年度目标。	全年新增充电基础设施1000个。	新增充电桩150个。	新增充电桩250个。	新增充电桩300个。	新增充电桩300个，完成全年1000个目标。
100-2	优化客货运输组织，完善交通枢纽换乘换装设施布局，加强停车位、充电桩等便民设施建设	市交通运输局	1.加快第三批广西多式联运服务项目建设，及时协调推动解决项目创建中的有关问题。
2.指导企业根据市场需求，优化运力与线路组织，科学规划客运班线，优化货运车型结构，鼓励企业报废老旧营运货车，推广使用国六或新能源货车。
3.深入调查研究，全面了解交通物流行业现状，收集整理交通物流行业在降本提质增效方面存在的堵点以及意见建议。	1.完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估工作。
2.优化或新增客运班线10条，报废老旧营运货车800辆，鼓励新购国六或新能源货车500辆。
3.研究出台《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》。	1.督促指导广西柳钢物流有限责任公司完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估报告、专项审计报告的编制。
2.优化或新增客运班线2条	1.完成第三批广西多式联运服务项目建设中期评估审查意见的报告，会同市财政局上报自治区交通运输厅。
2.优化或新增客运班线3条，报废老旧营运货车200辆，鼓励新购国六或新能源货车100辆。
3.完成《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》（初稿）。	1.加强第三批广西多式联运服务项目建设动态跟踪，对企业报送的运行动态监测表进行复核，并上报自治区交通运输厅。
2.优化或新增客运班线3条，报废老旧营运货车400辆，鼓励新购国六或新能源货车250辆。
3.出台《柳州交通物流降本提质增效实施方案（2026—2028年）》。	1.开展第三批广西多式联运服务项目建设实地督导，形成督导报告，并上报自治区交通运输厅。
2.优化或新增客运班线2条，报废老旧营运货车200辆，鼓励新购国六或新能源货车150辆。
101	持续巩固拓展全国文明城市创建成果，建设宜居宜业宜游美好柳州	市委宣传部	1.组建柳州市常态化创建全国文明城市工作专班，健全完善常态化工作管理机制。
2.制定柳州市常态化创建全国文明城市工作规划，推动“文明城市创建”向“城市文明建设”转变。	顺利通过全国文明城市年度评估工作。	草拟组建柳州市常态化创建全国文明城市工作专班的文件。	1.印发《组建柳州市常态化创建全国文明城市工作专班方案》。2.草拟柳州市常态化创建全国文明城市工作规划。	组织各有关单位修改完善柳州市常态化创建全国文明城市工作规划，并开展调研。	制定柳州市常态化创建全国文明城市工作规划，并执行。
102	深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化。推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动县城公共服务设施提标扩面、市政设施提档升级、产业配套设施提质增效，增强县城对农村人口的吸纳能力和对乡村的辐射带动作用……积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇	市发展改革委	1.统筹推进以人为本的新型城镇化，推进新一轮农业转移人口市民化、县域新型城镇化等重大行动。
2.推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续提升县城综合承载能力，推进公共服务设施、市政设施、产业配套设施不断升级。
3.积极引导各县立足资源禀赋、突出优势，因地制宜、积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇。	1.力争城镇化率稳定在70%。
2.制定柳州市落实《自治区新型城镇化2026年工作要点》分工方案，统筹推进各项任务，持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，积极争取各项资金与政策扶持，推动县域经济高质量发展，促进小城镇多元特色发展。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，进一步梳理柳州市落实方案。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.深入分析各县经济发展情况，精准把握各县发展特点及优势，积极争取上级政策。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，形成柳州市2026年重点工作举措，并向各部门征求意见。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，指导各县积极申请各项资金与政策扶持。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，印发柳州市2026年重点工作举措，明确责任分工，进一步细化目标任务、明确责任分工、强化时序推进，确保重点工作落细落实。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，推进县城项目落地，跟进各县的各项资金与政策扶持落实进度。	1.结合柳州实际情况及时总结新型城镇化重点工作情况，推动各项工作落地见效。
2.组织柳江区、鹿寨县总结新型城镇化试点建设经验，提炼可复制推广的做法，为全市新型城镇化推进提供参考。
3.主动对接上级政策导向，推进各县的各项资金与政策扶持落实，推进县城项目落地见效。	市公安局	1.全面落实户籍制度改革政策，切实增强农业转移人口进城落户意愿与能力，持续畅通城镇落户通道，推动人口有序流动与市民化。
2.系统梳理“桂警通办”平台政务服务事项，精简办事流程，提升服务标准化、便捷化水平。
3.强化网办平台应用效能，优化网上申报件预审与受理机制，提高线上办理效率与响应速度。
4.深化便民利民举措，不断优化群众办事体验，持续提升政务服务温度与满意度。	统筹推进以人为本的新型城镇化，推进新一轮农业转移人口市民化。	1.放宽城镇落户限制。全面实行以具有合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业作为户口迁移的基本条件；对于落户城镇的农村籍大学生实行“来去自由”的落户政策。
2.推行“互联网+政务”服务平台。
3.放宽居住证申领条件，拓宽居住证申领范围。
4.落实各项便民利民措施。	1.放宽城镇落户限制。全面实行以具有合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业作为户口迁移的基本条件；对于落户城镇的农村籍大学生实行“来去自由”的落户政策。
2.推行“互联网+政务”服务平台。
3.放宽居住证申领条件，拓宽居住证申领范围。
4.落实各项便民利民措施。	1.放宽城镇落户限制。全面实行以具有合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业作为户口迁移的基本条件；对于落户城镇的农村籍大学生实行“来去自由”的落户政策。
2.推行“互联网+政务”服务平台。
3.放宽居住证申领条件，拓宽居住证申领范围。
4.落实各项便民利民措施。	1.放宽城镇落户限制。全面实行以具有合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业作为户口迁移的基本条件；对于落户城镇的农村籍大学生实行“来去自由”的落户政策。
2.推行“互联网+政务”服务平台。
3.放宽居住证申领条件，拓宽居住证申领范围。
4.落实各项便民利民措施。
市人力资源社会保障局	1.统筹做好外出务工和就近就地就业，稳定农民工务工规模，推动全市农村劳动力转移就业达57万人
2.以“技能照亮前程”培训行动为牵引，开展大规模职业技能培训，帮助农村转移就业劳动者提升职业技能。	1.全市农村劳动力转移就业稳定在57万人以上。
2.开展补贴性职业技能培训17000人次以上。	1.全市农村劳动力转移就业达34.2万人以上，占年度任务的60%。
2.补贴性职业技能培训4000人次以上。	1.全市农村劳动力转移就业累计达45.6万人以上，占年度任务的80%。
2.补贴性职业技能培训8500人次以上。	1.全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上，占年度任务的100%。
2.补贴性职业技能培训13000人次以上。	1.全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上，占年度任务的100%。
2.补贴性职业技能培训17000人次以上。
市教育局	保障教育基本公共服务水平。积极谋划教育基本建设项目，推进教育设施不断升级，改善教学、住宿等办学条件。配合市发展改革委、市财政局研究编制教育基本建设项目投资计划，协调市财政局落实项目建设资金，抓好教育基本建设项目。	配合市发展改革委、市财政局下达2026年柳州市教育基本建设项目投资计划。确保教育基本建设项目正常推进。	配合市发展改革委、市财政局研究柳州市2026年第一批教育基本建设项目投资计划，抓好在建项目管理。	配合市发展改革委、市财政局下达柳州市2025年第一批教育基本建设项目投资计划。	协调市财政局落实项目建设资金，推动好投资计划内项目建设，抓好在建项目管理。	推动一批教育基建项目竣工交付。
102	深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化。推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动县城公共服务设施提标扩面、市政设施提档升级、产业配套设施提质增效，增强县城对农村人口的吸纳能力和对乡村的辐射带动作用……积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇	市发展改革委	1.统筹推进以人为本的新型城镇化，推进新一轮农业转移人口市民化、县域新型城镇化等重大行动。
2.推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续提升县城综合承载能力，推进公共服务设施、市政设施、产业配套设施不断升级。
3.积极引导各县立足资源禀赋、突出优势，因地制宜、积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇。	1.力争城镇化率稳定在70%。
2.制定柳州市落实《自治区新型城镇化2026年工作要点》分工方案，统筹推进各项任务，持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，积极争取各项资金与政策扶持，推动县域经济高质量发展，促进小城镇多元特色发展。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，进一步梳理柳州市落实方案。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.深入分析各县经济发展情况，精准把握各县发展特点及优势，积极争取上级政策。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，形成柳州市2026年重点工作举措，并向各部门征求意见。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，指导各县积极申请各项资金与政策扶持。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，印发柳州市2026年重点工作举措，明确责任分工，进一步细化目标任务、明确责任分工、强化时序推进，确保重点工作落细落实。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，推进县城项目落地，跟进各县的各项资金与政策扶持落实进度。	1.结合柳州实际情况及时总结新型城镇化重点工作情况，推动各项工作落地见效。
2.组织柳江区、鹿寨县总结新型城镇化试点建设经验，提炼可复制推广的做法，为全市新型城镇化推进提供参考。
3.主动对接上级政策导向，推进各县的各项资金与政策扶持落实，推进县城项目落地见效。	市卫生健康委	1.加强对重点乡镇卫生院、社区卫生服务中心的指导与检查。
2.推进药学优质医疗资源下沉，推进医疗集团建设，提升县域医疗服务能力。	1.推进乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到服务能力标准的比例稳定在95%以上。
2.三级医院药学资源下沉，开展帮扶工作；
3.提升县级医院服务能力，提升医疗技术水平；
4.加快建设以基层为重点的分级诊疗体系，推进医疗集团内部双向转诊。	1.更新全市基层医疗卫生机构名录，梳理出目前未达标、已达标需复核、拟重点创建的单位名单。
2.印发《关于开展柳州市药事帮扶工作的通知》	1.指导各基层医疗卫生机构积极申报推荐标准创建工作。
2.80%以上的县人民医院达到三级医院服务能力。	1.持续开展创建监测工作，组织专家团队，对推荐标准创建的机构进行业务培训和现场指导。
2.加快建设以基层为重点的分级诊疗体系，推动医疗集团内实现双向转诊。	1.开展年终评审工作，推进乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到服务能力标准的比例达到95%以上。
2.新增一个县可以独立开展白内障手术，实现所有县（含柳江区）均能提供白内障手术服务。
102	深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化。推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动县城公共服务设施提标扩面、市政设施提档升级、产业配套设施提质增效，增强县城对农村人口的吸纳能力和对乡村的辐射带动作用……积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇	市发展改革委	1.统筹推进以人为本的新型城镇化，推进新一轮农业转移人口市民化、县域新型城镇化等重大行动。
2.推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续提升县城综合承载能力，推进公共服务设施、市政设施、产业配套设施不断升级。
3.积极引导各县立足资源禀赋、突出优势，因地制宜、积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇。	1.力争城镇化率稳定在70%。
2.制定柳州市落实《自治区新型城镇化2026年工作要点》分工方案，统筹推进各项任务，持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，积极争取各项资金与政策扶持，推动县域经济高质量发展，促进小城镇多元特色发展。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，进一步梳理柳州市落实方案。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.深入分析各县经济发展情况，精准把握各县发展特点及优势，积极争取上级政策。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，形成柳州市2026年重点工作举措，并向各部门征求意见。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，指导各县积极申请各项资金与政策扶持。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，印发柳州市2026年重点工作举措，明确责任分工，进一步细化目标任务、明确责任分工、强化时序推进，确保重点工作落细落实。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，推进县城项目落地，跟进各县的各项资金与政策扶持落实进度。	1.结合柳州实际情况及时总结新型城镇化重点工作情况，推动各项工作落地见效。
2.组织柳江区、鹿寨县总结新型城镇化试点建设经验，提炼可复制推广的做法，为全市新型城镇化推进提供参考。
3.主动对接上级政策导向，推进各县的各项资金与政策扶持落实，推进县城项目落地见效。	市农业农村局	1.深化农村改革，有序开展第二轮土地承包到期后再延包三十年试点工作。 2.发展壮大集体经济。定期对各村集体经济收入情况进行调度，对收入达不到5万元的村集体经济组织及时开展指导督促工作。 3.加快育强新型农业经营主体。	1.到2026年底，柳北区、城中区符合延包条件的农户土地承包（延包）合同签订率达到90%以上，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。
2.定期对各村集体经济收入情况进行调度，对收入难以达到5万元的村集体经济组织，及时开展指导督促工作。
3.培育龙头企业5家，新增新型农业经营主体辅导员5个，新增名录系统家庭农场20个，新增重点监测合作社10个。	1.柳北区和城中区开展延包试点前期准备工作。
2.定期对各村集体经济收入情况进行调度，排查出一批收入难以达到5万元的村集体经济组织，及时开展指导督促工作，制定年度攻坚计划和帮扶（增收）措施。
3.开展育强新型农业经营主体工作调研。	1.柳北区和城中区出台延包试点方案并报自治区农业农村厅备案，开展承包现状摸底调查。
2.定期对各村集体经济收入情况进行调度，对收入难以达到5万元的村集体经济组织，及时开展指导督促工作，优先安排财政扶持项目、补助资金，增强发展能力和可持续收益。
3.下达育强新型农业经营主体工作方案（通知），分步落实新型农业经营主体培育计划。	1.柳北区和城中区所辖乡镇、街道出台乡镇、村、组延包方案，结合延包方案进行调查成果公示。
2.定期对各村集体经济收入情况进行调度，对收入难以达到5万元的村集体经济组织，及时开展指导督促工作，不断建立健全推动村级集体经济高质量发展的长效机制。
3.开展龙头企业培育审核，逐步新增新型农业经营主体辅导员、名录系统家庭农场、重点监测合作社。	1.柳北区和城中区完成90%以上延包合同签订，组织项目验收，并形成验收报告（意见）报自治区农业农村厅。
2.争取全市所有行政村集体经济收入均达到5万元以上。
3.完成年度工作目标。
市商务局	指导各县在前期县域商业建设成果的基础上持续补齐短板、巩固提升，推进县域商业高质量发展。	主动对接上级政策导向，积极争取各项政策扶持，推动县域商业提质增效。	深入分析各县商业建设情况，精准把握各县商业发展现状。	主动对接上级政策导向，积极争取上级政策支持。	主动对接上级政策导向，根据上级支持政策，指导各县做好政策落实。	主动对接上级政策导向，跟进工作进度，推进上级扶持政策在各县落地见效。
102	深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化。推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动县城公共服务设施提标扩面、市政设施提档升级、产业配套设施提质增效，增强县城对农村人口的吸纳能力和对乡村的辐射带动作用……积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇	市发展改革委	1.统筹推进以人为本的新型城镇化，推进新一轮农业转移人口市民化、县域新型城镇化等重大行动。
2.推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续提升县城综合承载能力，推进公共服务设施、市政设施、产业配套设施不断升级。
3.积极引导各县立足资源禀赋、突出优势，因地制宜、积极引导小城镇多元特色发展，培育建强中心镇、专业镇、特色镇。	1.力争城镇化率稳定在70%。
2.制定柳州市落实《自治区新型城镇化2026年工作要点》分工方案，统筹推进各项任务，持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，积极争取各项资金与政策扶持，推动县域经济高质量发展，促进小城镇多元特色发展。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，进一步梳理柳州市落实方案。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.深入分析各县经济发展情况，精准把握各县发展特点及优势，积极争取上级政策。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，结合柳州实际情况及自治区2026年重点工作要求，形成柳州市2026年重点工作举措，并向各部门征求意见。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，支持县城项目谋划，指导各县积极申请各项资金与政策扶持。	1.围绕“实施新一轮农业转移人口市民化行动、实施潜力地区城镇化水平提升行动、实施城市更新和安全韧性提升行动”等行动，印发柳州市2026年重点工作举措，明确责任分工，进一步细化目标任务、明确责任分工、强化时序推进，确保重点工作落细落实。
2.持续指导柳江区、鹿寨县做好新型城镇化战略五年行动计划试点建设工作。
3.主动对接上级政策导向，推进县城项目落地，跟进各县的各项资金与政策扶持落实进度。	1.结合柳州实际情况及时总结新型城镇化重点工作情况，推动各项工作落地见效。
2.组织柳江区、鹿寨县总结新型城镇化试点建设经验，提炼可复制推广的做法，为全市新型城镇化推进提供参考。
3.主动对接上级政策导向，推进各县的各项资金与政策扶持落实，推进县城项目落地见效。	市工业和信息化局	1.聚焦县域重点工业企业，推动重点工业企业向规模化、专业化发展，着力提升重点工业企业辐射带动能力，提速县域工业发展。
2.积极争取各级财政资金支持产业发展。	结合县域资源禀赋优势，因地制宜地重点推动各县（区）发展特色产业。帮助企业争取各类资金项目20项。	开展政策宣传，鼓励企业积极筹备项目。	组织30家以上企业申报自治区级和市级工业扶持资金，支持企业开展精深加工项目	分析重点企业经济运行情况，协调项目建设。	争取获得各类资金支持项目20项以上。
市文化广电旅游局	组织制定和印发《柳州市2026年公共文化基础设施场所免费开放工作实施方案》，指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。	组织制定和印发《柳州市2026年公共文化基础设施场所免费开放工作实施方案》，指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。	组织制定和印发《柳州市2026年公共文化基础设施场所免费开放工作实施方案》，指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。	指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。	指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。	指导县区做好图书馆、文化馆（站）免费开放服务，推动优质文化资源下沉基层。
103-1	持续推动教育、医疗、养老等基础设施和公共服务向郊区覆盖，加快城乡基础设施一体化、公共服务均等化发展	市教育局	1.持续扩大公办园和普惠性幼儿学位供给，推进国家级学前教育改革实验区建设，扩大学前教育普及普惠覆盖面，提升人民群众满意度。
2.持续推进“初中强校工程”，建好家门口的新优质学校，进一步落实阳光招生政策，保障户籍适龄儿童少年就近免试入学。
3.支持郊区学校提质升级，改善教学、住宿等条件。	1.学前教育毛入园率、义务教育巩固率不低于99%，公办园在园幼儿占比不低于53%，义务教育学生在公办就读比例不低于99%，随迁子女在公办学校就读比例不低于98%。
2.建成不少于20个学前教育共同体、10个市级名师工作坊，开展学前骨干教师培训不少于100人次。
3.开展“初中强校工程”校长、骨干教师培训不少于300人次。
4.积极推进郊区义教段项目，力争新开工10个、竣工交付8个，确保秋季学期新增学位（床位）4510个。	1.完成学前教育、义务教育阶段生源摸底。
2.新开工1个郊区义教段项目。	1.开展“初中强校工程”课例研修、课堂教学展示活动。
2.组建学前教育共同体，开展学前教育市级名师工作坊遴选。
3.印发市级义务教育招生工作方案和学前教育公办园招生计划。
4.竣工交付1个郊区义教段项目。	1.指导县区规范开展招生工作，完成年度招生计划。
2.开展“初中强校工程”校长培训。
3.累计竣工交付8个郊区义教段项目。	1.开展“初中强校工程”骨干教师培训、学前教育名师工作坊培训。
2.累计新开工10个郊区义教段项目。	各县（区）	1.落实公办园招生任务，进一步加强看护点，确保公办园在园幼儿占比不低于50%且高于上年度比例。
2.积极推进学前教育共同体建设，促进城乡幼儿园结对共建。
3.落实“初中强校工程”任务要求，加大对初中学校项目建设、经费保障、师资培养力度，制定县（区）教师培训、教研活动计划，并组织实施。
4.规范开展招生工作，坚持阳光招生、“公民同招”，落实随迁子女、残疾儿童等特殊群体入学保障措施。
5.积极推进辖区内郊区义教段项目，协调解决项目遇到的困难，确保完成年度任务。	1.公办园在园幼儿占比不低于50%且高于上年度水平，民办义务教育学校在校生人数不高于上年度水平。
2.建成至少1个学前教育共同体，开展县（区）级学前教师培训不少于50人次。
3.开展“初中强校工程”校长、教师培训不少于50人次。
4.郊区义教段项目：柳城县开工2个；鹿寨县开工2个、竣工1个；融安县开工1个、竣工1个；融水县开工3个、竣工1个；三江县开工1个、竣工2个；柳北区竣工3个；鱼峰区开工1个、竣工2个；柳江区开工2个、竣工2个。	1.完成学前教育、义务教育生源摸底。
2.鱼峰区新开工1个郊区义教段项目。	1.落实实际招生工作方案要求，加强政策宣传，确保招生工作平稳有序。加强看护点和小规模幼儿园治理。
2.柳北区竣工1个郊区义教段项目。	1.完成年度招生任务，公办园在园幼儿占比不低于50%且高于上年度水平。
2.开展义务教育招生工作 ，保障符合入学条件的适龄儿童少年应入尽入。加强民办义务教育学校招生管理。
3.郊区义教段项目：鹿寨县竣工1个；融安县竣工1个；融水县竣工1个；三江县竣工2个；柳北区累计竣工3个；鱼峰区竣工2个；柳江区竣工2个。	1.建成至少1个学前教育共同体，开展县（区）级学前教师培训不少于50人次。开展“初中强校工程”校长、教师培训不少于50人次。民办义务教育学校在校生人数不高于上年度水平。
2.郊区义教段项目：柳城县开工2个；鹿寨县开工2个；融安县开工1个；融水县开工3个；三江县开工1个；柳江区开工2个。
103-2	持续推动教育、医疗、养老等基础设施和公共服务向郊区覆盖，加快城乡基础设施一体化、公共服务均等化发展	市民政局	1.持续推动基本养老服务提质增效，聚焦高龄及失能失智老年人长期照护服务的刚性需求，保障基本养老服务。
2.发挥政府、企业、社会三方联动作用，从优化营商环境、丰富服务场景、科学资源配置等方面，扩大养老服务消费覆盖面，推进养老事业产业协同发展。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务8万人次，新建老年助餐服务站点20个，为75周岁及以上散居特困老年人和80周岁及以上高龄老年人提供老年助餐服务16万人次。
2.建设农村“家门口”养老服务站20个，全市养老机构护理型床位占比达78%以上。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，全年核销补贴1500万，开展养老服务从业人员增量提质行动，全年开展培训500人次。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务2万人次以上。新建老年助餐服务站点10个，为老年人提供助餐服务4万人次以上。
2.摸排农村“家门口”养老服务站建设点位，全市养老机构护理型床位占比达75%以上。
3.向中度以上失能老年人核销养老服务消费补贴400万以上。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务4万人次以上。新建老年助餐服务站点20个，为老年人提供助餐服务8万人次以上。
2.建设农村“家门口”养老服务站10个，全市养老机构护理型床位占比达76%以上。
3.向中度以上失能老年人核销养老服务消费补贴800万以上。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务6万人次以上。新建老年助餐服务站点20个，为老年人提供助餐服务12万人次以上。
2.建设农村“家门口”养老服务站15个，全市养老机构护理型床位占比达77%以上。
3.向中度以上失能老年人核销养老服务消费补贴1200万以上。开展养老服务从业人员200人次。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务8万人次以上。新建老年助餐服务站点20个，为老年人提供助餐服务16万人次以上。
2.建设农村“家门口”养老服务站20个，全市养老机构护理型床位占比达78%以上。
3.向中度以上失能老年人核销养老服务消费补贴1500万以上。累计开展养老服务从业人员500人次。	各县（区）	持续推动基本养老服务提质增效，聚焦高龄及特殊困难老年群体照护需求，保障基本养老服务。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务：柳北区3万人次、城中区8000人次、鱼峰区1万人次、柳南区3.5万人次。
2.新建老年助餐服务站点及全年提供助餐人次：柳城县4个，1.2万人次；鹿寨县4个，0.2万人次；融安县1个，0.2万人次；融水县8个，2万人次；三江县5个，1.5万人次；柳北区8个，0.6万人次；城中区6个，0.8万人次；鱼峰区8个，0.4万人次；柳南区1个，8万人次；柳江区4个，1.2万人次。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目：柳城县110万、鹿寨县120万、融安县20万、融水县40万、三江县70万、柳北区300万、城中区240万、鱼峰区280万、柳南区300万、柳江区30万。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务：柳北区7500人次、城中区2000人次、鱼峰区2500人次、柳南区8750人次；
2.新建老年助餐服务站点及全年提供助餐人次：柳城县1个，3000人次；鹿寨县1个，500人次；融安县1个，500人次；融水县1个，5000人次；三江县1个，3750人次；柳北区1个，1500人次；城中区1个，2000人次；鱼峰区1个，1000人次；柳南区1个，20000人次；柳江区1个，2500人次。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目：柳城县27.5万、鹿寨县30万、融安县5万、融水县10万、三江县17.5万、柳北区75万、城中区60万、鱼峰区70万、柳南区75万、柳江区7.5万。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务：柳北区1.5万人次、城中区0.4万人次、鱼峰区0.5万人次、柳南区1.75万人次；
2.新建老年助餐服务站点及全年提供助餐人次：柳城县2个，0.6万人次；鹿寨县2个，0.1万人次；融安县2个，0.1万人次；融水县2个，1万人次；三江县2个，7.5万人次；柳北区2个，0.3万人次；城中区2个，0.4万人次；鱼峰区2个，0.2万人次；柳南区2个，4万人次；柳江区2个，0.6万人次。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目：柳城县55万、鹿寨县60万、融安县10万、融水县20万、三江县35万、柳北区150万、城中区120万、鱼峰区140万、柳南区150万、柳江区15万。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务：柳北区2.25万人次、城中区0.6万人次、鱼峰区0.75万人次、柳南区2.625万人次；
2.新建老年助餐服务站点及全年提供助餐人次：柳城县1个，0.9万人次；鹿寨县1个，0.15万人次；融安县1个，0.15万人次；融水县3个，1.5万人次；三江县3个，1.05万人次；柳北区3个，0.45万人次；城中区3个，0.6万人次；鱼峰区3个，0.3万人次；柳南区1个，6万人次；柳江区1个，0.75万人次。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目：柳城县82.5万、鹿寨县90万、融安县15万、融水县30万、三江县52.5万、柳北区225万、城中区180万、鱼峰区210万、柳南区225万、柳江区22.5万。	1.为特殊困难老年人提供居家养老上门服务：柳北区3万人次、城中区0.8万人次、鱼峰区1万人次、柳南区3.5万人次；
2.新建老年助餐服务站点及全年提供助餐人次：柳城县2个，1.2万人次；鹿寨县2个，服务0.2万人次；融安县2个，0.2万人次；融水县4个，2万人次；三江县4个，1.5万人次；柳北区4个，0.6万人次；城中区4个，0.8万人次；鱼峰区4个，0.4万人次；柳南区2个，8万人次；柳江区2个，1.2万人次。
3.实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目：柳城县110万、鹿寨县120万、融安县20万、融水县40万、三江县70万、柳北区300万、城中区240万、鱼峰区280万、柳南区300万、柳江区30万。
103-3	持续推动教育、医疗、养老等基础设施和公共服务向郊区覆盖，加快城乡基础设施一体化、公共服务均等化发展	市卫生健康委	因地制宜完善基层医疗卫生机构布局建设，根据实际需要在县城之外重点选建1-2个服务人口较多、距离县医院较远的中心乡镇卫生院，使其逐步达到二级医院服务能力，打造县域医疗次中心。	1.实现乡镇、街道建制基层医疗卫生机构全覆盖，力争居民15分钟可达最近的医疗服务点。
2.每县遴选1-2家重点卫生院打造县域医疗次中心，实现县域医疗次中心建设覆盖率达100%。	精准谋划县域医疗次中心建设项目，做优项目储备库、做实前期工作，积极争取上级补助经费，支持县域医疗次中心建设。	开展调研指导，动态跟踪相关县区项目建设情况。	督促指导相关县区按目标进度推进项目。	扫尾提升，实现年底前基础设施条件明显改善、基层服务能力不断提升，居民15分钟可达最近的医疗服务点的总体目标全面达成。
104-1	稳步推进县城管网建设，持续提升县城建成区生活垃圾分类覆盖率	市住房城乡建设局	1.有序推进县城排水管网项目建设，提升县域排水能力。
2.有序推进县城供水管网建设和改造，提升供水能力。	1.县城排水管网建设全年累计完成投资2500万元。
2.县城供水管网建设全年累计完成投资6700万元。	1.县城排水管网建设，一季度完成投资500万元。
2.县城供水管网建设一季度完成投资700万元。	1.县城排水管网建设，完成投资1000万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资2800万元。	1.县城排水管网建设，完成投资1600万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资5800万元。	1.县城排水管网建设，完成投资2500万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资6700万元。	鹿寨县	配合牵头单位推进鹿寨县防洪排涝管网设施项目、老旧供水管网改造工程建设。	1.推动鹿寨县防洪排涝管网设施项目建设，累计完成投资1000万元。
2.推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，全年累计完成投资700万元。	1.推动鹿寨县防洪排涝管网设施项目建设，完成投资300万元。
2.推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，一季度累计完成投资200万元。	1.推动鹿寨县防洪排涝管网设施项目建设，累计完成投资500万元。
2.推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，二季度累计完成投资300万元。	1.推动鹿寨县防洪排涝管网设施项目建设，累计完成投资800万元。
2.推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，三季度累计完成投资500万元。	1.推动鹿寨县防洪排涝管网设施项目建设，累计完成投资1000万元。
2.推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，四季度累计完成投资700万元。
融安县	融安县推动融安县河西片区排水管网集中提升工程、山湖海片区河道排水排涝整治工程、融安县综合批发市场排水管网改造工程、融安县广场商住小区排水管网改造工程等四个排水项目建设改造。	持续完善融安县排水管网建设，累计完成投资1500万元。	持续完善融安县排水管网建设，完成投资200万元。	持续完善融安县排水管网建设，累计完成投资500万元。	持续完善融安县排水管网建设，累计完成投资800万元。	持续完善融安县排水管网建设，累计完成投资1500万元。
104-1	稳步推进县城管网建设，持续提升县城建成区生活垃圾分类覆盖率	市住房城乡建设局	1.有序推进县城排水管网项目建设，提升县域排水能力。
2.有序推进县城供水管网建设和改造，提升供水能力。	1.县城排水管网建设全年累计完成投资2500万元。
2.县城供水管网建设全年累计完成投资6700万元。	1.县城排水管网建设，一季度完成投资500万元。
2.县城供水管网建设一季度完成投资700万元。	1.县城排水管网建设，完成投资1000万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资2800万元。	1.县城排水管网建设，完成投资1600万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资5800万元。	1.县城排水管网建设，完成投资2500万元。
2.县城供水管网建设，累计完成投资6700万元。	柳城县	配合牵头单位推进柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设。	推动柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设，全年累计完成投资6000万元。	推动柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设，一季度累计完成投资500万元。	推动柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设，二季度累计完成投资2500万元。	推动柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设，三季度累计完成投资5300万元。	推动柳城县城乡供水一体化及配套设施项目建设，四季度累计完成投资6000万元。
104-2	稳步推进县城管网建设，持续提升县城建成区生活垃圾分类覆盖率	市城市管理局	1.制定下发《柳州市2026年生活垃圾分类工作要点》，督促各县进一步加强体制机制建设，强化垃圾分类宣传引导，持续提升垃圾分类覆盖率。
2.持续加强对各县生活垃圾分类的指导，提升各县垃圾分类工作成效。	鹿寨、融安、融水县年底前完成县建成区域90%（按居民小区计算）以上垃圾分类覆盖任务；柳城、三江县年底前完成县建成区域70%（按居民小区计算）以上垃圾分类覆盖任务。	鹿寨、融安、融水县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到86%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到66%以上。	鹿寨、融安、融水县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到87%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到67%以上。	鹿寨、融安、融水县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到88%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到68%以上。	鹿寨、融安、融水县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到90%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到70%以上。	各县	进一步加强体制机制建设，强化垃圾分类宣传引导，持续提升垃圾分类覆盖率。	鹿寨、融安县年底前完成县建成区域90%（按居民小区计算）以上垃圾分类覆盖任务；柳城、三江县年底前完成县建成区域70%（按居民小区计算）以上垃圾分类覆盖任务。	鹿寨、融安县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到86%以上，融水县达到90%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到66%以上。	鹿寨、融安县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到87%以上，融水县达到92%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到67%以上。	鹿寨、融安县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到88%以上，融水县达到94%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到68%以上。	鹿寨、融安县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到90%以上，融水县达到95%以上；柳城、三江县建成区域垃圾分类覆盖率（按居民小区计算）达到70%以上
105-1	优化水资源配置和供水保障管理体系，推进河道系统治理、引调水等项目	市水利局	1.实施农村饮水安全提升攻坚行动，指导县区积极争取各类资金，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化工程，持续推进小型供水工程规范化建设和改造，全面推行县域统管，不断完善农村供水保障管理体系。重点实施柳城县集镇供水工程－小型引调水工程，强化项目推进力度。
2.推进全市河道系统治理，加强对项目所在县区的帮扶指导，督促指导参建单位根据年度计划优化施工组织方案，合理安排施工，确保工程安全度汛；实行项目清单式管理和进度月报制，切实加快河道治理项目建设进度。
3.争取沙埔河水库及灌区项目前期经费，力争获得市政府投资决策会议通过；督促项目业主开展前期专题及可研报告编制。	1.实施完成70个农村供水工程建设，力争农村自来水普及率达到96%，规模化工程覆盖农村供水人口比例达到42%，县域统管比例达到100%；柳城县集镇供水工程－小型引调水工程完成年度投资4026万元。
2.年底前5个河道治理项目完工并进行完工验收。
3.开展沙埔河水库及灌区项目前期工作。	1.实施建设10个农村供水工程；完成柳城县集镇供水工程－小型引调水工程投资50万元。
2.完成2个河道治理项目建设，并进行完工验收。
3.完成沙埔河水库及灌区项目经济效益分析。	1.累计实施建设30个农村供水工程，其中完工10个；累计完成柳城县集镇供水工程－小型引调水工程投资500万元。
2.累计完成3个河道治理项目建设，并进行完工验收。
3.推动沙埔河水库及灌区项目方案通过市政府投资决策会。	1.累计实施建设60个农村供水工程，其中完工40个；累计完成柳城县集镇供水工程－小型引调水工程投资1100万元。
2.累计完成4个河道治理项目建设，并进行完工验收。
3.如通过市政府投资决策会议则开展沙埔河水库及灌区项目前期专题及可研报告招投标工作。	1.累计实施完成70个农村供水工程，农村自来水普及率达到96%，规模化工程覆盖农村供水人口比例达到42%，县域统管比例达到100%；累计完成柳城县集镇供水工程－小型引调水工程投资4026万元。
2.累计完成5个河道治理项目建设，并进行完工验收。
3.开展项目前期专题及可研报告编制。
105-2	优化水资源配置和供水保障管理体系，推进河道系统治理、引调水等项目	市住房城乡建设局	1.督促各区县加快城市供水管网更新改造。
2.督促全市各城市供水厂做好涉重金属安全应急演练工作。	1.累计完成城市供水管网建设100.239公里。
2.完成全市共计14座城市供水厂涉重金属安全应急演练。	完成城市供水管网新建、改造19.239公里。	1.累计完成城市供水管网新建、改造47公里。
2.完成全市6座城市供水厂涉重金属安全应急演练。	1.累计完成城市供水管网新建、改造67.5公里。
2.完成全市共计14座城市供水厂涉重金属安全应急演练。	累计完成城市供水管网新建、改造100.239公里。	柳南区	配合牵头单位推进城市供水管网项目建设。	推动柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设76公里。	推动柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设15公里。	推动柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设35公里。	推动柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设50公里。	推动柳南区流山镇、洛满镇居民老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设76公里。
柳北区	配合牵头单位推进给水改造工程建设。	推动柳北区石碑坪镇给水改造工程建设，完成城市供水管网改造0.239公里。	推动柳北区石碑坪镇给水改造工程建设，完成城市供水管网改造0.239公里。
柳城县	配合牵头单位推进城乡供水一体化及配套设施项目。	推动柳城城乡供水一体化及配套设施项目建设，完成供水管网建设20公里。	推动柳城城乡供水一体化及配套设施项目建设，一季度完成供水管网建设3公里。	推动柳城城乡供水一体化及配套设施项目建设，二季度完成城市供水管网建设10公里。	推动柳城城乡供水一体化及配套设施项目建设，三季度完成城市供水管网建设15公里。	推动柳城城乡供水一体化及配套设施项目建设，四季度完成城市供水管网建设20公里。
鹿寨县	配合牵头单位推进老旧供水管网改造工程建设。	推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，完成城市供水管网建设4公里。	推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，一季度完成城市供水管网建设1公里。	推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，二季度完成城市供水管网建设2公里。	推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，三季度完成城市供水管网建设2.5公里。	推动鹿寨县2024年老旧供水管网改造工程建设，四季度完成城市供水管网建设4公里。
106-1	推动市区应急水源建设，加快建设柳城县、融安县、融水县、三江县备用水源	市水利局	1.压实责任，加快进度。推动前期工作的县区加快前期审批进度，在建项目加快建设进度。
2.精准对接上级政策导向，主动争取相关领域专项资金支持。探索引入社会资本参与项目建设与运营。
3.指导做好用地征收、群众安置等前期工作，为项目审批落地创造有利条件。	1.融水县、融安县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成50%工程量。
3.三江县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目获得用地批复。
2.柳城县备用水源项目复工。
3.融安县、三江县备用水源项目完成初设报告。	1.融水县备用水源项目复工建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量10%。
3.融安县、三江县备用水源项目获得初设批复。	1.融水县备用水源项目完成工程量70%。
2.柳城县备用水源项目完成工程量30%。
3.三江县备用水源项目获得资金支持。
4.融安县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量50%。
3.三江县备用水源项目开工建设。
4.融安县备用水源项目完成主体建设。	市自然资源和规划局	配合水利局推进项目建设，完善用地预审等工作	协助解决项目建设中的规划相关问题	1.配合融水县加快推进备用水源项目用地报批工作
2.配合各有关部门推进柳城县、融安县、三江县项目建设	配合各有关部门推进柳城县、融安县、融水县三江县项目建设	配合各有关部门推进柳城县、融安县、融水县三江县项目建设	配合各有关部门推进柳城县、融安县、融水县三江县项目建设
市林业和园林局	做好项目用林、用草要素保障服务工作，指导涉林、涉草项目企业依法依规办理使用林草手续。	根据项目进展情况，接到项目使用林地、草地申报材料后，10个工作日内完成材料审核工作，材料齐全报送自治区审核审批。	根据项目进展情况，接到项目使用林地申报材料后，10个工作日内完成林地材料审核工作，材料齐全报送自治区审核审批。	根据项目进展情况，接到项目使用林地申报材料后，10个工作日内完成林地材料审核工作，材料齐全报送自治区审核审批。	根据项目进展情况，接到项目使用林地申报材料后，10个工作日内完成林地材料审核工作，材料齐全报送自治区审核审批。	根据项目进展情况，接到项目使用林地申报材料后，10个工作日内完成林地材料审核工作，材料齐全报送自治区审核审批。
市发展改革委	指导四县发展改革部门组织审核备用水源地项目材料，及时按要求申报专项债、自治区前期经费等资金支持。	积极争取四县项目获得专项债和自治区前期经费支持，督促各获得资金支持项目县按要求完成获得上级资金的支付进度。	组织柳城县、融水县申报专项债，融安县、三江县申报自治区前期经费支持推动项目开展工作。	督促各获得资金支持项目县按项目进度和资金支付要求，加快开展各项工作，提高资金使用效率。	指导融安县、三江县完成项目前期工作，根据自治区发展改革委申报专项债安排，组织融安县、三江县申报专项债支持。	督促各获得上级资金支持项目县按项目进度支付项目资金。
市财政局	1.配合业务主管部门指导相关县积极争取中央、自治区级财政资金、专项债券支持县级备用水源项目建设。
2.加强资金监管，配合业务主管部门督促指导项目县按要求使用资金，加快项目实施进度，确保资金使用效益。	配合业务主管部门争取上级资金、专项债券资金支持，并指导相关县资金使用。	配合业务主管部门争取上级资金、专项债券资金支持。	配合业务主管部门争取上级资金、专项债券资金支持。	1.配合业务主管部门争取上级资金、专项债券资金支持。
2.配合业务主管部门指导项目县按要求使用资金。	1.配合业务主管部门争取上级资金、专项债券资金支持。
2.配合业务主管部门指导项目县按要求使用资金。
106-1	推动市区应急水源建设，加快建设柳城县、融安县、融水县、三江县备用水源	市水利局	1.压实责任，加快进度。推动前期工作的县区加快前期审批进度，在建项目加快建设进度。
2.精准对接上级政策导向，主动争取相关领域专项资金支持。探索引入社会资本参与项目建设与运营。
3.指导做好用地征收、群众安置等前期工作，为项目审批落地创造有利条件。	1.融水县、融安县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成50%工程量。
3.三江县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目获得用地批复。
2.柳城县备用水源项目复工。
3.融安县、三江县备用水源项目完成初设报告。	1.融水县备用水源项目复工建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量10%。
3.融安县、三江县备用水源项目获得初设批复。	1.融水县备用水源项目完成工程量70%。
2.柳城县备用水源项目完成工程量30%。
3.三江县备用水源项目获得资金支持。
4.融安县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量50%。
3.三江县备用水源项目开工建设。
4.融安县备用水源项目完成主体建设。	市住房城乡建设局	1.指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。
2.指导相关县进行备用水源项目技术评估。	1.指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。
2.指导融安县、三江县进行备用水源项目技术评估。	1.指导三江县完善备用水源项目管网部分设计方案。
2.指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。	指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。	指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。	指导相关县积极争取中央、自治区级住建口径资金支持县级备用水源项目建设。
柳城县	1.推动前期工作审批进度，加快项目建设进度，确保2026年底达到供水要求。
2.主动争取相关领域专项资金支持。探索引入社会资本参与项目建设与运营。
3.做好用地征收、群众安置、用地报批、林地使用申请及林地变更等前期工作。	完成柳城县备用水源项目建设50%工程量。	柳城县备用水源项目进行复工建设。	完成柳城县备用水源项目工程量10%。	完成柳城县备用水源项目工程量30%。	完成柳城县备用水源项目工程量50%。
融安县	1.推进项目前期审批，加快在建工程施工进度，确保年度建设任务按期完成。
2.做好专项资金争取工作，积极探索社会资本参与项目建设的可行路径。
3.具体落实用地征收、群众安置等前期工作，确保项目按时保质完成。	稳步推进备用水源建设项目各项工作，完成融安县浪溪河输水工程建设。	稳步推进各项专题工作，完成融安县浪溪河输水工程初设报告。	加快推进项目前期审批，获得融安县浪溪河输水工程初设批复。	全面做好开工准备，实现融安县浪溪河输水工程开工建设。	全力加快施工进度，完成融安县浪溪河输水工程主体建设。
106-1	推动市区应急水源建设，加快建设柳城县、融安县、融水县、三江县备用水源	市水利局	1.压实责任，加快进度。推动前期工作的县区加快前期审批进度，在建项目加快建设进度。
2.精准对接上级政策导向，主动争取相关领域专项资金支持。探索引入社会资本参与项目建设与运营。
3.指导做好用地征收、群众安置等前期工作，为项目审批落地创造有利条件。	1.融水县、融安县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成50%工程量。
3.三江县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目获得用地批复。
2.柳城县备用水源项目复工。
3.融安县、三江县备用水源项目完成初设报告。	1.融水县备用水源项目复工建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量10%。
3.融安县、三江县备用水源项目获得初设批复。	1.融水县备用水源项目完成工程量70%。
2.柳城县备用水源项目完成工程量30%。
3.三江县备用水源项目获得资金支持。
4.融安县备用水源项目开工建设。	1.融水县备用水源项目完成工程整体建设。
2.柳城县备用水源项目完成工程量50%。
3.三江县备用水源项目开工建设。
4.融安县备用水源项目完成主体建设。	融水县	1.推动前期工作审批进度，加快项目建设进度，确保2026年底达到供水要求。
2.主动争取相关领域专项资金支持。探索引入社会资本参与项目建设与运营。
3.做好用地征收、群众安置、用地报批、林地使用申请及林地变更等前期工作，确保项目按时保质完成。	1.取水泵房完成设备安装并试运行；
2.推进输水及原水管网工程建设，全年力争完成整体工程量90%以上；
3.协调推进净水厂工程建设，力争年底完成整体建设70%以上；4.输水过江管工程完成审计结算。	1.输水及原水管网工程复工建设，与设计单位对接落久副坝顶管设计及施工方案；2.跟踪督促净水厂用地办证进度。	1.完成出厂输水管网建设。
2.完成净水厂“三通一平”工作。	1.完成原水管网落久副坝至净水厂段管网建设。
2.完成净水厂部分土建工作及部分主体建设，完成净水厂工程30%。	完成净水厂工程建设的80%，达到供水要求。
三江县	1.加快项目前期审批，并按计划时间开工时间节点前确保项目开工建设，确保年度建设任务按期完成。
2.做好多渠道争取项目资金。
3.具体落实用地征收、群众安置等前期工作。	完成三江县四甲河引水工程项目建设30%工程量。	完成初步设计报告批复。	完成初步设计财政审核及水保、防洪评价、环评报告等相关专项报告编制工作。	完成项目招投标及启动开工建设。	完成三江县四甲河引水工程项目建设30%以上工程量。
106-2	推动市区应急水源建设，加快建设柳城县、融安县、融水县、三江县备用水源	市住房城乡建设局	1.压实责任，督促水务集团加快完善古偿河应急水源供水管网能力提升项目可研。
2.协调解决项目涉及工程建设有关存在问题，力争在2026年开工建设。	1.古偿河应急水源供水管网能力提升项目一期开工建设；
2.古偿河应急水源供水管网能力提升项目二期积极申报上级资金。	古偿河应急水源供水管网能力提升项目一、二期工程完成可研编制。	1.古偿河应急水源供水管网能力提升项目一期完成可研报批、初设编制；
2.古偿河应急水源供水管网能力提升项目二期完成可研报批。	1.古偿河应急水源供水管网能力提升项目一期完成初设报批、施工图编制；
2.古偿河应急水源供水管网能力提升项目二期完成初设报批。	1.古偿河应急水源供水管网能力提升项目一期完成施工招标、开工建设；
2.古偿河应急水源供水管网能力提升项目二期申报上级资金。	市发展改革委	协调相关部门按时完成一、二期项目前期工作的审批；以及二期超长期国债的申请。	按时间点完成一二期可研、初设的批复，二期超长期国债的申请。	无。	一、二期可研批复。	一、二期初设批复。	二期超长期国债申请。
市自然资源和规划局	完成一二期项目用地手续的审批。	完成一二期项目用地手续的审批。	无。	一二期用地预审手续办理。	一二期用地许可手续办理。	无。
107-1	开展空气质量持续改善行动，加强工业排放、机动车尾气和城市面源等污染源治理，持续推进农业秸秆综合利用，加强城市噪音治理，促进市区空气质量稳中向好	市生态环境局	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案，分解任务目标，统筹推进大气污染防治各项工作。
2.部署开展重点时段大气污染防治攻坚行动。
3.深入推进工业大气污染治理，强化氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）协同减排，强化VOCs全流程、全环节综合治理。
4.完善秸秆禁烧和秸秆有序处置工作体系和考核机制，重点抓好污染天气应急期间火点处置，组织实施非应急期间秸秆有序处置。
5.加强机动车辆和非道路移动机械排放监管，开展移动源联合执法行动。
6.组织开展污染天气应急应对，进一步完善和规范污染天气应急应对工作机制和措施。
7.组织开展美丽蓝天项目申报服务。	确保完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）和重污染天数比率目标。	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案。
2.组织开展污染天气应急应对，完善重污染天气应急机制，确保不发生重污染天气。
3.谋划实施美丽蓝天项目申报。
4.完成工业企业应急减排清单调整。	1.全市环境空气质量持续回稳向好。
2.完成美丽蓝天项目申报项目储备。
3.完成禁止燃放烟花爆竹区域调整。
4.完善秸秆禁烧工作机制。	1.臭氧污染天数和臭氧浓度总体保持稳定。
2.完成美丽蓝天项目申报。
3.组织开展臭氧污染天气应急应对。	1.完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）目标。不发生重污染天气。
2.印发实施2026-2027年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案。
3.组织开展污染天气应急应对。
4.组织实施秸秆有序处置。	市工业和信息化局	落实《柳州市2026年度大气污染防治方案》之子方案《柳州市工业企业大气污染深度治理工作方案》各项工作。	产业结构绿色低碳转型步伐加快，工业大气污染治理水平显著提高，重点行业超低排放改造取得阶段性成效，为区域空气质量持续改善和工业领域碳达峰奠定坚实基础。	组织企业申报自治区级工业扶持资金，支持企业开展节能降碳技改、工业固废利用，用能设备更新改造项目。	1.摸清企业情况，组织符合条件的企业参加培训。
2牵头开展淘汰落后产能排查工作，对工业行业落后产能依法有序淘汰。
3.争取2个以上项目获得自治区资金支持。
4. 对全市52家能耗5000吨标准煤以上企业开展能源利用状况调研分析。	1.组织企业申报自治区级绿色制造。
2.开展节能监察，并完成年度节能监察任务。	1.组织企业申报国家级绿色制造。
2.配合生态部门督促水泥行业超低排放改造项目完工并投入使用。
市公安局	1.积极配合生态环境部门开展柴油货车污染防治专项行动，严查货车超载、走禁行、非法改装、洒漏等交通违法行为。2.积极会同应急、环保、供销等部门开展检查，严厉打击非法生产、经营、储存、运输烟花爆竹等违法犯罪行为。在重点时段集中开展违法燃放烟花爆竹行为专项整治行动。	1.积极配合生态环境部门开展柴油货车污染整治联合执法行动，柴油货车污染防治专项行动取得良好成效。
2.严格落实《柳州市人民政府关于确定禁止燃放烟花爆竹时段、区域的通告》相关要求，开展2次以上烟花爆竹专项整治行动。	1.开展柴油货车污染整治联合执法行动不少于1次。
2.春节期间集中开展违法燃放烟花爆竹行为专项整治行动，依法查处禁放区内违法燃放烟花爆竹以及其他违法燃放烟花爆竹行为。	开展柴油货车污染整治联合执法行动不少于1次，柴油货车污染防治专项行动取得良好成效。	开展柴油货车污染整治联合执法行动不少于1次，柴油货车污染防治专项行动取得良好成效。	开展柴油货车污染整治联合执法行动不少于1次。
107-1	开展空气质量持续改善行动，加强工业排放、机动车尾气和城市面源等污染源治理，持续推进农业秸秆综合利用，加强城市噪音治理，促进市区空气质量稳中向好	市生态环境局	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案，分解任务目标，统筹推进大气污染防治各项工作。
2.部署开展重点时段大气污染防治攻坚行动。
3.深入推进工业大气污染治理，强化氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）协同减排，强化VOCs全流程、全环节综合治理。
4.完善秸秆禁烧和秸秆有序处置工作体系和考核机制，重点抓好污染天气应急期间火点处置，组织实施非应急期间秸秆有序处置。
5.加强机动车辆和非道路移动机械排放监管，开展移动源联合执法行动。
6.组织开展污染天气应急应对，进一步完善和规范污染天气应急应对工作机制和措施。
7.组织开展美丽蓝天项目申报服务。	确保完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）和重污染天数比率目标。	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案。
2.组织开展污染天气应急应对，完善重污染天气应急机制，确保不发生重污染天气。
3.谋划实施美丽蓝天项目申报。
4.完成工业企业应急减排清单调整。	1.全市环境空气质量持续回稳向好。
2.完成美丽蓝天项目申报项目储备。
3.完成禁止燃放烟花爆竹区域调整。
4.完善秸秆禁烧工作机制。	1.臭氧污染天数和臭氧浓度总体保持稳定。
2.完成美丽蓝天项目申报。
3.组织开展臭氧污染天气应急应对。	1.完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）目标。不发生重污染天气。
2.印发实施2026-2027年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案。
3.组织开展污染天气应急应对。
4.组织实施秸秆有序处置。	市农业农村局	1.按照蔗叶离田率不低于80%要求，大力推动蔗叶离田工作，组织实施一批蔗叶离田综合利用项目。
2.联合市生态环境局开展糖企包干处理蔗叶工作，不断提高蔗叶离田利用率。	到2026/2027榨季全市蔗叶离田率不低于80%。	1.组织县区2025/2026榨季蔗叶离田工作。
2.谋划建设蔗叶离田综合利用项目，组织县区申报上级资金。
3.制定“一县一策”蔗叶离田综合利用方案。	1.筹措和争取各级资金推动蔗叶离田综合利用项目建设。
2.持续组织开展糖企包干处理蔗叶工作。
3.鼓励指导糖企完成分步式机收适配化改造。	完成蔗叶离田综合利用项目建设，蔗叶离田能力大幅提升。	1.全市蔗叶离田率不低于80%。
2.组织动员糖企等参与污染天气应急应对相关工作。
市城市管理局	加大扬尘治理宣传，督促施工单位落实文明施工要求，做好防尘降尘措施，全面推进全市各渣土运输企业规范化建设。加强扬尘污染源头管控，加大执法检查工作力度，充分运用渣土车监控平台、无人机、智慧城管等科技手段对全市建筑工地、消纳场等源头开展联合监管。按照污染天气应急响应工作要求，开展施工工地、主干道路扬尘污染巡查、道路保洁及露天烧烤、露天焚烧树叶、垃圾等整治工作。	1.制定各项工作方案，组织各城区城管部门积极开展道路扬尘治理工作，确保全年不发生因扬尘污染导致的重污染天气，协助完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）目标任务。
2.配合牵头单位完成年度任务，做好城市规划区范围内露天焚烧树叶、垃圾行为的现场执法工作。	1.制定2026年柳州市道路扬尘治理工作方案、柳州市重污染天气道路扬尘治理工作应急预案。
2.开展柳州市道路扬尘治理专项整治行动10次以上；完成全市建筑施工工地、消纳场等污染源头排查工作。
3.污染天气应急响应期间洒水喷淋频次增加1次或以上。
4.做好城市规划区范围内露天焚烧树叶、垃圾行为的现场执法工作。	1.组织开展“野马车”整治行动10次以上。加强全市建筑施工工地、消纳场等污染源头监管力度。
2.污染天气应急响应期间洒水喷淋频次增加1次或以上。
3.做好城市规划区范围内露天焚烧树叶、垃圾行为的现场执法工作。	1.开展全市渣土运输乱象整治行动10次以上。加强全市建筑施工工地、消纳场等污染源头监管力度。
2.污染天气应急响应期间洒水喷淋频次增加1次或以上。
3.做好城市规划区范围内露天焚烧树叶、垃圾行为的现场执法工作。	1.组织开展柳州市秋冬季道路扬尘治理专项整治行动10次以上。加强全市建筑施工工地、消纳场等污染源头监管力度。
2.污染天气应急响应期间洒水喷淋频次增加1次或以上。
3.做好城市规划区范围内露天焚烧树叶、垃圾行为的现场执法工作。
107-1	开展空气质量持续改善行动，加强工业排放、机动车尾气和城市面源等污染源治理，持续推进农业秸秆综合利用，加强城市噪音治理，促进市区空气质量稳中向好	市生态环境局	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案，分解任务目标，统筹推进大气污染防治各项工作。
2.部署开展重点时段大气污染防治攻坚行动。
3.深入推进工业大气污染治理，强化氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）协同减排，强化VOCs全流程、全环节综合治理。
4.完善秸秆禁烧和秸秆有序处置工作体系和考核机制，重点抓好污染天气应急期间火点处置，组织实施非应急期间秸秆有序处置。
5.加强机动车辆和非道路移动机械排放监管，开展移动源联合执法行动。
6.组织开展污染天气应急应对，进一步完善和规范污染天气应急应对工作机制和措施。
7.组织开展美丽蓝天项目申报服务。	确保完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）和重污染天数比率目标。	1.印发柳州市2026年度大气污染防治方案。
2.组织开展污染天气应急应对，完善重污染天气应急机制，确保不发生重污染天气。
3.谋划实施美丽蓝天项目申报。
4.完成工业企业应急减排清单调整。	1.全市环境空气质量持续回稳向好。
2.完成美丽蓝天项目申报项目储备。
3.完成禁止燃放烟花爆竹区域调整。
4.完善秸秆禁烧工作机制。	1.臭氧污染天数和臭氧浓度总体保持稳定。
2.完成美丽蓝天项目申报。
3.组织开展臭氧污染天气应急应对。	1.完成自治区下达的环境空气质量优良天数比率、细颗粒物（PM2.5）目标。不发生重污染天气。
2.印发实施2026-2027年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案。
3.组织开展污染天气应急应对。
4.组织实施秸秆有序处置。	市应急管理局	强化烟花爆竹安全条件的监管	全市烟花爆竹销售点数量有序下降。	谋划部署烟花爆竹销售点调整工作。	出台柳州市烟花爆竹零售布点规范指导意见，指导各县（区）科学布局、合理确定烟花爆竹年零售店总量管控目标。	指导各县区完成零售布点规划制定与调整工作。	有序推进全市烟花爆竹销售点数量压减，较2025年1月减少50%以上。
各县（区）	1.制定年度大气污染防治工作实施计划，统筹多部门共同参与大气污染防治专项攻坚和污染天气应急应对。
2.配合完成美丽蓝天项目申报，共同推进美丽蓝天项目建设实施。
3.加强秸秆禁烧管控，健全秸秆禁烧工作机制，减少污染天气应急响应期间秸秆露天焚烧火点。有甘蔗种植的县区，多途径推进甘蔗秸秆综合利用试点，提升甘蔗秸秆离田和利用比例。
4.持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动，做好污染天气应急应对，进一步控制和减少污染天。	环境空气质量达到市级分解目标任务。	污染天气应急响应期间秸秆焚烧火点同比减少5%或以上，或火点密度低于1.0。	1.完善辖区秸秆禁烧管控机制。
2.完成自治区剩余蔗叶离田利用资金申报和拨付。
3.配合提供辖区美丽蓝天项目清单。	完成污染天气应急应对响应任务。	1.完成全年环境空气质量改善目标。
2.全年污染天气应急响应期间秸秆焚烧火点同比减少5%或以上，或火点密度低于1.0。
3.完成烟花爆竹销售点数量同压减。
107-2	开展空气质量持续改善行动，加强工业排放、机动车尾气和城市面源等污染源治理，持续推进农业秸秆综合利用，加强城市噪音治理，促进市区空气质量稳中向好	市农业农村局	1.推进秸秆综合利用专项行动，分季节科学推进农作物秸秆宜还则还、高效离田和多元利用。
2.摸清底数，建立市、县级农作物秸秆资源台账。
3.抓好秸秆综合利用项目建设，培育一批秸秆加工、利用、收储主体。
4.因地制宜推广秸秆还田、离田利用技术，推进秸秆“五化”利用。
5.加强技术培训、宣传指导。	全市农作物秸秆综合利用率维持在86%以上。	1.组织申报2026年秸秆综合利用项目。
2.开展秸秆综合利用春季行动，加快秸秆离田，保障春耕生产，做好科学还田，培肥地力。	1.指导县区开展农作物秸秆资源入户调查，建立农作物秸秆资源台账。
2.开展秸秆综合利用夏季行动，因地制宜推进夏收秸秆还田、离田利用。	1.指导县区开展水稻秸秆腐熟还田工作。
2.推进秸秆综合利用项目建设。	1.开展秸秆综合利用冬季行动，推广适宜秋冬季的秸秆离田、加工技术推进秋冬季秸秆综合利用。
2.加强技术培训、宣传指导。
108-1	深化河长制，统筹水资源、水环境、水生态“三水”协同治理，持续推进柳江流域干支流生态修复和保护，坚决整治入河排污口、工业园区水污染问题	市生态环境局	1.统筹水资源、水环境、水生态“三水”协同治理，印发《柳州市2026年度水生态环境保护工作计划》，推进水生态环境保护重点工作实施；
2.持续开展入河排污口排查整治；
3.持续推进工业园区水污染问题排查整治。	1.地表水国控及区控断面优良水体比例达到自治区考核要求。
2.加快推进入河排污口整治，重点河湖整治完成率达95%，全流域达80%。
3.完成《柳州市工业园区水污染问题整治方案》，组织各县区有序推进工业园区水污染问题整治。	1.梳理未完成整治的入河排污口清单，完成对14个入河排污口监督性监测。
2.组织各县区完成辖区工业园区水污染问题整治方案编制并组织实施。	1.印发实施《柳州市2026年度水生态环境保护工作计划》并组织实施。
2.持续推进入河排污口整治，重点河湖整治完成率达80%，全流域达60%。
3.完成《柳州市工业园区水污染问题整治方案》编制并印发实施。	1.强化入河排污口监管，组织各县区动态更新全国入河排污口信息化监督管理系统。
2.根据整治方案，有序推进工业园区水污染问题整治。	1.调度《柳州市2026年度水生态环境保护工作计划》落实情况，形成年度总结。
2.跟踪督导排污口整治进度，动态更新入河排污口系统确保重点河湖整治完成率达95%，全流域达80%。
3.推进工业园区水污染问题整治，督促各相关县区对完成整改园区开展验收销号。	市园区办	统筹园区申请各级财政预算资金、上级补助资金、债券资金等，引导社会资金加大园区环境基础设施建设投入，增加资金有效供给。围绕上级资金支持方向，组织项目资金申报工作。	加大资金支持，推荐至少2个产业园区涉及工业污水的基础设施项目申报各类专项资金。	跟踪产业园区项目第一批一般债券资金申报及获批情况。	跟踪第二批产业园区项目专项债资金申报及获批情况。	加强与各部门、各县（区）沟通对接，加快产业园区污水设施等配套基础设施建设，及时协调污水项目推进过程中的堵点问题。	加强与各部门、各县（区）沟通对接，加快产业园区污水设施等配套基础设施建设，及时协调污水项目推进过程中的堵点问题。督促各产业园区提高专项债券使用支付进度，推进专项债券资金规范高效使用。
108-2	深化河长制，统筹水资源、水环境、水生态“三水”协同治理，持续推进柳江流域干支流生态修复和保护，坚决整治入河排污口、工业园区水污染问题	市水利局	1.以河湖遥感图斑核查为基础，督促各级河长履职尽责，结合日常巡河检查，推进河湖“清四乱”常态化规范化；
2.联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，纵向打通市、县管理部门与主要梯级水电站管理单位的协同联动渠道，每日监测重要河流考核断面生态流量，精准掌握各个库区出入库及逐时流量数据，及时开展生态流量调度。	1.巩固拓展“清四乱”整治成效，完成100%任务量；
2.确保美丽广西专项考核中的生态流量考核不被扣分。	1.完成“清四乱”整治25%任务量；
2.加强非汛期监管，联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，实时研判旱情、水情变化趋势，及时开展调度，确保一季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治50%任务量；
2.实时掌握各主要梯级水电站每天出入库及逐时流量数据，及时开展调度，确保二季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治75%任务量；
2.实时掌握各主要梯级水电站每天出入库及逐时流量数据，及时开展调度，确保三季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治100%任务量；
2.加强非汛期监管，联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，实时研判旱情、水情变化趋势，及时开展调度，确保四季度生态流量考核达标。	市农业农村局	1.开展渔政亮剑专项执法行动，全年不发生重大非法捕捞行为。
2.开展渔业增殖放流活动。	1.强化执法监管，开展巡查检查不少于8次，全年不发生重大非法捕捞行为。
2.开展渔业增殖放流38万尾以上。	1.开展巡查检查不少于2次。
2.开展渔业增殖放流4.5万尾。	1.累计开展巡查检查累计不少于4次。
2.累计开展渔业增殖放流12万尾。	1.累计开展巡查检查累计不少于6次。
2.累计开展渔业增殖放流25万尾。	1.累计开展巡查检查累计不少于8次。
2.全年累计开展渔业增殖放流38万尾以上。
108-2	深化河长制，统筹水资源、水环境、水生态“三水”协同治理，持续推进柳江流域干支流生态修复和保护，坚决整治入河排污口、工业园区水污染问题	市水利局	1.以河湖遥感图斑核查为基础，督促各级河长履职尽责，结合日常巡河检查，推进河湖“清四乱”常态化规范化；
2.联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，纵向打通市、县管理部门与主要梯级水电站管理单位的协同联动渠道，每日监测重要河流考核断面生态流量，精准掌握各个库区出入库及逐时流量数据，及时开展生态流量调度。	1.巩固拓展“清四乱”整治成效，完成100%任务量；
2.确保美丽广西专项考核中的生态流量考核不被扣分。	1.完成“清四乱”整治25%任务量；
2.加强非汛期监管，联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，实时研判旱情、水情变化趋势，及时开展调度，确保一季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治50%任务量；
2.实时掌握各主要梯级水电站每天出入库及逐时流量数据，及时开展调度，确保二季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治75%任务量；
2.实时掌握各主要梯级水电站每天出入库及逐时流量数据，及时开展调度，确保三季度生态流量考核达标。	1.完成“清四乱”整治100%任务量；
2.加强非汛期监管，联合水文、气象部门建立常态化信息共享与研判机制，实时研判旱情、水情变化趋势，及时开展调度，确保四季度生态流量考核达标。	市林业和园林局	1.分解下达年度植树造林任务，落实造林任务到县区、到乡镇、到地块。
2.科学安排造林绿化空间，重点安排在采伐迹地、低产低效林、退化林、松材线虫病疫区更新造林等地块实施。
3.强化后期抚育管护，及时开展年度植树造林检查验收工作，确保造林绿化成效。	完成植树造林35.32万亩。	完成植树造林21.81万亩，占年度任务的61.7%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林35.32万亩，占年度任务的100%。
109-1	强化土壤污染源头管控，加强农用地和建设用地安全利用	市生态环境局	1.印发实施《柳州市2026年度土壤污染防治工作计划》。
2.落实重点建设用地安全利用，持续推进土壤修复治理项目；审查建设用地土壤污染调查报告；推进建设用地土壤环境质量与国土空间规划“一张图”信息共享。
3.加强土壤污染重点监管单位环境监管，开展耕地土壤重金属污染溯源工作。	重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到 95%以上且依法处理处罚和整改到位，安全利用得到有效保障；完成重点监管单位管控年度任务；耕地土壤污染溯源工作有序推进，完成柳江区、鹿寨县、融安县溯源清单。	1.完成重点建设用地2025年年度安全利用率核算工作，公布2025年年度建设用地土壤污染状况调查报告评审情况。
2.制定更新2026年度柳州市土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位名录。
3.完成鹿寨县中渡镇石炮山等6个矿区历史遗留固体废物整治实施方案编制。	1.印发实施《柳州市2026年度土壤污染防治工作计划》。
2.完成六塘片区地下水污染风险管控和修复项目施工图设计，进入建设安装段。	1.完成重点建设用地2026年上半年安全利用率核算工作。
2.公布2026年上半年建设用地土壤污染状况调查报告评审情况。
3.完成环东一号污染地块风险管控与修复治理效果评估工作。	1.完成土壤和地下水污染防治“十五五”规划初稿。
2.完成重点监管单位年度土壤污染隐患排查以及土壤、地下水自行监测等年度工作任务。
3.六塘片区地下水污染风险管控和修复项目完成设备安装和调试，进入运行阶段。	市自然资源和规划局	联合市生态环境局开展建设用地土壤污染状况调查报告审查、污染地块修复项目现场检查、全市年度建设用地安全利用率核算工作。	重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到 95%以上且依法处理处罚和整改到位，安全利用得到有效保障。	联合市生态环境局完成一季度建设用地土壤污染状况调查报告审查工作。	联合市生态环境局完成二季度建设用地土壤污染状况调查报告审查工作。	联合市生态环境局完成三季度建设用地土壤污染状况调查报告审查工作、重点建设用地2026年上半年安全利用率核算工作和环东一号污染地块风险管控与修复治理效果评估工作。	联合市生态环境局完成四季度建设用地土壤污染状况调查报告审查工作和污染地块修复项目现场检查。
109-2	强化土壤污染源头管控，加强农用地和建设用地安全利用	市农业农村局	1.开展严格管控类耕地种植用途动态巡查。
2.强化严格管控类耕地风险管控，严格管控类耕地落实以种植结构调整为主的风险管控措施，及时开展抽样抽检，落实闭环管理措施。
3.推进生产障碍耕地治理项目，加强农用地安全技术推广应用。
4.配合自治区开展2026年耕地土壤环境质量类别动态调整。
5.抓好镉低积累水稻品种推广工作。	2026年，全市农用地（受污染耕地）安全利用率高于93%。	1.组织申报2026年生产障碍耕地治理项目。
2.筹备1.2万亩镉低积累水稻在六县区种植事宜。	1.开展受污染耕地早造作物种植用途动态巡查。
2.实施生产障碍耕地治理项目，推广种植镉低积累早稻。
3.对严格管控类耕地早、中稻种植区产品进行抽样检测。	1.督促抽检发现超标稻谷的县区落实闭环管理措施。
2.开展受污染耕地晚造作物种植用途动态巡查。
3.推进生产障碍耕地治理项目建设。
4.配合自治区开展2026年耕地土壤环境质量类别动态调整。
5.推广种植镉低积累中晚稻。	1.对严格管控类耕地晚稻种植区产品进行抽样检测。
2.督促抽检发现超标稻谷的县区落实闭环管理措施。
110	持续抓好涉重金属环境安全隐患排查整治，推进中长期污染源问题整改	市生态环境局	1.开展重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作，常态化开展“回头看”，确保评估和整改质量。
2.做好汛期防范工作，加强企业环境监管。
3.依据“一企一策”整治开展中长期污染源整治，基本完成高风险隐患整治。
4.包装项目争取上级资金，推动污染源整治。	2026年底前基本完成全市8个高风险隐患整治。	积极谋划申报项目，全市谋划项目不低于7个，申请资金超过5000万元，指导县区完善项目实施方案，财政评审、投资评审等材料，争取中央及自治区资金支持。	完成污染源清单调整工作，根据自治区要求完成重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作。	对涉重污染源清单中86个污染源加强环境监管，特别是对10个中长期整改污染源加强风险管控，强化汛期及极端天气气候下突发环境事件风险防范和应急准备，守住安全底线。	根据“一企一策”整治方案，推进10个中长期污染源整治，科学评估整改成效，基本完成8个高风险污染源整治。	市自然资源和规划局	1.配合做好重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作，常态化开展“回头看”，确保评估和整改质量。
2.做好自然资源和规划领域汛期防范工作。
3.配合推进涉重金属矿山中长期污染源整治，依职责开展矿区生态修复工作。	2026年底前配合生态环境部门基本完成涉重金属矿山高风险隐患整治。	配合生态环境部门指导县区积极争取中央和自治区资金支持，对符合协同治理的矿山污染源问题，依职责开展生态修复与重金属污染协同治理。	配合做好涉重金属矿山污染源清单调整工作，按要求完成重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作。	做好自然资源领域汛期风险防范工作。	配合推进涉重金属矿山中长期污染源整治，科学评估整改成效，基本完成高风险隐患整治。
市应急管理局	1.配合牵头单位常态化开展尾矿库“回头看”工作。
2.加强跟踪监管，督促企业持续保持整改成效，防止问题反弹回潮。	1.2026年配合牵头单位开展尾矿库常态化“回头看”，督促企业持续保持尾矿库整改成效，防止问题反弹。	1.开展尾矿库常态化“回头看”，督促企业持续保持尾矿库整改成效，防止问题反弹。	1.开展尾矿库常态化“回头看”，督促企业持续保持尾矿库整改成效，防止问题反弹。	1.开展尾矿库常态化“回头看”，督促企业持续保持尾矿库整改成效，防止问题反弹。	1.开展尾矿库常态化“回头看”，督促企业持续保持尾矿库整改成效，防止问题反弹。
110	持续抓好涉重金属环境安全隐患排查整治，推进中长期污染源问题整改	市生态环境局	1.开展重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作，常态化开展“回头看”，确保评估和整改质量。
2.做好汛期防范工作，加强企业环境监管。
3.依据“一企一策”整治开展中长期污染源整治，基本完成高风险隐患整治。
4.包装项目争取上级资金，推动污染源整治。	2026年底前基本完成全市8个高风险隐患整治。	积极谋划申报项目，全市谋划项目不低于7个，申请资金超过5000万元，指导县区完善项目实施方案，财政评审、投资评审等材料，争取中央及自治区资金支持。	完成污染源清单调整工作，根据自治区要求完成重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作。	对涉重污染源清单中86个污染源加强环境监管，特别是对10个中长期整改污染源加强风险管控，强化汛期及极端天气气候下突发环境事件风险防范和应急准备，守住安全底线。	根据“一企一策”整治方案，推进10个中长期污染源整治，科学评估整改成效，基本完成8个高风险污染源整治。	融水县	1.常态化 “回头看”：对 12 个已整改低风险污染源建立长效监管机制，加强检查与动态监测，严防污染反弹。
2.严管中风险项目：稳妥推进2个历史遗留矿山整改，积极争取上级资金，强化巡查与应急措施，确保环境风险可控。
3.攻坚尾矿库闭库：将5家尾矿库闭库列为年度重点，力争 2026 年取得实质进展，消除环境安全风险。
4.强化汛期防控：紧盯汛期风险，加强涉重企业及重点区域巡查监测，完善应急物资与联动机制，严防极端天气引发环境污染。	巩固整改成效，加强汛期防汛，全力推进5家尾矿库完成闭库工作。	1.重点检查企业节后污染源环保设施运行情况。
2.成立尾矿库闭库工作专班，对5家尾矿库现状进行全面摸底，启动闭库设计等前期工作。	1.严格落实主汛期24小时应急值班制度。
2.检查企业雨季前应急设施完好及固废规范贮存情况。
3.持续推进5家尾矿库闭库工作。	1.严格落实主汛期24小时应急值班制度。
2.对2个中风险污染源采取强化巡查、加密监测、完善应急措施等临时管控手段。
3.持续推进5家尾矿库闭库工作。	1.总结无资金情况下的环境风险管控经验，持续跟进2027年资金动态，提前准备新一轮申报材料。
2.争取5家尾矿库完成闭库工作。
融安县	1.按照自治区涉重金属环境安全专项资金申报要求，提交融安县泗顶镇凌志得三牛眼铅锌矿等7个中长期污染源整治项目实施方案、立项、可研、财评等资金申报材料，积极争取专项整治资金。
2.开展重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作，确保评估和整改质量。3月底前完成17家矿山和企业的质控管理工作。
3.做好汛期防范工作。在雨季，充分做好上游来水锑浓度的监测预警工作和水厂应急物资保障工作。同时重点加强对本辖区内的涉重企业和矿山的巡查监管力度，杜绝出现本地涉重金属污染事件。
4.依据“一企一策”整治开展中长期污染源整治，基本完成7个高风险隐患整治。	2026年底前基本完成7个高风险隐患整治工作。	1.积极谋划7个中长期污染源资金申报项目，完善项目实施方案，争取自治区涉重金属环境安全专项资金支持。完成项目设计、项目预算财政评审和招标等工作。
2.组织生态环境、自然资源等部门，在3月底前按照自治区要求完成清单内17家企业和矿山重金属环境安全隐患排查评估质量保证与质量控制工作。	1.充分利用融江上游梅林断面和大浪断面水质自动监测设备，跟踪锑浓度变化情况，加强对水厂设施设备，特别是应急设施设备和应急物资储存情况的检查；加强对辖区内涉重企业和矿山的巡查和监督检查力度，确保不发生突发涉重金属环境污染事件。
2.进一步完善7个中长期污染源的施工设计等工作，组织开展项目施工招标，完成项目招标，落实施工单位。	1.继续加强汛期涉重金属环境安全风险防控工作。
2.优先对融安县泗顶镇凌志得三牛眼铅锌矿等2～3个中长期污染源进行治理，同步对获得自治区涉重专项资金支持的项目进行治理，确保项目能够进场施工。	根据“一企一策”整治方案，推进7个中长期污染源整治，科学评估整改成效，基本完成7个高风险隐患整治。
111	常态化开展畜禽养殖污染排查整治，优化畜禽养殖空间布局，推进粪污处理、资源化利用设施设备建设和改造	市农业农村局	1.扎实推进农牧业绿色发展，持续抓好畜禽粪污资源化利用，强化畜禽养殖粪污资源化利用技术指导与服务。
2.规范实施粪肥还田利用，规范建立畜禽粪污资源化利用台账。	畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。	1.摸清底数。完善更新畜禽养殖场（户）管理清单。
2.开展畜禽养殖粪污资源化利用指导服务10次。
3.组织全市各县区畜牧机构人员开展畜禽养殖户粪污无害化处理和资源化利用培训，计划培训一期共20人。
4.确保一季度粪污综合利用率稳定在80%以上。	1.督促柳城县按期高质量完成粪污资源化利用项目试点建设任务。
2.开展畜禽养殖粪污资源化利用指导服务10次。
3.联合市生态环境局赴县（区）开展畜禽养殖污染服务指导不少于1次。
4.确保二季度粪污综合利用率稳定在80%以上。	1.联合市生态环境局赴县（区）开展畜禽养殖污染服务指导不少于1次。
2.开展畜禽养殖粪污资源化利用指导服务10次。
3.确保三季度粪污综合利用率稳定在80%以上。	1.规范粪肥就地就近还田利用，强化养殖场粪污处理利用台账闭环管理，收集汇总并审核各县区材料。
2.开展畜禽养殖粪污资源化利用指导服务10次。
3.确保2026年粪污综合利用率稳定在80%以上。	市生态环境局	1.严格执行进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施，指导各县区科学修编畜禽养殖污染防治规划，优化养殖空间布局。
2.加强生态环境执法，坚决打击畜禽养殖场（户）非法排污行为。	完成《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2025—2030年）》编制。	1.指导各县区科学修编畜禽养殖污染防治规划，加快推进市本级规划编制。
2.联合市农业农村局，开展畜禽养殖污染防治排查整治工作不少于1次。
3.加强执法监管，打击畜禽养殖场（户）非法排污行为。	1.指导各县区科学修编畜禽养殖污染防治规划，加快推进市本级规划编制。
2.联合市农业农村局，开展畜禽养殖污染防治排查整治工作不少于1次。
3.加强执法监管，打击畜禽养殖场（户）非法排污行为。	1.协同农业等相关部门开展畜禽养殖污染防治实地指导，督促各县区、新区严肃查处重点养殖业违法违规经营活动，开展联合指导不少于1次。
2.加强执法监管，打击畜禽养殖场（户）非法排污行为。	1.开展畜禽养殖污染防治实地指导，督促各县区、新区严肃查处重点养殖业违法违规经营活动，开展联合指导不少于1次。
2.加强执法监管，打击畜禽养殖场（户）非法排污行为。
3.完成《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2025—2030年）》编制。
112-1	完善湿地保护体系，加强美丽河湖保护与建设，积极申报中央财政美丽河湖保护与建设项目	市生态环境局	深入推进美丽河湖保护与建设，完成《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》编制。	持续完善《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》，开展2026年中央财政美丽河湖保护与建设项目申报。	1.成立柳州市美丽河湖保护与建设工作专班，扎实推进我市美丽河湖保护与建设项目申报及实施工作。
2.召开专班会议，协调解决美丽河湖保护与建设项目申报存在的问题和困难。
3.开展调研交流，与各县区、部门征集美丽河湖保护与建设项目清单，系统梳理现状问题与既有项目情况，明确项目包装方向，推进项目包装。
4.梳理、谋划美丽河湖保护与建设项目，完成《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》初稿编制，报自治区生态环境厅审查。	1.按自治区生态环境厅技术审查意见，不断修改完善实施方案文本。
2.从项目成熟度、实施紧迫性、政策契合度以及前期资料完整性等，持续完善项目清单。
3.对接市各相关部门，推进美丽河湖保护与建设相关项目完成提级论证审批。	1.推进美丽河湖保护与建设项目可行性研究报告审批工作。持续收集项目相关材料。
2.督促完成可研批复的项目开展初步设计编制。
3.邀请专家对《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》进行技术指导，进一步修改完善方案，按区生态环境厅要求开展申报。	积极推进美丽河湖保护与建设项目初设编制和审批工作，进一步提高项目成熟度材料。	市住房城乡建设局	谋划不少于4个市本级入河排污口整治类项目，配合完成《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》编制。	持续完善优化市本级入河排污口整治类项目，配合开展2026年中央财政美丽河湖保护与建设项目申报。	1.梳理、谋划市本级入河排污口整治类项目不少于4个，并列入美丽河湖保护与建设项目清单，同时确定项目业主。
2.推进由我局牵头谋划的各市本级入河排污口整治类项目业主开展可研编制工作。	对接项目业主，推进由我局牵头谋划的市本级入河排污口整治类项目完成提级论证审批。	对接项目业主，推进由我局牵头谋划的市本级入河排污口整治类项目业主开展初设编制工作。	根据审查结果，配合牵头单位推进提高项目成熟度。
市水利局	配合市生态环境局推进美丽河湖保护与建设，推进《柳州市竹鹅溪流域水污染治理及生态修复工程》、《柳州市新圩河流域水污染治理及生态修复工程》的编制及申报。	配合市生态环境局，完善项目包装，推进美丽河湖实施方案编制及申报工作。	配合做好项目清单梳理及包装等前期工作。	1.推进《柳州市竹鹅溪流域水污染治理及生态修复工程》可研及提级论证审批工作。
2.推进《柳州市新圩河流域水污染治理及生态修复工程》可研及提级论证审批工作。
3.配合完善《柳州市美丽河湖保护与建设实施方案》的编制及上报工作。	1. 配合市生态环境局，根据自治区审查意见完善项目相关内容。
2.推进《柳州市竹鹅溪流域水污染治理及生态修复工程》可研及提级论证审批工作。
3.推进《柳州市新圩河流域水污染治理及生态修复工程》可研及提级论证审批工作。	配合推进项目初设编制和审批工作，提升项目成熟度材料。
112-2	完善湿地保护体系，加强美丽河湖保护与建设，积极申报中央财政美丽河湖保护与建设项目	市林业和园林局	1.开展湿地保护宣传活动。
2.组织开展湿地保护专项行动。
3.组织实施湿地保护修复项目。	1.开展湿地保护宣传活动2次。
2.组织开展“一集中三攻坚”专项行动，严厉打击破坏湿地资源违法行为。
3.组织实施2处自治区重要湿地保护修复项目。	完成2026年“世界湿地日”宣传方案印发及宣传工作。	1.开展2026年“爱鸟周”宣传活动。
2.组织开展“一集中三攻坚”专项行动，严厉打击破坏湿地资源违法行为。	组织实施2处自治区重要湿地保护修复项目。	阶段性完成2处自治区重要湿地保护修复项目。	融安县、柳南区
组织实施湿地保护修复项目。	融安县、柳南区各组织实施1处自治区重要湿地保护修复项目。	组织编制湿地保护修复项目实施方案。	湿地保护修复项目实施方案逐级上报审批。	根据湿地保护修复项目实施方案组织实施。	湿地保护修复项目通过验收。
113	实施生态修复工程，加快全域土地综合整治、历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程等项目建设	市自然资源和规划局	1.督促县（区）加快全域土地综合整治试点项目施工进程，指导县（区）通过调整、替换、取消等方式对部分难以实施的子项目进行优化，确保试点项目能够达到验收条件。同时，在条件相对成熟的乡镇开展全域土地综合整治新项目的谋划。
2.加快历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程项目招标工作，定期召开项目推进会，督促生态修复主体按时按质按量推进项目实施。	推进柳州市全域土地综合整治试点项目完工1个以上，谋划1个全域土地综合整治项目。历史遗留废弃矿山国家示范工程完成上级下达276公顷治理任务。	1.进一步梳理试点项目存在的问题，完成部分子项目的调整。积极指导有意愿的县（区）做好新项目的实施方案编制。
2.完成历史遗留废弃矿山国家示范工程项目一期施工和监理招标工作，加快项目进场施工。	1.开展上门服务工作，对本年度可完工的全域土地综合整治试点项目对标对表进行指导。完成新项目实施方案上报自治区自然资源厅。
2.完成历史遗留废弃矿山国家示范工程项目二期施工和监理招标工作，完成55公顷废弃矿山生态修复面积。	1.督促全域土地综合整治试点项目加快施工进度，按照相关标准及要求，收集、完善项目完工材料。完成新项目实施方案通过自治区自然资源厅专家审查。
2.完成166公顷废弃矿山生态修复面积。	1.按照全年工作目标，2026年底前推进全域土地综合整治试点项目完工1个以上，完成新项目纳入自治区全域土地综合整治项目库。
2.完成全年276公顷废弃矿山生态修复任务。
114-1	实施水土保持综合治理，强化风电、矿山等领域水土保持监管，推动垃圾填埋场封场治理	市水利局	1.组织相关部门结合本部门职责加强与上级部门对接，争取资金实施水土保持工程、石漠化治理、国土绿化、矿山修复等项目。
2.建立健全联合监管、信息共享机制。	1.完成140km2水土流失综合治理面积的年度任务（具体指标以自治区下达为准）。
2.开展在建风电、矿山项目水土保持监督检查，实现监督检查全覆盖。	1.水利部门积极与上级部门对接，跟进资金下达情况，指导项目县区做好招标准备工作。
2.召开水土保持联席会议，明确各部门、各单位年度工作任务及责任分工，与发改、自然资源、应急等部门建立信息共享机制。
3.开展“水土保持宣传月”活动，紧扣“世界水日”“中国水周”的关键节点，通过线上线下相结合的方式，普及水土保持知识，增强公众生态保护意识。	1.水利部门积极推动水土流失治理项目建设，力争项目全部开工（涉及柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县）。
2.梳理、更新风电、矿山项目台账，建立监管清单，制定年度检查计划。
3.印发风电、矿山等建设项目水土保持协同监管指导意见，明确监管职责与协同机制，指导各县区及行业主管部门开展联合监管工作。	1.水利部门积极推动4个水土保持提质增效工程和5个水土流失自然修复项目施工建设（涉及柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县），施工进度达50%。
2.开展和组织各县（区）或相关部门对在建风电、矿山项目进行水土保持监督检查，实现监督检查全覆盖。
3.结合监督检查工作实际，开展水土保持法律法规及政策宣传，切实增强水土保持意识。	1.水土保持工程年度建设投资计划完成率达到95%以上。
2.督促排查出问题的风电、矿山项目完成问题整改。	各县（区）（除城中区外）	1.组织相关部门结合本部门职责加强与上级部门对接，争取资金实施水土保持工程、石漠化治理、国土绿化、矿山修复等项目。
2.建立健全协同监管、信息共享机制，加强联合监管工作。	1.完成年度水土流失治理任务（具体指标以自治区和柳州市下达任务为准）。
2.加大力度对在建风电、矿山项目开展全过程水土保持跟踪检查和协同监管，实现监督检查全覆盖，对检查发现的问题实现闭环管理。	1.做好柳南区2026年流山镇项目区小流域综合治理提质增效项目、鹿寨县2026年五家小河等9个项目的招标准备工作。
2.召开水土保持联席会议。
3.开展“水土保持宣传月”活动。	1.力争柳南区2026年流山镇项目区小流域综合治理提质增效项目、鹿寨县2026年五家小河等9个项目全部开工。
2.梳理、更新风电、矿山项目台账，建立监管清单，制定年度检查计划。	1.积极推动柳南区2026年流山镇项目区小流域综合治理提质增效项目、鹿寨县2026年五家小河等9个项目施工建设，施工进度达50%。
2.针对在建风电、矿山项目开展水土保持监督检查，实现监督检查全覆盖。
3.结合监督检查开展水土保持政策宣传活动。	1.柳南区2026年流山镇项目区小流域综合治理提质增效项目、鹿寨县2026年五家小河等9个项目年度建设投资计划完成率达到95%以上。
2.督促排查出问题的风电、矿山项目完成问题整改。
市发展改革委	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作。	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作，发现风电企业不履行水土保持责任的线索及时移送水利部门。	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作。	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作。	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作。	1.配合水利部门梳理、更新风电项目台账，共享全市各风电项目建设状态信息。
2.配合水利部门做好风电项目相关监管工作。
114-1	实施水土保持综合治理，强化风电、矿山等领域水土保持监管，推动垃圾填埋场封场治理	市水利局	1.组织相关部门结合本部门职责加强与上级部门对接，争取资金实施水土保持工程、石漠化治理、国土绿化、矿山修复等项目。
2.建立健全联合监管、信息共享机制。	1.完成140km2水土流失综合治理面积的年度任务（具体指标以自治区下达为准）。
2.开展在建风电、矿山项目水土保持监督检查，实现监督检查全覆盖。	1.水利部门积极与上级部门对接，跟进资金下达情况，指导项目县区做好招标准备工作。
2.召开水土保持联席会议，明确各部门、各单位年度工作任务及责任分工，与发改、自然资源、应急等部门建立信息共享机制。
3.开展“水土保持宣传月”活动，紧扣“世界水日”“中国水周”的关键节点，通过线上线下相结合的方式，普及水土保持知识，增强公众生态保护意识。	1.水利部门积极推动水土流失治理项目建设，力争项目全部开工（涉及柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县）。
2.梳理、更新风电、矿山项目台账，建立监管清单，制定年度检查计划。
3.印发风电、矿山等建设项目水土保持协同监管指导意见，明确监管职责与协同机制，指导各县区及行业主管部门开展联合监管工作。	1.水利部门积极推动4个水土保持提质增效工程和5个水土流失自然修复项目施工建设（涉及柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县），施工进度达50%。
2.开展和组织各县（区）或相关部门对在建风电、矿山项目进行水土保持监督检查，实现监督检查全覆盖。
3.结合监督检查工作实际，开展水土保持法律法规及政策宣传，切实增强水土保持意识。	1.水土保持工程年度建设投资计划完成率达到95%以上。
2.督促排查出问题的风电、矿山项目完成问题整改。	市自然资源和规划局	配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，配合开展联合监管、建立信息共享机制。	配合水利部门加强联合监管和信息共享，及时提供矿山开采数据，发现矿山企业不履行水土保持责任的线索及时移送水利部门。	配合水利部门加强水土保持联合监管和信息共享，及时提供矿山上一年度开采数据。	配合水利部门梳理矿山项目台账、建立监管清单、年度检查计划。督促企业做好矿山开采台账。	督促企业做好矿山开采台账。	督促企业编制矿山储量年报。
市应急管理局	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。	1.配合水利部门梳理、更新矿山项目台账，共享全市各矿山建设状态信息。
2.配合水利部门开展矿山项目水土保持检查。
市林业和园林局	1.分解下达年度植树造林任务，落实造林任务到县区、到乡镇、到地块。
2.科学安排造林绿化空间，重点安排在采伐迹地、低产低效林、退化林、松材线虫病疫区更新造林等地块实施。
3.强化后期抚育管护，及时开展年度植树造林检查验收工作，确保造林绿化成效。	完成植树造林35.32万亩。	完成植树造林21.81万亩，占年度任务的61.7%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林35.32万亩，占年度任务的100%。
114-2	实施水土保持综合治理，强化风电、矿山等领域水土保持监管，推动垃圾填埋场封场治理	市城市管理局	1.根据四部委的文件要求，开展全市停用生活垃圾填埋场安全隐患排查，摸清底数并形成问题清单。完成“一场一策”方案的编制。
2.开展项目工程前期工作，拟制生活垃圾填埋场生态修复工程项目实施方案，申报前期经费，采购项目前期咨询服务，编制提级论证报告、项目建议书、资金申请报告、可行性研究报告等。	完成全市生活垃圾填埋场的情况调研，掌握真实情况，指导各个填埋场完成编制“一场一策”方案，印发《柳州市生活垃圾填埋场环境污染防控与生态修复工程项目实施方案》，向市财政申报前期经费，购买项目前期咨询服务，推进项目前期工作，开展编制提级论证报告、项目建议书、资金申请报告、可行性研究报告等工作，积极申报项目经费	根据四部委印发的文件精神和自治区、市政府领导的相关批示，切实开展全市停用生活垃圾填埋场安全隐患排查，摸清底数并形成问题清单。切实掌握我市6座生活垃圾填埋场的实际情况，加强督导，落实整改。	指导各生活垃圾填埋场完成“一场一策”方案的编制，印发《柳州市生活垃圾填埋场环境污染防控与生态修复工程项目实施方案》，向市财政局申报前期经费，以竞争性磋商的方式采购项目前期咨询服务，完成编制提级论证报告及项目建议书。	开展项目工程前期工作，完成编制资金申请报告、可行性研究报告等工作，完成立项审批工作。	开展项目初步设计工作，积极争取国家预算内投资专项资金和水污染防治资金等上级资金支持。	市发展改革委	协助理顺项目资金申报流程，准备申报材料，把握资金申报窗口期，及时提交申报材料，推进项目申报进度	协助推进生活垃圾填埋场项目提级论证、审批、前期费等前期工作，协助做好上级资金申报工作。	协助推进生活垃圾填埋场项目立项等工作。	协助推进生活垃圾填埋场项目提级论证、前期费申请等工作。	协助推进生活垃圾填埋场项目可研、初设等审批工作。	协助推进生活垃圾填埋场项目上级资金申报等工作。
市生态环境局	1.配合开展填埋场安全隐患排查整治和开展项目前期工作，指导填埋场地下水污染原因分析，摸清底数并形成问题清单并推进问题整改。
2.指导做好申报项目的上级资金奖补工作。	1.配合完成垃圾填埋场地下水污染防治相关工作。
2.指导做好申报项目上级资金工作。	1.配合开展项目前期工作、协助开展污染分析评估、互通资料数据及工作成果。
2.指导做好申报项目的上级资金奖补工作。	1.配合开展项目前期工作、协助开展污染分析评估、互通资料数据及工作成果。
2.指导做好申报项目的上级资金奖补工作。	1.配合开展项目前期工作、协助开展污染分析评估、互通资料数据及工作成果。
2.指导做好申报项目的上级资金奖补工作。	1.配合开展项目前期工作、协助开展污染分析评估、互通资料数据及工作成果。
2.指导做好申报项目的上级资金奖补工作。
各县	配合开展全市停用生活垃圾填埋场安全隐患排查，摸清底数并形成问题清单并推进问题整改；配合开展填埋场项目前期工作。	做好县生活垃圾填埋场安全隐患排查，按要求完成整改；配合开展项目前期工作。	做好县生活垃圾填埋场安全隐患排查，按要求完成整改。	配合开展项目前期工作。	配合开展项目前期工作。	配合开展项目前期工作。
市国资委	配合开展全市停用生活垃圾填埋场安全隐患排查，摸清底数并形成问题清单并推进问题整改；配合开展填埋场项目前期工作。	1.配合牵头部门开展全市停用生活垃圾填埋场安全隐患排查，摸清底数并形成问题清单并推进问题整改；
2.配合牵头部门开展填埋场项目前期工作。	根据牵头部门要求开展工作。	根据牵头部门要求开展工作。	根据牵头部门要求开展工作。	根据牵头部门要求开展工作。
115	加强生物多样性保护，守护中华秋沙鸭、元宝山冷杉等珍稀濒危物种保护	市生态环境局
1.持续开展自然保护地、生态保护红线人为活动双月遥感监测线索核实整改。
2.开展自然保护地联合监督检查专项行动。
3.建立全市自然保护地生态环境重点问题汇总台账，定期督导、调度。
4.开展生物多样性保护与宣传。	1.妥善处理好自然保护地、生态保护红线内违法违规问题，年度问题处置率100%。
2.开展生物多样性日主题宣传活动1次。	序时推进自然保护地和生态保护红线问题线索核查整改。完成新增生态保护红线问题图斑的核查上报，并督促相关部门开展整改，问题处置率100%。	1.序时推进自然保护地和生态保护红线问题线索核查整改，问题处置率100%。
2.开展1次生物多样性日主题宣传活动。	1.序时推进自然保护地和生态保护红线问题线索核查整改。问题处置率100%。
2.开展1次自然保护地联合监督检查专项行动，督促完成发现问题整改。	完成自然保护地和生态保护红线问题台账更新，问题处置率100%，完成年度总结并上报。	市林业和园林局	1.开展湿地、野生动植物保护宣传活动。
2.持续开展陆生野生动植物保护专项行动。	1.持续开展“清风行动”“一集中三攻坚”等专项行动，开展陆生野生动植物保护实地核查工作。
2.全年开展保护宣传活动3次。	1.完成2026年“湿地日”方案印发及宣传工作。
2.开展2026年“爱鸟周”的宣传。	1.完成柳州市“清风行动”。
2.持续开展“一集中三攻坚”专项行动。	开展2026年“野生动植物保护月”宣传活动。	开展一次秋冬季候鸟保护实地核查工作。
116	深入实施国土绿化行动，大力开展植树造林，全年完成营造林28万亩，确保全市森林覆盖率稳定在62%以上	市林业和园林局	1.分解下达年度植树造林任务，落实造林任务到县区、到乡镇、到地块。
2.科学安排造林绿化空间，重点安排在采伐迹地、低产低效林、退化林、松材线虫病疫区更新造林等地块实施。
3.强化后期抚育管护，及时开展年度植树造林检查验收工作，确保造林绿化成效。	完成植树造林35.32万亩。	完成植树造林21.81万亩，占年度任务的61.7%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林31.79万亩，占年度任务的90%。	完成植树造林35.32万亩，占年度任务的100%。	三江县、融水县、融安县、柳城县、鹿寨县、柳江区、柳北区、鱼峰区、柳南区	1.分解下达年度植树造林任务，落实造林任务到县区、到乡镇、到地块。
2.科学安排造林绿化空间，重点安排在采伐迹地、低产低效林、退化林、松材线虫病疫区更新造林等地块实施。
3.强化后期抚育管护，及时开展年度植树造林检查验收工作，确保造林绿化成效。	1.三江县：完成植树造林3.5万亩；
2.融水县：完成植树造林5.06万亩；
3.融安县：完成植树造林5.1万亩；
4.柳城县：完成植树造林3.8万亩；
5.鹿寨县：完成植树造林8.3万亩；
6.柳江区：完成植树造林5.06万亩；
7.柳北区：完成植树造林0.8万亩；
8.鱼峰区：完成植树造林2.5万亩；
9.柳南区：完成植树造林1.2万亩。	1.三江县：完成植树造林2.19万亩；
2.融水县：完成植树造林4.35万亩；
3.融安县：完成植树造林3.06万亩；
4.柳城县：完成植树造林2.74万亩；
5.鹿寨县：完成植树造林3.6万亩；
6.柳江区：完成植树造林3.09万亩；
7.柳北区：完成植树造林0.64万亩；
8.鱼峰区：完成植树造林1.17万亩；
9.柳南区：完成植树造林0.97万亩。	1.三江县：完成植树造林3.15万亩；
2.融水县：完成植树造林4.55万亩；
3.融安县：完成植树造林4.59万亩；
4.柳城县：完成植树造林3.42万亩；
5.鹿寨县：完成植树造林7.47万亩；
6.柳江区：完成植树造林4.55万亩；
7.柳北区：完成植树造林0.72万亩；
8.鱼峰区：完成植树造林2.25万亩；
9.柳南区：完成植树造林1.08万亩。	1.三江县：完成植树造林3.15万亩；
2.融水县：完成植树造林4.55万亩；
3.融安县：完成植树造林4.59万亩；
4.柳城县：完成植树造林3.42万亩；
5.鹿寨县：完成植树造林7.47万亩；
6.柳江区：完成植树造林4.55万亩；
7.柳北区：完成植树造林0.72万亩；
8.鱼峰区：完成植树造林2.25万亩；
9.柳南区：完成植树造林1.08万亩。	1.三江县：完成植树造林3.5万亩；
2.融水县：完成植树造林5.06万亩；
3.融安县：完成植树造林5.1万亩；
4.柳城县：完成植树造林3.8万亩；
5.鹿寨县：完成植树造林8.3万亩；
6.柳江区：完成植树造林5.06万亩；
7.柳北区：完成植树造林0.8万亩；
8.鱼峰区：完成植树造林2.5万亩；
9.柳南区：完成植树造林1.2万亩。
117	落实能耗双控全面转向碳排放双控要求，加快传统产业绿色化转型，鼓励企业采用先进节能技术升级生产设备和工艺，降低钢铁等重点行业能源消耗和碳排放	市工业和信息化局	1.建立工业领域碳管理工作体系，多维拓展产业发展碳排放空间。
2.实施十大产业绿色低碳发展行动，支持企业实施节能降碳改造。
3.完善绿色制造体系培育，对标国家要求创建一批国家和自治区级绿色工厂、绿色园区。
4.实施工业固废综合利用行动。	落实能耗双控全面转向碳排放双控要求，加快推动产业全面绿色转型升级。	1.组织企业申报自治区级工业扶持资金，支持企业开展节能降碳技改、工业固废利用，用能设备更新改造项目。
2.新能源产品拆解和五金再生利用项目完成调试开工生产。
3.审核我市重点排放单位的全国碳市场年度报告。	1. 对照绿色工厂新的评价要求，从能源低碳化、资源高效化、生产清洁化、产品绿色化、用地集约化等方面摸清企业情况，组织符合条件的企业参加培训。
2. 争取2个以上项目获得自治区资金支持。
3. 对全市52家能耗5000吨标准煤以上企业开展能源利用状况调研分析。
4.监管我市各重点排放单位完成2025年度温室气体排放报告核查工作。	1.组织企业申报自治区级绿色制造。
2.开展节能监察，并完成年度节能监察任务。
3.开展碳市场能力建设培训会不少于1次。
4.开展碳市场能力建设培训会不少于1次。
5.指导我市电力、钢铁、水泥行业的重点排放单位开展全国碳市场配额清缴工作。	1.组织企业申报国家级绿色制造。
2.督导我市纳入全国碳市场的重点排放单位按时完成全国碳市场配额清缴工作，确保履约率达到100%。
3.柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目一期第一阶段完成主体建设。	市发展改革委	指导耗能企业健全节能目标责任制、能源管理岗位、设备巡检与能耗对标机制，规范能源利用状况报告报送，柳江区无钢铁行业，指导广西凤糖柳江制糖有限责任公司、广西糖业集团柳兴制糖有限公司，专项指导企业开展榨季节能降耗总结复盘，推动制糖传统产业绿色低碳转型。	配合上级部门和生态环境部门开展相关工作，按要求降低重点行业能源消耗和碳排放。	配合上级部门和生态环境部门开展相关工作，按要求降低重点行业能源消耗和碳排放。	配合上级部门和生态环境部门开展相关工作，按要求降低重点行业能源消耗和碳排放。	配合上级部门和生态环境部门开展相关工作，按要求降低重点行业能源消耗和碳排放。	配合上级部门和生态环境部门开展相关工作，按要求降低重点行业能源消耗和碳排放。
市生态环境局	1.审核我市重点排放单位的全国碳市场年度报告。
2.面向柳州市境内重点排放单位开展全国碳市场能力建设培训。
3.督导纳入碳市场的重点排放单位完成碳市场履约。	1.我市重点排放单位的全国碳市场配额清缴履约率达到100%。
2.开展碳市场能力建设培训不少于1次。	审核我市重点排放单位的全国碳市场年度报告。	监管我市各重点排放单位完成2025年度温室气体排放报告核查工作。	1.开展碳市场能力建设培训会不少于1次。
2.指导我市电力、钢铁、水泥行业的重点排放单位开展全国碳市场配额清缴工作。	督导我市纳入全国碳市场的重点排放单位按时完成全国碳市场配额清缴工作，确保履约率达到100%。
市园区办	谋划打造零碳园区、绿色园区，完成《柳州市产业园区发展总体规划》编制。	谋划打造零碳园区、绿色园区，完成《柳州市产业园区发展总体规划》编制。	完成零碳园区、绿色园区前期材料收集。	邀请行业专家指导零碳园区、绿色园区建设。开展《柳州市产业园区发展总体规划》编制的前期工作。	完成《柳州市产业园区发展总体规划》初稿，征求各部门意见。	形成《柳州市产业园区总体规划》送审稿，按程序提交市政府审批。
118	推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设，推进智能网联及新能源汽车等行业循环利用、高端装备制造等行业领域关键零部件再制造	市工业和信息化局	推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设。	1.新能源产品拆解和五金再生利用项目完成调试开工生产。
2.推动子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目复工复产。
3.完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目前期准备工作。	1.完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度的80%。
2.子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现开工。	1.跟进废旧轮胎综合利用项目和工业固废替代燃料综合利用项目，协调处理建设前期工作。
2.完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度100%。
3.完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目建设进度的50%。	1.子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现投产。
2.子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目竣工验收。
市发展改革委	保障柳州市工业废旧物资循环经济园项目子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目、300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现投产	子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现竣工投产，300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现竣工投产	推动子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目复工复产，完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目前期准备工作	成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度的80%；子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现开工	完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度100%，完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目建设进度的50%	子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现投产，子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目竣工验收
市行政审批局	1.制定《柳州市行政审批局服务重大项目工作方案》，明确组织机构、职责分工、工作流程。
2.建立服务项目清单，明确责任领导、项目专员，实时跟进项目前期工作进度。
3.建立常态化项目服务，通过上门辅导、线上咨询、帮办代办、协调协商等形式服务项目加快开展前期工作。	配合完成工业废旧物资循环经济产业园涉及市行政审批局各项行政许可办理。	配合完成工业废旧物资循环经济产业园涉及市行政审批局各项行政许可办理。	配合完成工业废旧物资循环经济产业园涉及市行政审批局各项行政许可办理。	配合完成工业废旧物资循环经济产业园涉及市行政审批局各项行政许可办理。	配合完成工业废旧物资循环经济产业园涉及市行政审批局各项行政许可办理。
市生态环境局	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。	加强项目环评服务指导，做好项目前期环境要素保障工作。
市园区办	协助推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设，推进磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站项目等项目建设。	协助推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设，推进磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站项目等项目建设。	推动磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站项目等项目入园	推动磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站等项目摘地	推动磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站等项目开工建设	推动磐亿能源300MW/600MWH集中共享储能电站等项目加快建设
118	推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设，推进智能网联及新能源汽车等行业循环利用、高端装备制造等行业领域关键零部件再制造	市工业和信息化局	推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设。	1.新能源产品拆解和五金再生利用项目完成调试开工生产。
2.推动子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目复工复产。
3.完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目前期准备工作。	1.完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度的80%。
2.子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现开工。	1.跟进废旧轮胎综合利用项目和工业固废替代燃料综合利用项目，协调处理建设前期工作。
2.完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度100%。
3.完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目建设进度的50%。	1.子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现投产。
2.子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目竣工验收。
市自然资源和规划局	指导柳江区提升项目用地精准化服务保障水平，提前介入供地前期工作，强化对柳江区招商项目选址服务保障，提升项目选址、用地预审等关键环节效率，最大限度缩短项目用地审批周期，全力保障项目用地需求，解决工业用地供应过程的难点堵点问题，做好工业废旧物资循环经济产业园土地要素保障工作。	做好项目选址服务保障，快速确定项目最优选址方案。落实工业项目“标准地”改革工作要求，指导督促柳江区尽快完成工业废旧物资循环经济产业园用地供应工作。	做好工业废旧物资循环经济产业园土地要素保障工作，完成季度目标任务。	做好工业废旧物资循环经济产业园土地要素保障工作，完成季度目标任务。	做好工业废旧物资循环经济产业园土地要素保障工作，完成季度目标任务。	做好项目选址服务保障，快速确定项目最优选址方案。落实工业项目“标准地”改革工作要求，指导督促柳江区尽快完成工业废旧物资循环经济产业园用地供应工作。
柳江区	保障柳州市工业废旧物资循环经济园项目子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目、300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现投产	子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现竣工投产，300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现竣工投产	推动子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目复工复产，完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目前期准备工作	成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度的80%；子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目实现开工	完成子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目建设进度100%，完成子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目建设进度的50%	子项目柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目实现投产，子项目柳江区300MW/600MWH集中共享储能电站项目竣工验收
119	加快能源绿色低碳转型，推进智能电网建设，加快集中式风电、光伏及分散式风电、分布式光伏项目建设，建设一批储能电站项目，构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源系统。提升绿色制造水平，巩固新能源汽车领先优势，稳步扩大风电装备制造产能，增强绿色低碳产品对外供给能力	市发展改革委	1.统筹推进集中式与分散式风电、光伏项目建设，推动一批条件成熟的项目尽快开工、在建项目早日并网投产。
2.协调加快重点输变电工程建设进度，提升新能源送出消纳能力。
3.结合新能源并网需求和电网调峰需要，科学布局储能项目，推动尽早开工建设。	新能源装机容量新增10万千瓦。	推动新能源项目前期工作。	新增新能源装机容量2万千瓦。	新增新能源装机容量3万千瓦，推动1个新能源项目开工。	新增新能源装机容量5万千瓦，完成全年10万千瓦目标。	市工业和信息化局	培育新能源产业发展，制定新能源产业行动方案、相关支持政策等，引导新能源产业发展。	制定新能源产业相关方案、政策。	起草《柳州市新能源产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》并经由市工业发展领导小组工业发展指挥部办公室征求有关部门意见。	策划起草新能源产业相关扶持政策。	组织新能源产业相关扶持政策申报工作。	组织新能源产业相关扶持政策申报工作。
120-1	积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入实施“碳达峰十大行动”，推进“无废城市”建设，推广绿色出行、绿色居住、绿色消费	市发展改革委	1.以《柳州市碳达峰实施方案》为纲，进一步完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。
2.加强统筹协调和上下联动，根据自治区工作部署，结合实际，分解细化并督促落实柳州市碳达峰碳中和年度工作，有步骤有计划推动“碳达峰十大行动”。
3.将 “无废城市” 建设纳入全市发展规划，严控“两高”项目，统筹固废处置设施布局，推动工业固废资源化利用与循环经济发展。
4.从设施完善、政策激励、场景创新、全民参与等方面全面推广绿色出行、居住、消费。	1.以《柳州市碳达峰实施方案》为核心，完善节能降碳、绿色金融、技术支撑等相关保障方案。
2.完成自治区下达的节能年度目标任务。
3.将“无废城市”纳入发展规划，严控两高项目，推进固废处置设施布局，提升工业固废资源化利用率。
4.完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展一季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.完成各县区、新区2025年度节能目标责任落实情况的评价考核。
3.将“无废城市”纳入发展规划，严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展二季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.推动1个以上节能降碳改造项目实质性开工。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展三季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.推动1个以上节能降碳改造项目加快建设。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展全年节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.完成资源节约和环境保护领域相关专项中央资金组织申报工作，申报项目不少于3个。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	市交通运输局	1.多渠道宣传推广新能源公交车、巡游出租车的政策和环保效益。
2.积极对接国家/自治区，争取上级对新能源巡游出租车的补贴。
3.持续开展老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新工作。指导企业根据市场需求，淘汰高能耗、高排放老旧营运货车和燃油公交车，推广使用国六排放标准车辆或新能源车辆。
4.按季度开展公交车线路调整。	1.推动2026年新增公交车、新增网约车、新增和续营的巡游出租车新能源化率达100%。
2.争取年底前100%完成老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新申报材料的审核工作。争取2026年报废老旧营运货车800辆，新购国六或新能源货车500辆。
3.开展四次优化公交线路调整，举办“绿色出行宣传月”和“公交宣传周”活动。	1.新增公交车、新增网约车、新增和续营的巡游出租车100%使用新能源车辆。
2.完成2026年老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电车更新需求情况的摸排。
3.进行一次公交线路优化调整。	1.新增公交车、新增网约车、新增和续营的巡游出租车100%使用新能源车辆。
2.完成新能源网约车、巡游出租车的政策和环保效益的宣传推广1次。
3.100%完成本季度老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新补贴申报材料的审核工作。争取报废老旧营运货车200辆，新购国六或新能源货车100辆。
4.进行一次公交线路优化调整。	1.新增公交车、新增网约车、新增和续营的巡游出租车100%使用新能源车辆。
2.争取上级对新能源巡游出租车的补贴。
3.100%完成本季度老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新补贴申报材料的审核工作。争取报废老旧营运货车400辆，鼓励新购国六或新能源货车250辆。
4.进行一次公交线路优化调整。举办“绿色出行宣传月”和“公交宣传周”活动。	1.新增公交车、新增网约车、新增和续营的巡游出租车100%使用新能源车辆。
2.100%完成本季度老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新补贴申报材料的审核工作。争取报废老旧营运货车200辆，新购国六或新能源货车150辆。
3.进行一次公交线路优化调整。
市住房城乡建设局	加强民用建筑执行绿色建筑标准及建筑节能标准监管。	全年新建民用建筑100%执行绿色建筑和建筑节能标准。	新建民用建筑100%执行绿色建筑和建筑节能标准。	新建民用建筑100%执行绿色建筑和建筑节能标准。	新建民用建筑100%执行绿色建筑和建筑节能标准。	新建民用建筑100%执行绿色建筑和建筑节能标准。
120-1	积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入实施“碳达峰十大行动”，推进“无废城市”建设，推广绿色出行、绿色居住、绿色消费	市发展改革委	1.以《柳州市碳达峰实施方案》为纲，进一步完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。
2.加强统筹协调和上下联动，根据自治区工作部署，结合实际，分解细化并督促落实柳州市碳达峰碳中和年度工作，有步骤有计划推动“碳达峰十大行动”。
3.将 “无废城市” 建设纳入全市发展规划，严控“两高”项目，统筹固废处置设施布局，推动工业固废资源化利用与循环经济发展。
4.从设施完善、政策激励、场景创新、全民参与等方面全面推广绿色出行、居住、消费。	1.以《柳州市碳达峰实施方案》为核心，完善节能降碳、绿色金融、技术支撑等相关保障方案。
2.完成自治区下达的节能年度目标任务。
3.将“无废城市”纳入发展规划，严控两高项目，推进固废处置设施布局，提升工业固废资源化利用率。
4.完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展一季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.完成各县区、新区2025年度节能目标责任落实情况的评价考核。
3.将“无废城市”纳入发展规划，严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展二季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.推动1个以上节能降碳改造项目实质性开工。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展三季度节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.推动1个以上节能降碳改造项目加快建设。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	1.开展全年节能降碳形势分析，有序开展重点用能单位节能监察工作。
2.完成资源节约和环境保护领域相关专项中央资金组织申报工作，申报项目不少于3个。
3.严控两高项目，审批数量不超过1个。
4.按季度完成自治区下达的年度单位GDP二氧化碳排放降低、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等重要目标。	市商务局	1.以再生资源试点城市为抓手，以“互联网+回收”和大数据信息技术为支撑，通过新建、改（扩）建、合并等方式，健全完善再生资源回收体系建设。
2、推进报废机动车 “五大总成”监管，建设以报废机动车拆解、分类拣选、质量检测、仓储物流以及销售为一体的服务运营实体设施。	落实柳州“碳达峰十大行动”，持续践行绿色低碳理念，构建一个从源头到终端一体的智能化、网络化、全覆盖的再生资源回收体系，实现废弃物资的减量化、资源化。	开展再生资源回收体系建设项目摸底、梳理工作。	完善《柳州市再生资源回收体系建设项目清单》。	待商务部现代商贸流通试点城市建设批复，做好再生资源回收体系建设重点项目谋划和前期布局工作。	组织编制商贸领域2026年度贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作总结。
120-2	积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入实施“碳达峰十大行动”，推进“无废城市”建设，推广绿色出行、绿色居住、绿色消费	市生态环境局	1.坚持项目为王，谋划发展固体废物资源利用项目，为项目落地做好服务指导。
2.开展“无废城市”建设总结评价，总结经验不足，持续深化“无废城市”建设。
3.加强宣传引导，持续传播“无废”理念，弘扬“无废”文化。	科学评估“十四五”时期“无废城市”建设成效，坚持项目为王，以项目落地、产业发展推动固体废物源头减量、深度资源化利用和安全处置，推动“无废”理念融入日常、深入人心。	编制“十四五”时期“无废城市”建设总结报告，系统总结“无废城市”建设工作。	根据生态环境部《“无废城市”建设进展评价办法》完成“无废城市”建设进展评价，确保“无废城市”建设评分超过全国平均水平。	谋划发展一批固体废物资源利用项目，积极服务柳钢高温煤焦油碳基新材料、柳州市废旧电池综合处理等固体废物综合利用项目。	加强“无废”理念宣传引导，推动形成绿色低碳生产生活方式。	市工业和信息化局	1.建立工业领域碳管理工作体系，多维拓展产业发展碳排放空间。
2.实施十大产业绿色低碳发展行动，支持企业实施节能降碳改造。
3.完善绿色制造体系培育，对标国家要求创建一批国家和自治区级绿色工厂、绿色园区。
4.实施工业固废综合利用行动。	1.完善绿色制造体系培育，对标国家要求创建一批国家和自治区级绿色工厂、绿色园区。
2.推动工业废旧物资循环经济产业园开工建设。	1.组织企业申报自治区级工业扶持资金，支持企业开展节能降碳技改、工业固废利用，用能设备更新改造项目。
2.新能源产品拆解和五金再生利用项目完成调试开工生产。	1.对照绿色工厂新的评价要求，摸清企业情况，组织符合条件的企业参加培训。
2.对全市52家能耗5000吨标准煤以上企业开展能源利用状况调研分析。	1.组织企业申报自治区级绿色制造
2.2个以上项目获得自治区资金支持。
3.完成年度节能监察任务。	1.组织企业申报国家区级绿色制造。
2.柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目一期第一阶段完成主体建设。
市住房城乡建设局	1.配合完成“无废城市”建设总结评价，总结经验不足，持续深化“无废城市”建设。
2.持续对预拌混凝土生产企业加强宣传引导，持续传播“无废”理念，弘扬“无废”文化。	探索符合混凝土生产企业需求的废渣处理方法，促进企业进一步提高生产废弃物减量化、资源化水平，力争生产废弃物综合利用率达到70%以上。	配合完成“十四五”时期“无废城市”建设总结报告，系统总结“无废城市”建设工作。	开展调研走访，寻求最符合当前混凝土生产企业实际需要的废渣处理方法。	加强“无废”理念宣传引导，进一步引导预拌混凝土生产企业进行“无废”生产。	督促企业综合利用生产废弃物处理设备进一步提高生产废弃物减量化、资源化水平，力争生产废弃物综合利用率达到70%以上。
120-2	积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入实施“碳达峰十大行动”，推进“无废城市”建设，推广绿色出行、绿色居住、绿色消费	市生态环境局	1.坚持项目为王，谋划发展固体废物资源利用项目，为项目落地做好服务指导。
2.开展“无废城市”建设总结评价，总结经验不足，持续深化“无废城市”建设。
3.加强宣传引导，持续传播“无废”理念，弘扬“无废”文化。	科学评估“十四五”时期“无废城市”建设成效，坚持项目为王，以项目落地、产业发展推动固体废物源头减量、深度资源化利用和安全处置，推动“无废”理念融入日常、深入人心。	编制“十四五”时期“无废城市”建设总结报告，系统总结“无废城市”建设工作。	根据生态环境部《“无废城市”建设进展评价办法》完成“无废城市”建设进展评价，确保“无废城市”建设评分超过全国平均水平。	谋划发展一批固体废物资源利用项目，积极服务柳钢高温煤焦油碳基新材料、柳州市废旧电池综合处理等固体废物综合利用项目。	加强“无废”理念宣传引导，推动形成绿色低碳生产生活方式。	市农业农村局	1.扎实推进农牧业绿色发展，持续抓好畜禽粪污资源化利用，强化畜禽养殖粪污资源化利用技术指导与服务。
2.规范实施粪肥还田利用，规范建立畜禽粪污资源化利用台账。
3.建立市、县级农作物秸秆资源台账。
4.因地制宜推广秸秆还田、离田利用技术，推进秸秆“五化”利用。	1.畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。
2.全市农作物秸秆综合利用率维持在86%以上。	1.组织全市各县区畜牧机构人员开展培训，开展养殖污染防治技术培训与小型场户规范指导，强化畜禽养殖粪污资源化利用指导服务。
2.组织申报2026年秸秆综合利用项目；开展秸秆综合利用春季行动，加快秸秆离田，保障春耕生产，做好科学还田，培肥地力。	1.加强规模养殖场粪污处理设施运行情况督导指导。督促柳城县按期高质量完成粪污资源化利用项目试点建设任务。
2.指导县区开展农作物秸秆资源入户调查，建立农作物秸秆资源台账；开展秸秆综合利用夏季行动。	1.到各县（区）开展问题调研，检查畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账情况，养殖场配套与养殖量相匹配的消纳土地面积情况，赴县区开展畜禽粪肥还田利用计划和利用台账指导，压实养殖业主污染防治主体责任。
2.指导县区开展水稻秸秆腐熟还田工作。	1.加大《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规宣传力度，强化政策解读与技术指导，全面规范粪肥就地就近还田利用，强化养殖场粪污处理利用台账闭环管理。
2.开展秸秆综合利用冬季行动，推广适宜秋冬季的秸秆离田、加工技术推进秋冬季秸秆综合利用。
市城市管理局	1.通过日常监管、不定期巡查考核等方式，加大市容环境卫生整治力度，强化对生活垃圾收运处置设施设备管控，确保设施设备安全稳定运行。	1.全年共处置收运处置生活垃圾55.04万吨，餐厨垃圾5.31万吨，焚烧发电量约3.13亿千瓦时	1.一季度全市共收运处置生活垃圾13.15万吨，餐厨垃圾1.22万吨，焚烧发电量约0.72亿千瓦时	1.二季度全市共收运处置生活垃圾14.31万吨，餐厨垃圾1.36万吨，焚烧发电量约0.81亿千瓦时	1.三季度全市共收运处置生活垃圾14.44万吨，餐厨垃圾1.33万吨，焚烧发电量约0.84亿千瓦时	1.四季度全市共收运处置生活垃圾13.14万吨，餐厨垃圾1.40万吨，焚烧发电量约0.76亿千瓦时
121	完善重点群体就业支持体系，开展稳岗扩容提质行动，多措并举增加就业岗位，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业	市人力资源社会保障局	1.统筹城镇公益性岗位管理，实现精准兜底安置。
2.坚持就业导向，以“技能照亮前程”培训行动为牵引，开展大规模职业技能培训。
3.建立柳州市离校未就业高校毕业生数据实名台账，对有就业意愿的离校未就业毕业生提供1131就业帮扶措施。	1.全年开发城镇公益性岗位不少于1500个；
2.全年开展补贴性培训1.7万人次以上；
3.确保年底2026届柳州市离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。	1.开发城镇公益性岗位不少于1500个；
2.培训4000人次以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.累计培训8500人次以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.累计培训1.3万人次以上。
1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.累计培训1.7万人次以上；
3.确保年底2026届柳州市离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。	各县（区）	1.按需设岗，精准安置有就业意愿的困难人员；
2.重点围绕六类人员开展就业技能培训；
3.全面摸排县区接收到的离校未就业高校毕业生就业相关情况，对有就业意愿的离校未就业毕业生提供1131就业帮扶措施。	1.全年开发城镇公益性岗位：市本级280个，城中区85个、鱼峰区225个、柳南区225个、柳北区95个、柳江区140个、柳城县80个、鹿寨县155个、融安县85个、融水县65个、三江县65个；
2.柳南区：培训1600人次以上
柳北区：培训1600人次以上
鱼峰区：培训2500人次以上
城中区：培训900人次以上
柳江区：培训1400人次以上
柳城县：培训1000人次以上
鹿寨县：培训1000人次以上
融安县：培训1500人次以上
融水县：培训1700人次以上
三江县：培训1600人次以上
市本级：培训2200人次以上
3.确保年底2026届柳州市各县区离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.柳南区：培训375人次以上
柳北区：培训375人次以上
鱼峰区：培训600人次以上
城中区：培训200人次以上
柳江区：培训300人次以上
柳城县：培训250人次以上
鹿寨县：培训250人次以上
融安县：培训350人次以上
融水县：培训400人次以上
三江县：培训350人次以上
市本级：培训550人次以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.柳南区：培训425人次以上
柳北区：培训425人次以上
鱼峰区：培训650人次以上
城中区：培训250人次以上
柳江区：培训400人次以上
柳城县：培训250人次以上
鹿寨县：培训250人次以上
融安县：培训400人次以上
融水县：培训450人次以上
三江县：培训450人次以上
市本级：培训550人次以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.柳南区：培训425人次以上
柳北区：培训425人次以上
鱼峰区：培训650人次以上
城中区：培训250人次以上
柳江区：培训400人次以上
柳城县：培训250人次以上
鹿寨县：培训250人次以上
融安县：培训400人次以上
融水县：培训450人次以上
三江县：培训450人次以上
市本级：培训550人次以上。	1.城镇公益性岗位数量保持相对稳定；
2.柳南区：培训375人次以上
柳北区：培训375人次以上
鱼峰区：培训600人次以上
城中区：培训200人次以上
柳江区：培训300人次以上
柳城县：培训250人次以上
鹿寨县：培训250人次以上
融安县：培训350人次以上
融水县：培训400人次以上
三江县：培训350人次以上
市本级：培训550人次以上
3.2026届柳州市各县区离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。
122	持续推进国家级柳州人力资源服务产业园建设，加大创业支持力度，加强创业孵化基地等平台建设和运营，增强创业带动就业	市人力资源社会保障局	1.发挥国家级柳州人力资源服务产业园聚集和引领效应，通过规范和提升入驻企业运营能力，带动就业并促进实体经济发展；
2.通过开展创业指导服务、资源对接活动、政策推介活动等方式，做好创业孵化基地管理服务工作，同时落实孵化基地及入孵企业的各项补贴申报及拨付工作，降低创业成本，有效促进创业带动就业。	1.国家级柳州人力资源服务产业园年营收达到70亿元；
2.每半年开展一次孵化基地创业服务活动。	国家级柳州人力资源服务产业园第一季度营收达到10亿元。	1.国家级柳州人力资源服务产业园第二季度累计营收达到35亿元；
2.开展一次孵化基地创业服务活动。	国家级柳州人力资源服务产业园第三季度累计营收达到55亿元。	1.国家级柳州人力资源服务产业园第四季度累计营收达到70亿元；
2.开展一次孵化基地创业服务活动。
123-1	加强零工市场、“家门口”就业服务站等服务载体建设，推动灵活就业健康发展，扎实推进青年发展友好型城市建设	团市委	1.强化制度保障，根据自治区印发的《广西壮族自治区中长期青年发展规划（2026—2035年）》（预计四季度印发）调整新一轮《柳州市青年发展友好型城市建设实施方案》。
2.强化就业创业保障，依托青年创新创业大赛培育人才，聚力构建青年创业创新服务新生态。
3.实施2026年“青聚龙城”招才留才引智专项行动，扎实推动“青聚龙城”专项行动，开展“青实践”“青研学”“青宣讲”“青能量”系列活动。
4.以工匠交流、技能大赛等形式选树培育青年人才。举办青年企业家交流活动。
5.办好青年人才民生实事，拓展青年人才驿站点，拓展青春龙城伙伴计划，开展“青心恋”品牌联谊交友活动。	1.根据自治区印发的《广西壮族自治区中长期青年发展规划（2026—2035年）》（预计四季度印发）调整新一轮《柳州市青年发展友好型城市建设实施方案》。
2.举办2026年青年创新创业大赛1场，覆盖青年200人次。
3.开展2026年“青聚龙城”招才留才引智专项行动赋能系列活动8场。
4.举办青年职业技能大赛1场，“匠心筑梦 青匠兴柳”青年工匠交流系列活动3场。举办青年企业家交流活动4场。
5.新增青年人才驿站点4个、青春龙城伙伴计划伙伴5家，开展“青心恋”品牌联谊交友活动10场。	1.新增青年人才驿站点1个，开展“青心恋”品牌联谊交友活动1场。
2.举办“匠心筑梦 青匠兴柳”青年工匠交流系列活动1场。
3.举办青年企业家交流活动1场。	1.举办2026年青年创新创业大赛1场，覆盖青年200人次。
2.开展2026年“青聚龙城”招才留才引智专项行动赋能系列活动1场。
3.举办青年职业技能大赛1场。
4.新增青年人才驿站点2个、青春龙城伙伴计划伙伴2家，开展“青心恋”品牌联谊交友活动4场。
5.举办青年企业家交流活动1场。	1.开展2026年“青聚龙城”招才留才引智专项行动赋能系列活动7场。
2.举办“匠心筑梦 青匠兴柳”青年工匠交流系列活动1场。
3.新增青年人才驿站点1个、青春龙城伙伴计划伙伴2家，开展“青心恋”品牌联谊交友活动4场。
4.举办青年企业家交流活动1场。	1.根据自治区印发的《广西壮族自治区中长期青年发展规划（2026—2035年）》（预计四季度印发）调整新一轮《柳州市青年发展友好型城市建设实施方案》。
2.“匠心筑梦 青匠兴柳”青年工匠交流系列活动1场。
3.青春龙城伙伴计划伙伴1家，开展“青心恋”品牌联谊交友活动1场。
4.举办青年企业家交流活动1场。
123-2	加强零工市场、“家门口”就业服务站等服务载体建设，推动灵活就业健康发展，扎实推进青年发展友好型城市建设	市人力资源社会保障局	1.大力推进就业服务下沉，督促指导全市各县区加快建设“家门口”就业服务站，持续规范运营零工市场，不断夯实城区15分钟、农村10公里的就业服务基础，全力促进劳动者就地就近就业；
2.每月调度零工市场服务情况。	全市建成15个“家门口”就业服务站。	印发《柳州市“家门口”就业服务站点建设方案》，督促各县区据此制定本县区方案。	无	无	确保在全市范围内建成15个“家门口”就业服务站。	各县（区）	1.推动就业服务下沉，建好管好“家门口”就业服务站和零工市场，实现城区15分钟、农村10公里服务圈全覆盖，全力促进劳动者就地就近就业；
2.每月及时报送零工市场服务情况。	落实全市建成15个“家门口”就业服务站的工作部署，按照《柳州市“家门口”就业服务站点建设方案》完成本县区建设任务。	参照《柳州市“家门口”就业服务站点建设方案》，制定本县区建设方案。	无	无	确保在年底前建成“家门口”就业服务站：柳北区2个；城中区2个；鱼峰区3个；柳南区3个；柳江区1个；柳城县1个；鹿寨县1个；融安县1个；三江县1个。
124	力争城镇新增就业4.4万人以上、农村劳动力转移就业稳定在57万人以上	市人力资源社会保障局	1.加强与企业的联系，做好重点企业用工监测，积极落实各项惠企惠民政策，支持用人主体稳定岗位容量，支持重点群体就业创业。
2.开展“就业暖心·桂在行动”等专项公共就业服务活动，促进供需对接，开展就业帮扶，持续促进劳动者特别是重点群体实现转移就业。
3.不定期到各县区开展工作指导，督促各县区将就业帮扶工作落到实处。	全年新增城镇就业4.4万人以上、农村劳动力转移就业稳定在57万人以上（具体任务以后期自治区分解下达为准）	完成全市城镇新增就业人数0.88万人，占年度任务的20%。全市农村劳动力转移就业达34.2万人以上，占年度任务的60%。（具体任务以后期自治区分解下达为准）	累计完成全市城镇新增就业人数2.2万人，占年度任务的50%。全市农村劳动力转移就业累计达45.6万人以上，占年度任务的80%。（具体任务以后期自治区分解下达为准）	累计完成全市城镇新增就业人数3.52万人，占年度任务的80%。全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上，占年度任务的100%。（具体任务以后期自治区分解下达为准）	累计完成全市城镇新增就业人数4.4万人，占年度任务的100%。全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上，占年度任务的100%。（具体任务以后期自治区分解下达为准）	各县（区）	1.加强与企业的联系，做好重点企业用工监测，积极落实各项惠企惠民政策，支持用人主体稳定岗位容量，支持重点群体就业创业。
2.组织开展“就业暖心·桂在行动”等专项活动。
3.扎实开展就业帮扶等活动，重点帮扶有求职需求、有就业意愿的劳动者找到好的就业岗位。	城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数（万人）（具体任务以后期自治区分解下达为准）：
城中区0.905，0
鱼峰区1.09，0.85
柳南区0.9，1.25
柳北区0.9，0.5
柳江区0.16，8
柳城县0.115，6
鹿寨县0.130，8.9
融安县0.055，9.8
融水县0.085，11.2
三江县0.06，10.5	城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数（万人）（具体任务以后期自治区分解下达为准）：
城中区0.181，0
鱼峰区0.218，0.51
柳南区0.18，0.75
柳北区0.18，0.3
柳江区0.032，4.8
柳城县0.023，3.6
鹿寨县0.026，5.34
融安县0.011，5.88
融水县0.017，6.72
三江县0.012，6.3	城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数（万人）（具体任务以后期自治区分解下达为准）：
城中区0.453，0
鱼峰区0.545，0.68
柳南区0.45，1
柳北区0.45，0.4
柳江区0.08，6.4
柳城县0.058，4.8
鹿寨县0.065，7.12
融安县0.028，7.84
融水县0.043，8.96
三江县0.03，8.4	城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数（万人）（具体任务以后期自治区分解下达为准）：
城中区0.724，0
鱼峰区0.872，0.85
柳南区0.72，1.25
柳北区0.72，0.5
柳江区0.128，8
柳城县0.092，6
鹿寨县0.104，8.9
融安县0.044，9.8
融水县0.068，11.2
三江县0.048，10.5	城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数（万人）（具体任务以后期自治区分解下达为准）：
城中区0.905，0
鱼峰区1.09，0.85
柳南区0.9，1.25
柳北区0.9，0.5
柳江区0.16，8
柳城县0.115，6
鹿寨县0.130，8.9
融安县0.055，9.8
融水县0.085，11.2
三江县0.06，10.5
125	落实好新时代立德树人根本任务，优化区域教育资源配置	市教育局	1.深化大中小学思政课一体化改革创新，做强“工业思政课”品牌。持续开展“万卷书相伴万里路”系列阅读活动，提升学生阅读素养与思辨能力。开展广西三月三民族团结进步月等系列活动，加强铸牢中华民族共同体意识教育。
2.落实“健康第一”理念，铸优“柳润心田 向阳而行”品牌，展演－培训－评比三位一体抓实心理危机干预演练。统筹规范学生心理测评，建立健全心理档案，对重点学生实施“一生一策”精准指导。
3.制定柳州市教育系统落实“健康第一”行动实施方案。着重落实中小学校每天2小时综合体育活动、推行课间15分钟，义务教育学校每天一节体育课等。
4.制定印发《柳州市青少年足球人才培养改革试点工作方案》。
5.开展全市儿童青少年体育竞赛活动。
6.推进选聘“健康副校长”扩面工作。	1.“工业思政课”实践教育参与学生超600人次，大中小学同上“开学第一课”，民族团结进步宣传覆盖全市各大中小学校园，完成“万卷书相伴万里路”青少年终身阅读等系列活动三场。
2.开展心理健康知识讲座巡讲活动暨心理干预技能实操演练两场；班主任及心理教师培训一次；持续开展“心理健康教育活动月”系列活动，学生心理测评工作完成80万人次，针对重点关注学生，建立“一生一册”心理成长档案。
3.全市国家学生体质健康优良率56%以上；
4.选聘“健康副校长”工作覆盖面由试点期的5城区扩面至10个县区。	1.完成“工业思政课”实践教育活动，设计4大主题、9家单位、12场活动；组织全市大中小学同上“开学第一课”。
2.开展春季学期中小学班主任心理健康专题培训暨心理危机干预技能实操演练展示交流活动，采用线下+线上培训模式，培训覆盖10县区和局属学校的班主任和心理健康教师。
3.完成实施方案的发布。
4.《柳州市青少年足球人才培养改革试点工作方案》征求意见。
5.印发儿童青少年体育竞赛活动通知。
6.印发“健康副校长”扩面工作通知，发动各县区学校和医疗机构积极参与。	1.开展“万卷书相伴万里路”系列活动；广西三月三民族团结等系列活动。
2.开展5.25心理健康活动月系列活动，征集优秀作品、案例。
3.督导调研各县区、各校实施方案落实情况，并召开推进会。
4.印发并组织实施《柳州市青少年足球人才培养改革试点工作方案》，开展足球人才选拔。
5.开展赛事活动政府采购工作。
6.召开“健康副校长”工作推进会，进一步推广经验。	1.全覆盖开展心理健康测评，对重点学生实施“一生一册”精准指导；
2.开展秋季学期心理健康知识讲座巡讲活动暨心理干预技能实操演练。
3.总结上半年工作落实情况并统筹制定下半年督导调研工作计划。
4.公示录取结果，并谋划秋季学期培养工作。
5.完成赛事活动前期工作。
6.总结“健康副校长”阶段性工作经验，提出进一步推进工作的举措。	1.开展柳州市教育系统德育展示交流活动。
2.组织开展思政、心理健康骨干教师培训。
3.督导调研实施方案落实情况，并召开阶段性总结会。
4.督导足球人才培养相关工作落实情况。
5.全面铺开各项赛事活动。
6.全面总结“健康副校长”开展情况。	市卫生健康委
完成“健康副校长”扩面文件的印发，并鼓励所辖医疗机构与学校积极对接并参与选聘，做好专业技术方面工作指导。	力争有条件的寄宿制学校和学生规模达600人以上的中小学校与医疗机构达成选聘健康副校长意向。	印发“健康副校长”扩面文件，并在卫生系统广泛宣传动员和指导。	指导“健康副校长”参与学校的卫生工作科学化、规范化运作。	指导“健康副校长”参与学校的卫生工作科学化、规范化运作。	指导“健康副校长”做好相关年度工作总结，并遴选出优秀案例开展总结推广。
各县（区）	1.督促各县区及所辖学校贯彻落实“健康第一”行动实施方案。包括落实中小学校每天2小时综合体育活动、推行课间15分钟，义教段每天一节体育课等；
2.配合并支持所辖学校涉及的青少年足球人才培养改革试点工作的落地实施，包括政策、资金和人员等。
3.积极组织县区本级各项儿童青少年体育赛事，遴选优秀运动员和学校参加市级各类体育赛事。	全市国家学生体质健康优良率56%以上。	1.贯彻落实行动实施方案各项工作。
2.开展实施青少年足球人才培养改革试点前期准备工作。
3.谋划今年儿童青少年体育竞赛活动项目。	1.开展各县区教育落实行动实施方案各项工作的自查自纠。
2.各城区做好实施青少年足球人才培养改革试点工作人员的遴选，确保遴选工作平稳有序，并研究本级支持试点工作在政策、资金和人员等方面计划。
3.开展本县区今年儿童青少年体育竞赛活动项目，并选送优秀运动员和校队参加市级比赛。	1.开展各县区教育落实行动实施方案各项工作的阶段性总结并部署秋学期工作开展计划。
2.各城区做好实施青少年足球人才培养改革试点工作人员的招生录取、公示和学籍变更等，并督促所辖教育部门和学校做好集训和比赛工作。
3.开展本县区今年儿童青少年体育竞赛活动项目。	1.开展各县区教育落实行动实施方案各项工作的督导调研和年度总结并部署2027年继续落实该项工作的计划。
2.各城区做好实施青少年足球人才培养改革试点工作人员的录取、公示和学籍变更等，做好集训和比赛工作，落实城区本级支持试点工作的落地。
3.开展本县区今年儿童青少年体育竞赛活动项目，并选送优秀运动员和校队参加市级比赛；做好赛事年度总结。
126-1	进一步推进基础教育扩优提质发展，实施好县域普通高中振兴行动，深化“市县结合”教共体建设，加强各级体育学校建设	市教育局	1.落实县域普通高中振兴行动计划，实现市区自治区示范性普通高中对口帮扶县域高中全覆盖，推进教研员定点帮扶制度并向县中倾斜。
2.持续扩大普通高中招生规模，扩大综合高中招生人数，满足人民群众升学需要。
3.推动自治区星级特色普通高中“一校一案”制定特色发展规划，明确发展目标、举措，不断提升普通高中优质特色发展。
4.制定《柳州市“市县结合”深化教育共同体建设实施方案（2026－2030年）》，构建多维度协作的教共体发展框架，促进城乡进一步市县教育优质均衡。	1.制定印发《柳州市县域普通高中振兴行动实施方案》，市区每所自治区示范性普通高中帮扶1所县域高中，每所县中获得不少于1个学科的教研员定点帮扶。
2.力争2026年全市初中毕业生升入普通高中比例达到60%，综合高中招生规模不低于2025年招生人数。
3.全市16所自治区星级特色普通高中完成“一校一案”特色发展规划编制，并推进实施。
4.优化“市区优质校+县域薄弱校”结对帮扶，在原有高中市县扩大结对覆盖面。深化市招县用编制改革。做好管理团队互派。	1.启动县域普通高中振兴行动方案起草工作。
2.测算普通高中招生计划，研究综合高中招生政策。
3.初拟《柳州市“市县结合”深化教育共同体建设实施方案（2026－2030年）》	1.完成县域普通高中振兴行动方案征求意见稿。
2.下达2026年普通高中招生计划，明确综合高中招生名额。
3.指导市区自治区示范性高中与县域高中结对帮扶，确保全覆盖。
4.制定印发《柳州市“市县结合”深化教育共同体建设实施方案（2026－2030年）》。	1.正式印发县域普通高中振兴行动方案。
2.完成普通高中招生录取和综合高中招生录取。
3.指导各星级特色高中起草“一校一案”初稿。
4.全面开展教研员驻点帮扶，每所县中至少有1个学科得到教研员定点帮扶。
5.做好市县高中扩大教共体的覆盖面，遴选参与教共体的教师、管理干部，在秋季学期前选派到位。	1.根据年报数据统计全市初中毕业生升高中比例。
2.审核各星级特色高中发展规划，提出修改意见，形成终稿。
3.收集、总结自治区示范性高中帮扶县中情况。
4.总结教共体的成效，做好教共体工作的年度考核。	各县（区）（涉及高中的项目不含城区）
1.制定本县普通高中振兴工作计划，明确目标任务、时间节点和责任分工。
2.科学测算生源，确保完成本县普通高中招生任务；鹿寨县积极推动普职融通，开展综合高中试点招生。
3.指导辖区内自治区星级特色普通高中“一校一案”制定特色发展规划，并督促学校按计划推进实施。
4.指导高中主动对接市区自治区示范性普通高中，建立对口帮扶关系，配合市级教研员驻点帮扶工作。	1.确保完成本县普通高中招生任务，自治区示范性高中招生人数不低于2025年招生人数。鹿寨县开展综合高中试点招生。
2.指导辖区内星级特色高中完成特色发展规划编制并启动实施。
3.实现市区自治区示范性普通高中对口帮扶县域高中全覆盖，教研员驻点帮扶县中，每所县中覆盖不少于1个学科。
1.测算普通高中招生需求，向市教育局报送招生计划。
2.配合市教育局开展县中振兴行动前期调研。
1.根据市下达招生计划，制定本县普通高中招生方案，做好招生宣传。
2.主动对接市区自治区示范性高中，确定结对帮扶关系，配合教研员驻点安排。	1.结合本县实际，制定县域普通高中振兴工作计划，明确目标任务、时间节点和责任分工。
2.完成普通高中招生录取工作，确保完成招生任务。
3.指导星级特色高中完成特色发展规划初稿。	1.审核星级特色高中发展规划，报送市教育局备案。
2.总结县中振兴成效，提出下一年度帮扶需求。
市委组织部、市委宣传部、市委编办、市财政局、市人力资源社会保障局	组织部门指导支持教共体学校干部选配与管理；宣传部门负责教共体建设的宣传策划、典型推广与舆论引导，营造良好社会氛围；机构编制部门根据实际需求，保障教共体学校教职工编制；财政部门统筹落实建设资金，保障生均公用经费与教共体建设专项经费及时足额拨付，支持办学条件改善；人力资源社会保障部门完善并落实与教共体建设相适配的教师职称评聘、岗位设置、薪酬待遇等政策。	优化“市区优质校+县域薄弱校”结对帮扶，在原有高中市县扩大结对覆盖面。深化市招县用编制改革。做好管理团队互派。	初拟《柳州市“市县结合”深化教育共同体建设实施方案（2026－2030年）》。	联合印发《柳州市“市县结合”深化教育共同体建设实施方案（2026－2030年）》。	做好新教师的招录等手续。	总结教共体的成效。
126-2	进一步推进基础教育扩优提质发展，实施好县域普通高中振兴行动，深化“市县结合”教共体建设，加强各级体育学校建设	市体育局	1.健全工作推进机制，稳步推进市体育运动学校建设方案编制、报审及落地实施。
2.统筹多方资源，从经费等方面加大对各级体校支持力度，持续改善办学条件。
3.精心组织各体校参加市级以上业务培训，强化业务交流与能力提升。
4.常态化开展反兴奋剂宣传教育，通过专题学习、警示教育等方式压实工作责任，健全长效管理机制，确保各级体校建设各项任务落地见效。	1.完成市体育运动学校建设方案编制工作。
2.统筹多方资源，从多方面支持各级体校建设发展。
3.组织各体校参加市级以上业务培训。
4.常态化开展反兴奋剂宣传教育，筑牢赛风赛纪防线。	1.启动市体育运动学校建设方案调研起草，形成初步框架。
2.梳理各级体校建设需求，明确年度支持重点。
3.统筹做好年度培训相关工作，合理安排各体校参与业务学习与交流。
4.部署反兴奋剂宣传工作，开展相关宣传教育。	1.完善市体育运动学校建设方案，广泛征求意见并修改。
2.落实支持举措，推进各级体校建设提质增效。
3.组织各体校参加市级以上业务培训，提升专业水平。
4.持续开展反兴奋剂宣传，强化从业人员责任意识。	1.推进市体育运动学校建设方案报审，加快落地实施。
2.持续支持各级体校建设。
3.督促各体校按要求参加市级以上培训，确保全覆盖。
4.深化反兴奋剂宣传教育，强化日常管理与风险防控。	1.全面完成市体育运动学校建设方案年度工作任务。
2.总结各级体校建设支持成效，巩固工作成果。
3.梳理年度培训情况，做好总结提升。
4.开展反兴奋剂宣传工作总结，巩固宣传成果。
127-1	办好特殊教育，推动专门学校应收尽收，全面落实矫治成效评估机制	市教育局	1.制定印发《2026年全市特殊教育工作要点》，规范指导全年工作。
2.做好生源摸底和跨部门数据比对，充分运用随班就读、特教学校入读、送教上门等多种形式，保障适龄残疾儿童少年入学安置。
3.开展市级特级教师技能比赛，选送优秀选手参加自治区级比赛，开展特殊教育、融合教育师资培训项目，不断提升特教师资素养。
4.完成自治区下达的特殊教育建设项目。	1.确保适龄残疾儿童少年入学安置保持100%。
2.全年开展师资培训不少于100人次。
3.保质保量完成城中区、柳南区、柳北区、柳城县、鹿寨县、融安县的特殊教育建设项目。	制定《2026年全市特殊教育工作要点》，开展残疾适龄儿童少年入学摸底工作。	开展市级特级教师技能比赛。	1.完成适龄残疾儿童少年入学安置。
2.开展市级特殊教育、融合教育师资培训。	1.完成保适龄残疾儿童少年入学安置保持100%。
2.完成年度特殊教育建设项目。	各县（区）	1.做好生源摸底，制定辖区内特教学校招生计划，规范开展招生，确保适龄残疾儿童少年入学安置保持100%。
2.组织做好县（区）师资培训，按要求完成特殊教育建设项目。	1.确保适龄残疾儿童少年入学安置保持100%。
2.全年组织或送培师资培训不少于50人次。
3.城中区、柳南区、柳北区、柳城县、鹿寨县、融安县按要求完成中央、自治区资金项目建设。	1.开展辖区内残疾适龄儿童少年入学摸底工作。 2.关于完成中央、自治区资金项目建设：城中区教育局、柳南区教育局、柳北区教育局、柳城县教育局、鹿寨县教育局、融安县教育局完成2026年中央资金改善特殊教育学校办学条件及资源教室建设前期筹备工作。	1.制定入学简章、规范开展招生宣传。 2.关于完成中央、自治区资金项目建设：城中区教育局、柳南区教育局、柳北区教育局、柳城县教育局、鹿寨县教育局、融安县教育局完成招投标，确保招投标工作合规启动。	1.完成适龄残疾儿童少年入学安置，开展师资培训工作。 2.关于完成中央、自治区资金项目建设：城中区教育局、柳南区教育局、柳北区教育局、柳城县教育局、鹿寨县教育局、融安县教育局建设进度完成80%及以上，规范资金用途。	城中区、柳南区、柳北区、柳城县、鹿寨县、融安县按要求完成全部特殊教育学校建设、资源教室建设，且资金支付率达到自治区教育厅要求。

城中区：完成建设资源教室1间

柳南区：完成建设资源教室3间

柳北区：完成建设资源教室1间

柳城县：完成改善柳城县特殊教育学校办学条件项目

鹿寨县：完成改善鹿寨县特殊教育学校办学条件项目

融安县：完成建设资源教室1间。
127-2	办好特殊教育，推动专门学校应收尽收，全面落实矫治成效评估机制	市教育局	1.学位保障能力大幅提升：市级专门学校学位扩容到位，连续办学制度运转顺畅，实现应收尽收、应教尽教。
2.政策制度体系更加健全：以市级专门学校《实施方案》为总领，以《入学评审及离校评估实施细则》为配套的“1+N”制度框架基本确立，专门教育步入了规范化、法治化轨道。
3.经费保障机制全面建立：生均经费参照特教学校标准落实到位，为专门教育高质量发展提供了坚实的财力支撑。	1.柳州市第六十六中学从2026年起实行连续办学制度，学位由150个增加至250个。
2.启动并完成《柳州市专门学校建设和专门教育工作实施方案》和《柳州市第六十六中学入学评审及离校评估工作实施细则》等制度的修订工作。
3.严格落实自治区即将出台的政策文件，参照特殊教育学校标准，足额保障专门学校的生均经费。	柳州市第六十六中学实行连续办学制度，做到随来随收，应送尽送。	根据自治区最新政策文件，修订《柳州市专门学校建设和专门教育工作实施方案》，明确我市专门学校的管理机制、办学方向和经费保障，推进专门学校向规范化、制度化发展。	严格落实自治区即将出台的政策文件，参照特殊教育学校标准，充分保障专门学校的生均经费。	修订《柳州市第六十六中学入学评审及离校评估工作实施细则》，进一步规范柳州市第六十六中学的入学评审、离校评估工作，不断提升矫治成效。	市公安局	协助健全完善市级专门学校《实施方案》及入学评审和离校评估程序，实现应收尽收、应教尽教。
1.将组织违法犯罪、重复违法犯罪、社会危害较大的严重不良行为未成年人，送入专门学校接受教育矫治，做到应送尽送。
2.协助修改、补充、完善《柳州市专门学校建设和专门教育工作实施方案》和《柳州市第六十六中学入学评审及离校评估工作实施细则》等制度的修订工作。	市公安局协助开展柳州市第六十六中学连续办学和扩大招生规模的请示工作。	市公安局提出意见、建议，协助修订《柳州市专门学校建设和专门教育工作实施方案》，助力推进专门学校向规范化、制度化发展。	持续开展送生工作及协助学校开展学生安全管理工作。	市公安局提出意见、建议，协助修订《柳州市第六十六中学入学评审及离校评估工作实施细则》，积极参与开展学生入校、离校评估工作，不断提升教育矫治成效。
128	加快市三中新校区、和平路小学重建等项目建设	市教育局	科学开展基础教育资源前瞻布局，多渠道筹措教育资金，统筹加快推进教育基建项目。	市三中新校区等6个高中项目完成初步设计批复，力争其中3个申请到上级资金并开工建设；和平路小学重建项目、德润小学6#教学综合楼2个中心城区义教段项目竣工交付。	和平路小学重建项目开工建设，德润小学6#教学综合楼项目完成主体。	市三中新校区等4个高中项目完成初设批复、2个完成可研批复。	协助市发展改革委为市三中新校区等4个高中项目争取上级资金。	力争3个高中项目申请到上级资金并达到开工建设条件。	鱼峰区、柳南区，市发展改革委、市财政局	鱼峰区人民政府积极推进德润小学6#教学综合楼项目；柳南区人民政府积极推进和平路小学重建项目；市发展改革委积极推进市三中新校区等项目前期工作，指导市教育局全力争取中央预算内资金；市财政局落实上级资金到项目建设。	鱼峰区人民政府：德润小学6#教学综合楼项目竣工交付；
柳南区人民政府：和平路小学重建项目竣工交付；
市发展改革委：市三中新校区等6个高中项目完成初步设计批复，力争其中3个申请到上级资金；
市财政局：落实上级资金到项目建设。	鱼峰区人民政府：德润小学6#教学综合楼项目完成主体；
柳南区人民政府：和平路小学重建项目开工建设；	市发展改革委：4个高中项目完成初设批复、2个完成可研批复。	鱼峰区人民政府：德润小学6#教学综合楼项目竣工交付；
市发展改革委：包装市三中新校区等4高中个项目争取上级资金。	柳南区人民政府：和平路小学重建项目竣工交付；
市发展改革委：力争3个高中项目申请到上级资金并达到开工建设条件。
市财政局：落实上级资金到项目建设。
129	深化国家产教融合试点城市建设，加快建设主要面向东盟等职业教育开放合作创新高地	市教育局	聚焦“10+N”现代化产业体系，持续深化现代职教体系建设，着力加强职业院校内涵建设，持续深化职普融通、产教融合、职教出海内涵，努力打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地。	1.完成专业优化调整，确保专业与重点产业匹配度达90%以上；
2.校企共建2～3个人工智能相关现代产业学院或产教融合实践中心；
3.制订印发 《柳州市职业教育国际化领航行动计划（2025-2030）》 ；
4.继续推动《柳州市职业教育产教融合促进条例》落地实施。	1.推动“宇树机器人学院”签约挂牌；
2.推动完成柳职大-华为校企合作签约。	1.组织申报2～3个与人工智能等产业高度契合专业；
2.依托柳州市产教融合研究院，组织院校与企业开展对接合作，明确立项联合技术攻关不少于10项，推动实现成果转化不少于5项。	印发《柳州市职业教育国际化领航行动计划（2025-2030）》。	1.组织开展《柳州市职业教育产教融合促进条例》宣贯活动，推动政策落地实施。
2.推动不少于2个职教标准（含专业标准、课程标准）获东盟政府或行业认可。
130	推进高等教育扩容提质，支持在柳高校全面提升办学水平，支持广西科技大学新增博士学位授予单位及博士点建设	市教育局	1.引导在柳高校以深入实施“攀高峰强特色”专项行动和“双高”建设为抓手，聚焦学科建设筑高峰、人才培养提质量、产教融合深服务、面向东盟立标准，构建起高等教育“服务地方、支撑产业、特色鲜明”的发展格局。
2.支持广西科技大学以申博工作为牵引，抓好新增博士学位授予单位与博士学位授权点建设，进一步提升学校核心竞争力。	1.推动在柳高校紧密对接柳州“10+N”产业体系优化调整学科专业结构，结合自身特色，培育1-2个对接柳州支柱产业的“高峰高原”学科；
2.支持在柳高校联合上汽通用五菱等龙头企业聚焦关键技术需求开展靶向攻关；
3.重点支持广西科技大学做好新增博士学位授予单位和3个新增博士学位授权点申报材料准备和申报组织工作。	1.引导高校对照2026年教育部专业设置要求和柳州产业发展需求，科学谋划学科专业布局；
2.指导广西科技大学跟踪掌握国务院学位委员会、自治区学位委员会关于新增博士学位授权审核的最新精神、工作动态，做好申报准备工作。	1.以市域产教联合体和行业产教融合共同体为载体，推动“企业出题”与“高校解题”清单对接，并实现一批联合攻关项目实质启动；
2.支持广西科技大学持续核对、完善申报材料中涉及的各项数据，进一步突出特色优势。	1.务实推进“中国-东盟”现代工匠学院建设、国际产教融合重点项目合作等，推动开发一批国际教学资源与技能标准；
2.支持广西科技大学按照国务院学位办、自治区学位办相关文件要求，做好各项申报准备工作。	1.持续支持“双高”学校建设，力争“五金”建设有新突破；
2.指导广西科技大学按照上级要求完成新增博士学位授予单位、博士学位授权点申报材料的提交，并跟踪申报进展。
131-1	持续完善医疗、医保、医药“三医”协同发展机制，提升协同治理效率	市卫生健康委	1.完善部门联合调研、联合监管、信息联通等机制，结合工作，加强部门联动会商，召开“三医”部门协作会商工作会，推动经会商达成基本共识的工作事项落实落地。
2.参照自治区做法，健全市级深化公立医院改革工作协调机制，大力推进以公益性为导向的公立医院改革任务。
3.因地制宜学习推广三明医改经验，推动体制机制创新与改革举措系统集成，确保改革落地见效。	1.加强部门协作会商，年内召开“三医”工作会议不少于3次。
2.建立市级深化公立医院改革工作协调机制。
3.强化医改监测评价，提升数据质量。	1.牵头召开2026年全市卫生健康、医疗保障、药品监管工作会议，总结2025年“三医”工作成效，研究部署2026年度“三医”重点工作。
2.积极组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展提升项目。
3.完成2025年度医改数据监测工作。
4.积极报送我市学习推广三明医改典型案例。	1.组织相关部门召开“三医”协同发展和治理协作会商工作会议，研究推动近期医改难点堵点事项，建立工作落实机制。
2.开展自治区财政支持的公立医院改革与高质量发展示范项目总结评估，完成项目资金使用分析。	建立深化公立医院改革工作协调机制，推动以公益性为导向的公立医院改革任务。	组织召开“三医”协同发展和治理会商工作会议，收集“三医”推进过程中的难点堵点问题，推动经会商达成基本共识的工作事项落实落地。
131-2	持续完善医疗、医保、医药“三医”协同发展机制，提升协同治理效率	市医保局	1.加强医疗机构药品、高值医用耗材网采率规范治理。针对国家和自治区组织的集中带量采购之外的药品，推动医疗机构规范参与挂网采购，落实月报制度，督促医疗机构按时完成网采订单全流程操作。
2.推动医药集采“扩围提质”。严格贯彻落实国家、自治区集采改革政策，常态化推动集采药品和耗材落地使用。
3.推动国家医保谈判创新药落地使用，完善“双通道”、支持创新药的医保支付制度。压实定点医疗机构目录内药品“应配尽配”责任，支持医疗机构合理配备和使用国家医保谈判新药。	1.全市药品、高值医用耗材网采率分别提高至95%，82%。
2.26年末，累计落地集采药品1100种，医用耗材98类。
3.出台支持创新药落地工作方案，按自治区要求推动谈判药品纳入柳“双通道管理”。	1.全市药品、高值医用耗材网采率分别达92%，81%。
2.落地集采药品1020种，医用耗材94类。	1.全市药品、高值医用耗材网采率分别达93%，81%。
2.落地集采药品1050种，医用耗材94类。
3.出台支持创新药落地工作方案。	1.全市药品、高值医用耗材网采率分别达94%，82%。
2.落地集采药品1080种，医用耗材96类。
3.完成国家医保药品外配处方规范化管理试点。	1.全市药品、高值医用耗材网采率分别达95%，82%。
2.落地集采药品1100种，医用耗材98类。
3.按自治区要求推动谈判药品纳入柳“双通道管理”。年内纳入双通道药品≥30种。
132-1	实施医疗卫生强基工程，持续推进国家区域医疗中心项目广妇儿柳州医院建设，加快建设城市医疗集团和紧密型县域医共体，加强紧密型医联体建设，提升县级医院、重点中心乡镇卫生院设施和服务	市发展改革委	1.申报上级资金支持柳州市项目，推进医疗卫生强基工程项目建设。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.加快推动医疗卫生强基工程项目前期工作，组织申报自治区前期费128万元。
2.推动广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（二期）建设。	1.指导市级医院及各县区医疗领域项目申报自治区前期费128万元。
2.开展国家区域医疗中心项目实地调研。
3.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.组织3个医疗卫生强基工程项目申报提级论证。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.按需召开项目协调会，推动广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（二期）建设。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.指导3个医疗卫生强基工程项目完成初步设计批复。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。
132-2	实施医疗卫生强基工程，持续推进国家区域医疗中心项目广妇儿柳州医院建设，加快建设城市医疗集团和紧密型县域医共体，加强紧密型医联体建设，提升县级医院、重点中心乡镇卫生院设施和服务	市卫生健康委	1.实施医疗卫生强基工程，加大对“优质服务基层行活动”的推进力度，加强对县域重点乡镇卫生院的指导与检查工作，不断提升基层医疗服务质量。进一步强化对县域医共体的紧密监测工作，确保医共体高效、有序运行。
2.推进国家区域医疗中心建设，支持广妇儿柳州医院完成自治区临床重点专科及基础设施交付，提升区域能级；
3.加强医疗集团建设，统一用药管理，通过专家下沉传帮带促进质量同质化，完善双向转诊并推动医师融入家庭医生团队；
4.提升县级服务能力，推动二级以上医疗机构检查检验互认，加强县域精神卫生及白内障手术服务，推动优质资源下沉，切实提升群众就医获得感。	1.2026年县域医共体100%达到紧密型标准，并覆盖100%县域基层医疗机构。优质服务基层行服务能力标准通过率≥95%，推荐标准通过率≥38%。
2.广妇儿柳州医院2026年获1个自治区临床重点专科建设项目，完成发热门诊楼、动物实验楼的交付。
3.医疗集团内统一用药目录，医疗集团牵头医院到成员单位开展集中授课、教学查房及病例讨论；引导医疗集团内医师参与基层医院家庭医生签约服务团队。
4.二级以上医疗机构检查检验互认达到300项，新增1个县可以独立自主开展白内障手术，实现所有县均能提供白内障手术服务。	1.深入开展县域医共体建设的调研、监测和考核工作，全面了解其运行状况，精准发现问题并给予专业的指导，助力县域医共体建设更加紧密；
2.广妇儿柳州医院获得1个自治区临床重点专科建设项目；
3.医疗集团内统一用药目录；
4.二级以上医疗机构检查检验互认达到300项。	1.扎实推进优质服务基层行推荐标准创建工作，组织专家团队，对推荐标准创建的机构进行业务培训和现场指导；
2.广妇儿柳州医院完成发热门诊楼的交付；
3.组织牵头医院到成员单位开展集中授课、教学查房及病例讨论；
4.每个县（含柳江区）内至少有一家公立医院开设心理门诊。	1.指导各县区深化紧密型县域医共体建设，创新“乡聘村用”机制，严格落实《柳州市加强基层医疗卫生人才队伍建设的实施方案》，确保专项经费及时下达；
2.广妇儿柳州医院医疗服务能力进一步提升；
3.推动医疗集团内实现双向转诊；
4.至少2个县（含柳江区）有公立医院提供精神科住院服务。	1.持续开展县域医共体的监测工作，实现100%达到紧密型标准，并覆盖100%县域基层医疗机构。
2.开展“优质服务基层行”年终评审和年报工作，并总结成效，实现优质服务基层行服务能力标准通过率达≥95%，推荐标准通过率≥38%。
3.广妇儿柳州医院完成动物实验室的交付；
4.引导医疗集团内医师参与基层医院家庭医生签约服务团队。
5.新增一个县可以独立开展白内障手术，实现所有县（含柳江区）均能提供白内障手术服务。
133	推进“人工智能+医疗卫生”应用发展，推进诊疗智能辅助，探索推广高水平居民健康助手	市卫生健康委	1. 引进基层AI辅助诊疗功能，提升基层医疗机构临床诊疗水平，力争降低基层误诊率和漏诊率；
2. 引入医疗大模型能力，整合居民全市医疗机构医疗数据、体检数据、公卫数据等，形成浓缩居民健康简史，帮助居民快速了解自身健康状况，帮助医生快速了解患者病史；
3. 便民惠民应用方面，建设智能导诊功能，以直观人体图或引导式问答的方式，结合患者所在地理位置，针对性推荐就诊医院、科室和医生。	1.全市90%以上公立基层医疗机构上线AI辅助诊疗和临床辅助决策支持功能；
2. 以微信平台为载体的便民惠民端开放居民健康画像模块和智能导诊模块；90%以上市属二、三级医院和基层医疗机构接入全市患者健康360功能。	1.3-5家试点基层医疗机构更换并上线“柳州市基本医疗卫生服务系统”；
2. 拟定并下发“柳州市全民健康信息平台”数据采集标准，归集全市居民医疗数据。	1. 完成50%市属公立基层医疗机构更换并上线“柳州市基本医疗卫生服务系统”；
2. 市属公立二、三级医院完成“柳州市全民健康信息平台”数据接入。	1.完成75%市属公立基层医疗机构更换并上线“柳州市基本医疗卫生服务系统”，完成3-5家试点基层医疗机构接入AI辅助诊疗功能及临床辅助决策支持功能；
2. 完成“全民健康信息平台”所有接入机构数据质控工作，完成数据标注工作，开始进行专属医疗大模型训练工作；完成市属公立三级医院患者健康360接入工作。	1.完成全部市属公立基层医疗机构更换并上线“柳州市基本医疗卫生服务系统”，完成已上线基层医疗机构接入AI辅助诊疗功能及临床辅助决策支持功能；
2. 完成全市公立二、三级医院患者健康360接入工作；
3. 完成微信平台便民惠民应用建设工作，向全市居民开放居民健康360和智能导诊功能。
134	优化医保支付结算机制	市医保局	1.推进医保支付方式改革，优化精神类疾病医保支付方式。
2.健全特例单议机制，制定工作要点。
3.强化预算总额、基金结算管理；推进预付金发放与预算精细化编制，探索建立“月结算、季清算”机制。
4.常态化开展医保数据发布，实现医疗机构全覆盖、月推送，强化异常预警与数据解读。	1.出台完善精神类疾病医保支付管理政策。
2.完善特例单议机制，推动≥10个常见、多发病组精细化管理，制定相应实施方案。
3.5月底前完成2025年度年终清算。
4.开展医保数据发布，全年召开线下发布不少于2次。	1.开展精神类疾病数据收集和集中讨论，起草政策初稿。
2.梳理特例单议机制现有情况，制定实施方案框架。
3.开展相关病组数据整理、费用核对等工作，做好预算精细化管理前期准备。	1.优化精神类疾病医保支付管理，出台管理政策。
2.5月底前完成2025年度年终清算。	1.出台完善特例单议机制相关实施方案或文件；
2.开展医保数据发布，截至第三季度召开线下发布不少于1次。	1.推进≥10个常见、多发病组分类精细化管理，制定相应实施方案或文件。
2.开展医保数据发布，全年召开线下发布不少于2次
135	健全公共卫生体系，加强疾控体系建设，深入开展爱国卫生运动	市卫生健康委	1.加强医校协同，推动健康副校长工作从“试点探索”向“全面覆盖”转变。
2.加强市县应急队伍和流调专家队伍建设，完善制度、强化培训，打造高效处置队伍。
3.在全市范围内免费开展基本公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化。
4.加强重点领域卫生监督执法，维护公共卫生秩序。
5.组织动员全市相关单位开展环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制、公共场所控烟等爱国卫生运动。
6.积极推进健康城镇创建工作。	1.到2026年底，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%，确保重点人群规范健康管理达到国家基本公共卫生服务年度目标要求。
2.通过广泛发动爱国卫生运动，将“四害”密度维持在国家标准范围之内。	1.开展春季学校卫生专项监督检查。
2.开展2025年度基本公卫年度绩效评价工作，指导和督促县区及基层医疗卫生机构按照评价发现的问题举一反三落实整改。
3.组织开展冬春季爱国卫生运动.	1.督促指导各县区按目标进度推进各项目并做好国家基本公卫数据半年报工作。
2.4月组织全市广泛开展爱国卫生月活动，包含城乡环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制等行动。
3.组织全市相关单位开展5.31世界无烟日宣传活动，推进公共场所控烟工作，巩固无烟单位创建成果。	1.深化医教协同，聚焦校园健康痛点难点，以建机制、强队伍、抓攻坚为核心抓手，全面推进健康副校长工作落地见效。
2.开展基本公卫现场调研指导，督促相关县区高质量完成目标任务。2-1.开展国家健康城镇标准培训工作。
3.组织全市开展夏秋季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	1.规范应急队伍管理，优化应急响应流程，提升队伍快速反应和协同作战能力。
2.督促指导各县区完成年度任务目标，做好年报填报与审核工作。
3.组织全市开展冬季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	各县（区）	1.辖区内环境干净、整洁、规范、有序；
2.组织辖区开展病媒生物防制工作，将“四害”密度控制在国家标准范围之内。
3.开展健康知识科普，向群众普及健康知识。
4.辖区公共场所控烟管理有效推进，控烟知识宣传进一步普及，切实降低辖区15岁以上人群吸烟率。	1.组织动员辖区相关单位开展环境卫生整治、卫生健康宣传、病媒生物防制工作、公共场所控烟等爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	组织辖区单位开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月组织辖区相关单位广泛开展爱国卫生月活动。
2.组织辖区开展5.31世界无烟日宣传活动，确保辖区无烟草广告、中小学校及幼儿园周边无烟草（含电子烟）零售点。	1.组织开展夏秋季爱国卫生运动。
2.积极配合开展国家健康城镇创建工作。鹿寨县中渡镇积极开展国家健康乡镇创建工作。	1.组织开展冬季爱国卫生运动。
2.配合开展健康城镇创建工作。
市城市管理局	1.主次干道和街巷环卫设施设置合理，容貌干净整洁。
2.生活垃圾密闭存放、及时清运，规范处置，无垃圾积存和污水外溢。公厕布局合理、卫生达标、免费开放。
3.城中村、城乡结合部等环境薄弱区域无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，环卫设施齐全，卫生整洁。
4.无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。
5.便民市场、早夜市等整洁规范有序。	1.组织开展主次干道、街巷、城中村及城乡结合部环境卫生整治等爱国卫生运动。
2.配合开展健康城镇创建工作。	牵头组织本行业开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月牵头组织本行业广泛开展爱国卫生月活动，包含城乡环境卫生整治、健康教育宣传、公厕及垃圾中转站病媒生物防制等工作。
2.参与5.31世界无烟日宣传活动。	1.牵头组织本行业开展夏秋季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.牵头组织开展本行业冬季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。
135	健全公共卫生体系，加强疾控体系建设，深入开展爱国卫生运动	市卫生健康委	1.加强医校协同，推动健康副校长工作从“试点探索”向“全面覆盖”转变。
2.加强市县应急队伍和流调专家队伍建设，完善制度、强化培训，打造高效处置队伍。
3.在全市范围内免费开展基本公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化。
4.加强重点领域卫生监督执法，维护公共卫生秩序。
5.组织动员全市相关单位开展环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制、公共场所控烟等爱国卫生运动。
6.积极推进健康城镇创建工作。	1.到2026年底，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%，确保重点人群规范健康管理达到国家基本公共卫生服务年度目标要求。
2.通过广泛发动爱国卫生运动，将“四害”密度维持在国家标准范围之内。	1.开展春季学校卫生专项监督检查。
2.开展2025年度基本公卫年度绩效评价工作，指导和督促县区及基层医疗卫生机构按照评价发现的问题举一反三落实整改。
3.组织开展冬春季爱国卫生运动.	1.督促指导各县区按目标进度推进各项目并做好国家基本公卫数据半年报工作。
2.4月组织全市广泛开展爱国卫生月活动，包含城乡环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制等行动。
3.组织全市相关单位开展5.31世界无烟日宣传活动，推进公共场所控烟工作，巩固无烟单位创建成果。	1.深化医教协同，聚焦校园健康痛点难点，以建机制、强队伍、抓攻坚为核心抓手，全面推进健康副校长工作落地见效。
2.开展基本公卫现场调研指导，督促相关县区高质量完成目标任务。2-1.开展国家健康城镇标准培训工作。
3.组织全市开展夏秋季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	1.规范应急队伍管理，优化应急响应流程，提升队伍快速反应和协同作战能力。
2.督促指导各县区完成年度任务目标，做好年报填报与审核工作。
3.组织全市开展冬季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	市市场监管局	1.加强农贸市场规范管理，积极组织农贸市场开展环境卫生整治、病媒生物防制等爱国卫生运动。
2.加强小餐饮店、小食品店、小作坊规范管理。
3.积极推进减油减盐减糖健康生活方式；全面推广分餐制和公勺公筷。
4.协助做好全市控烟工作。
5.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.积极推行“互联网+明厨亮灶”，从事接触直接入口食品工作的从业人员取得有效的健康合格证明。
2.小餐饮店、小食品店、小作坊管理规范。
3.食用农产品的销售市场（含批发和零售市场）有投诉举报电话、食用农产品检测等信息公示，分区经营，场所干净整洁。活禽销售，独立设置区域，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理。	牵头组织本行业开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月牵头组织本行业广泛开展爱国卫生月活动，包含农贸市场环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制等行动。
2.参与5.31世界无烟日宣传活动。按职责范畴做好烟草销售整治工作，确保无烟草广告、中小学校及幼儿园周边无烟草（含电子烟）零售点。	1.牵头组织本行业开展夏秋季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.牵头组织开展本行业冬季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。
市教育局	1.牵头组织学校做好环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制、学校控烟等爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.学校环境干净、整洁、规范、有序。
2.组织学校开展病媒生物防制工作，将“四害”密度控制在国家标准范围之内。
3.巩固无烟学校建设成果。	牵头组织本行业开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月牵头组织本行业广泛开展爱国卫生月活动。
2.积极组织学校开展5.31世界无烟日活动，巩固无烟学校建设成果。	1.牵头组织本行业开展夏秋季爱国卫生运动。
2积极配合开展健康城镇创建工作	1.牵头组织开展本行业冬季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。
135	健全公共卫生体系，加强疾控体系建设，深入开展爱国卫生运动	市卫生健康委	1.加强医校协同，推动健康副校长工作从“试点探索”向“全面覆盖”转变。
2.加强市县应急队伍和流调专家队伍建设，完善制度、强化培训，打造高效处置队伍。
3.在全市范围内免费开展基本公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化。
4.加强重点领域卫生监督执法，维护公共卫生秩序。
5.组织动员全市相关单位开展环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制、公共场所控烟等爱国卫生运动。
6.积极推进健康城镇创建工作。	1.到2026年底，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%，确保重点人群规范健康管理达到国家基本公共卫生服务年度目标要求。
2.通过广泛发动爱国卫生运动，将“四害”密度维持在国家标准范围之内。	1.开展春季学校卫生专项监督检查。
2.开展2025年度基本公卫年度绩效评价工作，指导和督促县区及基层医疗卫生机构按照评价发现的问题举一反三落实整改。
3.组织开展冬春季爱国卫生运动.	1.督促指导各县区按目标进度推进各项目并做好国家基本公卫数据半年报工作。
2.4月组织全市广泛开展爱国卫生月活动，包含城乡环境卫生整治、健康教育宣传、病媒生物防制等行动。
3.组织全市相关单位开展5.31世界无烟日宣传活动，推进公共场所控烟工作，巩固无烟单位创建成果。	1.深化医教协同，聚焦校园健康痛点难点，以建机制、强队伍、抓攻坚为核心抓手，全面推进健康副校长工作落地见效。
2.开展基本公卫现场调研指导，督促相关县区高质量完成目标任务。2-1.开展国家健康城镇标准培训工作。
3.组织全市开展夏秋季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	1.规范应急队伍管理，优化应急响应流程，提升队伍快速反应和协同作战能力。
2.督促指导各县区完成年度任务目标，做好年报填报与审核工作。
3.组织全市开展冬季爱国卫生运动。
4.积极推进健康城镇创建工作，指导鹿寨县中渡镇创建国家健康乡镇。	市交通运输局	1.牵头开展交通场站环境卫生整治、病媒生物防制、健康教育宣传、公共场所控烟等爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.交通场站卫生整洁、交通场站等场所秩序良好，安防设施配备齐全，无障碍及适老化设施功能正常、使用安全。
2.公共场所面向公众开展有针对性的健康宣教。
3.交通场站“四害”密度维持在国家标准范围之内。
4.室内交通场站、交通工具强化控烟管理，实现全面禁烟。	牵头组织本行业开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月牵头组织本行业广泛开展爱国卫生月活动。
2.参与5.31世界无烟日宣传活动。督促室内交通场站、交通工具强化控烟管理，实现全面禁烟。	1.牵头组织本行业开展夏秋季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.牵头组织开展本行业冬季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。
市住房城乡建设局	1.牵头开展建筑工地环境卫生整治、病媒生物防制、公共场所控烟等爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.建筑工地管理规范、整洁有序。
2.建筑工地“四害”密度维持在国家标准范围之内。	牵头组织本行业开展冬春季爱国卫生运动。	1.4月牵头组织本行业广泛开展爱国卫生月活动。
2.参与5.31世界无烟日宣传活动。	1.牵头组织本行业开展夏秋季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。	1.牵头组织开展本行业冬季爱国卫生运动。
2.积极配合开展健康城镇创建工作。
136	推动中医药及壮苗侗瑶等民族医药传承创新，促进中西医协同发展	市卫生健康委	1.举办2026年柳州市中药（壮瑶药）药膳大赛，继承和弘扬中药（壮瑶药）药膳文化，扩大中药（壮瑶药）文化影响。
2.开展2026年非中医类别医师学习中医药专业知识（西学中）培训班招生工作。	1.成功举办2026年柳州市中药（壮瑶药）药膳大赛。
2.招收40名非中医类别医师学习中医药专业知识（西学中）培训班学员。	草拟2026年西学中培训班招生通知。	开展2026年西学中培训班招生工作，拟招收40名学员。	草拟2026年柳州市中药（壮瑶药）药膳大赛的通知，做好办赛准备。	举办2026年柳州市中药（壮瑶药）药膳大赛。
137	落实生育支持政策，建设生育友好型社会	市卫生健康委	1.贯彻落实国家育儿补贴制度，规范开展补贴审核工作，保障补贴资金按季度及时足额发放到位。
2.统筹推进普惠托育和用人单位办托、社区嵌入式和托幼一体化等多种模式发展，推动托育服务提质增效。
3.深入推进医养结合工作，减轻家庭负担，助推生育友好型社会发展。	1.育儿补贴资金按季度及时足额发放到位。
2.评定柳州市星级托育机构30家。
3.新增普惠托位800个。
4.年内为10000 名老年人开展医养结合服务。	1.积极协调财政部门做好资金下达工作，保障2025年第四季度补贴资金及时足额发放到位。
2.指导各县区开展普惠托育建设项目谋划储备，力争更多项目获得国家资金支持。
3.部署各县区为老年人开展医养结合服务工作。	1.积极协调财政部门做好资金下达工作，保障2026年第一季度补贴资金及时足额发放到位。
2.组织各县区开展托育机构星级评定工作，共评定柳州市星级托育机构30家。
3.持续跟进全国医养结合示范项目创建工作。	1.积极协调财政部门做好资金下达工作，保障2026年第二季度补贴资金及时足额发放到位。
2.开展普惠托育机构认定，新增800个普惠托位。
3.实现80%以上的县区至少有一家医疗机构或养老机构直接开展医养结合服务。	1.积极协调财政部门做好资金下达工作，保障2026年第三季度补贴资金及时足额发放到位。
2.完成为10000名老年人开展医养结合服务的目标。	市发展改革委	1.申报上级资金支持柳州市项目，推进托育项目建设。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.完成三江县公办托育机构建设项目中央预算内资金申报，申请中央预算内资金918万元。
2.推动中央预算内投资项目建设，实现项目开工率100%。	1.指导三江县公办托育服务机构建设项目申报中央预算内投资918万元。
2.指导三江县公办托育服务机构建设项目申报自治区前期费24万元。	1.转发获得中央资金项目投资计划。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.按需召开项目协调会，推动广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（二期）建设。
2.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度，推进项目建设。	1.指导柳州市托育综合服务中心项目完成初步设计批复。
2.推动中央预算内投资项目建设，实现项目开工率100%。
3.对获得中央预算内投资的项目每月开展定期调度。
138-1	健全社会保障体系，深化分层分类社会救助、关爱服务体系建设，发展志愿服务事业	市委社会工作部	1.建立市委社会工作部、市民政局、市市场监管局等部门间的信息共享与跨部门联合监管机制，依法查处违法违规志愿服务组织及志愿者。
2.制定“柳州如愿 党群连心”志愿服务行动实施方案，建立完善激励嘉许机制及有关实施细则。
3.持续深化柳州志愿“七百”行动，建强“柳学子”、“柳工匠”、“柳律师”等专业志愿服务队伍。指导各县区培育形成“一县（区）一系列”本土品牌。
4.推进党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展试点社区（村）提质扩面。
5.实施“志愿寻声”与项目焕新行动，问需于民，设计实施“小而美”“小而精”的志愿服务项目。依托孵化中心实施“培苗”“优才”“卓越”计划，分层培育优化项目。精心组织3月志愿服务月、“12·5”国际志愿者日等主题活动。	健全党委统一领导下的多元共治格局，完善激励保障机制，优化“桂志愿”系统应用。深化“七百行动”，建强十支以上市级专业志愿服务队，推动县区和重点领域品牌建设全覆盖。实现党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点在十个县区全覆盖。精准对接群众需求，培育一批“小而美”示范项目，提升志愿服务活跃度和社会影响力，营造“人人可为、人人愿为”的浓厚氛围。	1.制定并印发2026年柳州市志愿服务工作要点及“柳州如愿 志愿同行”系列活动方案。
2.组织召开部门联合会议，明确各部门职责分工，启动跨部门信息共享机制建设。
3.精心组织开展3月志愿服务月系列活动，特别是结合“学雷锋纪念日”掀起志愿服务热潮，通过“志愿寻声”活动初步收集群众需求。
4.启动“志愿回响”激励嘉许实施细则的调研与起草工作。
5.部署各县区、各领域启动年度志愿服务品牌建设计划。	1.初步建立跨部门信息共享与联合监管机制框架，并试运行。
2.出台“志愿回响”激励嘉许实施细则，并在“桂志愿”系统上优化相关功能模块。
3.全面推进“专业社工+志愿服务”融合试点建设，确定第二批试点社区的名单。
4.依托孵化中心，启动志愿服务项目“培苗计划”，对新生项目进行入库筛选和辅导。
5.结合“五四”青年节等节点，组织开展“柳学子”等专业志愿服务队进社区、进学校活动。	1.对跨部门联合监管机制运行情况进行评估，并收集整理一批违法违规典型案例。
2.检查督导各县区“一县（区）一系列”品牌建设进展，举办品牌建设中期交流会。
3.深化“专业社工+志愿服务”融合试点建设，初步形成“六个一”建设经验。
4.推进“优才计划”，筛选一批有潜力的项目进行重点打造和资源对接。
5.结合暑期，组织开展关爱留守儿童、防溺水宣传等“小而美”专项志愿服务。	1.全面总结2026年志愿服务工作，评估各项机制运行成效。
2.组织举办“12·5”国际志愿者日主题宣传活动，对优秀志愿者、志愿组织、志愿项目及“志愿回响”激励落实情况进行集中宣传。
3.评估十个县区“专业社工+志愿服务”融合试点全覆盖完成情况，并总结经验模式。
4.推动“卓越计划”，指导标杆项目参与自治区级以上项目大赛，总结可复制推广的经验。
5.结合“志愿寻声”收集的需求，策划并储备一批2027年重点志愿服务项目。	各县（区）、柳州市志愿服务协调小组成员单位	1.配合市委社会工作部建立信息共享与联合监管机制。依法依规履行本领域志愿服务相关的登记管理、活动监管和执法查处职责，及时共享涉及本领域的违法违规信息。
2.结合本单位职能，研究并落实“志愿回响”激励嘉许机制中涉及本系统的优待措施，并做好宣传解读。
3.积极发动、组织本行业本领域专业人才加入或组建专业志愿服务队。结合行业特点，策划开展具有行业特色的专业化志愿服务活动。
4.聚焦乡村振兴、为老服务、关爱儿童、生态环保、文化惠民等本部门重点领域，培育和打造系列专业化、精准化的行业领域志愿服务品牌，形成“一领域一系列”服务矩阵。
5.积极参与“志愿寻声”活动，收集反馈本领域服务对象的急难愁盼问题。动员组织本行业志愿者积极参与3月志愿服务月、“12·5”国际志愿者日等重大活动。支持符合条件的项目参与“培苗”“优才”“卓越”计划。	积极参与志愿服务多元共治格局建设。在本行业本领域有效落实“志愿回响”激励措施。各县区至少组建或巩固提升1支具有行业特色的专业志愿服务队，打造至少1个在重点领域有影响力的志愿服务品牌。积极动员参与全市性重大志愿服务活动。	1.明确本单位分管领导及具体业务科室作为志愿服务工作联络人。
2.组织学习2026年柳州市志愿服务工作要点，结合单位职能，制定本年度参与志愿服务工作的计划。
3.动员本单位、本行业人员积极参与3月志愿服务月系列活动。
4.各县区组织完成对所辖村（社区）的老年人、儿童、新就业群体及家庭的志愿服务需求摸底，并同步开展志愿者激励回馈心愿调查。
5.梳理本单位可为志愿者提供的激励优待资源清单。	1.配合做好跨部门联合监管机制的信息共享工作，按要求报送相关数据。
2.正式启动本单位牵头的行业领域志愿服务品牌培育工作，制定培育方案。
3.组织本行业专业志愿服务队开展至少1次专业化志愿服务活动。
4.根据“志愿回响”实施细则，研究制定本系统具体的优待政策落地流程。	1.参与跨部门联合监管行动，依法查处本领域违法违规行为。
2.持续推进行业领域志愿服务品牌建设，并做好中期总结。
3.组织专业志愿服务队，结合“培苗计划”项目需求，为入库新生项目提供专业指导或资源支持。
4.围绕本领域服务对象，开展至少1次有针对性的“小而美”志愿服务活动。	1.全面总结本年度开展志愿服务工作的成效、经验和问题。
2.配合做好“12·5”国际志愿者日相关活动的组织、宣传和先进典型推荐工作。
3.正式落地实施本系统的志愿者激励优待政策，并为符合条件的志愿者办理相关优待。
4.根据“志愿寻声”收集的需求，研究策划本领域的重点志愿服务项目。
138-2	健全社会保障体系，深化分层分类社会救助、关爱服务体系建设，发展志愿服务事业	市民政局	1.深入实施“暖心民政·‘救’在身边”行动，加强社会救助动态监测，加大分类处置预警力度，及时将符合条件的社会救助对象纳入低保、特困救助保障，或者实施临时救助，确保应保尽保，应兜尽兜。
2.统筹协调教育、人社、住建、应急等部门落实好专项社会救助政策。
3.开展散居特困人员“物质+服务”救助提升行动，提高散居特困人员生活品质。	1.全年纳入动态监测社会救助对象不少于17万人，其中纳入低保、特困救助保障不少于16万人。
2.按时足额发放救助补助资金。
3.将民政部门认定的社会救助对象数据信息共享给其他专项救助部门。
4.动员1000名散居特困人员入住机构集中供养；为3000名以上散居特困人员解决居家基本生活设施；为不少于10000名散居特困人员提供个性化关爱服务。	1.纳入动态监测社会救助对象不少于16万人，纳入低保、特困救助保障不少于15万人。
2.按时足额发放救助补助资金。
3.将民政部门认定的社会救助对象数据信息共享给其他专项救助部门。
4.完成10000名散居特困人员居家生活设施需求情况摸底造册。	1.力争纳入动态监测社会救助对象不少于16万人，其中纳入低保、特困救助保障不少于15万人。
2.按时足额发放救助补助资金。
3.将民政部门认定的社会救助对象数据信息共享给其他专项救助部门。
4.动员300名以上散居特困人员入住机构集中供养；完成16000名散居特困人员居家生活设施需求摸底造册；为3000名以上散居特困人员提供个性化关爱服务。	1.纳入动态监测社会救助对象不少于16万人，其中纳入低保、特困救助保障不少于15万人。
2.按时足额发放救助补助资金。
3.将民政部门认定的社会救助对象数据信息共享给其他专项救助部门。
4.动员700名以上散居特困人员入住机构集中供养；确定3000名以上需要配备居家生活设施散居特困人员名单，启动招标工作；为7000名以上散居特困人员提供个性化关爱服务。	1.纳入动态监测社会救助对象不少于17万人，其中纳入低保、特困救助保障不少于16万人。
2.按时足额发放救助补助资金。
3.将民政部门认定的社会救助对象数据信息共享给其他专项救助部门。
4.动员1000名散居特困人员入住机构集中供养；完成3000名以上散居特困人员居家生活设施采购招标任务；为10000名以上散居特困人员提供个性化关爱服务。	市教育局	1.做好学生资助政策宣传工作，发放宣传材料，动员符合条件的困难学生主动申请资助项目；
2.及时利用系统比对，将符合资助条件的学生纳入资助范围，确保应助尽助。	对符合受助条件的家庭经济困难学生给予相应的补助，做到应助尽助。	按时完成春季学期受助名单核审工作，并做好宣传育人工作。	5月底完成困难学生受助补助款发放工作。6月底前完成资助数据信息统计工作。	按时完成秋季学期受助名单核审工作，并做好宣传工作，对符合资助条件的学生做到应纳尽纳。	11月底完成困难学生受助补助款发放工作。12月底前完成资助数据信息统计工作。
市人力资源社会保障局	开发城镇公益性岗位安置就业困难人员。	全年城镇公益性岗位安置1500人。	城镇公益性岗位安置1500人。	公益性岗位数量保持相对稳定。	公益性岗位数量保持相对稳定。	公益性岗位数量保持相对稳定。
市住房城乡建设局	指导各县区发放公租房租赁补贴。	发放租赁补贴4000户。	发放租赁补贴2500户。	发放租赁补贴3000户。	发放租赁补贴3500户。	发放租赁补贴4000户。
市应急管理局	扎实实施因灾困难群众冬春生活救助工作，确保受灾群众基本生活。	妥善安排因灾困难群众冬春生活，做好救助对象确认，建立救助台账。进行救助评估，上报资金需求。	开展2025-2026年度冬春救助工作。	完成2025-2026年度冬春救助工作。	开展2026-2027年度冬春救助摸底。	确定2026-2027年度冬春救助对象。
138-3	健全社会保障体系，深化分层分类社会救助、关爱服务体系建设，发展志愿服务事业	市医保局	严格执行医疗救助实施标准，对符合条件的医疗救助对象落实资助参保和医疗救助政策。广泛开展政策宣传，通过加强信息化建设，实现与配合单位的数据共享与智能化主动筛查，不断提高医疗救助经办效率及服务质量。	全市医疗救助资助参保不低于12万人，享受医疗救助待遇不低于32万人次。	全市医疗救助资助参保不低于7万人，享受医疗救助待遇不低于8万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于9万人，享受医疗救助待遇不低于16万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于11万人，享受医疗救助待遇不低于24万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于12万人，享受医疗救助待遇不低于32万人次。	市财政局	切实按照《广西壮族自治区医疗救助补助资金管理实施细则》相关要求，及时转发下达中央和自治区医疗救助补助资金，并根据四城区医疗救助资金结存情况，按市本级和城区1:1的分担比例，足额安排、下达市级城乡医疗救助资金预算。	1.全年持续做好上级和市本级医疗救助资金下达、预算安排等工作。
2.配合医保部门做好资金监管和督促检查。	1.在上级下达2026年医疗救助资金后，及时转发下达上级补助资金。
2.根据医保部门的分配方案，按照与城区1:1的分担比例，及时下达市本级医疗救助资金。	配合医保部门密切跟踪各县区落实医疗救助资金情况，必要时开展相关督促检查工作。	如遇上级增补下达2026年医疗救助资金，在规定时限内及时转发下达。	配合医保部门落实资金跟踪、督导等工作，针对完成进度较慢的县区，适时联合下达提醒函或督促通报，按要求完成进度、落实任务。
柳州市税务局	以 “高效办成一件事” 为目标，整合税费服务资源，一体推进政策宣传、咨询解答、诉求解决等工作；加强 “网上办”“掌上办” 宣传辅导，引导缴费人自行缴费；联合人社、医保部门细化退费业务场景，简化受理资料、优化办理流程、缩短审核时长。	完成税务部门负责征收的各项社保费收入180亿元。	完成各项社保费收入40亿元，完成全年目标的21%。	累计完成各项社保费收入80亿元，完成全年目标的40%。	累计完成各项社保费收入120亿元，完成全年目标63.5%。	累计完成各项社保费收入180亿元，完成全年目标的100%。
市卫生健康委	指导医疗机构依托医保信息平台精准识别低收入及脱贫人口身份，确保政策保障对象及时享受相应待遇。督导医疗机构规范诊疗行为，对确需产生目录外费用且总费用比例低于90%的情况做好详细记录并备案。	指导医疗机构做好低收入人口和脱贫人口患者的识别，规范医疗行为，产生目录范围外医 疗费用或总费用比例低于90%,医疗机构应详细记录诊疗过程， 并报市卫生健康委备案。	指导医疗机构通过医保信息 平台入院登记接口或医保两定服务平台、电子健康卡等途径查询 参保人员信息，做好低收入人口和脱贫人口身份识别工作。	指导医疗机构规范医疗行为，落实知情同意原则。	指导医疗机构因患者病情或其他特殊情况，确实产生目录范围外医疗费用或总费用比例低于90%,详细记录诊疗过程报市卫生健康委备案。	对医疗机构开展督查或检查一次。
138-3	健全社会保障体系，深化分层分类社会救助、关爱服务体系建设，发展志愿服务事业	市医保局	严格执行医疗救助实施标准，对符合条件的医疗救助对象落实资助参保和医疗救助政策。广泛开展政策宣传，通过加强信息化建设，实现与配合单位的数据共享与智能化主动筛查，不断提高医疗救助经办效率及服务质量。	全市医疗救助资助参保不低于12万人，享受医疗救助待遇不低于32万人次。	全市医疗救助资助参保不低于7万人，享受医疗救助待遇不低于8万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于9万人，享受医疗救助待遇不低于16万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于11万人，享受医疗救助待遇不低于24万人次。	全市累计医疗救助资助参保不低于12万人，享受医疗救助待遇不低于32万人次。	各县（区）、新区	负责本地区农村低收入人口、脱贫人口参保宣传动员和征缴工作的组织领导和安排部署，提供经费保障，压紧压实乡镇党委和街道巩固拓展脱贫攻坚成果责任，压实帮扶人和帮扶单位责任，避免因漏参保出现因病致贫返贫风险。各乡镇、街道负责受理依申请救助工作。	累计完成参保宣传活动不少于6场。落实参保补助政策，落实经费保障，补助资金到位率达100%。	完成参保宣传活动不少于3场。	严格落实参保补助政策，落实经费保障，补助资金到位率达80%以上。	累计完成参保宣传活动不少于5场。	累计完成参保宣传活动不少于6场。落实参保补助政策，落实经费保障，补助资金到位率达100%。
139-1	深入实施全民参保计划，强化社保基金安全运行管理，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作	市人力资源社会保障局	1. 待自治区下达我市2026年社会保险参保人数任务目标后，将指标分解至各县区，压实各方责任，全力完成工作目标任务。
2.创新宣传模式，强化精准参保扩面，聚焦新业态就业人员、灵活就业人员等重点群体，推动应保尽保。
3.持续优化经办流程，利用人工智能等技术手段，提高经办效率，助力全民参保工作提质增效。
4.通过开展警示教育、疑点数据核查、监督检查等方式，维护社保基金安全。
5.根据自治区部署安排，落细落实渐进式延迟法定退休年龄改革相关配套政策措施。	1.我市养老保险、失业保险、工伤保险的参保人数达409.72万人次。（最终以自治区下达我市任务目标为准）
2.常态化开展社保基金安全警示教育和疑点数据核查。根据自治区工作部署，年内至少开展1次社保基金管理情况行政检查。	1.我市养老保险、失业保险、工伤保险的参保人数达407.95万人次。
2.常态化开展社保基金安全警示教育和疑点数据核查。	1.我市养老保险、失业保险、工伤保险的参保人数达408.49万人次。
2.常态化开展社保基金安全警示教育和疑点数据核查。	1.我市养老保险、失业保险、工伤保险的参保人数达409.04万人次。
2.常态化开展社保基金安全警示教育和疑点数据核查。	1.我市养老保险、失业保险、工伤保险的参保人数达409.72万人次。
2.常态化开展社保基金安全警示教育和疑点数据核查。根据自治区工作部署，年内至少开展1次社保基金管理情况行政检查。	柳州市税务局	以 “高效办成一件事” 为目标，整合税费服务资源，一体推进政策宣传、咨询解答、诉求解决等工作；加强 “网上办”“掌上办” 宣传辅导，引导缴费人自行缴费；联合人社、医保部门细化退费业务场景，简化受理资料、优化办理流程、缩短审核时长。	完成税务部门负责征收的各项社保费收入180亿元。	完成各项社保费收入40亿元，完成全年目标的21%。	累计完成各项社保费收入80亿元，完成全年目标的40%。	累计完成各项社保费收入120亿元，完成全年目标63.5%。	累计完成各项社保费收入180亿元，完成全年目标的100%。
139-2	深入实施全民参保计划，强化社保基金安全运行管理，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作	市医保局	1.采取多种形式，开展多维度政策宣传，把基本医疗保险参保长效机制讲实讲透，把群众获得的利益和实惠讲明白，提高群众政策知晓率，宣传和发动广大市民积极参保。
2.联合税务、教育、民政、农业农村等部门宣传动员全市居民参加2026年度城乡居民基本医疗保险，加强与相关部门的数据共享，保障特殊人员参保资助到位。
3.开展参保核查工作，推动参保单位落实应保尽保。	全市医疗保险参保人数368.10万人。（以自治区下达柳州市2026年参保扩面任务数为准）	完成全市医疗保险参保人数357.06万人。	累计完成全市医疗保险参保人数360.74万人。	累计完成全市医疗保险参保人数364.42万人。	累计完成全市医疗保险参保人数368.1万人。	柳州市税务局	以 “高效办成一件事” 为目标，整合税费服务资源，一体推进政策宣传、咨询解答、诉求解决等工作；加强 “网上办”“掌上办” 宣传辅导，引导缴费人自行缴费；联合人社、医保部门细化退费业务场景，简化受理资料、优化办理流程、缩短审核时长。	完成税务部门负责征收的各项社保费收入180亿元。	完成各项社保费收入40亿元，完成全年目标的21%。	累计完成各项社保费收入80亿元，完成全年目标的40%。	累计完成各项社保费收入120亿元，完成全年目标63.5%。	累计完成各项社保费收入180亿元，完成全年目标的100%。
市教育局	做好参保缴费宣传动员工作，提供在校学生应参保人数底数以供医保、税务部门进行参保信息比对。	做好参保缴费宣传动员工作，提供在校学生应参保人数底数以供医保、税务部门进行参保信息比对。累计完成提供名单4次。完成学生参保宣传覆盖率达100%。	首月提供在校学生应参保人数底数。	首月提供在校学生应参保人数底数。	首月提供在校学生应参保人数底数。	首月提供在校学生应参保人数底数。
市农业农村局	向市级医保部门提供本地区脱贫人口、监测户名单。	按月将名单共享给医保部门。累计提供名单12次。	每月5日前提供脱贫人口、监测户名单，每季度提供名单3次。	每月5日提供脱贫人口、监测户名单，每季度提供名单3次。	每月5日提供脱贫人口、监测户名单，每季度提供名单3次。	每月5日提供脱贫人口、监测户名单，每季度提供名单3次。
139-2	深入实施全民参保计划，强化社保基金安全运行管理，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作	市医保局	1.采取多种形式，开展多维度政策宣传，把基本医疗保险参保长效机制讲实讲透，把群众获得的利益和实惠讲明白，提高群众政策知晓率，宣传和发动广大市民积极参保。
2.联合税务、教育、民政、农业农村等部门宣传动员全市居民参加2026年度城乡居民基本医疗保险，加强与相关部门的数据共享，保障特殊人员参保资助到位。
3.开展参保核查工作，推动参保单位落实应保尽保。	全市医疗保险参保人数368.10万人。（以自治区下达柳州市2026年参保扩面任务数为准）	完成全市医疗保险参保人数357.06万人。	累计完成全市医疗保险参保人数360.74万人。	累计完成全市医疗保险参保人数364.42万人。	累计完成全市医疗保险参保人数368.1万人。	市残联	指导各县区残联部门按时向当地医保经办部门提供本地区重度残疾人员名单，负责组织本地区重度残疾人员的统一申报代缴工作，并落实参保缴费补助资金。	全年持续做好重度残疾人员名单共享工作。完成符合参保条件的重度残疾人员100%参保。	完成符合参保条件的重度残疾人员80%参保。	累计完成符合参保条件的重度残疾人员90%参保。	累计完成符合参保条件的重度残疾人员95%参保。	累计完成符合参保条件的重度残疾人员100%参保。
各县（区）、新区	负责组织落实本地区参保任务，尤其是做好农村低收入人口、脱贫人口参保宣传动员和征缴工作的组织领导和安排部署，提供经费保障，压紧压实乡镇党委和街道巩固拓展脱贫攻坚成果责任，避免因漏参保出现因病致贫返贫风险。	各类特殊人员主管单位做好特殊人员的身份认定和数据共享，各参保责任单位做好集中资助参保工作。	居民医保参保目标（万人）：（待自治区下达2026年任务数再行调整）
城中区9.06
柳北区16.28
柳南区24.28
鱼峰区27.26
职工医保+居民医保参保目标（万人）：
柳江区38.42
柳城县32.88
鹿寨县34.58
融安县25.51
融水县43.53
三江县33.14	居民医保参保目标（万人）：（待自治区下达2026年任务数再行调整）
城中区9.16
柳北区16.45
柳南区24.53
鱼峰区27.54
职工医保+居民医保参保目标（万人）：
柳江区38.82
柳城县33.22
鹿寨县34.94
融安县25.77
融水县43.98
三江县33.49	居民医保参保目标（万人）：（待自治区下达2026任务数再行调整）
城中区9.25
柳北区16.62
柳南区24.78
鱼峰区27.82
职工医保+居民医保参保目标（万人）：
柳江区39.21
柳城县33.56
鹿寨县35.29
融安县26.04
融水县44.43
三江县33.83	居民医保参保目标（万人）：（待自治区下达2026年任务数再行调整）
城中区9.35
柳北区16.78
柳南区25.03
鱼峰区28.10
职工医保+居民医保参保目标（万人）：
柳江区39.61
柳城县33.90
鹿寨县35.65
融安县26.30
融水县44.88
三江县34.17
140-1	有序推进长期护理保险制度，推动老龄工作和养老服务发展，大力推动科技赋能养老服务	市民政局	持续推进数智康养生态体系建设，建设“龙城e康养”大数据平台，打造社区AI康养驿站，培育智慧养老机构，创新服务模式。	1.出台柳州市“人工智能赋能养老服务”人试点方案，构建便捷高效的智慧养老服务生态。
2.建设10个AI康养驿站，完善社区15分钟养老服务圈。
3.培育6家智慧养老机构，提升机构养老服务智能化、安全化。	1.完成柳州市“人工智能赋能养老服务”试点方案草拟工作。
2.完成10个AI 康养驿站和6家智慧养老机构选址、方案设计等前期工作，明确建设标准与实施路径。	1.出台柳州市“人工智能赋能养老服务”试点方案。
2.完成3个AI 康养驿站和2家智慧养老机构建设和设施配置工作。	1.完成6个AI 康养驿站和4个智慧养老机构建设和设施配置工作。
2.养老机构智慧消防投入使用。	完成10个AI 康养驿站和6个智慧养老机构建设和设施配置工作。	柳北区、城中区、鱼峰区、柳南区	配合打造社区AI康养驿站与培育智慧养老机构，结合实际创新服务模式	配合完成柳州市“人工智能赋能养老服务”试点工作。	配合完成10个AI 康养驿站和6家智慧养老机构选址、方案设计等前期工作。	配合完成3个AI康养驿站、2家智慧养老机构建设和设施配置工作，结合实际探索社区AI康养驿站可持续运营模式，指导智慧养老机构提升服务效能。	配合完成6个AI康养驿站、4家智慧养老机构建设和设施配置工作，结合实际探索社区AI康养驿站可持续运营模式，指导智慧养老机构提升服务效能。	配合完成10个AI康养驿站、6家智慧养老机构建设和设施配置工作，结合实际探索社区AI康养驿站可持续运营模式，指导智慧养老机构提升服务效能。
140-2	有序推进长期护理保险制度，推动老龄工作和养老服务发展，大力推动科技赋能养老服务	市医保局	1.做好长护险待遇申请、失能等级评估、护理服务管理等经办服务。
2.定点护理服务机构进行管理考核。
3.深入开展政策宣传，分层开展经办、评估、护理人员培训，保障服务质量。	1.符合条件的长护险参保人员享受长护险待遇≥3000人。
2.建立我市长期照护师培训机构清单，遴选确定2家以上长期照护师职业技能培训机构。	1.启动长护险待遇申报和失能等级评估工作。
2.起草长期照护师职业技能培训机构遴选方案。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥1500人。
2.印发我市长期照护师职业技能培训机构遴选方案。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥2200人。
2.根据长期照护师职业技能培训机构遴选方案，遴选2家以上长期照护师职业技能培训机构。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥3000人。
2.开展长期照护师培训≥1期次。	各县（区）	1.推进长护险失能等级评估和护理服务供给和管理等工作。
2.协同推进长期照护师职业技能培训机构遴选，指导培训机构做好长期照护师职业技能培训。	符合条件的长护险参保人员享受长护险待遇≥3000人。	启动长护险待遇申报和失能等级评估工作。	长护险参保人员享受长护险待遇人数：城中区≥282人
柳北区≥282人
柳南区≥282人
鱼峰区≥282人
柳江区≥75人
柳城县≥75人
鹿寨县≥75人
融安县≥50人
融水县≥50人
三江县≥50人	长护险参保人员享受长护险待遇人数：城中区≥412人
柳北区≥412人
柳南区≥412人
鱼峰区≥412人
柳江区≥110人
柳城县≥110人
鹿寨县≥110人
融安县≥75人
融水县≥75人
三江县≥75人	长护险参保人员享受长护险待遇人数：城中区≥563人
柳北区≥563人
柳南区≥563人
鱼峰区≥563人
柳江区≥150人
柳城县≥150人
鹿寨县≥150人
融安县≥100人
融水县≥100人
三江县≥100人
140-2	有序推进长期护理保险制度，推动老龄工作和养老服务发展，大力推动科技赋能养老服务	市医保局	1.做好长护险待遇申请、失能等级评估、护理服务管理等经办服务。
2.定点护理服务机构进行管理考核。
3.深入开展政策宣传，分层开展经办、评估、护理人员培训，保障服务质量。	1.符合条件的长护险参保人员享受长护险待遇≥3000人。
2.建立我市长期照护师培训机构清单，遴选确定2家以上长期照护师职业技能培训机构。	1.启动长护险待遇申报和失能等级评估工作。
2.起草长期照护师职业技能培训机构遴选方案。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥1500人。
2.印发我市长期照护师职业技能培训机构遴选方案。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥2200人。
2.根据长期照护师职业技能培训机构遴选方案，遴选2家以上长期照护师职业技能培训机构。	1.长护险参保人员享受长护险待遇≥3000人。
2.开展长期照护师培训≥1期次。	市人力资源社会保障局
遴选2家以上长期照护师职业技能培训机构。	通过调研，掌握具备长期照护师职业技能培训机构的必要条件。	印发我市长期照护师职业技能培训机构遴选方案。	根据长期照护师职业技能培训机构遴选方案，遴选2家以上长期照护师职业技能培训机构。	开展长期照护师培训≥1期次。
141-1	加强儿童综合保障和妇儿、残疾人关爱服务，加强精神障碍患者、病残违法人员等特殊群体收治	市妇联	1.常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查调解，畅通12338维权热线，为受害妇儿提供法律援助。
2.开展家庭教育指导师及爱心妈妈培训，开展困境儿童关爱活动，促进困境儿童身心健康发展。
3.开展关爱女性健康宣传，广泛普及健康知识，树立科学的健康理念。
1.组织普法维权宣传不少于10场，加强婚姻家庭纠纷调处，畅通12338维权服务。
2.持续推进“爱心妈妈”帮扶活动，开展家庭教育指导师及爱心妈妈培训不少于5场，结对关爱困境儿童100 名以上。	1.以“三八”国际劳动妇女节为契机，开展家庭教育指导师和爱心妈妈培训不少于2场、普法宣传等活动5场。
2.持续开展矛盾纠纷排查化解，组织全市婚姻家庭矛盾纠纷调解培训1场，提高基层纠纷调解能力。	1.推进服务下沉基层，在家庭宣传月前后开展家庭教育讲座不少于5场、开展家庭教育指导师和爱心妈妈培训等活动不少于2场。
2.结合6.26禁毒日等特殊时间节点，开展普法维权宣传3场。	1.开展关爱女性健康宣传。组织医疗等专业人员开展宣传活动不少于2场。
2.开展爱心妈妈结对帮扶活动，帮助困境儿童不少于50名。
1.开展“爱心妈妈”帮扶活动，结对关爱困境儿童不少于50名。
2.开展家庭教育讲座活动不少于2场。
141-2	加强儿童综合保障和妇儿、残疾人关爱服务，加强精神障碍患者、病残违法人员等特殊群体收治	市残联	1.完成城乡新增残疾人就业，组织开展城乡残疾人培训工作；
2.为持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务；
3.为年满16周岁以上精神、智力和重度肢体残疾人提供托养照护服务，减轻残疾人家庭照料负担。	完成全市城乡新增残疾人就业不少于970人，城乡残疾人培训不少于849人；为不少于1500名有需求的持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务；为2033名16周岁以上精神、智力和重度肢体残疾人提供托养照护。	1.摸底调查残疾人就业需求，开展春风行动暨就业援助季活动推荐残疾人就业，开展送工入企活动，精准助力残疾人找到适配岗位；
2.开展摸底筛查、公示确定托养照护服务对象和服务机构，签订服务协议，建立一人一档。	1.开展走访拓岗，积极开发残疾人岗位，承办自治区残疾人专场招聘会推荐残疾人就业；
2.指导开展辅助器具采购、残疾人筛查、评估、审核及公示工作；
3.为符合条件的残疾人提供托养照护服务，完成总任务数30%。	1.开展走访拓岗、开展线上+线下各类形式招聘会推荐残疾人就业，开展残疾人就业能力培训和农村困难残疾人实用技术培训，培训残疾人不少于500人；
2.开展残疾人辅具适配服务；
3.为符合条件的残疾人提供托养照护服务，完成总任务数70%。	1.完成全市城乡新增残疾人就业970人，完成培训849人；
2.为不少于1500名有需求的持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务；
3.完成20233名残疾人托养照护服务。	各县（区）	1.摸底调查残疾人就业培训需求，开展各类招聘会推荐残疾人就业；制定培训方案，完成城乡新增残疾人就业和培训任务；
2.负责本辖区辅助器具适配救助的组织落实；
3.积极配合牵头单位推动“阳光家园计划”项目实施，完成年度指标。	1.全年完成城乡新增残疾人就业不少于970人，培训残疾人不少于744人；
2.为不少于1500名有需求的持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务；
3.实施“阳光家园计划”项目，为2033名16周岁以上智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练等托养照护服务。	1.摸底调查残疾人就业和培训需求，开展春风行动暨就业援助季活动推荐残疾人就业；
2.开展摸底筛查、公示确定托养服务对象和服务机构，签订服务协议，建立一人一档。	1.开发适残岗，开展残疾人培训前期准备工作，结合当地产业特色和残疾人培训需求，制定农村困难残疾人实用技术培训方案；
2.开展残疾人筛查、评估、审核及公示工作；严格按照招标采购相关规定完成辅助器具采购；
3.为符合条件的残疾人提供托养照护服务，完成总任务数30%。	1.开展走访拓岗，开展农村困难残疾人实用技术培训等各类培训，完成培训残疾人不少于445人；
2.开展残疾人辅具适配服务；
3.为符合条件的残疾人提供托养照护服务，完成总任务数70%。	1.完成新增残疾人就业970人，完成培训744人；
2.为不少于1500名有需求的持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务；
3.完成20233名残疾人托养照护服务。完成验收，建立归档材料。
141-3	加强儿童综合保障和妇儿、残疾人关爱服务，加强精神障碍患者、病残违法人员等特殊群体收治	市民政局	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，加强发放管理，对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童做到应保尽保。
2.落实残疾人两项补贴政策，加强残疾人两项补贴发放管理，按时足额发放残疾人两项补贴，确保应发尽发、应补尽补；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.常态化开展街面巡查、站内照料、寻亲服务、医疗救治、护送返乡、落户安置等工作，确保该部分特殊困难群体合法权益得到有效维护。	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，应保尽保率达100%。
2.落实残疾人两项补贴政策，加强残疾人两项补贴发放管理，确保残疾人两项补贴发放覆盖率保持在99%以上；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.有序推进救助管理各项工作，确保符合条件的受助人员救助率达100%，送返率90%以上。	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，应保尽保率保持在97%以上。
2.做好残疾人两项补贴发放和管理工作，确保残疾人两项补贴发放覆盖率保持在99%以上；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.累计救助不低于300人次。	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，应保尽保率保持在98%以上。
2.做好残疾人两项补贴发放和管理工作，确保残疾人两项补贴发放覆盖率保持在99%以上；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.举办救助管理机构“开放日”活动，启动“夏季送清凉”专项救助行动。	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，应保尽保率保持在99%以上。
2.做好残疾人两项补贴发放和管理工作，确保残疾人两项补贴发放覆盖率保持在99%以上；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.累计救助不低于300人次。	1.落实孤儿基本费和事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，应保尽保率达100%。
2.做好残疾人两项补贴发放和管理工作，确保残疾人两项补贴发放覆盖率保持在99%以上；做好特困精神障碍患者的收治工作。
3.开展“寒冬送温暖专项救助行”，确保应救尽救。	市公安局
1.配合民政部门核查残疾人员信息，协助护送特困精神障碍患者至定点机构。
2.配合民政开展街面巡查，对无户口人员依法落户，对肇事肇祸精神病人及时报告并协助安置，确保救助到位、权益保障。
每季度联合民政开展街面巡查，排查无户口及精神障碍人员，依法落户、及时报告基层政府，确保救助安置到位。	每季度联合民政开展街面巡查，排查无户口及精神障碍人员，依法落户、及时报告基层政府，确保救助安置到位。	每季度联合民政开展街面巡查，排查无户口及精神障碍人员，依法落户、及时报告基层政府，确保救助安置到位。	每季度联合民政开展街面巡查，排查无户口及精神障碍人员，依法落户、及时报告基层政府，确保救助安置到位。	每季度联合民政开展街面巡查，排查无户口及精神障碍人员，依法落户、及时报告基层政府，确保救助安置到位。
141-4	加强儿童综合保障和妇儿、残疾人关爱服务，加强精神障碍患者、病残违法人员等特殊群体收治	市卫生健康委	1.扎实开展孕产妇和儿童健康管理，积极开展妇幼健康宣传和培训，提升妇幼健康服务水平。
2.推广早孕关爱行动。实施早孕关爱和促进女性生育力保护行动，推动早孕门诊建设，监测评估行动落实成效，总结推广经验做法。
3.不断规范开设精神科医疗机构诊疗行为，扩大精神科医疗服务供给	1.孕产妇系统管理率、7岁以下儿童健康管理率达到2026年自治区目标值。
2.辖区内二级以上设有妇产科医疗机构全面设立早孕门诊，开展早孕关爱服务。
3.至少30家医疗机构开设精神科（心理科）门诊，县（柳江区）至少1家公立医疗机构设立精神科（心理科）门诊。	1.强化妇幼项目工作培训，部署妇幼项目工作任务和指标。
2.开展妇幼健康项目季度线上质量控制，监控妇幼指标情况，及时督促改进，优化妇幼项目执行情况。
3.对开设精神科住院的医疗机构开展现场质量专项检查工作。	1.开展妇幼项目质量控制，指导相关医疗机构改进项目服务质量。
2.开展本辖区早孕关爱服务情况监测，掌握行动实施进展情况。
3.建立精神疾病患者出入院评估机制，规范精神疾病患者的收治和出院。	1.开展基层妇幼项目线上指导，提升妇幼项目服务水平。
2.整理和汇总上半年妇幼项目和指标完成情况，加强分析研究。
3.开展精神科医师转岗培训工作。
4.柳州市精神医学医疗质量控制中心对开设精神科的医疗机构开展医疗质量现场检查和培训。	1.全年数据达到2026年自治区目标值，即孕产妇系统管理率、7岁以下儿童健康管理率。
2.辖区内二级以上设有妇产科医疗机构均设立早孕门诊。
3.2026年底至少30家医疗机构开设精神科（心理科）门诊，县（柳江区）至少1家公立医疗机构设立精神科（心理科）门诊。
142	持续扩大保障性住房供给	市住房城乡建设局	开展保障性住房需求专项调研，建立需求数据库。按“以需定购、以需定建”原则，采取新建、改建和收购等方式筹建保障性住房，增加住房供给。	1.保障性租赁住房开工（筹集）2000套（间）。
2.公租房租赁补贴4000户。
3.配售型保障性住房筹集100套。	1.保障性租赁住房累计开工（筹集）500套（间）。
2.公租房租赁累计补贴2500户。
3.配售型保障性住房累计筹集100套。	1.保障性租赁住房累计开工（筹集）1000套（间）。
2.公租房租赁累计补贴3000户。
3.配售型保障性住房累计筹集100套。	1.保障性租赁住房累计开工（筹集）1500套（间）。
2.公租房租赁累计补贴3500户。
3.配售型保障性住房累计筹集100套。	1.保障性租赁住房累计开工（筹集）2000套（间）。
2.公租房租赁累计补贴4000户。
3.配售型保障性住房累计筹集100套。	市财政局	积极配合牵头部门做好资金筹措，积极争取上级补助资金，做好库款保障。	全年筹措上级保障性租赁住房补助资金5000万元。	累计筹措上级保障性租赁住房补助资金1500万元。	累计筹措上级保障性租赁住房补助资金3000万元。	累计筹措上级保障性租赁住房补助资金4000万元。	累计筹措上级保障性租赁住房补助资金5000万元，完成全年资金筹措目标。
各县（区）	制定各县区2025年保障性租赁住房筹建计划，积极谋划项目，推动具体项目落地实施，加快形成有效房源。	2025年12月底前，完成全年保障性租赁住房筹建任务。	2025年3月底前，完成一季度保障性租赁住房筹建任务。	2025年6月底前，完成二季度保障性租赁住房筹建任务。	2025年9月底前，完成三季度保障性租赁住房筹建任务。	2025年12月底前，完成全年保障性租赁住房筹建任务。
143	落实城乡居民增收计划，多渠道增加城乡居民财产性收入	市发展改革委	1.加强统筹调度。全面贯彻落实上级各项优化收入分配机制、促进城乡居民增收工作部署，不定期组织召开居民收入工作分析会议，着力解决制约城乡居民增收的突出短板和薄弱环节。
2.对标对表落实。督促各部门按照各自制定的工作措施，按季度节点完成居民增收任务。
3.强化监测机制。会同国家统计局柳州调查队强化收入监测能力，提升和完善收入分配统计核算及解读。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	市人力资源社会保障局	1.开展“就业暖心·桂在行动”等专项公共就业服务活动，促进供需对接；统筹公益性岗位管理，实现精准兜底安置。
2.统筹做好外出务工和就近就地就业，稳定农民工务工规模。
3.以“技能照亮前程”培训行动为牵引，开展大规模职业技能培训，帮助社会劳动者提升职业技能。
4.积极落实事业单位工资福利政策。做好年度政策性提薪增资和工资调整审批工作。
5.切实做好包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及城乡居民基本养老保险在内的各项养老待遇发放工作。配合自治区社保中心完成2026年度各项养老金调待工作。	1.全年举办线上线下招聘会不少于300场。全市农村劳动力转移就业稳定在57万人以上。
3.全年开展补贴性职业技能培训1.7万人次以上。
4.完成市本级事业单位年度政策性提薪增资工作。核定下达市本级事业单位年度绩效工资总量。
5.做好各项养老保险待遇发放工作及基础养老金调待工作。	1.举办线上线下招聘会不少于80场。全市农村劳动力转移就业达34.2万人以上。累计开展职业技能培训4000人次以上。
2.完成市本级事业单位年度政策性提薪增资工作。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于150场。全市农村劳动力转移就业累计达45.6万人以上。累计开展职业技能培训8500人次以上。
2.完成2025年市本级事业单位绩效工资总量增减调整核定。
3.做好各项基本养老保险待遇发放工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于240场。全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上。累计开展职业技能培训13000人次以上。
2.核定下达2026年市本级公益一类事业单位绩效工资总量。
3.做好各项基本养老保险待遇发放及基础养老金调整工作。	1.累计举办线上线下招聘会不少于300场。全市农村劳动力转移就业累计达57万人以上。累计开展职业技能培训17000人次以上。
2.完成2026年市本级公益二类事业单位绩效工资总量以及职业院校绩效工资动态增量的核定下达工作。
3.做好各项基本养老保险待遇发放及基础养老金调整工作。
143	落实城乡居民增收计划，多渠道增加城乡居民财产性收入	市发展改革委	1.加强统筹调度。全面贯彻落实上级各项优化收入分配机制、促进城乡居民增收工作部署，不定期组织召开居民收入工作分析会议，着力解决制约城乡居民增收的突出短板和薄弱环节。
2.对标对表落实。督促各部门按照各自制定的工作措施，按季度节点完成居民增收任务。
3.强化监测机制。会同国家统计局柳州调查队强化收入监测能力，提升和完善收入分配统计核算及解读。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民收入增长与经济增长基本同步。	居民人均可支配收入同比增长5.5%左右。	市财政局	1.落实2025年度市直机关（参公）单位年度考核奖部分经费。
2.及时、规范核定下达市直事业单位绩效工资2025年度增减量及2026年度总量，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.加强常态化帮扶资金使用的监督和管理，配合业务主管部门指导县区按要求使用资金。	1.落实2025年度市直机关（参公）单位年度考核奖经费。
2.及时、规范核定下达市直事业单位绩效工资2025年度增减量及2026年度总量，做好库款保障。
3.全年筹措下达市本级财政常态化帮扶资金2亿元。	1.落实好2025年市直机关（参公）单位年度考核奖预发工作，确保年度考核奖预发部分按时、足额发放到位。
2.做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.筹措下达市本级财政常态化帮扶资金，指导各县区加强资金管理。	1.落实好2025年市直机关（参公）单位年度考核奖发放工作。
2.完成市直事业单位绩效工资2025年度增减量的核定下达，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
3.筹措下达市本级财政常态化帮扶资金，指导各县区加强资金管理。	1.分批次启动市直事业单位绩效工资2026年度总量的核定及下达，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
2.累计筹措下达市本级财政常态化帮扶资金2亿元。	1.完成市直事业单位绩效工资2026年度总量的核定及下达，做好库款保障，确保中央、自治区已明确政策的市直机关事业单位工资、津贴补贴及时发放。
2.指导各县区加强常态化帮扶资金管理，做好资金绩效考评工作。
市民政局	全面落实社会救助政策，及时将符合条件的社会救助对象纳入低保、特困救助保障，或者实施临时救助。按时足额发放救助补助资金。	1.全年累计纳入低保、特困救助保障不少于16万人。 2.全年累计筹措困难群众救助补助资金不少于7亿元。	按时足额发放救助补助资金。	按时足额发放救助补助资金。	按时足额发放救助补助资金。	全年累计纳入低保、特困救助保障不少于16万人。全年累计筹措困难群众救助补助资金不少于7亿元。
市国资委	1.开展2026年度工资总额预算工作。
2.开展上一年度工资总额清算工作。
3.开展企业负责人经营业绩考核和薪酬核定工作。
4.督促监管企业按照上级要求做好根治拖欠农民工工资工作。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。	强化工资与效益联动，工资总额与效益相匹配。
柳州金融监管分局	持续开展金融服务个体工商户情况的统计监测机制，密切监测指标完成情况，督促银行机构查缺补漏，锻造长板、补齐短板，对支持力度不足的机构采取通报、现场督导、约谈等监管措施。	个体工商户贷款余额较年初增长6亿元。	个体工商户贷款余额较年初增长3亿元。	个体工商户贷款余额较一季度增长1亿元。	个体工商户贷款余额较二季度增长1亿元。	个体工商户贷款余额较三季度增长1亿元。
144	加强文化强市建设，实施文体惠民工程，支持文艺精品创作，开展形式多样的群众文化活动	市文化广电旅游局	1.指导创排具有柳州标识、柳州印记的原创剧（节）目。
2.举办2025年中国·柳州“鱼峰歌圩”山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动。
3.持续推进市县图书馆、文化馆（站）等公共文化场馆免费开放，夯实公共文化服务基层阵地。
4.丰富基层群众文化生活，开展2026年柳州市基层群众广场舞展演、合唱展演等全市性群众文化活动，让基层文化“活起来”。
5.推动全民艺术普及，开展5·23广西全民艺术普及月活动，打造“百花艺校”公益培训品牌，提升群众文化艺术素养。
6.深化全民阅读推广，开展“全民阅读活动周”系列活动，打造“大家讲堂”公益讲座品牌，举办各类公益讲座、阅读推广活动。	1.全年创作12个舞台艺术作品、35幅美术作品。
2.举办“龙城跃马·创新蝶变”

2026年柳州市新春联欢晚会演出。
3.举办2026年中国·柳州“鱼峰歌圩”山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动。
4.开展柳州画院庆40周年系列活动。
5.印发《柳州市2026年公共文化基础设施场所免费开放工作实施方案》。
6.举办2026年柳州市基层群众广场舞展演、合唱展演活动。
7.举办5·23广西全民艺术普及月活动；全年开展公益培训12场次以上。
8.开展2026年图书馆春节游园会系列活动、“全民阅读活动周”系列活动；举办各类公益讲座、阅读推广活动8场次以上。	1.举办“龙城跃马·创新蝶变”2026年柳州市新春联欢晚会；
2.筹备柳州画院庆40周年系列活动。
3.印发《柳州市2026年公共文化基础设施场所免费开放工作实施方案》。
4.开展“百花艺校”等公益培训3场次以上。
5.开展2026年图书馆春节游园会系列活动。
6.举办各类公益讲座、阅读推广活动2场次以上。	1.组织开展全民艺术普及月系列活动；
2.完成2025年中国·柳州“鱼峰歌圩”山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动；
3.开展“百花艺校”等公益培训6场次以上。
4.举办各类公益讲座、阅读推广活动4场次以上。
5.开展“全民阅读活动周”系列活动。	1.推进2026年展舞台和美术作品创作各项工作；
2.举办2026年柳州市基层群众广场舞展演、合唱展演活动。
3.开展“百花艺校”“夜校”等公益培训9场次以上。
4.举办各类公益讲座、阅读推广活动6场次以上。	1.全年累计完成12个舞台艺术作品、35幅美术作品；的创作工作；
2.完成柳州画院庆40周年系列活动。
3.开展“百花艺校”“夜校”等公益培训12场次以上。
4.举办各类公益讲座、阅读推广活动8场次以上。
145	加强文化遗产保护传承利用，持续推进第四次全国文物普查，加强飞虎队遗址保护规划与博物馆建设	市文化广电旅游局	1.统筹推进全市第四次全国文物普查工作，完成自治区级、国家级第四次全国文物普查成果验收相关工作。
2.完成普查成果编制，形成全市不可移动文物资源目录。
3.组织召开全市第四次全国文物普查总结会议。
4.申请柳州飞虎队遗址专项保护规划经费，根据国家文物局要求完成规划编制，推进“飞虎队博物馆”挂牌相关报审程序及事项。	1.通过自治区级、国家级四普验收，完成2026年四普工作任务。
2.形成全市不可移动文物资源目录。
3.根据国家文物要求推进保护规划编制和推进飞虎队博物馆挂牌工作。	1.完成自治区级四普验收工作。
2.指导各县区普查办按照自治区验收组意见开展整改工作。
3.完成飞虎队遗址保护规划编制项目计划书。	1.完成国家级四普验收工作，并继续推动完成后续普查成果完善工作。
2.形成全市不可移动文物资源目录。
3.对接市级规划部门移交普查数据，推动不可移动文物资源数据与城乡规划“一张图”对接。
4.组织召开柳州市第四次全国文物普查总结会议。
5.通过区文物局向国家文报项目计划书，推进飞虎队博物馆挂牌报审工作。	1.指导各县区按照国家级核验小组意见完成普查成果完善相关工作。
2.完成普查数据移交至市级规划部门。
3.根据国家文物局批复推进飞虎队遗址保护规划编制，推进飞虎队博物馆挂牌报审工作。	1.完成四普收尾相关工作，整理形成四普流程台账。
2.申请飞虎队遗址保护规划编制专项资金，根据国家文物局要求推进飞虎队遗址保护规划编制。
3.推进飞虎队博物馆挂牌工作。
146-1	提升“柳州鱼峰歌圩”“龙城笔阵”等特色文化品牌，持续扩大“工业国潮”“螺蛳粉文化”影响力	市文联	1.争取多方支持，组织举办好重大文艺活动。重点推进“美丽龙城”柳州艺术作品双年展、“柳州鱼峰歌圩”系列活动等品牌活动，推动“龙城笔阵”文化品牌提质增效。
2.聚焦全市中心工作，组织开展“工业国潮”“螺蛳粉文化”等主题文艺创作实践和文艺展览展示活动，组织文艺家深入企业开展采风创作，推出一批聚焦“工业国潮”“螺蛳粉文化”、具有柳州特色的优秀文艺作品。
3.发挥文联职能优势，加强文艺交流互鉴、文艺宣传推介，持续提升柳州文艺特色品牌的影响力与美誉度。	1.举办、承办各级各类文艺活动12场以上。
2.组织文艺家进企业、进生产一线开展“场景里的新时代”“深入生活、扎根人民”主题文艺创作、文艺实践、文艺惠民活动4场以上。
3.推出反映“工业国潮”“螺蛳粉文化”主题的优秀文艺作品5件以上。
4.开展弘扬山歌文化活动4场以上。
5.推出各类文艺活动宣传报道12篇以上。	1.举办、承办各级各类文艺活动3场以上。
2.组织文艺家进企业开展文艺惠民、主题采风创作活动1场以上。
3.开展“螺蛳粉文化”主题活动1场。
4.开展弘扬山歌文化活动1场以上。
5.推出各类文艺活动宣传报道3篇以上。	1.举办、承办各级各类文艺活动3场以上。
2.组织文艺家进企业开展文艺惠民、主题采风创作活动1场以上。
3.开展弘扬山歌文化活动1场以上。
4.推出各类文艺活动宣传报道3篇以上。	1.举办、承办各级各类文艺活动3场以上。
2.组织文艺家进企业开展文艺惠民、主题采风创作活动1场以上。
3.开展弘扬山歌文化活动1场以上。
4.推出各类文艺活动宣传报道3篇以上。	1.举办、承办各级各类文艺活动3场以上。
2.组织文艺家进企业开展文艺惠民、主题采风创作活动1场以上。
3.推出一批工业题材和反映螺蛳粉文化的优秀文艺作品。
4.开展弘扬山歌文化活动1场以上。
5.推出各类文艺活动宣传报道3篇以上。
146-2	提升“柳州鱼峰歌圩”“龙城笔阵”等特色文化品牌，持续扩大“工业国潮”“螺蛳粉文化”影响力	市文化广电旅游局	1.实施2026年“马上来柳州”百名小红人宣传推广活动。进一步推动柳州文旅传播持续“出圈”，持续打造“新青年旅游目的地”和“宝藏城市”形象，进一步扩大“工业国潮”“螺蛳粉文化”影响力。
2.持续打造中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛文化品牌。举办柳州鱼峰歌圩春节山歌会、“三月三”山歌会、中秋歌会等山歌文化活动，推进“歌仙刘三姐”文化传承，提升“柳州鱼峰歌圩”特色文化品牌。
3.推动嗍粉公交形象提升。
4.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，打造差异化体验产品，实施多维度品牌宣传推广，进一步丰富产业园区文化旅游业态，扩大螺蛳粉产业园知名度和美誉度。	1.全年邀请达人踩线，线下邀请头部达人1名以上，腰部、素人达人10名以上，围绕柳州“六个一”城市名片策划发布主题推文。
2.完成中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛活动。
3.举办2026年柳州鱼峰歌圩春节山歌会、“三月三”山歌会、中秋歌会等系列山歌文化活动。
4.打造嗍粉公交主题巴士和火车站嗍粉公交站台打卡区。
5.完善螺蛳粉产业园公共服务体系，实施多维度品牌推广，扩大螺蛳粉产业园知名度和美誉度。	1.邀请头部达人1名，腰部、素人达人5名，来柳踩线，在小红书发布主题推文。
2.举办2026年柳州鱼峰歌圩春节山歌会。
3.打造嗍粉公交主题巴士和火车站嗍粉公交站台打卡区。
4.制定《柳州螺蛳粉产业园打造工业旅游标杆工作方案》，启动相关工作。
5.开放2场《工业国潮》沉浸式导览剧演出。	1.邀请腰部、素人达人5名，来柳踩线，在小红书发布主题推文。
2.举办中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛活动。
3.举办2026年柳州鱼峰歌圩“三月三”山歌会。
4.更新螺蛳粉产业园游客中心一批服务设施，推出1条工业旅游精品线路，将螺蛳粉产业园纳入线路点位。
5.开放4场《工业国潮》沉浸式导览剧演出。	1.举办2026年柳州鱼峰歌圩中秋歌会。
2.推进柳州螺蛳粉文化博览馆设计工作。
3.更新螺蛳粉产业园一批导览标识，完善园区内部导览标识系统。
4.推进柳州螺蛳粉文化博览馆建设工作，编制设计方案。	1.指导开展柳州螺蛳粉文化博览馆展陈布展工作，推动柳州螺蛳粉文化博览馆建设。
2.打造螺蛳粉产业园工业旅游路线1条。
3.举办“螺蛳粉 + 工业旅游”宣传活动1场。
4.开放4场《工业国潮》沉浸式导览剧演出。	市林业和园林局	1.完善公园展示中心及周边基础设施提升改造。
2.常态化开展环境综合整治，持续巩固提升游览环境。
3.科学策划，开展高品质山歌等活动。	1.完成鱼峰公园歌仙刘三姐文化展示中心及周边设施提升改造，为市民游客提供优质文化空间。
2.常态化开展鱼峰公园环境综合整治。
3.开展高品质山歌活动12场，不断提升“鱼峰歌圩”品牌影响力。	1.启动鱼峰公园歌仙刘三姐文化展示中心及周边设施提升改造工程，并完成总工程量30%以上。
2.常态化开展鱼峰公园环境综合整治。
3.开展高品质山歌活动2场。	1.完成歌仙刘三姐文化展示中心及周边设施提升改造工程并通过初步竣工验收。
2.常态化开展鱼峰公园环境综合整治。
3.开展高品质山歌活动4场，累计开展6场。	1.常态化开展鱼峰公园环境综合整治。
2.开展品质山歌活动3场，累计开展9场。	1.常态化开展鱼峰公园环境综合整治。
2.开展高品质山歌活动3场，累计开展12场。
鱼峰区	配合完成中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛、柳州鱼峰歌圩“三月三”山歌会、中秋歌会等山歌文化活动；开展山歌专题培训，不断提升山歌手素养，推进“歌仙刘三姐”文化传承；持续开展“歌仙刘三姐”文化旅游系列宣传。	1.配合完成中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛活动；
2.配合举办2026年柳州鱼峰歌圩春节山歌会、“三月三”山歌会、中秋歌会等系列山歌文化活动。
3.开展山歌专题培训2场。
4.全年开展“歌仙刘三姐”文化旅游系列宣传不少于2期（含2期）。	1.配合举办2026年柳州鱼峰歌圩春节山歌会；
2.开展“传承山歌文脉·打造舞台精品”——刘三姐主题剧目创演人才专项培训暨中新国际文化交流项目——《再唱刘三姐》舞台秀招募动员会1场。	1.配合举办中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛活动；
2.配合举办2026年柳州鱼峰歌圩“三月三”山歌会； 3.“鱼峰歌圩”进校园活动； 4.“4·23”世界读书日特别活动：阅读刘三姐。
5.开展1期“歌仙刘三姐”文化旅游系列宣传。	配合牵头单位举办2026年柳州“鱼峰歌圩”中秋山歌会。	1.开展山歌专题培训1场。
2.开展1期“歌仙刘三姐”文化旅游系列宣传。
147-1	广泛开展全民健身活动，办好广西第十六届少数民族传统体育运动会等赛事，积极推进“百里柳江”动力艇板户外运动目的地建设	市民宗委	1.制定《柳州市承办广西壮族自治区第十六届少数民族传统体育运动会筹备方案》，组建运动会执委会，明确各成员单位职责；
2.突出抓好运动会各项筹备工作；
3.着力把运动会办成一届“特色鲜明、精彩纷呈、安全圆满、民族团结”的体育盛会。	1.印发《柳州市承办广西壮族自治区第十六届少数民族传统体育运动会筹备方案》，明确各成员单位职责；
2.协助自治区组委会做好运动会筹备工作会和运动会报名工作；
3.组织召开运动会新闻发布会；
4.做好运动会各项服务保障工作；
5.组织开闭幕式和民族大联欢等重大活动。	印发《柳州市承办广西壮族自治区第十六届少数民族传统体育运动会筹备方案》，组织召开执委会会议，做好动员部署工作。	配合自治区组委会做好运动会筹备工作会和运动会报名等各项筹备工作的实施。	1.组织召开运动会新闻发布会；
2.组织开闭幕式和民族大联欢等重大活动。	做好运动会经费结算及总结工作。
147-2	广泛开展全民健身活动，办好广西第十六届少数民族传统体育运动会等赛事，积极推进“百里柳江”动力艇板户外运动目的地建设	市体育局	1.广泛开展全民健身活动，加强全民健身推广普及。
2.办好广西第十六届少数民族传统体育运动会。
3.根据国家发展改革委、体育总局要求，全面推进“百里柳江”动力艇板户外运动目的地建设工作。	1.举办全国性全民健身赛事活动不少于2项；举办市级全民健身品牌赛事活动不少于4项；举办市级民族体育项目赛事活动不少于1项次；全年举办各类全民健身赛事活动60项次。
2.承办广西第十六届少数民族传统体育运动会。
3.组织项目开展全国高质量户外运动目的地中央预算内投资资金申报工作，力争获批1个。开展户外运动尤其是水上运动相关赛事、体验及培训，推出3条以上户外运动精品线路。	1.完成举办2项市级全民健身品牌赛事活动。
2.完成制定第十六届全区少数民族传统体育运动会比赛场地保障方案和竞赛经费预算表，申请相关工作经费。
3.持续跟进柳州马鹿山户外运动公园、百里柳江自行车步道修缮、静兰水上运动提升改造等三个提级论证项目的批复进度。继续结合我市山水自然资源谋划1-2个项目。推出“春节”假期户外运动精品线路1条。	1.完成举办1项全国性全民健身赛事活动，1项市级民族体育项目赛事活动。
2.完成第十六届全区少数民族传统体育运动会竞赛执行服务采购工作；组织接受各市代表团第一次报名。
3.组织申报广西“桂野仙踪”户外运动消费嘉年华柳州站系列活动。启动水上户外运动项目相关赛事、体验及培训工作，组织开展动力艇板体验活动1场。推出“五一”假期户外运动精品线路1条。	1.完成举办1项全国性全民健身赛事活动，2项市级全民健身品牌赛事活动。
2.完成第十六届全区少数民族传统体育运动会比赛场地器材设备的安装和比赛场地布置。
3.合水上运动的火热开展，举办广西“桂野仙踪”户外运动消费嘉年华柳州站系列活动，通过10余项户外体育赛事以及体育消费节、户外器材展、音乐节等配套活动。推出“国庆”假期户外运动精品线路1条。	1.完成全年举办各类全民健身赛事活动60项次。
2.总结、整理上报相关材料。
3.做好“百里柳江”动力艇板户外运动目的地年度工作总结，组织县区、平台公司做好户外项目谋划，推进前期工作，提交国家发展改革委提级论证，申报2027年度中央预算内投资资金。
市机关事务管理局、市卫生健康委	完成第十六届全区少数民族传统体育运动会各市代表团乘车、食宿接待工作；完成各市代表团住地和比赛场地的医疗救护工作。	承办广西第十六届少数民族传统体育运动会。
148-1	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加快推进市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设，提升基层治理效能，全面化解历史矛盾，切实把风险隐患消除在萌芽、化解在基层	市委政法委	1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，以市、县（区）乡镇（街道）综治中心规范化建设为抓手，健全基层矛盾纠纷预防化解体系，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合，切实把各类风险隐患消除在萌芽、化解在基层。	1.推动政法、信访、人社、住建等部门人员常驻轮驻，健全协同处置机制，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合；
2.依托综治信息平台实现矛盾纠纷线上受理、流转、预警与数据汇聚，提升信息化实战应用水平；
3.持续推进市、县（区）、乡镇（街道）级综治中心规范化建设，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。	制定综治中心规范化建设工作制度。完成综治中心信息平台的全面铺开使用。	扎实指导各县区认真总结命案和个人极端案事件预防治理专项行动工作经验，不断完善矛盾纠纷源头预防、多元化解，确保全市范围内不发生特别重大的群体性事件。	督促各县区积极推动矛盾纠纷多元预防调处化解“321”工作法常态化运行，抓好基层矛盾纠纷排查化解，实现矛盾纠纷排查化解率达到85%以上。	完成市级、乡镇（街道）综治中心规范化建设。推动新时代“枫桥经验”制度化、常态化。	市中级人民法院	1.积极配合市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设。市级综治中心建成后，选派法官+司法辅助人员组成诉讼服务团队入驻综治中心，开展指导调解、以案释法、委托调解、诉调对接等工作，其中1名司法辅助人员常驻，法官采取灵活方式进行业务支持、立案调解等。
2.把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，夯实乡镇（街道）、村（社区）基层治理基础。积极发挥指导调解法定职能，加强对人民调解员、村屯干部的法律知识、调解技巧、调解程序的指导，提升基层组织、人民调解组织化解矛盾纠纷的能力。
3.立足基层，继续用好调解平台“三进”建设成果，指导乡综治中心在村、社区就地化解矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。	1.组织人民调解员、基层治理单位调解员、法院特邀调解员开展调解业务培训不少于2次；
2.推进各基层法院对接辖区村委、社区、司法所、派出所等治理单位，确保基层治理单位入驻人民法庭在线调解平台的入驻率达100%；
3.加强基层人民法院与基层治理单位的联系沟通，基层治理单位通过人民法庭在线调解平台全年受理纠纷1000件以上，化解、调解成功1000件以上。	1.开展调解业务培训1次；
2.基层治理单位通过人民法庭在线调解平台受理纠纷100件以上，化解、调解成功50件以上。	1.基层治理单位通过人民法庭在线调解平台受理纠纷400件以上，化解、调解成功200件以上。	1.开展调解业务培训1次；
2.基层治理单位通过人民法庭在线调解平台受理纠纷700件以上，化解、调解成功400件以上。	1.基层治理单位入驻人民法庭在线调解平台，入驻率达100%，受理纠纷1000件以上，化解、调解成功1000件以上。
148-1	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加快推进市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设，提升基层治理效能，全面化解历史矛盾，切实把风险隐患消除在萌芽、化解在基层	市委政法委	1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，以市、县（区）乡镇（街道）综治中心规范化建设为抓手，健全基层矛盾纠纷预防化解体系，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合，切实把各类风险隐患消除在萌芽、化解在基层。	1.推动政法、信访、人社、住建等部门人员常驻轮驻，健全协同处置机制，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合；
2.依托综治信息平台实现矛盾纠纷线上受理、流转、预警与数据汇聚，提升信息化实战应用水平；
3.持续推进市、县（区）、乡镇（街道）级综治中心规范化建设，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。	制定综治中心规范化建设工作制度。完成综治中心信息平台的全面铺开使用。	扎实指导各县区认真总结命案和个人极端案事件预防治理专项行动工作经验，不断完善矛盾纠纷源头预防、多元化解，确保全市范围内不发生特别重大的群体性事件。	督促各县区积极推动矛盾纠纷多元预防调处化解“321”工作法常态化运行，抓好基层矛盾纠纷排查化解，实现矛盾纠纷排查化解率达到85%以上。	完成市级、乡镇（街道）综治中心规范化建设。推动新时代“枫桥经验”制度化、常态化。	市人民检察院	1.全市检察机关常态化入驻综治中心，设立检察服务窗口，承担法律监督咨询、涉检信访接待、矛盾纠纷法律研判；
2.坚持院领导包案、领导干部接访约访下访工作常态化、制度化、规范化；
3.综合运用释法说理、公开听证、司法救助等多元化矛盾化解措施，实现信访人息诉罢访；
4.排查可能发生涉访极端行为，稳妥做好重大活动、敏感节点维稳工作。	坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥控告申诉检察职能作用，压实首办责任和属地责任，把矛盾纠纷化解在基层。出台《柳州市人民检察院信访工作部门联席会议工作规则》，定期召开信访工作部门联席会议。持续推进群众信访件件有回复办理答复质效。积极参与社会治安综合治理中心规范化建设，拓宽法律监督线索来源渠道，加强入驻综治中心人员选派及管理。	完成首次向检察机关提出刑事申诉案件等“三类案件”院领导包案率95%以上。	持续深化群众信访件件有回复工作。严格落实“7日内程序性回复，3个月内办理过程或结果答复”，规范回复答复，力争做到回复率95%以上。	提升基层治理效能，持续开展化解矛盾风险专项工作，力争对排查出的涉检矛盾信访案件化解率95%以上。	积极参与社会治安综合治理中心规范化建设，完成全市两级检察院常态化入驻综合治理中心，入驻率100%。
市公安局	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，全面排查掌握家庭、婚恋、邻里等各类矛盾纠纷，及时对接综治中心，依靠党委政府统筹各方力量，积极开展矛盾纠纷排查和多元化解工作，推动案结事了，动态消除安全隐患。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率全年达90%以上。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达80%以上。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达85%以上。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达87%以上。	对录入自治区公安厅“广西基础管控平台”矛盾纠纷的化解率达90%以上。
148-1	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加快推进市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设，提升基层治理效能，全面化解历史矛盾，切实把风险隐患消除在萌芽、化解在基层	市委政法委	1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，以市、县（区）乡镇（街道）综治中心规范化建设为抓手，健全基层矛盾纠纷预防化解体系，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合，切实把各类风险隐患消除在萌芽、化解在基层。	1.推动政法、信访、人社、住建等部门人员常驻轮驻，健全协同处置机制，推动治理力量下沉、资源整合、机制融合；
2.依托综治信息平台实现矛盾纠纷线上受理、流转、预警与数据汇聚，提升信息化实战应用水平；
3.持续推进市、县（区）、乡镇（街道）级综治中心规范化建设，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。	制定综治中心规范化建设工作制度。完成综治中心信息平台的全面铺开使用。	扎实指导各县区认真总结命案和个人极端案事件预防治理专项行动工作经验，不断完善矛盾纠纷源头预防、多元化解，确保全市范围内不发生特别重大的群体性事件。	督促各县区积极推动矛盾纠纷多元预防调处化解“321”工作法常态化运行，抓好基层矛盾纠纷排查化解，实现矛盾纠纷排查化解率达到85%以上。	完成市级、乡镇（街道）综治中心规范化建设。推动新时代“枫桥经验”制度化、常态化。	市司法局	深入开展矛盾纠纷排查化解，提升调解工作质效。	1.组织全市司法行政系统和人民调解组织开展矛盾纠纷排查化解专题行动不少于2次；
2.组织开展专题调解工作培训不少于2场；
3.指导县区培育建设具有示范带动作用的调解组织（阵地）不少于2个。	1.组织开展1次专项矛盾纠纷排查化解工作；
2.组织开展1场调解专题培训。	1.指导县区建立1个调解组织（阵地）。	1.组织开展1次专项矛盾纠纷排查化解工作；
2.组织开展1场调解专题培训。	指导县区建立1个调解组织（阵地）。
市信访局	以2026年中央信访联席办部署的“集中化解信访问题”、中央纪委监委国家信访局联合部署的“民生领域信访问题集中治理”和自治区党委政府部署的“化解历史矛盾维护群众利益工作”三个专项工作为抓手，全面推进历史遗留信访问题全面起底，推动落实领导包案化解，推动群众合法诉求有效解决，合理诉求有效保障。	完成国家级、自治区级交督办信访事项规范办结，审核办结率85%以上；指导推动市本级“化解历史矛盾维护群众利益工作”专项行动排查历史信访问题的化解，实现规范办结85%以上。	完成3个专项工作信访问题的全面排查起底，明确具体工作范围，并下发县区、部门推动信访事项规范办理。	指导督查相关信访事项化解推进情况。	加强督查问效，对发现的问题及时纠正整改。对失职失责行为及时启动“三项建议程序”。	对信访问题化解工作验收检查，总结经验查找问题。
148-1	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加快推进市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设，提升基层治理效能，全面化解历史矛盾，切实把风险隐患消除在萌芽、化解在基层	市委政法委	负责专班日常工作，落实专班工作部署，研究提出需专班确定的事项，承办专班相关会议和重要活动，并形成任务清单转各专项组办理；拟订专班工作规则、工作计划并组织实施；收集、整理、归档专班相关文件和资料；对全市化解工作重要部署、重大事项开展沟通协调、加强督办落实；承办专班交办的其他任务。	用一年左右时间摸清情况、精准施策，以点带面，全力推动化解“三大纠纷”历史积案，切实维护群众利益，全力促进安全稳定。	1.完成市、县专班及综合协调、排查化解处置、舆情导控、督查问责4个专项组实体化、集中办公运行；
2.制定相关工作规则、信息报送、风险研判、联络及会议等制度；
3.推动有关单位开展首轮督导，督促各县区、各成员单位专班全面启动、高效运转。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	柳州市化解历史矛盾维护群众利益工作专班有关成员单位	具体落实详见《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市化解历史矛盾维护群众利益工作专班方案>的通知》（柳办〔2026〕3号）要求。	以自治区及柳州市工作专班下达的目标任务为准。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。	完成自治区及柳州市工作专班下达的季度目标。
148-2	坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加快推进市级和乡镇（街道）综治中心规范化建设，提升基层治理效能，全面化解历史矛盾，切实把风险隐患消除在萌芽、化解在基层	市委社会工作部	1.完成新一轮村（居）民委员会换届工作，选优配强村（社区）干部。
2.开展换届后村（社区）“两委”干部“大培训”，指导新任村（社区）“两委”干部更好地履行职责发挥作用，使之成为践行“枫桥经验”的“主心骨”。
3.深化拓展村（社区）议事协商，在所有城市社区中全面推行议事协商。在历史矛盾纠纷较多的屯，建立议事协商机制，充分发挥议事协商在化解历史矛盾纠纷中的作用。
4.组织修订完善务实管用的村规民约（居民公约），引导群众自我管理、自我监督，实现矛盾纠纷早预防、早化解。
5.探索“信访+社工”融合工作模式，支持引导社会工作专业人员参与信访接待、矛盾调解、包案化解、源头预防，助力全面化解历史矛盾。	1.完成新一轮村（居）民委员会换届工作，加强村（社区）班子建设。
2.开展市级、县区村（社区）“两委”干部“大培训”。
3.城市社区全面推行议事协商，229个城市社区议事协商覆盖率达100%。历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达100%。
4.组织全市所有的村（社区）修订村规民约（居民公约），修订率达100%。组织开展全市优秀村规民约（居民公约）评选。	1.完成全市1237个村（居）民委员会换届选举工作。
2.指导部门县区开展村（社区）“两委”干部“大培训”，纳入议事协商化解矛盾等内容。
3.部署启动，确定“信访+社工”融合工作试点县区。	1.完成市级和10个县区村（社区）“两委”干部“大培训”工作。
2.229个城市社区议事协商覆盖率达70%以上。历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达70%以上。
3.全市村规民约（居民公约），修订率达80%以上。
4.做好“信访+社工”融合工作试点县区的跟踪指导工作。	1.229个城市社区议事协商覆盖率达90%以上。历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达90%。
2.全市村规民约（居民公约），修订率达90%以上。
3.完成全市优秀村规民约（居民公约）评选。
4.抓好“信访+社工”融合试点工作的经验总结与规范提升。	1.229个城市社区议事协商覆盖率达100%。历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达100%。
2.初步构建社会工作者参与信访工作的全流程标准化服务体系。	各县（区）	1.各县区：督促指导各乡镇（街道）完成新一轮村（居）民委员会换届工作；开展县区村（社区）“两委”干部“大培训”；指导所辖城市社区全面推行议事协商%；各县区指导各村（社区）开展村规民约（居民公约）修订工作。
2.市信访局和试点县区：配合市委社会工作部完成“信访+社工”融合服务试点工作各项任务。	1.各县区：完成新一轮村（居）民委员会换届工作；开展县区村（社区）“两委”干部“大培训”；城市社区议事协商覆盖率达100%；历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达100%；各县区村规民约（居民公约），修订率达100%。
2.市信访局和试点县区：配合完成“信访+社工”融合服务试点工作各项任务。	1.完成村（居）民委员会换届选举工作。 2.开展村（社区）“两委”干部“大培训”，纳入议事协商化解矛盾等内容。
3.试点县区：部署启动“信访+社工”融合试点工作。	1.各县区：完成村（社区）“两委”干部“大培训”工作；历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达70%以上；村规民约（居民公约）修订率达80%以上。 2.五城区：城市社区议事协商覆盖率达70%以上。
3.试点县区：依据试点任务清单指导社会工作者参与信访接待、矛盾调解等工作。	1.各县区：历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达90%；村规民约（居民公约）修订率达90%以上；完成全市优秀村规民约（居民公约）评选。 2.五城区：城市社区议事协商覆盖率达90%以上。
3.试点县区：抓好“信访+社工”融合试点工作的经验总结与规范提升。	1.各县区：历史矛盾纠纷较多的屯，议事协商覆盖率达100%，村规民约（居民公约）修订率达100%。2.五城区：城市社区议事协商覆盖率达100%。
3.试点县区：初步构建社会工作者参与信访工作的全流程标准化服务体系。
149-1	扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域安全隐患排查整治，严格食品药品、重点工业产品、特种设备等安全监管	市应急管理局	1.充分发挥市安全生产治本攻坚三年行动专班作用，持续推动安全生产治本攻坚三年行动各项任务落地落实。
2.紧盯矿山、危化、工贸等应急管理部门直管重点行业领域，严格执法检查，深入推进重大事故隐患动态清零。
3.进一步强化安全应急委办公室统筹协调作用，督促指导高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域开展安全隐患排查治理，强化安全监管。	全面完成安全生产治本攻坚三年行动各项任务，深化重点领域安全隐患排查整治，重大事故隐患整改率不低于95%，坚决防范遏制重特大事故发生。	强化春节、全国两会等重点时段和企业复工复产安全防范工作；开展清明节前烟花爆竹安全检查；开展安全生产隐患大排查大整治，完成相关督导检查1次。	持续推进安全生产治本攻坚三年行动；开展清明节前烟花爆竹安全检查；加强其他重点领域安全隐患排查整治，力争全市重大事故隐患整改率不低于85%。	持续推进安全生产治本攻坚三年行动；加强重点领域安全隐患排查整治，力争全市重大事故隐患整改率不低于90%。	强化国庆、岁末年初安全防范工作，加强重点行业领域隐患排查治理，确保重大事故隐患整改率不低于95%；全面完成安全生产治本攻坚三年行动任务。	市公安局	完善共治机制，分时分区整治违法，强化风险预警与隐患清零，深化道路治理攻坚，精准宣教打造“122”“美丽乡村行”品牌，全面提升交通安全治理效能。	道路交通事故亡人数同比下降6%	道路交通事故亡人数同比持平	道路交通事故亡人数同比下降2%	道路交通事故亡人数同比下降4%	道路交通事故亡人数同比下降6%
市交通运输局	通过加强领域内安全隐患排查整治，实现全市交通运输行业安全生产形势稳定。	一般问题隐患完成整改，重大事故隐患动态清零。	开展春运春节交通运输安全生产重大风险隐患排查整治，完成企业自查，部门排查工作。	完成“五一”假期期间重大危险源提级管控工作。开展1次交通运输突发事件联合应急演练。	开展1次交通运输行业安全生产和执法业务培训。完成交通运输行业暑期汛期隐患排查工作。	完成“国庆”假期期间重大危险源提级管控工作。完成全年排查的一般隐患整改，重大事故隐患动态清零。
市住房城乡建设局	1.高层建筑：督促企业落实隐患排查整治主体责任，明确整改责任与要求；强化高层建筑消防安全监管，严把保温材料、消防设施产品质量关；健全重大事故隐患动态清零机制；将高层建筑消防隐患纳入物业行业 “双随机、一公开” 检查及政策培训范畴。
2.危旧房屋：分解下达城市危旧房改造年度工作目标任务，压实县区责任；积极争取上级补助资金；按月调度项目进度。
扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强新建、改扩建高层建筑安全隐患排查整治，提高物业服务企业管理水平，推进城市危旧房项目开工建设，坚决遏制重特大事故发生。	高层建筑：督促项目落实复工复产安全生产工作，对复工项目安全检查全覆盖。制定物业行业“双随机、一公开”检查计划，将高层建筑消防隐患内容纳入检查范畴。
危旧房屋：
督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续。	高层建筑：加强新建、改扩建高层建筑安全隐患排查整治，健全重大事故隐患动态清零的常态化机制。出台物业行业“双随机、一公开”检查方案，启动检查。制定物业行业政策培训方案，将高层建筑消防纳入培训范畴。
危旧房屋：督促各县区完成城市危旧房改造初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续。	高层建筑：加强新建、改扩建高层建筑安全隐患排查整治，健全重大事故隐患动态清零的常态化机制。开展物业行业“双随机、一公开”检查。开展物业行业政策培训。
危旧房屋：督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争新开工675套。	高层建筑：结合岁末年初安全生产工作要求，加强新建、改扩建高层建筑安全隐患排查整治，健全重大事故隐患动态清零的常态化机制。公布物业行业“双随机、一公开”检查结果，对检查结果实行差异化管理。
危旧房屋：督促各县区城市危旧房改造项目开工，力争2251套全部开工。
149-1	扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域安全隐患排查整治，严格食品药品、重点工业产品、特种设备等安全监管	市应急管理局	1.充分发挥市安全生产治本攻坚三年行动专班作用，持续推动安全生产治本攻坚三年行动各项任务落地落实。
2.紧盯矿山、危化、工贸等应急管理部门直管重点行业领域，严格执法检查，深入推进重大事故隐患动态清零。
3.进一步强化安全应急委办公室统筹协调作用，督促指导高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域开展安全隐患排查治理，强化安全监管。	全面完成安全生产治本攻坚三年行动各项任务，深化重点领域安全隐患排查整治，重大事故隐患整改率不低于95%，坚决防范遏制重特大事故发生。	强化春节、全国两会等重点时段和企业复工复产安全防范工作；开展清明节前烟花爆竹安全检查；开展安全生产隐患大排查大整治，完成相关督导检查1次。	持续推进安全生产治本攻坚三年行动；开展清明节前烟花爆竹安全检查；加强其他重点领域安全隐患排查整治，力争全市重大事故隐患整改率不低于85%。	持续推进安全生产治本攻坚三年行动；加强重点领域安全隐患排查整治，力争全市重大事故隐患整改率不低于90%。	强化国庆、岁末年初安全防范工作，加强重点行业领域隐患排查治理，确保重大事故隐患整改率不低于95%；全面完成安全生产治本攻坚三年行动任务。	市消防救援局	1.全面排查，整治隐患对全市高层建筑开展拉网式排查，建立隐患台账，实行分级督办，推动隐患整改。
2.强化宣传，提升全民意识。开展入户宣传、设置宣传栏、发放逃生指南，依托新媒体推送消防知识与典型案例，开通隐患举报热线，营造全民关注消防安全的氛围。	完成高层建筑排查底数台账，整改问题隐患。	完成25%高层建筑排查底数台账，同时推进整改问题隐患。	完成50%高层建筑排查底数台账，同时推进整改问题隐患。	完成75%高层建筑排查底数台账，同时推进整改问题隐患。	完成100%高层建筑排查底数台账，同时推进整改问题隐患。
149-2	扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域安全隐患排查整治，严格食品药品、重点工业产品、特种设备等安全监管	市市场监管局	加强重点品种食品生产企业监督检查，强化食用农产品质量安全监管，开展校园食品安全监督检查。	强化食品安全全链条监管，重点品种食品生产企业监督检查覆盖率达100%、学校食堂监督检查覆盖率达100%，确保全年不发生重大食品安全事故。	完成重点品种食品生产企业监督检查20%；落实农贸市场监管服务举措；联合教育部门开展校园食品安全检查，完成学校食堂监督检查覆盖率30%。	完成重点品种食品生产企业监督检查50%；落实农贸市场监管服务举措；组织县区市场监管局开展春季校园食品监督检查，完成学校食堂监督检查覆盖率50%。	完成重点品种食品生产企业监督检查80%；落实农贸市场监管服务举措；联合教育部门开展校园食品安全检查，完成学校食堂监督检查覆盖率80%。	完成重点品种食品生产企业监督检查100%；落实农贸市场监管服务举措；组织县区市场监管局开展秋季校园食品监督检查，完成学校食堂监督检查覆盖率100%。
149-2	扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域安全隐患排查整治，严格食品药品、重点工业产品、特种设备等安全监管	市市场监管局	1.加强对全市药品安全工作的统筹协调和指导。
2.制定2026年“药械妆”质量监管工作要点，根据区药监局下文制定各专项工作年度工作计划。
3.统筹运用好飞行检查、监督抽检、有因检查等多种监管手段强化药品安全监管。
4.强化重点领域、重点品种质量安全监管，推进药品重点品种信息化追溯体系建设，及时处置、解决智慧监管系统的各种风险信号。
5.组织各县区及时开展“药械妆”专项行动，督促落实属地监管责任。
6.加强疫苗流通环节监管，持续完善疫苗管理。
7.开展“药械妆”不良反应/事件监测，及时、有效控制药品、医疗器械、化妆品上市后风险。	不断完善药品全链条全流程的智慧化监管体系，确保全年不发生重大药品安全事件。
1.根据区药监局下发的日常监管任务指标力争100%完成。
2.根据区药监局下发的监督抽检任务指标力争100%完成。
3.根据区药监局下发的专项整治任务指标力争100%完成。
4.根据区药监局下发的“药械妆”不良反应/事件监测目标力争100%完成。
5.及时处置智慧监管系统提示的各种风险信号。	1.部署2026年“药械妆”安全监管工作，印发2026年药品零售企业监督检查计划、化妆品经营环节监督检查计划等计划方案。
2.完成2025年度零售药店安全信用等级评定工作。
3.及时处置、解决智慧监管系统提示的各种风险信号。	完成区药监局下发“药械妆”不良反应/事件监测目标的30%，及时处置、解决智慧监管系统提示的各种风险信号。	完成区药监局下发“药械妆”不良反应/事件监测目标的65%，及时处置、解决智慧监管系统提示的各种风险信号。	1.100%完成“药械妆”日常监管、监督抽检、专项整治等年度任务。
2.疫苗流通、使用环节质量监管覆盖率达到100%。
3.完成区药监局下发“药械妆”不良反应/事件监测目标的100%，及时处置、解决智慧监管系统提示的各种风险信号。	市卫生健康委	做好医疗机构药品管理重点监控，促进合理用药；督促医疗机构做好药品及医疗器械监测。	持续开展药品安全风险监测工作，配合做好药品安全事故防范。	加强处方点评促进合理用药，督促各医疗机构对重点监控用药目录中的药品使用情况进行监测、汇总、分析，规范临床用药行为。	累计完成监测任务的30%。督促柳州市医院药事管理质控中心定期对各医疗机构药品临床应用进行质量控制。	累计完成监测任务的60%。加强各医疗机构对毒麻精放及抗菌药物的使用管理 。	累计完成监测任务的100%。完成各医疗机构药品质量控制检查，督促各医疗机构做好药品管理年度总结，提高药品安全管理重视度。
149-2	扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加强高层建筑、交通运输、危旧房屋等重点领域安全隐患排查整治，严格食品药品、重点工业产品、特种设备等安全监管	市市场监管局	开展工业产品生产许可获证企业全覆盖检查，深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治，强化工业产品质量监督抽查力度，不合格产品后处置完成率达100%。	工业产品质量监管水平不断提高，全市工业产品质量形势保持稳定，全年不发生重大工业产品质量安全事件。	制定2026年柳州产品质量安全监管工作要点；开展春节期间烟花爆竹、燃气器具等专项治理行动。	制定2026年市本级工业产品质量监督抽查计划并组织实施；指导县（区）市场监管局开展工业产品生产许可获证企业监督检查；深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治；不合格产品后处置完成率达100%。	组织开展2026年市本级工业产品质量监督抽查；指导县（区）市场监管局开展工业产品生产许可获证企业监督检查；持续深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治；不合格产品后处置完成率达100%。	完成2026年市本级工业产品质量监督抽查任务；指导县（区）市场监管局完成工业产品生产许可获证企业100%监督检查任务；持续深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治并总结成效；不合格产品后处置完成率达100%。	各县（区）	开展工业产品生产许可获证企业全覆盖检查，深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治，强化工业产品质量监督抽查力度，不合格产品后处置完成率达100%。	工业产品质量监管水平不断提高，辖区工业产品质量形势保持稳定，全年不发生重大工业产品质量安全事件。	开展春节期间烟花爆竹、燃气器具等专项治理行动。	制定2026年县级工业产品质量监督抽查计划并组织实施；开展工业产品生产许可获证企业监督检查；深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治；不合格产品后处置完成率达100%。	组织开展2026年县级工业产品质量监督抽查；开展工业产品生产许可获证企业监督检查；持续深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治；不合格产品后处置完成率达100%。	完成2026年县级工业产品质量抽查任务；完成工业产品生产许可获证企业100%监督检查任务；持续深化电动自行车、电线电缆、建筑保温材料及燃气器具等专项整治并总结成效；不合格产品后处置完成率达100%。
市市场监管局	制定《2026年度特种设备常规监督检查计划》，12月底前完成对特种设备使用单位的监督抽查（检查数量不低于全市特种设备使用单位总数的25%）；根据自治区市场局部署，开展特种设备生产单位证后监督抽查（检查数量不低于全市特种设备生产单位总数的25%）；开展2026年度电梯维护保养单位信用等级评价。	组织开展各项特种设备专项整治，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，强化隐患排查治理，保障重要时段、重要节日的特种设备安全，确保全年不发生重大以上特种设备安全事故。	制定下发《2026年度特种设备常规监督检查计划》，12月底前完成对特种设备使用单位的监督抽查（检查数量不低于全市特种设备使用单位总数的5%）；制定下发《柳州市市场监督管理局关于开展2026年度电梯维护保养单位信用等级评价的通知》。	根据《2026年度特种设备常规监督检查计划》，开展对特种设备使用单位的监督抽查。	根据《2026年度特种设备常规监督检查计划》，持续开展对特种设备使用单位的监督抽查；根据自治区市场局部署，开展特种设备生产单位证后监督抽查。	12月底前完成对特种设备使用单位的监督抽查、对生产单位的证后监督抽查、对全市电梯维护保养单位2026年度信用等级评价。
150-1	牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，巩固拓展全国民族团结进步示范市和全国双拥模范城“十连冠”成果，提高国防动员能力，强化退役军人服务保障	市民宗委	1.制定创建分工方案，压实创建工作责任；
2.加强民族团结进步宣传教育，营造浓厚氛围；
3.积极选树民族团结进步示范区示范单位。	1.举办1场铸牢中华民族共同体意识文化服务社区行活动；
2.举办1期基层党员铸牢中华民族共同体意识专题培训班；
3.制定《柳州市创建全国民族团结进步示范市测评指标任务分工方案》；
4.举办1场民族团结进步宣传活动；
5.举办1场民族团结同心营活动；
6.举办1场创建全国民族团结进步示范市互观互学活动。	1.举办1场铸牢中华民族共同体意识文化服务社区行活动；
2.举办1期基层党员铸牢中华民族共同体意识专题培训班。
举办1场民族团结进步宣传活动。	1.举办1场民族团结同心营活动；
2.印发《柳州市创建全国民族团结进步示范市测评指标任务分工方案》。	举办1场创建全国民族团结进步示范市互观互学活动。
150-2	牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，巩固拓展全国民族团结进步示范市和全国双拥模范城“十连冠”成果，提高国防动员能力，强化退役军人服务保障	市退役军人事务局	1.加强思想政治引领，筑牢军政军民团结思想根基。
2.服务部队备战打仗，大力支持国防和军队建设。
3.开展经常性双拥活动，构建新时代双拥工作格局。
4.以“部站合一”试点工作和功能发挥高质量检查为抓手，提升退役军人服务站功能发挥；指导高校、企业退役军人服务站建设。	1.提升拥军工作质效，完成第十三届全国双拥模范城2026年创建任务，在自治区双拥办年度考评检查中取得好成绩。
2.召开乡镇（街道）武装部和退役军人服务站“部站合一”试点推进会，总结经验、稳步推广；指导高校、企业退役军人服务站建设和工作开展；做好基层退役军人服务站功能发挥高质量检查，针对发现问题，督促、指导基层整改完善。	1.做好2026年“春节”拥军慰问工作。
2.开展春节“情系边海防官兵”拥军慰问活动，组织开展“同升一面旗”活动。
3.组织召开军地双拥工作座谈会，建立2026年军地互办实事“双清单”。
4.与武警柳州支队一起开展纪念红军长征胜利90周年活动。
5.联合开展部队专场相亲活动。
6.推进乡镇（街道）武装部和退役军人服务站“部站合一”试点工作，边试点边总结，筹备试点推进会；编制高校、企业退役军人服务站建设指导手册。	1.将2026年全市双拥工作要点提交市委退役军人事务工作领导小组审议并印发。
2.利用海军建军节开展“城舰共建”活动。
3.开展红军长征胜利90周年相关展览。
4.召开“部站合一”试点推进会，提炼试点成果、分析堵点难点，提出改进措施；以课题研究为契机，提炼经验、分析问题，采取措施补短板；指导高校、企业退役军人服务站建设和工作开展。	1.开展“八一”建军节拥军慰问活动。
2.组织召开军地座谈会。
3.开展自治区“双拥模范（单位）”先进典型宣传工作。
4.与“城连共建”或“城舰共建”单位开展互动活动。
5.以基层退役军人服务站功能发挥高质量检查为抓手，强化退役军人服务站建设和功能发挥；稳步推广“部站合一”建设。	1.督促各成员单位完成年度双拥工作任务。
2.协调落实军地互办实事“双清单”工作任务。
3.开展社会化拥军活动。
4.针对高质量检查发现问题，督促、指导基层开展整改完善；指导基层“部站合一”工作。	市教育局	1.配合市退役军人事务局做好“崇军学校”宣传工作。
2.配合市退役军人事务局做好全市中小学开展红军长征胜利90周年爱国主义国防教育。
3.联合柳州军分区做好军人子女入学意愿收集，并按政策落实安置工作。
4.联合柳州军分区做好市属高中段学校学生军训工作。
5.配合驻柳部队开展“八一爱民学校”或“武警春蕾计划”等行动。	拥军工作扎实有效，助力全国双拥模范城创建。	1.组织中小学学生给边海防官兵撰写春节慰问信。
2.配合做好“同升一面旗”活动。	1.配合市退役军人事务局做好“崇军学校”宣传工作。
2.配合市退役军人事务局，结合中小学思想政治教育要求，做好全市中小学开展红军长征胜利90周年爱国主义国防教育。	1.联合柳州军分区做好军人子女入学意愿收集，并按政策落实安置工作。
2.联合柳州军分区做好市属高中段学校学生军训工作。	配合驻柳部队开展“八一爱民学校”或“武警春蕾计划”等行动。
150-3	牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，巩固拓展全国民族团结进步示范市和全国双拥模范城“十连冠”成果，提高国防动员能力，强化退役军人服务保障	市国动办	1.强化统筹谋划。及时印发年度工作要点，视情调整国动委成员及成员单位联络员，助推国防动员准备有序开展。
2.强化抓建为战。通过开展国防动员工作人员集中训练和野外拉动训练，进一步强化“国防备战援战”使命担当，提升国防动员理论基础和遂行国防动员任务能力。
3.强化动员准备。深入开展国防动员专业保障队伍整组，建强国防动员后备力量；积极组织“9.18”防空警报试鸣活动，增强市民国防观念和国防动员意识。	1.印发市国动委2026年度工作要点。
2.组织召开国动委成员单位联络员会议。
3.印发国防动员专业保障队伍整组工作的通知，抓好全市国防动员专业保障队伍整组工作落实。
4.开展市县(区)两级国防动员工作人员集训。
5.组织全市“9.18”警报试鸣活动。
6.开展市县两级国动办工作人员野外拉动训练。
7.完成电子政务内网引接。	1.草拟市国动委2026年度工作要点。
2.开展市县(区)两级国防动员工作人员集训。	1.印发市国动委2026年度工作要点。
2.组织召开国动委成员单位联络员会议。
3.印发国防动员专业保障队伍整组工作的通知。	1.组织全市“9.18”警报试鸣活动。
2.抓好全市国防动员专业保障队伍整组工作落实。	1.开展市县两级国动办工作人员野外拉动训练。
2.完成电子政务内网引接。
151-1	常态化推进扫黑除恶斗争，扎实推进社会治安综合治理和禁毒工作，维护社会大局和谐稳定	市委政法委	1.持续优化调整市、县两级常态化扫黑除恶斗争领导机构。
2.对常态化扫黑除恶以来已办结但存在“有黑无伞”“黑大伞小”情形的重点案件进行集中筛查，围绕关键环节深度复核、及时整改。
3.聚焦群众反映强烈的“村霸”、“沙霸”、“乡霸”、“矿霸”、“街霸”、“市霸”涉重金属等涉黑恶违法犯罪，持续保持高压严打态势。
4.围绕社会治安乱点、行业领域乱象开展集中整治，加强禁毒工作指导力度，推动社会治安综合治理质效提升。
5.拓宽线索来源，畅通线索渠道，建立线索集中管理台账；强化科技赋能，提升线索转化率和打击精准度。	1.确保机构常设、人员常在、机制常转。
2.对复核发现的问题，实行“一案一策”，并挂牌督办、限期整改。
3.推动相关部门依法从严从快惩处，切实回应群众关切，守护民生安全与环境底线，及时上报工作进展。	持续优化调整市、县两级常态化扫黑除恶斗争领导机构，确保机构常设、人员常在、机制常转。对常态化扫黑除恶以来已办结但存在“有黑无伞”“黑大伞小”情形的重点案件进行集中筛选、深度复核，对复核发现的问题，实行“一案一策”，并挂牌督办、限期整改。	聚焦群众反映强烈的“村霸”、“沙霸”、“乡霸”、“矿霸”、“街霸”、“市霸”、涉重金属等涉黑恶违法犯罪，持续保持高压严打态势，推动相关部门依法从严从快惩处，切实回应群众关切，守护民生安全与环境底线，及时上报工作进展。	围绕社会治安乱点、行业领域乱象开展集中整治，加强问题突出的重点地区、重点领域督导检查和禁毒工作指导力度，推动社会治安综合治理质效提升。	拓宽线索来源，畅通举报、移交、深挖、监测等渠道，建立线索集中管理台账，确保“条条见底、件件回音”；积极探索应用大数据、人工智能等现代科技手段，分析关键信息，深度挖掘隐性线索与团伙架构，提升线索转化率和打击精准度。	市中级人民法院	1.加强对基层法院审理涉黑恶案件的指导，加强督导检查；2.进一步加大“打财断血”力度；3.严格把握黑恶组织的认定标准，力争完成涉黑恶案件结案目标。	一、二审及请示案的涉黑恶案件结案率达到65%，涉黑恶案件执行到位率达到41%。	对基层法院开展调研督导工作。	开展扫黑除恶工作宣传活动	加强涉黑恶案件的审理及涉案财产执行工作进度	完成一、二审及请示案的涉黑恶案件结案率达到65%，涉黑恶案件执行到位率41%目标任务。
市人民检察院	1.加强重点黑恶案件攻坚工作，全链条打击毒品犯罪，加强毒品犯罪案件漏罪漏犯的追诉。
2.积极推进重点行业领域社会治理工作，形成整治合力。规范取证标准。提高犯罪打击质量。
3.持续加大力度核查检察机关接收的涉黑恶线索。
4.持续开展扫黑除恶和禁毒普法宣传。	1.组织黑恶案件观摩庭1次；开展禁毒普法宣传2次以上。
2.完成对扫黑除恶工作督导。
3.对收到的涉黑恶线索核查办结率达90%以上。
4.形成打击公检法会议纪要。	建立全市检察机关扫黑除恶人才库，打造扫黑除恶精兵。	对常态化扫黑除恶斗争不力的基层地区开展督导检查。	组织开展涉黑恶案件观摩评议庭1次。开展禁毒普法宣传2次。	完成2026年涉黑恶线索核查率90%。
151-2	常态化推进扫黑除恶斗争，扎实推进社会治安综合治理和禁毒工作，维护社会大局和谐稳定	市公安局	1.夯实“一线索一专班”工作机制，对全国扫黑办、自治区公安厅交办的线索开展全面核查，确保做到查清查透查干净。
2.重拳打击涉毒违法犯罪，加大重点部位清查力度，强化吸毒人员管控措施；深化污水监测溯源技术，为精准打击提供线索指向；拓宽渠道巩固禁毒防线。
3.全面开展社会面治安防控工作，依法严厉打击整治黄赌等各类违法犯罪行为；组建社区警务团队，推动形成有效的综合治理格局；开展矛盾风险排查预警，加强重点人员管控、重点行业领域和新业态治安管理，严密管控治安要素，做好重大活动、重大会议敏感期安保维稳工作，最大限度消除诱发不安全不稳定的因素，全力维护社会安全稳定。	1.全国扫黑办智能化举报平台12337下发的涉黑恶线索核查申请办结率达100%。
2.涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人500人以上，吸毒人员查处数1200人以上。
3.提升社会治安防控效能，以基础管控中心建设为牵引，每个社区（警务区）组建不少于一支社区警务团队，社会面治安重点要素管控有力，坚决防止发生影响重大的个人极端案事件、涉稳群体性事件和公共安全责任事故，确保各项重大活动不发生规模性踩踏事故，万无一失，社会面持续稳定，实现“不打响、不炸响”工作目标。	1.全国扫黑办智能化举报平台12337下发的涉黑恶线索核查申请办结率达30%以上。
2.涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人累计完成全年任务的25%以上，即涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人125人以上，吸毒人员查处数300人以上。
3.全市各分县局基础管控中心实体化运行完成率25%，社区警务团队的覆盖率达20%以上，完成40%特种行业场所信息采集。完成元旦、春节、元宵节、自治区两会、全国两会期间安保维稳任务。制定打击整治黄赌犯罪等各专项活动工作方案；加强春节、元宵节期间烟花爆竹安全管控。	1.全国扫黑办智能化举报平台12337下发的涉黑恶线索核查申请办结率达50%以上。
2.涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人累计完成全年任务的50%以上，即涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人250人以上，吸毒人员查处数600人以上。
3.开展全市危爆物品管理交叉检查。全市各分县局基础管控中心实体化运行完成率50%，社区警务团队的覆盖率达50%以上，完成80%特种行业场所信息采集。完成清明节、“三月三”“五一”国际劳动节、端午节、“六四”期间安保维稳任务。	1.全国扫黑办智能化举报平台12337下发的涉黑恶线索核查申请办结率达80%以上。
2.涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人累计完成全年任务的75%以上，即涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人375人以上，吸毒人员查处数900人以上。
3.持续强化打击黄赌违法犯罪，强化危险物品安全管控。全市各分县局基础管控中心实体化运行完成率75%，社区警务团队的覆盖率达80%以上，完成100%特种行业场所信息采集。社会面治安要素安全可控，完成中秋、“七五”等重大节日和敏感节点期间安保维稳任务。	1.全国扫黑办智能化举报平台12337下发的涉黑恶线索核查申请办结率达100%以上。
2.涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人累计完成涉毒案件抓获违法犯罪嫌疑人500人以上，吸毒人员查处数1200人以上。
3.全年侦办黄赌集群、督办案件3起。开展全市危爆物品管理交叉检查。全市各分县局基础管控中心实体化运行完成率100%，社区警务团队的覆盖率达80%以上。完成国庆节、西方圣诞节等重大节日和敏感节点期间安保维稳任务。