附件

2020年市政府为民办实事工作任务分工方案

| 序号 | 标题 | 实事内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务“全城通办” | 实现至少500个政务服务事项城区范围内“全城通办”。 | 市行政审批局 | 各城区人民政府，政务服务事项行政主管部门 | 完成500个以上事项城区内 “全城通办”。 |
| 2 | 完善运动休闲健身基础设施 | 建设完善50公里以上健身步道，增配一批健身器材；建成5个社区公园、小游园，开工建设土伏山公园和小马鞍山公园。 | 市体育局 市林业和园林局 | 各城区人民政府，市财政局、市发展改革委、市自然资源和规划局，市城建集团 | 健身步道、健身器材、社区公园、小游园完工投入使用，土伏山公园和小马鞍山公园实质性开工。 |
| 3 | 农村学校信息化教学全覆盖 | 完成全市最后一批乡镇中小学校“信息化同步互动课堂”平台建设，促进县域义务教育均衡发展。 | 市教育局 | 各县区人民政府，市发展改革委、市财政局 | 完成平台建设投入使用。 |
| 4 | 农村户用厕所改造 | 完成农村约5000户厕所改造，提高无害化卫生厕所覆盖率和卫生厕所普及率。 | 市农业农村局 | 各县区人民政府，市财政局 | 完成5000户厕所改建，投入使用。 |
| 5 | 开展中小企业订单式“项目制”培训 | 开展中小企业订单式“项目制”培训5000人次，帮助企业提高市场竞争力。 | 市人力资源社会保障局 | 各县区人民政府，市工业和信息化局、市总工会 | 完成5000人次培训任务。 |
| 6 | 建设一批社区居家养老服务中心 | 各城区老旧小区（居民集中区）分别建2个社区居家养老服务中心（共10个），为老年人提供生活照料等养老服务。 | 市民政局 | 各城区人民政府，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局 | 完成建设投入使用。 |
| 7 | 扩大公立幼儿园规模 | 新开工建设13所幼儿园，增加学位5370个，有效缓解全市特别是市区公办幼儿园学位紧张问题。 | 市教育局 | 各县区人民政府，市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局，各有关平台公司 | 10所幼儿园竣工，3所幼儿园实质性开工。 |
| 8 | 加快推进老旧小区改造 | 启动30个以上老旧小区改造（完成20个），改造提升小区配套设施，改善居民生活环境。 | 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）管委会，市财政局 | 至少完成20个小区改造 ，其余必须进入实质性改造。 |
| 9 | 完善村级文化基础设施 | 建成村级公共服务中心25个，新开工不少于20个，实施公共文化设施免费开放项目。 | 市文化广电旅游局 | 各县区人民政府 | 建成村级公共服务中心25个，新开工不少于20个，并实施公共文化设施免费开放。 |
| 10 | 实施农村光亮工程项目 | 实施村屯光亮工程，在融安县、融水县、三江县建设一批太阳能路灯。 | 市发展改革委 市住房城乡建设局 | 融安县、融水县、三江县人民政府，市财政局 | 完成方案确定的建设数量。 |