附件：

柳州市城区农贸市场改造工作安排

| 序号 | 市场名称 | 地址 | 市场经营单位 | 土地权属（国有、集体、私人） | 营业面积(m2) | 完成 期限 | 城区（管委会）责任主体 | 开办者责任主体 | 任务（新建、改造、关闭） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河东私营 开发区 | 河东私营经济区C3区 | 城中区丰鑫投资有限公司 | 国有(柳州市城中区) | 2000 | 2018.12 | 城中区 政府 | 城中区丰鑫投资有限公司 | 重建 |  |
| 2 | 桂中商城 | 柳州市桂中大道２号广西水电工程局柳州基地内 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 国有 | 6000 | 2018.12 | 城中区 政府 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 改造 |  |
| 3 | 北站市场 | 北站路东二巷34号 | 柳北区市场开发服务中心 | 国有（柳州市市场开发服务中心） | 1200 | 2018.12 | 柳北区 政府 | 柳北区市场开发服务中心 | 改造 |  |
| 4 | 胜利商贸城市场 | 北雀路98-8号 | 柳州市胜利商贸有限公司 | 集体（黄村村委） | 6000 | 2018.12 | 柳北区 政府 | 柳州市胜利商贸有限公司 | 改造 |  |
| 5 | 广雅市场 | 广雅路 8号 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有（柳州市市场开发服务中心） | 3000 | 2018.12 | 柳北区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 6 | 沙塘老街 市场 | 沙塘镇文化站旁边 | 叶满忠 | 国有（柳州市农科所） | 930 | 2018.12 | 柳北区 政府 | 叶满忠 | 改造 |  |
| 7 | 柳北临时 过渡市场 | 北雀路129号 | 柳北区市场开发服务中心 | 国有（柳州市土储中心） | 3000 | 2018.12 | 柳北区 政府 | 柳北区市场开发服务中心 | 改造 |  |
| 8 | 柳工彩逸新街市综合市场 | 柳太路 1号 | 福来物业有限公司 | 私人 | 2300 | 2018.12 | 柳南区 政府 | 福来物业有限公司 | 重建 |  |
| 9 | 粟园新居 市场 | 石烂路粟园新居4栋 | 锦朝市场开发 服务公司 | 私人 | 1600 | 2018.12 | 柳南区 政府 | 锦朝市场开发服务公司 | 新建 |  |
| 10 | 太阳村综合市场 | 柳南区太阳村镇政 府旁 | 锦朝市场开发服务公司 | 国有 | 2700 |  | 柳南区 政府 | 锦朝市场开发服务公司 | 改造 |  |
| 11 | 谷埠市场 | 谷埠街大同巷二里 | 柳州市禾润农副产品贸易有限公司 | 国有 | 5000 |  | 柳南区 政府 | 农投集团 | 改造 |  |
| 12 | 大鹅山市场 | 鹅山路菜市区 | 市场开发服务中心 | 国有 | 1073.9 | 2018.12 | 柳南区 政府 | 市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 13 | 桃花源 新街市 | 桃花源住宅区 | 市场开发服务中心 | 国有 | 1440.1 |  | 柳南区 政府 | 市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 14 | 小鹅山市场 | 柳州市红岩路四区 | 车辆厂 | 国有 | 11000 |  | 柳南区 政府 | 车辆厂 | 重建 |  |
| 15 | 东环综合 市场 | 柳州市东环路47号 | 柳州市菜蔬副食品总公司 | 国有 | 15000 | 2018.12 | 鱼峰区 政府 | 柳州农业投资集团 | 改造 | 农投集团 |
| 16 | 屏山综合 农贸市场 | 柳州市荣军路一区1号 | 柳州市屏山综合农贸市场管理有限 公司 | 集体土地（私人经营） | 6000 | 2018.12 | 鱼峰区 政府 | 柳州市屏山综合农贸市场管理有限公司 | 改造 |  |
| 17 | 前进综合 市场 | 白云路 2号旁 | 柳州市沁华物业服务有限 公司 | 集体土地（私人经营） | 10000 | 2018.12 | 鱼峰区 政府 | 柳州市沁华物业服务有限公司 | 改造 |  |
| 18 | 柳州市华保农贸市场 | 西江路 8号 | 广西幸福家园物业服务有限公司 | 集体土地 （私人经营） | 5702 | 2018.12 | 鱼峰区 政府 | 广西幸福家园物业服务有限公司 | 改造 |  |
| 19 | 糖厂市场 | 拉堡镇糖厂生活区大门 | 柳江区市场开发服务中心 | 国有 | 2200 | 2018.12 | 柳江区 政府 | 柳江区市场服务中心 | 改造 |  |
| 20 | 城中市场 | 拉堡镇柳北路 | 柳江区市场开发服务中心 | 国有 | 8000 | 2018.12 | 柳江区 政府 | 柳江区市场服务中心 | 改造 |  |
| 21 | 柳江金鑫综合市场 | 基隆开发区兴隆大道旁 | 黄祖凡 | 私人 | 6200 | 2018.12 | 柳江区 政府 | 黄祖凡 | 新建 |  |
| 22 | 宏发综合市场 | 拉堡镇柳中街11号 | 柳江区宏发房地产开发有限公司 | 私人 | 8000 |  | 柳江区 政府 | 柳江区宏发房地产开发有限公司 | 改造 |  |
| 23 | 柳州市聚龙市场 | 柳州市阳和工业新区香港新城小区 | 柳州市聚龙市场服务有限 公司 | 柳州市聚龙市场服务有限 公司 | 890 |  | 阳和工业新区 管委会 | 柳州市聚龙市场服务有限 公司 | 改造 |  |
| 24 | 正和城农贸市场 | 新柳大道02号正和城 | 柳州正和城商业管理有限公司 | 私人 | 20170 | 2018.12封顶 | 柳东新区管委会 | 柳州正和城商业管理有限公司 | 新建 |  |
| 2019、2020年改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五里卡蛋品交易中心 | 柳邕路255号 | 柳州市蔬菜副食品总公司 | 国有 | 4500 |  | 柳南区 政府 | 柳州市蔬菜副食品总公司 | 改造 | 农投集团 |
| 2 | 嘉汇农贸 | 柳州市柳石路153号嘉汇龙潭小区负一层 | 柳州市嘉汇农贸市场有限责任公司 | 国有土地（私人经营） | 4000 |  | 鱼峰区政府 | 柳州市嘉汇农贸市场有限责任公司 | 改造 |  |
| 3 | 白云农贸市场 | 柳州市茅山路8号 | 柳州市新东方市场投资有限公司 | 集体土地（私人经营） | 21232 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市新东方市场投资有限公司 | 改造 |  |
| 4 | 柳州农工商有限责任公司大桥农贸临时过渡市场 | 洛维路 | 柳州农工商有限责任公司市场管理服务中心 | 国有 | 4200 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州农工商有限责任公司市场管理服务中心 | 关闭 |  |
| 5 | 下屯市场 | 拉堡镇基隆下屯 | 柳江区基隆综合市场有限责任公司 | 私人 | 6751 |  | 柳江区 政府 | 柳江区基隆综合市场有限责任公司 | 改造 |  |
| 6 | 雅儒新街市 | 雅儒路天江丽都小区 | 柳州市祺雅投资咨询有限公司 | 私人（房开土地） | 1900 |  | 柳北区 政府 | 柳州市祺雅投资咨询有限公司 | 改造 |  |
| 7 | 庆丰市场 | 庆丰路 1号 | 柳州市庆丰市场管理有限 公司 | 国有 | 4500 |  | 柳北区 政府 | 柳州市庆丰市场管理有限 公司 | 改造 |  |
| 8 | 锦绣新街市 | 锦绣路 6号 | 柳州泰富商贸有限公司 | 广西宝骏房地产开发有限公司 | 5194 |  | 柳北区 政府 | 柳州泰富商贸有限公司 | 改造 |  |
| 9 | 柳北水果 综合市场 | 北雀路西三巷16号 | 马燕霞 | 马燕霞（私人买断） | 2000 |  | 柳北区 政府 | 马燕霞 | 改造 |  |
| 10 | 鑫雀市场 | 北雀路129号 | 柳州市鑫雀市场管理服务中心 | 土储用地（柳北区即将收回管理） | 3000 |  | 柳北区 政府 | 柳州市鑫雀市场管理服务中心 | 关闭 |  |
| 11 | 石碑坪市场 | 石碑坪镇石 虹路 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有 | 5930.2 |  | 柳北区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 12 | 河东五队便民市场 | 河东新村 | 河东五组生产队 | 集体 | 6000 |  | 城中区 政府 |  | 关闭 |  |
| 13 | 静兰独秀苑市场 | 西江路柳州武警水电学校北侧“静兰独秀苑小区 | 柳州市力升市场开发管理服务有限责任公司 | 国有（农建集团） | 8500 |  | 城中区 政府 | 柳州市力升市场开发管理服务有限责任公司 | 改造 |  |
| 14 | 和谐市场 | 航四路和谐 家园 | 柳州市和谐场有限公司 | 私人（房开） | 3000 |  | 柳南区 政府 | 金森林房地产开发有限公司 | 改造 |  |
| 15 | 新磨滩市场 | 磨滩村红桥路 | 磨滩市场有限公司 | 集体 | 4000 |  | 柳南区 政府 | 磨滩市场有限公司 | 改造 |  |
| 16 | 柳太市场 | 柳太路十一冶三区 | 柳太综合农贸市场管理服务有限公司 | 集体 | 2127 |  | 柳南区 政府 | 柳太综合农贸市场管理服务有限公司 | 改造 |  |
| 17 | 河西市场 | 柳州市河西路 3号 | 业鑫市场开发公（民营） | 私人 | 3000 |  | 柳南区 政府 | 业鑫市场开发公司 （民营） | 改造 |  |
| 18 | 石烂路市场 | 石烂路 1号 | 蔬菜公司 | 集体 | 3000 |  | 柳南区 政府 | 蔬菜公司 | 改造 |  |
| 19 | 永丰市场 | 柳太路 8号 | 柳工集团（肉联厂） | 国有 | 5000 |  | 柳南区 政府 | 肉联厂 | 改造 |  |
| 20 | 五菱市场 | 柳州市河西路18号 | 五菱 新事业 | 国有 | 10282 |  | 柳南区 政府 | 五菱 新事业 | 改造 |  |
| 21 | 五三六市场 | 柳州市永前路七区 | 铁路装卸机械服务 公司 | 国有 | 1000 |  | 柳南区 政府 | 柳州货运中心 | 改造 |  |
| 22 | 羊角山超市 | 羊角 山路 | 柳州市汇集有限责任公司 | 国有土地（私人经营） | 1500 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市汇集有限责任公司 | 关闭 |  |
| 23 | 柳州市驾鹤商业街 | 柳州市屏山大道95号 | 广西照顺资产经营有限公司 | 国有土地（私人经营） | 2180 |  | 鱼峰区 政府 | 广西照顺资产经营有限公司 | 改造 |  |
| 24 | 柳州市立顺市场 | 柳州市柳石路336号 | 柳州市立顺市场管理服务有限公司 | 国有土地（私人经营） | 5800 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市立顺市场管理服务有限公司 | 改造 |  |
| 25 | 龙潭综合农贸市场 | 柳州市柳石路龙潭小区6栋1层 | 柳州市正源市场管理有限 公司 | 国有土地国营 | 626 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市正源市场管理有限 公司 | 改造 |  |
| 26 | 荣军新街市 | 柳州市荣军路277号 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有土地国营 | 3020.5 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州农业投资集团 | 改造 | 农投集团 |
| 27 | 龙湖友邻汇 | 龙湖南侧竹尔路 | 东城集团 | 国有 | 3000 |  | 柳东新区管委会 | 东城集团 | 新建 |  |
| 28 | 金竺花苑市场 | 拉堡镇金竺花苑小区 | 柳江区市场开发服务中心 | 国有 | 2200 |  | 柳江区 政府 | 柳江区市场服务中心 | 改造 |  |
| 29 | 柳西农贸市场 | 拉堡镇柳堡路771号 | 柳江区中兴物业管理有限公司 | 私人 | 2880 |  | 柳江区 政府 | 柳江区中兴物业管理有限 公司 | 改造 |  |
| 30 | 柳锌菜市场 | 白沙路 5号 | 林荣德 | 林荣德（私人买断） | 1000 |  | 柳北区 政府 | 林荣德 | 改造 |  |
| 31 | 柳州市蔬菜副食品总公司古亭山 农贸中心 | 柳州市古亭山开发区古亭山市场内 | 柳州市蔬菜副食品总公司 | 国有 | 4000 |  | 阳和工业新区 管委会 | 柳州市蔬菜副食品总公司 | 改造 | 农投集团 |
| 32 | 白沙农贸 综合市场 | 白沙路193号 | 白沙村委 | 白沙村委用地 | 33000 |  | 柳北区 政府 | 白沙村委 | 改造 |  |
| 33 | 鹧鸪江农贸市场 | 鹧鸪 江路 | 鹧鸪江村一队 | 鹧鸪江村委 | 1000 |  | 柳北区 政府 | 鹧鸪江村一队 | 改造 |  |
| 34 | 欧阳岭市场 | 柳长路边欧阳岭旁 | 柳州市香兰村委 | 香兰村委 | 5000 |  | 柳北区 政府 | 柳州市香兰村委 | 改造 |  |
| 35 | 香兰临时市场 | 长塘镇香兰村 | 香兰村委 | 香兰村委 | 200 |  | 柳北区 政府 | 香兰村委 | 改造 |  |
| 36 | 北雀农贸综合市场 | 北雀路七区（黄村村委十一队)柳州誉泽有限责任 公司 | 黄村村委 | 黄村村委 | 3500 |  | 柳北区 政府 | 黄村村委 | 改造 |  |
| 37 | 北雀永盛 市场 | 柳州市北雀路基督教堂南面 | 黄村二队 | 黄村二队 | 9100 |  | 柳北区 政府 | 黄村二队 | 改造 |  |
| 38 | 沙塘新街 市场 | 新泰路商贸区37号 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有（柳州市市场开发服务中心） | 7000 |  | 柳北区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 39 | 黄村新街市 | 柳州市北雀路25号 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有（柳州市市场开发服务 中心） | 5161 |  | 柳北区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 40 | 雀儿山市场 | 北雀路西三巷内 | 市场中心与蔬菜公司合办 | 国有 | 4000 |  | 柳北区 政府 | 市场中心与市蔬菜公司合办 | 改造 | 农投集团 |
| 41 | 银鹤市场 | 白露乡马厂村 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有（柳州市市场开发服务 中心） | 2668 |  | 柳北区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 42 | 永兴市场 | 柳长路二化厂对面 | 柳州市长塘村委 | 集体（长塘村委） | 3000 |  | 柳北区 政府 | 柳州市长塘村委 | 重建 |  |
| 43 | 东门市场 | 曙光东路177号 | 柳州市吉家物业管理服务有限责任 公司 | 私人（现为个人所有） | 3000 |  | 城中区 政府 |  | 关闭 |  |
| 44 | 柳侯新街市 | 柳州市城中区弯塘路 | 柳州市市场开发服务中心 | 国有 | 900 |  | 城中区 政府 | 柳州市市场开发服务中心 | 改造 | 农投集团 |
| 45 | 银山市场 | 航二路西段 | 锦朝市场开发服务公司 | 国有 | 8325 |  | 柳南区 政府 | 锦朝市场开发服务公司 | 改造 |  |
| 46 | 万大市场 | 柳州市 航月路 | 龙泉实业有限公司 | 私人 | 6000 |  | 柳南区 政府 | 龙泉实业有限公司 | 改造 |  |
| 47 | 万商双拥市场 | 柳南区城站路47号 | 柳州市万商贸易有限公司 | 国有 | 8600 |  | 柳南区 政府 | 柳州市万商贸易 有限公司 | 改造 | 该公司租用部队地块，根据有关文件精神，拟搬迁 |
| 48 | 新西环市场 | 西环 路口 | 新西环农贸市场有限公司 | 私人（黄村信用社） | 3000 |  | 柳南区 政府 | 新西环农贸市场有限公司 | 改造 |  |
| 49 | 西鹅市场 | 西鹅乡高沙屯 | 西鹅市场有限公司 | 集体 | 1588 |  | 柳南区 政府 | 西鹅市场有限公司 | 改造 |  |
| 50 | 铁道市场 | 柳州市鹅山路三区 | 铁路物资工业 总公司 | 国有 | 6286 |  | 柳南区 政府 | 铁路物资工业 总公司 | 改造 |  |
| 51 | 永前市场 | 柳州市永前路二区 149号 | 铁路物资工业 总公司 | 国有 | 10000 |  | 柳南区 政府 | 铁路物资工业 总公司 | 改造 |  |
| 52 | 菜园市场 | 飞鹅路菜园屯 2号 | 通全商贸有限公司 | 私人 | 644 |  | 柳南区 政府 | 通全商贸有限公司 | 改造 |  |
| 53 | 石冲友邻汇 | 石冲 小区 | 东城集团 | 国有 | 2000 |  | 柳东新区管委会 | 东城集团 | 新建 |  |
| 54 | 众鑫农贸 综合市场 | 柳州市雒容镇 | 柳州市众鑫农贸综合市场有限公司 | 私人 | 5700 |  | 柳东新区管委会 | 柳州市众鑫农贸综合市场有限公司 | 改造 |  |
| 55 | 天山市场 | 天山雅筑 | 待定 | 国有土地（经营方式待定） | 待定 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州城建集团 | 新建 | 新天山市场为天山公园项目内容之一 |
| 56 | 柳机农贸 市场 | 鸡喇路16号柳机生活区内 | 柳州索罗小动力机械制造有限公司 | 私人 | 2500 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州索罗小动力机械制造有限公司 | 改造 |  |
| 57 | 天山过渡 市场 | 天山家园与晶远花苑之间 | 柳州市正源市场管理有限 公司 | 国有土地（私人经营） | 3200 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市正源市场管理有限 公司 | 关闭 | 新天山市场建成投入使用后，天山过渡市场不再保留 |
| 58 | 南亚名邸 市场 | 文昌路3号50栋负一层 | 柳州市老邻居农贸市场开发有限公司 | 国有土地（私人经营） | 2000 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市老邻居农贸市场开发有限公司 | 改造 |  |
| 59 | 燎原市场 | 燎原路中段 | 柳州市竣澜市场管理服务有限公司 | 集体土地（私人经营） | 9000 |  | 鱼峰区 政府 | 柳州市竣澜市场管理服务有限公司 | 改造 |  |
| 60 | 南环综合 市场 | 柳州市柳江区基隆开发区龙怀路 | 柳州市柳江区经济技术开发总公司 | 集体 | 20284 |  | 柳江区 政府 | 柳州市柳江区经济技术开发总公司 | 改造 |  |
| 61 | 新城农贸 市场 | 拉堡镇农市街168号 | 柳江区市场开发服务中心 | 国有 | 16000 |  | 柳江区 政府 | 柳江区市场开发服务中心 | 改造 |  |
| 62 | 华韵农贸 综合市场 | 拉堡镇柳邕路351号 | 柳江区华运地产开发有限 公司 | 私人 | 2500 |  | 柳江区 政府 | 柳江区华运地产开发有限 公司 | 改造 |  |
| 63 | 兴隆市场 | 拉堡镇基隆开发区兴隆市场108号 | 柳江区开发总公司 | 集体 | 4000 |  | 柳江区 政府 | 柳江区开发总公司 | 改造 |  |
| 64 | 建都市场 | 拉堡镇建都开发区 | 柳江区开发总公司 | 集体 | 3214 |  | 柳江区 政府 | 柳江区开发总公司 | 改造 |  |